Документ предоставлен КонсультантПлюс

# АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22 марта 2018 г. N 146-ра

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГАЗИФИКАЦИИ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРОМЫШЛЕННЫХ И ИНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 - 2022 ГОДЫ

Список изменяющих документов (в ред. распоряжения Администрации Томской области от 05.04.2019 N 221-ра)

1. В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 31 марта 1999 года N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 N 903 "О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций" утвердить Региональную программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Томской области на 2018 - 2022 годы согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Томской области по промышленной политике.

Губернатор

Томской области

С.А.ЖВАЧКИН

# Утверждена

распоряжением

Администрации Томской области

от 22.03.2018 N 146-ра

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ГАЗИФИКАЦИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРОМЫШЛЕННЫХ

И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 - 2022 ГОДЫ

Список изменяющих документов (в ред. распоряжения Администрации Томской области от 05.04.2019 N 221-ра)

## Паспорт Региональной программы газификации

жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных

организаций Томской области на 2018 - 2022 годы

| Цель Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Томской области на 2018 - 2022 годы (далее - Программа) | Повышение уровня газификации природным газом Томской области |
| --- | --- |
| Задачи Программы | Газификация населенных пунктов Томской области путем строительства, реконструкции объектов системы газоснабжения. Обеспечение надежного и бесперебойного газоснабжения в Томской области |
| Ответственный исполнитель Программы | Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области |
| Соисполнители Программы | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области; Департамент социальной защиты населения Томской области; Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области; Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области; компании группы ПАО "Газпром" в рамках соглашений о сотрудничестве с Томской областью (по согласованию) |
| Участники Программы | Органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию), газотранспортные и газораспределительные организации, владеющие на праве собственности или на ином законном основании сетями газораспределения, к которым планируется подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства (по согласованию), физические и юридические лица (по согласованию) |
| Целевые показатели Программы к 2022 году | Объем (прирост) потребления природного газа в год - 700 млн куб. м; протяженность (строительство) объектов магистрального транспорта - 0 км; протяженность (строительство) газопроводов-отводов - 79 км; количество (строительство) газораспределительных станций - 3 ед.; реконструкция объектов транспорта природного газа (газораспределительных станций) - 1 ед.; газоснабжение населенных пунктов природным газом - 53 ед.; протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов - 126 км; газификация квартир (домовладений) природным газом - 27592; протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов - 1136,3 км; уровень газификации природным газом - 41%; газификация потребителей сжиженным природным газом (количество населенных пунктов) - 5 ед.; количество (строительство) комплексов производства сжиженного природного газа - 1 ед.; количество (строительство) автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций (АГНКС) - 4 ед.; перевод на природный газ автотранспортной техники - 50 ед./год |
| (в ред. распоряжения Администрации Томской области от 05.04.2019 N 221-ра) |  |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2018 - 2022 годы. Отдельные этапы реализации Программы не выделяются |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий прогнозируемый объем финансирования Программы составляет 20,1 млрд руб. Источниками финансирования являются бюджетные средства, привлекаемые на реализацию мероприятий по газификации в рамках действующих государственных программ Российской Федерации, государственных программ Томской области и муниципальных программ, а также внебюджетные инвестиции |
| Ожидаемые результаты от реализации Программы | Создание технической возможности подключения к сетям газораспределения более 26 тысяч домовладений (квартир) в 53 населенных пунктах Томской области путем строительства газопроводов протяженностью более 1200 км. Увеличение объемов реализации природного газа на территории Томской области в целях выработки тепловой и электрической энергии на оборудовании, использующем природный газ в качестве основного вида топлива, прогнозируется до уровня не менее 700 млн куб. м. Повышение уровня газификации жилищного фонда Томской области, подлежащего газификации природным газом, до 41,0% |
| (в ред. распоряжения Администрации Томской области от 05.04.2019 N 221-ра) |  |

## План мероприятий Региональной программы газификации

жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных

организаций Томской области на 2018 - 2022 годы

(в ред. распоряжения Администрации Томской области

от 05.04.2019 N 221-ра)

| N пп | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятий | Ожидаемые результаты (показатель) | Единица измерения | Прогнозируемые объемы финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Количество перспективных потребителей, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего, в том числе | ПИР <*> | СМР <**> | Прочие |  |
| Всего по программе: |  |  | 1341,3 | км | 17670706,7 |  |  |  | 27392 |
| ### 1. Мероприятия Программы развития газоснабжения и газификации Томской области на период с 2016 по 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по ПАО "Газпром": |  |  | 180,4 | км | 10000000,0 | - | - |  | - |
| 1 | Газопровод-отвод и ГРС "Победа" | 2018 - 2019 гг. | 0,8 | км | - | - | - |  | - |
| 2 | Газопровод межпоселковый от ГРС Победа до с. Победа Шегарского района | 2018 - 2019 гг. | 8,6 | км | - | - | - |  | - |
| 3 | Газопровод-отвод и ГРС в районе г. Асино Томской области | 2018 - 2019 гг. | 78,3 | км | - | - | - |  | - |
| 4 | Газопровод межпоселковый от ГРС Асино до г. Асино с отводом на д. Феоктистовка и ЛПК Асиновского района Томской области | 2018 - 2019 гг. | 11,4 | км | - | - | - |  | - |
| 5 | Газопровод межпоселковый от ГРС Асино до с. Первомайское Первомайского района Томской области | 2018 - 2019 гг. | 20,4 | км | - | - | - |  | - |
| 6 | Газопровод межпоселковый от с. Семеновка до с. Зырянское с отводами на с. Цыганово, с. Берлинка, п. Причулымский Зырянского района Томской области | 2018 - 2020 гг. | 25,8 | км | - | - | - |  | - |
| 7 | Газопровод межпоселковый от ГРС Асино до с. Семеновка Зырянского района с отводами на д. Победа, с. Больше-Дорохово Асиновского района Томской области | 2018 - 2020 гг. | 28,9 | км | - | - | - |  | - |
| 8 | Газопровод межпоселковый от газорегуляторного пункта до н.п. Старокусково с отводом на н.п. Новокусково Асиновского района Томской области | 2018 - 2020 гг. | 5,5 | км | - | - | - |  | - |
| 9 | Газопровод межпоселковый от ГРС Итатка до н.п. Итатка Томской области | 2018 - 2020 гг. | 0,7 | км | - | - | - |  | - |
| 10 | Комплекс сжижения природного газа на газопроводе-отводе к ГРС "Каргала" | 2019 - 2021 гг. | 1 | ед. | - | - | - |  | - |
| 11 | Станция приема, хранения и регазификации (далее - СПХР) в с. Бакчар | 2018 - 2021 гг. | 1 | ед. | - | - | - |  | - |
| 12 | СПХР в с. Вороновка | 2019 - 2021 гг. | 1 | ед. | - | - | - |  | - |
| 13 | СПХР в с. Подгорное | 2019 - 2021 гг. | 1 | ед. | - | - | - |  | - |
| 14 | СПХР в с. Тегульдет | 2019 - 2021 гг. | 1 | ед. | - | - | - |  | - |
| 15 | СПХР в с. Кожевниково | 2019 - 2021 гг. | 1 | ед. | - | - | - |  | - |
| 16 | Реконструкция ГРС "с-з Чернореченский" | 2021 - 2022 гг. | 1 | ед. | - | - | - |  | - |
| ### 2. Мероприятия по развитию сети газомоторной инфраструктуры ООО "Газпром газомоторное топливо" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по ООО "Газпром газомоторное топливо": |  |  | 2 | ед. | 300000,0 |  | 300000,0 |  |  |
| 17 | Автомобильная газовая наполнительная компрессорная станция (далее - АГНКС) г. Асино | 2018 - 2020 | 1 | ед. | 150000,0 | - | 150000,0 |  | - |
| 18 | АГНКС г. Томск | 2018 - 2020 | 1 | ед. | 150000,0 | - | 150000,0 |  | - |
| ### 3. Мероприятия государственных программ Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  | 2018 - 2022 | 1111 | км | 4831900,1 | 242423,2 | 4547204,1 | 42272,8 | 25330 |
| #### Населенные пункты Асиновского района с запланированными к реализации проектами по газификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | г. Асино | 2019 | 225,15 | км | 50505,1 |  | 50505,1 |  | 6007 |
|  |  | 2020 |  |  | 30303,0 |  | 30303,0 |  |  |
|  |  | 2021 |  |  | 226730,0 |  | 226730,0 |  |  |
|  |  | 2022 |  |  | 313350,2 |  | 313350,2 |  |  |
| 20 | д. Победа | 2021 | 3,2 | км | 15496,0 |  | 15496,0 |  | 71 |
| 21 | д. Феоктистовка | 2020 | 7,4 | км | 31636,0 |  | 31636,0 |  | 106 |
| 22 | с. Больше-Дорохово | 2021 | 9,0 | км | 41418,3 |  | 41418,3 |  | 238 |
| 23 | д. Воронино-Яя | 2021 | 5,9 | км | 22673,1 |  | 22673,1 |  | 165 |
| 24 | д. Старо-Кусково | 2021 | 5,5 | км | 19561,3 |  | 19560,3 |  | 69 |
| 25 | с. Ново-Кусково | 2021 | 21,4 | км | 96919,3 |  | 96919,3 |  | 583 |
| 26 | Котельные областных государственных учреждений и муниципальные | 2020 | 14 | ед. | 55515,4 | 55515,4 |  |  |  |
| #### Населенные пункты Зырянского района с запланированными к реализации проектами по газификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | с. Зырянское | 2020 | 82,9 | км | 277775,1 |  | 277775,1 |  | 2084 |
|  |  | 2021 |  |  | 180974,4 |  | 180974,4 |  |  |
|  |  | 2022 |  |  | 206486,6 |  | 206486,6 |  |  |
| 28 | с. Семеновка | 2020 | 13,0 | км | 38594,6 |  | 38594,6 |  | 287 |
| 29 | с. Цыганово | 2020 | 9,7 | км | 46501,3 |  | 46501,3 |  | 281 |
| 30 | с. Берлинка | 2020 | 13,7 | км | 50523,9 |  | 50523,9 |  | 323 |
| 31 | п. Причулымский | 2020 | 10,7 | км | 43225,2 |  | 43225,2 |  | 302 |
| 32 | Котельные областных государственных учреждений и муниципальные | 2020 | 14 | ед. | 12844,2 | 12844,2 |  |  |  |
|  |  | 2020 |  |  | 16774,8 | 16774,8 |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  | 43434,5 |  | 43434,5 |  |  |
| #### Населенные пункты Первомайского района с запланированными к реализации проектами по газификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | с. Первомайское | 2018 | 66,9 | км | 27163,3 |  | 27163,3 |  | 1797 |
|  |  | 2019 |  |  | 49557,9 |  | 49557,9 |  |  |
|  |  | 2020 |  |  | 93366,6 |  | 93366,6 |  |  |
| 34 | Котельные областных государственных учреждений и муниципальные | 2020 | 9 | ед. | 19171,2 | 19171,2 |  |  |  |
| #### Населенные пункты Бакчарского района с запланированными к реализации проектами по газификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | с. Бакчар | 2020 | 79,2 | км | 166195,6 |  | 166195,6 |  | 2190 |
|  |  | 2021 |  |  | 211994,5 |  | 211994,5 |  |  |
| 36 | Котельные областных государственных учреждений и муниципальные | 2020 | 6 | ед. | 17574,5 | 13444,2 |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  | 4130,3 |  |  |
| #### Населенные пункты Тегульдетского района с запланированными к реализации проектами по газификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | с. Тегульдет | 2020 | 44,2 | км | 130553,7 |  | 130553,7 |  | 1323 |
|  |  | 2021 |  |  | 118333,5 |  | 118333,5 |  |  |
| 38 | Котельные областных государственных учреждений и муниципальные | 2020 | 5 | ед. | 14894,9 | 13340,5 |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  | 1554,4 |  |  |
| #### Населенные пункты Чаинского района с запланированными к реализации проектами по газификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | с. Подгорное | 2020 | 54,0 | км | 129563,9 |  | 129563,9 |  | 1571 |
|  |  | 2021 |  |  | 170147,3 |  | 170147,3 |  |  |
| 40 | Котельные областных государственных учреждений и муниципальные | 2020 | 9 | ед. | 28465,7 | 19006,1 |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  | 9459,6 |  |  |
| #### Город Томск и присоединенные территории с запланированными к реализации проектами по газификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | п. Кузовлево | 2020 | 12,8 | км | 48090,3 |  | 48090,3 |  | 252 |
| 42 | п. Штамово, п. Спутник | 2020 | 10,9 | км | 41511,0 |  | 41511,0 |  | 117 |
| 43 | д. Лоскутово | 2020 | 11,6 | км | 80813,5 |  | 80813,5 |  | 258 |
| 44 | п. Сосновый Бор | 2018 | 11,1 | км | 25462,8 |  | 25462,8 |  | 294 |
| 45 | с. Дзержинское | 2019 | 25,9 | км | 40000,0 |  | 40000,0 |  | 807 |
|  |  | 2020 |  |  | 40000,0 |  | 40000,0 |  |  |
| 46 | Кировский район г. Томска | 2020 | 14,0 | км | 59353,1 |  | 59353,1 |  | 371 |
| 47 | мкр. Степановка г. Томска | 2021 | 12,6 | км | 64752,9 |  | 64752,9 |  | 440 |
| 48 | Котельные областных государственных учреждений и муниципальные | 2020 | 1 | ед. | 32559,2 | 11552,5 |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  | 21006,6 |  |  |
| #### Населенные пункты Томского района с запланированными к реализации проектами по газификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | с. Итатка | 2019 | 29,8 | км | 50505,1 |  | 50505,1 |  | 465 |
|  |  | 2020 |  |  | 48787,9 |  | 48787,9 |  |  |
| 50 | с. Богашево | 2020 | 24,38 | км | 57601,4 |  | 57601,4 |  | 512 |
| 51 | д. Поросино | 2020 | 19,1 | км | 46680,0 |  | 46680,0 |  | 412 |
| 52 | д. Кисловка | 2020 | 16,2 | км | 43600,9 |  | 43600,9 |  | 407 |
| 53 | п. Мирный | 2018 | 1,4 | км | 3997,2 |  | 3997,2 |  | 40 |
| 54 | с. Корнилово | 2018 | 11,4 | км | 26713,1 |  | 26713,1 |  | 289 |
|  |  | 2020 |  |  | 6113,7 | 6113,7 |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  | 6882,5 |  | 6882,5 |  |  |
| 55 | д. Петровский Участок | 2020 | 3,8 | км | 16066,0 |  | 16066,0 |  | 123 |
| 56 | п. Трубачево | 2020 | 19,9 | км | 4781,1 | 4781,1 |  |  | 170 |
|  |  | 2021 |  |  | 24218,9 |  | 24218,9 |  |  |
| 57 | д. Большое Протопопово, д. Малое Протопопово | 2020 | 8,0 | км | 9492,2 |  | 9492,2 |  | 0 |
|  |  | 2020 |  |  | 2705,5 | 2705,5 |  |  |  |
|  |  | 2020 |  |  | 21185,5 |  | 21185,5 |  |  |
|  |  | 2021 |  |  | 7867,5 |  | 7867,5 |  |  |
| 58 | с. Моряковский Затон | 2020 | 3,0 | км | 3028,5 | 3028,5 |  |  | 53 |
|  |  | 2021 |  |  | 8806,9 |  | 8806,9 |  |  |
| 59 | с. Коларово | 2020 | 12,3 | км | 12308,7 | 12308,7 |  |  | 320 |
|  |  | 2021 |  |  | 36208,1 |  | 36208,1 |  |  |
| 60 | д. Черная Речка | 2020 | 2,3 | км | 5838,0 | 5838,0 |  |  | 36 |
|  |  | 2021 |  |  | 6754,1 |  | 6754,1 |  |  |
| 61 | Котельные областных государственных учреждений и муниципальные | 2018 | 2 | ед. | 2013,5 | 2013,5 |  |  |  |
|  |  | 2020 |  |  | 57537,3 | 6417,1 | 51120,2 |  |  |
| #### Населенные пункты Колпашевского района с запланированными к реализации проектами по газификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | г. Колпашево и с. Тогур | 2018 | 22,4 | км | 40061,9 |  | 40061,9 |  | 421 |
|  |  | 2020 |  |  | 94144,1 |  | 94144,1 |  |  |
| #### Населенные пункты г. Северска с запланированными к реализации проектами по газификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | п. Самусь | 2020 | 12,6 | км | 36360,7 |  | 36360,7 |  | 596 |
| 64 | п. Орловка | 2020 | 9,8 | км | 128585,6 |  | 128585,6 |  |  |
| #### Населенные пункты Кожевниковского района с запланированными к реализации проектами по газификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | с. Кожевниково | 2020 | 82,8 | км | 35901,9 | 35901,9 |  |  | 1210 |
|  |  | 2020 |  |  | 14290,7 |  | 14290,7 |  |  |
|  |  | 2020 |  |  | 8092,7 |  | 8092,7 |  |  |
|  |  | 2020 |  |  | 24293,0 |  | 24293,0 |  |  |
|  |  | 2021 |  |  | 161903,0 |  | 161903,0 |  |  |
|  |  | 2022 |  |  | 208089,5 |  | 208089,5 |  |  |
| #### Населенные пункты Молчановского района с запланированными к реализации проектами по газификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | с. Молчаново | 2020 | 12,6 | км | 16879,9 |  | 16879,9 |  | 240 |
|  |  | 2021 |  |  | 15630,0 |  | 15630,0 |  |  |
|  |  | 2022 |  |  | 19401,9 |  | 19401,9 |  |  |
| #### Населенные пункты Кривошеинского района с запланированными к реализации проектами по газификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | с. Кривошеино | 2020 | 7,6 | км | 27913,4 | 1666,3 | 26247,1 |  | 100 |
|  |  | 2021 |  |  | 17617,5 |  | 17617,5 |  |  |
| 68 | Котельные областных государственных учреждений и муниципальные | 2018 | 1 | ед. | 21102,6 |  |  | 21102,6 |  |
|  |  | 2019 |  |  | 21170,2 |  |  | 21170,2 |  |
| ### 4. Мероприятия Программы, подлежащей финансированию за счет средств специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Программе: |  |  | 49,78 | км | 389047,3 | 11456,1 | 377591,2 |  | 2062 |
| 70 | мкр. Наука г. Томска | 2018 | 27,6 | км | 42909,6 |  | 42909,6 |  | 852 |
|  |  | 2019 |  |  | 93792,8 |  | 93792,8 |  |  |
| 71 | мкр. Энтузиастов г. Томска | 2018 | 8,3 | км | 16819,9 |  | 16819,9 |  | 203 |
|  |  | 2019 |  |  | 23864,9 |  | 23864,9 |  |  |
| 72 | Проектирование и строительство "Газопровод от ГРС-2 до врезки в газопровод АГРС "АГНКС" - п. Мирный" | 2018 | 10,1 | км | 11456,1 | 11456,1 |  |  | 850 |
|  |  | 2020 |  |  | 5675,4 |  | 5675,4 |  |  |
|  |  | 2021 |  |  | 63276,4 |  | 63276,4 |  |  |
|  |  | 2022 |  |  | 110662,5 |  | 110662,5 |  |  |
| 73 | Газопровод, назначение: другие сооружения, инв. N 3136, адрес объекта: Томская область, Томский район, газопровод высокого давления Петрово - Борики | 2018 | 2,83 | км | 14378,1 |  | 14378,1 |  | 140 |
| 74 | Сооружение, назначение: нежилое, инв. N 8469, адрес объекта: Томская область, Томский район, д. Кисловка, газопровод низкого давления от ГРПШ-400 к жилым домам по ул. Лесной и пер. Молодежный | 2018 | 0,64 | км | 4190,5 |  | 4190,5 |  | 17 |
| 75 | Сооружение, назначение: сооружение трубопроводного транспорта, протяженность 3726 м, инв. N 69:232:0032:00:10402, лит. А, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Томская область, Колпашевский район, с. Чажемто, Ветеранов улица, 34, стр. 11 | 2018 | 0,31 | км | 2021,1 |  | 2021,1 |  | 0 |
| ### 5. Меры государственной поддержки в рамках Программы газификации Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  | 124759,3 |  |  | 112653,7 |  |
| 76 | Единовременная денежная компенсация на возмещение произведенных расходов гражданам, осуществляющим газификацию жилого помещения | 2018 | 200 | ед. | 20000,0 |  |  | 7894,4 |  |
|  |  | 2019 | 200 | ед. | 20000,0 |  |  | 20000,0 |  |
|  |  | 2020 | 200 | ед. | 20000,0 |  |  | 20000,0 |  |
|  |  | 2021 | 200 | ед. | 20000,0 |  |  | 20000,0 |  |
|  |  | 2022 | 200 | ед. | 20000,0 |  |  | 20000,0 |  |
| 77 | Субсидии газоснабжающим организациям на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией сжиженного газа населению по регулируемым ценам | 2018 | 199 | н.п. | 4759,3 |  |  | 4759,3 |  |
|  |  | 2019 | 199 | н.п. | 5000,0 |  |  | 5000,0 |  |
|  |  | 2020 | 199 | н.п. | 5000,0 |  |  | 5000,0 |  |
|  |  | 2021 | 199 | н.п. | 5000,0 |  |  | 5000,0 |  |
|  |  | 2022 | 199 | н.п. | 5000,0 |  |  | 5000,0 |  |
| ### 6. Подготовка потребителей к переводу газоиспользующего оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  | 2025000,0 |  |  | 2025000,0 |  |
| 78 | Проектирование и монтаж газового оборудования в индивидуальных домовладениях Томской области (инвестиции потребителей) | 2018 | 2000 | ед. | 360000,0 |  |  | 360000,0 |  |
|  |  | 2019 | 2000 | ед. | 360000,0 |  |  | 360000,0 |  |
|  |  | 2020 | 3500 | ед. | 420000,0 |  |  | 420000,0 |  |
|  |  | 2021 | 3500 | ед. | 420000,0 |  |  | 420000,0 |  |
|  |  | 2022 | 3500 | ед. | 420000,0 |  |  | 420000,0 |  |
| 79 | Перевод автотранспорта на газомоторное топливо (инвестиции юридических лиц) | 2018 | 50 | ед. | 9000,0 |  |  | 9000,0 |  |
|  |  | 2019 | 50 | ед. | 9000,0 |  |  | 9000,0 |  |
|  |  | 2020 | 50 | ед. | 9000,0 |  |  | 9000,0 |  |
|  |  | 2021 | 50 | ед. | 9000,0 |  |  | 9000,0 |  |
|  |  | 2022 | 50 | ед. | 9000,0 |  |  | 9000,0 |  |

Примечание:

<*> - ПИР: проектно-изыскательские работы;

<**> - СМР: строительно-монтажные работы