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АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 декабря 2014 г. N 493а

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
"ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

	Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации Томской области
от 31.03.2015 N 113а, от 14.08.2015 N 303а, от 25.09.2015 N 342а,
от 04.05.2016 N 150а, от 06.07.2016 N 226а, от 08.08.2016 N 271а,
от 30.12.2016 N 425а, от 04.04.2017 N 121а, от 31.07.2017 N 279а,
от 05.04.2018 N 155а, от 18.12.2018 N 475а, от 29.03.2019 N 129а,
от 05.06.2019 N 209а, от 30.12.2019 N 523а)



В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 13 Закона Томской области от 12 марта 2015 года N 24-ОЗ "О стратегическом планировании в Томской области", постановлением Администрации Томской области от 03.04.2014 N 119а "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации" постановляю:
(преамбула в ред. постановления Администрации Томской области от 04.05.2016 N 150а)
1. Утвердить государственную программу "Повышение энергоэффективности в Томской области" согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Определить ответственным исполнителем государственной программы "Повышение энергоэффективности в Томской области" Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области.
(в ред. постановлений Администрации Томской области от 31.03.2015 N 113а, от 05.04.2018 N 155а)
3. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации Томской области:
от 17.08.2010 N 162а "Об утверждении государственной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года" ("Собрание законодательства Томской области", N 11/2(64) от 30.11.2010);
от 29.10.2010 N 212а "О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 17.08.2010 N 162а" ("Собрание законодательства Томской области", N 11/2(64) от 30.11.2010);
от 31.03.2011 N 89а "О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 17.08.2010 N 162а" ("Собрание законодательства Томской области", N 4/2(69) от 29.04.2011);
от 20.07.2011 N 219а "О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 17.08.2010 N 162а" ("Собрание законодательства Томской области", N 8/1(73), часть 2 от 15.08.2011);
от 08.09.2011 N 269а "О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 17.08.2010 N 162а" ("Собрание законодательства Томской области", N 9/2(74) от 30.09.2011);
от 03.10.2011 N 302а "О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 17.08.2010 N 162а" ("Собрание законодательства Томской области", N 10/2(75) от 31.10.2011);
от 16.11.2011 N 362а "О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 17.08.2010 N 162а" ("Собрание законодательства Томской области", N 12/1(77), часть 1 от 15.12.2011);
от 27.12.2011 N 422а "О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 17.08.2010 N 162а" ("Собрание законодательства Томской области", N 1/2(78), часть 1 от 31.01.2012);
от 06.04.2012 N 128а "О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 17.08.2010 N 162а" ("Собрание законодательства Томской области", N 4/2(81) от 28.04.2012);
от 06.04.2012 N 129а "О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 17.08.2010 N 162а" ("Собрание законодательства Томской области", N 4/2(81) от 28.04.2012);
от 01.06.2012 N 209а "О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 17.08.2010 N 162а" ("Собрание законодательства Томской области", N 6/1(83) от 15.06.2012);
от 20.08.2012 N 318а "О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 17.08.2010 N 162а" ("Собрание законодательства Томской области", N 9/1(86) от 14.09.2012);
от 10.10.2012 N 393а "О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 17.08.2010 N 162а" ("Собрание законодательства Томской области", N 10/2(87) от 31.10.2012);
от 01.12.2012 N 489а "О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 17.08.2010 N 162а" ("Собрание законодательства Томской области", N 12/1(89) от 17.12.2012);
от 07.12.2012 N 498а "О внесении изменения в постановление Администрации Томской области от 01.12.2012 N 489а" ("Собрание законодательства Томской области", N 12/2(89), часть 1 от 29.12.2012);
от 12.12.2012 N 513а "О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 17.08.2010 N 162а" ("Собрание законодательства Томской области", N 12/2(89), часть 1 от 29.12.2012);
от 08.04.2013 N 141а "О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 17.08.2010 N 162а" ("Собрание законодательства Томской области", N 4/2(93) от 30.04.2013);
от 18.07.2013 N 306а "О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 17.08.2010 N 162а" ("Собрание законодательства Томской области", N 8/1(97) от 10.08.2013);
от 06.09.2013 N 370а "О внесении изменения в постановление Администрации Томской области от 17.08.2010 N 162а" ("Собрание законодательства Томской области", N 9/2 от 30.09.2013);
от 28.10.2013 N 445а "О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 17.08.2010 N 162а" ("Собрание законодательства Томской области", N 11/1(100), часть 1 от 15.11.2013);
от 29.11.2013 N 506а "О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 17.08.2010 N 162а" ("Собрание законодательства Томской области", N 12/2(101), часть 1 от 31.12.2013);
от 30.12.2013 N 596а "О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 17.08.2010 N 162а" ("Собрание законодательства Томской области", N 1/2(102), часть 1 от 31.01.2014);
от 21.05.2014 N 184а "О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 17.08.2010 N 162а" ("Собрание законодательства Томской области", N 5/2(106) от 30.05.2014);
от 26.06.2014 N 252а "О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 17.08.2010 N 162а" ("Собрание законодательства Томской области", N 7/1(108) от 11.07.2014);
от 17.09.2014 N 355а "О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 17.08.2010 N 162а" ("Собрание законодательства Томской области", N 9/2(110) от 30.09.2014).
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015.
5. Департаменту информационной политики Администрации Томской области (Севостьянов) обеспечить опубликование настоящего постановления.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Томской области по промышленной политике.
(п. 6 в ред. постановления Администрации Томской области от 31.03.2015 N 113а)

И.о. Губернатора
Томской области
А.М.ФЕДЕНЕВ





Утверждена
постановлением
Администрации Томской области
от 12.12.2014 N 493а
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"ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

	Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации Томской области
от 04.05.2016 N 150а, от 06.07.2016 N 226а, от 08.08.2016 N 271а,
от 30.12.2016 N 425а, от 04.04.2017 N 121а, от 31.07.2017 N 279а,
от 05.04.2018 N 155а, от 18.12.2018 N 475а, от 29.03.2019 N 129а,
от 05.06.2019 N 209а, от 30.12.2019 N 523а)



ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"


	Наименование государственной программы Томской области
	Государственная программа "Повышение энергоэффективности в Томской области" (далее - государственная программа)

	Ответственный исполнитель государственной программы
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области

	(в ред. постановления Администрации Томской области от 05.04.2018 N 155а)

	Соисполнители государственной программы
	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области;
Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области

	(в ред. постановления Администрации Томской области от 05.04.2018 N 155а)

	Участники государственной программы
	Департамент архитектуры и строительства Томской области;
Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области;
Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области;
Департамент общего образования Томской области;
Департамент социальной защиты населения Томской области;
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области
Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области

	(в ред. постановлений Администрации Томской области от 05.04.2018 N 155а,
от 30.12.2019 N 523а)

	Цель социально-экономического развития Томской области, на реализацию которой направлена государственная программа
	Сбалансированное территориальное развитие за счет развития инфраструктуры в Томской области

	Цель государственной программы
	Повышение энергоэффективности в Томской области

	Показатели цели государственной программы и их значения (с детализацией по годам реализации)
	Показатели цели
	2013 год (факт)
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	Прогнозный период 2021 год
	Прогнозный период 2022 год

	
	Снижение энергоемкости валового регионального продукта (по отношению к уровню 2013 года), %
	-
	0
	12,2
	13,0
	14,0
	15,0
	16,8
	16,8
	17,7
	17,7

	
	Доля возобновляемых и местных источников энергии из общей мощности источников электрической и тепловой энергии, %
	0,24
	0,28
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23

	
	Уровень газификации природным газом жилищного фонда Томской области, подлежащего газификации, %
	27,1
	29,13
	30,05
	31,5
	33,5
	35,5
	38,0
	40,3
	40,5
	41,0

	(в ред. постановления Администрации Томской области от 29.03.2019 N 129а)

	Задачи государственной программы
	Задача 1. Увеличение использования местных возобновляемых ресурсов в экономике Томской области.
Задача 2. Повышение энергетической эффективности энергоснабжающих и сетевых организаций Томской области.
Задача 3. Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области.
Задача 4. Повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе.
Задача 5. Координация реформы энергосбережения Томской области

	Показатели задач государственной программы и их значения (с детализацией по годам реализации)
	Показатели задач
	2013 год (факт)
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	Прогнозный период 2021 год
	Прогнозный период 2022 год

	
	Задача 1. Увеличение использования местных возобновляемых ресурсов в экономике Томской области

	
	Объем производства электрической и тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии в районах децентрализованного энергоснабжения, т.у.т.
	4,82
	4,82
	9,64
	9,64
	9,64
	9,64
	9,64
	9,64
	9,64
	9,64

	
	Задача 2. Повышение энергетической эффективности энергоснабжающих и сетевых организаций Томской области

	
	Удельный расход условного топлива на выработку электрической энергии, г.у.т. / кВт x ч
	302,1
	302
	301,9
	302,08
	302,05
	302,01
	301,98
	301,95
	301,92
	301,90

	
	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, кг.у.т. / Гкал
	150,2
	150,1
	150,0
	140,01
	138,41
	138,39
	138,36
	138,33
	138,30
	138,0

	
	Задача 3. Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области

	
	Объем реализации природного газа потребителям Томской области для выработки тепловой и электрической энергии с использованием газа в качестве основного топлива, млн м3 <*>
	411,4
	433,0
	414,6
	430,0
	450,0
	550,0
	650,0
	700,0
	750,0
	800,0

	
	Задача 4. Повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе

	
	Доля общественного транспорта и транспорта дорожно-коммунальных служб, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом), %
	20
	20
	21
	23
	24
	24
	24
	24
	24
	24

	
	Задача 5. Координация реформы энергосбережения Томской области

	
	Объем привлеченных внебюджетных средств на реализацию мероприятий региональной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, тыс. руб.
	26929
	864972
	1222272,0
	1549976,3
	936121,0
	1778037,8
	4328798,8
	160675,4
	63276,1
	110662,5

	(в ред. постановления Администрации Томской области от 29.03.2019 N 129а)

	Подпрограммы государственной программы
	Подпрограмма 1 "Увеличение использования местных возобновляемых ресурсов в экономике Томской области".
Подпрограмма 2 "Повышение энергетической эффективности энергоснабжающих и сетевых организаций Томской области".
Подпрограмма 3 "Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области".
Подпрограмма 4 "Повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе".
Подпрограмма 5 "Координация реформы энергосбережения Томской области"
Подпрограмма 6 "Обеспечивающая подпрограмма"

	(в ред. постановления Администрации Томской области от 29.03.2019 N 129а)

	Ведомственные целевые программы, входящие в состав государственной программы (далее - ВЦП)
	ВЦП 1 "Реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка"

	Сроки реализации государственной программы
	2015 - 2020 годы

	Объем и источники финансирования государственной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)
	Источники
	Всего
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	Прогнозный период 2021 год
	Прогнозный период 2022 год

	
	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе средства в федеральном бюджете, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	1439983,5
	659766,5
	342838,2
	22893,0
	98585,6
	134312,2
	159396,0
	11096,0
	11096,0

	
	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	83551,9
	16384,8
	4492,7
	0,0
	20268,2
	21110,2
	21296,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	10149820,0
	1222272,0
	1549976,3
	936121,0
	1778037,8
	4328798,9
	160675,4
	63276,1
	110662,5

	
	всего по источникам
	11673355,4
	1898423,3
	1897307,2
	959014,0
	1896891,6
	4484221,3
	341367,4
	74372,1
	121758,5

	(в ред. постановления Администрации Томской области от 30.12.2019 N 523а)




--------------------------------
[bookmark: P322]<*> Без учета объемов реализации природного газа промышленных потребителей (в том числе АО "СХК", АО "Томская генерация").

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Сфера, в которой возможна реализация государственной программы, состоит из систем производства (регулируемые и нерегулируемые источники электрической и тепловой энергии), распределения (сети электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения) и потребления (все виды потребителей энергии) топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) и воды, функционирующих на территории региона.
Система производства энергии (далее - энергоснабжающие организации (ЭСО)) состоит из источников тепловой (ТЭЦ, ГРЭС, котельные) и электрической энергии (ТЭЦ, ГРЭС, ДЭС), воды.
Политика по энергосбережению может быть максимально эффективной только тогда, когда соответствующие мероприятия реализуются комплексно и единовременно во всей системе производства, распределения и потребления ТЭР и воды.
Система распределения энергии (далее - Сети) состоит из электрических и тепловых сетей, а также сетей водоснабжения.
К ЭСО и Сетям относятся все источники энергии, воды и сети их распределения, расположенные и действующие на территории региона, независимо от того, находятся ли они под управлением организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, или являются ведомственными.
Более 90 процентов энергетического оборудования и сетей находятся в изношенном состоянии и требуют скорейшей модернизации. Объем полезного отпуска ЭСО и Сетей является существенно ниже нормативного ввиду отсутствия необходимого количества потребителей, что также усугубляется распределением ЭСО и Сетей по разным юридическим лицам, что не предполагает создание групп источников энергии и распределение затрат на больший, групповой объем полезного отпуска энергии. При этом существующая тарифная политика не позволяет за счет тарифной прибыли проводить модернизацию ЭСО и Сетей в соответствии с их программами капитальных ремонтов или инвестиционными программами.
Данная сфера имеет существенную потребность в финансировании, которая не может быть покрыта за счет имеющихся источников (тарифная прибыль), и в большинстве случаев для перевода ЭСО или Сетей в режим работы со здоровой экономикой требуется обновление основных производственных фондов практически полностью, что возможно сделать только за счет нетарифного источника прибыли.
Система потребления ТЭР и воды условно может быть разделена на бюджетную и внебюджетную сферы.
К внебюджетной сфере относятся предприятия, расположенные и действующие на территории области, которые обеспечивают энергоемкость отраслей промышленности региона. Модернизация производств таких предприятий, которая приводит к повышению эффективности используемых ими ресурсов, осуществляется в рамках программ развития производств за счет собственных средств, кредитов или некредитных источников.
К социальной сфере относятся государственные и муниципальные учреждения, для которых характерны две проблемы: изношенность и неудовлетворительное состояние ограждающих конструкций и инженерных сетей и отсутствие финансирования на приведение в соответствие с нормативами сетей и конструкций.
Энергосбережение является всего лишь одним из принципов ведения хозяйственной деятельности, и хозяйствующий субъект, модернизируя свою техническую или технологическую вооруженность, автоматически выполняет требования по энергосбережению.
Например, энергоснабжающая организация, устанавливая новое оборудование, получает эффект, выражающийся в пределе в большей производительности при меньших затратах, куда входит и повышение энергетической эффективности предприятия.
Те же принципы подходят как к государственным и муниципальным учреждениям, так и к потребителям ТЭР. При комплексной модернизации ограждающих конструкций и инженерных систем учреждений наряду с улучшением общих параметров эксплуатации учреждений достигаются наивысшие показатели по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Таким образом, выполнение требований по энергосбережению может осуществляться только хозяйствующими субъектами отраслей под управлением курирующих отраслевых структур и только при выполнении комплексной модернизации основных фондов путем реализации соответствующих отраслевых программ. Наряду с иными основными отраслевыми показателями отраслевые программы развития должны содержать показатели по энергосбережению, которые должны исполняться в рамках отраслевых программ.
Таким образом, программа по энергосбережению необходима для обеспечения:
процесса формирования комплекса требований по энергосбережению с учетом региональных особенностей, их внедрения в существующее нормативное правовое поле, в соответствии с которым осуществляется развитие отраслей, а также обеспечения и управления указанным процессом;
объектов вышеуказанных систем посредством финансирования за счет средств субсидии из федерального бюджета в соответствии с государственной программой Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 321 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики";
финансирования тех объектов бюджетной сферы, которым не выделено финансирование на модернизацию в рамках отраслевых программ развития ввиду недостаточности финансирования в областном бюджете в целом;
привлечения внебюджетных средств в соотношении 1/3 на реализацию крупных мероприятий регионального развития за счет инвестиционных программ и программ развития крупных энергоснабжающих организаций и промышленных предприятий;
подготовки к реализации крупных межотраслевых проектов с мультипликативным эффектом, когда проект целиком не попадает в зону ответственности ни одного ведомства, при этом полномочия и ответственность "размыты" по ведомствам в максимальной степени (например, вовлечение местных возобновляемых ресурсов в экономику региона).
Структура государственной программы сформирована исходя из обеспечения возможности направить средства областного и федерального бюджетов в такое количество отраслей и сфер деятельности, которое позволит обеспечить максимальный результат (эффект от реализации мероприятий и привлечение наибольшего объема внебюджетного финансирования) при имеющемся объеме финансирования из областного и федерального бюджетов.
В соответствии с государственной программой Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 321 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики", Энергетической стратегией Российской Федерации основным целевым показателем (индикатором) является снижение энергоемкости валового регионального продукта.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 04.06.2008 N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики" предусмотрено снижение до 2020 года энергоемкости валового внутреннего продукта России не менее чем на 40 процентов по отношению к уровню 2007 года.
Динамика энергоемкости валового регионального продукта Томской области за 2010 - 2012 годы соответственно составляет 0,0199 т.у.т./тыс. руб., 0,0174 т.у.т./тыс. руб., 0,01422 т.у.т./тыс. руб.
Энергоемкость валового регионального продукта Томской области за 2012 год в сравнении с субъектами Сибирского федерального округа выглядит следующим образом:

	Субъект Российской Федерации
	Энергоемкость (т.у.т./тыс. руб.)

	Республика Алтай
	0,0168

	Республика Бурятия
	0,0567

	Республика Тыва
	0,0437

	Республика Хакасия
	0,0957

	Алтайский край
	0,0244

	Забайкальский край
	0,0194

	Красноярский край
	0,0246

	Иркутская область
	0,0424

	Кемеровская область
	0,0541

	Новосибирская область
	0,0176

	Омская область
	0,0214

	Томская область
	0,0142



Вторым целевым показателем государственной программы, характеризующим эффективное и рациональное использование природных ресурсов, является доля возобновляемых и местных источников энергии из общей мощности источников электрической и тепловой энергии.
Данный показатель характеризует вовлеченность местных возобновляемых источников энергии в энергетику региона.
Динамика доли возобновляемых и местных источников энергии из общей мощности источников электрической и тепловой энергии за 2010 - 2013 годы выглядит соответственно следующим образом: 0,19%, 0,2%, 0,22%, 0,24%.
На достижение данного показателя прямым и косвенным образом влияют несколько подпрограмм государственной программы. Скоординированная и комплексная реализация мероприятий данных подпрограмм позволит достигнуть поставленных целевых показателей.
Финансирование государственной программы планируется проводить за счет привлечения федеральных средств в рамках подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" государственной программы Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики".
На реализацию государственной программы предусмотрены такие внебюджетные источники финансирования, как средства программ инвестиционного развития коммерческих компаний разных отраслей, направленные в том числе на мероприятия по повышению энергетической эффективности, средства энергосервисных компаний в рамках заключенных энергосервисных договоров, средства научных и исследовательских организаций при совместной реализации проектов.
В качестве финансирования государственной программы предусмотрены ассигнования областного бюджета, планируется привлечение средств местных бюджетов при совместной реализации проектов.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Целью государственной программы является повышение энергоэффективности в Томской области.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
1) увеличение использования местных возобновляемых ресурсов в экономике Томской области;
2) повышение энергетической эффективности энергоснабжающих и сетевых организаций Томской области;
3) развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области;
4) повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе;
5) координация реформы энергосбережения Томской области.

Перечень показателей цели и задач государственной
программы и сведения о порядке сбора информации
по показателям и методике их расчета


	N
пп
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Пункт Федерального плана статистических работ
	Периодичность сбора данных
	Временные характеристики показателя
	Алгоритм формирования (формула) расчета показателя
	Метод сбора информации
	Ответственный за сбор данных по показателю
	Дата получения фактического значения показателя

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Показатели цели государственной программы

	1
	Снижение энергоемкости валового регионального продукта (далее - ВРП) (по отношению к уровню 2013 года), %
	%
	-
	год
	за отчетный период
	Потребление ТЭР / ВРП
	Ведомственная статистика
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области
	Июнь последующего года, следующего за отчетным годом

	(в ред. постановления Администрации Томской области от 05.04.2018 N 155а)

	2
	Доля возобновляемых и местных источников энергии из общей мощности источников электрической и тепловой энергии
	%
	-
	год
	за отчетный период
	Объем производимых энергоресурсов с использованием возобновляемых и местных источников / Общий объем произведенных энергетических ресурсов (выработанный ДЭС) (в сопоставимых условиях) x 100
	Ведомственная статистика
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области
	Июнь года, следующего за отчетным годом (предварительно март года, следующего за отчетным годом)

	(в ред. постановления Администрации Томской области от 05.04.2018 N 155а)

	3
	Уровень газификации природным газом жилищного фонда Томской области, подлежащего газификации
	%
	-
	год
	на конец отчетного периода
	На основании данных паспортов газового хозяйства газораспределительных организаций
	Ведомственная статистика
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области
	Март года, следующего за отчетным

	(в ред. постановления Администрации Томской области от 05.04.2018 N 155а)

	Показатели задач государственной программы

	Задача 1. Увеличение использования местных возобновляемых ресурсов в экономике Томской области

	1
	Объем производства электрической и тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии в районах децентрализованного энергоснабжения
	т.у.т.
	-
	год
	по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом
	Объем производства электрической и тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии в районах децентрализованного энергоснабжения
	Ведомственная статистика
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области
	Июнь года, следующего за отчетным годом (предварительно март года, следующего за отчетным годом)

	(в ред. постановления Администрации Томской области от 05.04.2018 N 155а)

	Задача 2. Повышение энергетической эффективности энергоснабжающих и сетевых организаций Томской области

	1
	Удельный расход условного топлива на выработку электрической энергии
	г.у.т./кВт x ч
	1.4.6
Форма 24-энергетика. Электробаланс
	
	
	
	
	
	

	2
	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии
	кг.у.т./Гкал
	1.5.8 бюллетень 1-ТЕП
	
	
	
	
	
	

	Задача 3. Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области

	1
	Объем реализации природного газа потребителям Томской области для выработки тепловой и электрической энергии с использованием газа в качестве основного топлива
	млн м3/год
	-
	год
	за отчетный период
	Запрос данных у поставщиков природного газа и газотранспортных организаций
	Ведомственная статистика
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области
	Февраль года, следующего за отчетным годом

	(в ред. постановления Администрации Томской области от 05.04.2018 N 155а)

	Задача 4. Повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе

	1
	Доля общественного транспорта и транспорта дорожно-коммунальных служб, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом)
	%
	
	год
	по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом
	Добщ.т. = Кгтр / Кобщ. x 100, где:
Добщ.т. - доля общественного транспорта и транспорта дорожно-коммунальных служб, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
Кгтр - количество газомоторных автобусов и транспорта дорожно-коммунальных служб в Томской области (ведомственная статистика), шт.;
Кобщ. - количество автобусов и транспорта дорожно-коммунальных служб в Томской области (ведомственная статистика), шт.
	Ведомственная статистика
	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области
	Январь года, следующего за отчетным годом

	Задача 5. Координация реформы энергосбережения Томской области

	1
	Объем привлеченных внебюджетных средств на реализацию мероприятий региональной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	тыс. руб.
	-
	год
	За отчетный период
	Объем внебюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий государственной программы
	Ведомственная статистика
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области
	Апрель года, следующего за отчетным годом (предварительно март года, следующего за отчетным годом)

	(в ред. постановления Администрации Томской области от 05.04.2018 N 155а)




3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Объем финансирования государственной программы из областного бюджета подлежит ежегодному уточнению и при разработке и принятии Закона Томской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Потребность в ресурсном обеспечении реализации основных мероприятий государственной программы отражена в приложении N 1 к государственной программе.

Ресурсное обеспечение государственной программы
(в ред. постановления Администрации Томской области
от 29.03.2019 N 129а)

	N
пп
	Наименование государственной программы, подпрограммы
	Срок реализации
	Объем финансирования (тыс. рублей)
	В том числе за счет средств:
	Соисполнитель

	
	
	
	
	федерального бюджета (по согласованию) (прогноз)
	областного бюджета
	местных бюджетов (по согласованию) (прогноз)
	внебюджетных источников (по согласованию прогноз)
	

	
	Задача 1. Увеличение использования местных возобновляемых ресурсов в экономике Томской области

	1
	Подпрограмма 1 "Увеличение использования местных возобновляемых ресурсов в экономике Томской области"
	всего
	1500,0
	0,0
	1000,0
	0,0
	500,0
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области

	
	
	2015 год
	1500,0
	0,0
	1000,0
	0,0
	500,0
	

	
	
	2016 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2017 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2018 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2019 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	Прогнозный период 021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	Прогнозный период 022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Задача 2. Повышение энергетической эффективности энергоснабжающих и сетевых организаций Томской области

	2
	Подпрограмма 2 "Повышение энергетической эффективности энергоснабжающих и сетевых организаций Томской области"
	всего
	1992085,3
	0,0
	5000,0
	0,0
	1987085,3
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области

	
	
	2015 год
	100000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	100000,0
	

	
	
	2016 год
	480000,0
	0,0
	5000,0
	0,0
	475000,0
	

	
	
	2017 год
	475000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	475000,0
	

	
	
	2018 год
	475000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	475000,0
	

	
	
	2019 год
	462085,3
	0,0
	0,0
	0,0
	462085,3
	

	
	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	Прогнозный период 2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	Прогнозный период 2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Задача 3. Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области

	3
	Подпрограмма 3 "Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области"
	всего
	8992026,1
	0,0
	1377739,5
	83551,9
	7530734,7
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области

	
	
	2015 год
	1777923,3
	0,0
	649766,5
	16384,8
	1111772,0
	

	
	
	2016 год
	1259687,2
	0,0
	330218,2
	4492,7
	924976,3
	

	
	
	2017 год
	314894,0
	0,0
	15273,0
	0,0
	299621,0
	

	
	
	2018 год
	1264271,6
	0,0
	90965,6
	20268,2
	1153037,8
	

	
	
	2019 год
	4011040,0
	0,0
	128216,2
	21110,2
	3861713,6
	

	
	
	2020 год
	180271,4
	0,0
	153300,0
	21296,0
	5675,4
	

	
	
	Прогнозный период 2021 год
	68276,1
	0,0
	5000,0
	0,0
	63276,1
	

	
	
	Прогнозный период 2022 год
	115662,5
	0,0
	5000,0
	0,0
	110662,5
	

	(п. 3 в ред. постановления Администрации Томской области от 30.12.2019 N 523а)

	
	Задача 4. Повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе

	4
	Подпрограмма 4 "Повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"
	всего
	626500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	626500,0
	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области

	
	
	2015 год
	5000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5000,0
	

	
	
	2016 год
	150000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	150000,0
	

	
	
	2017 год
	161500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	161500,0
	

	
	
	2018 год
	150000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	150000,0
	

	
	
	2019 год
	5000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5000,0
	

	
	
	2020 год
	155000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	155000,0
	

	
	
	Прогнозный период 2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	Прогнозный период 2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Задача 5. Координация реформы энергосбережения Томской области

	5
	Подпрограмма 5 "Координация реформы энергосбережения Томской области"
	всего
	61244,0
	0,0
	56244,0
	0,0
	5000,0
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области

	
	
	2015 год
	14000,0
	0,0
	9000,0
	0,0
	5000,0
	

	
	
	2016 год
	7620,0
	0,0
	7620,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2017 год
	7620,0
	0,0
	7620,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2018 год
	7620,0
	0,0
	7620,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2019 год
	6096,0
	0,0
	6096,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2020 год
	6096,0
	0,0
	6096,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	Прогнозный период 2021 год
	6096,0
	0,0
	6096,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	Прогнозный период 2022 год
	6096,0
	0,0
	6096,0
	0,0
	0,0
	

	
	Итого по государственной программе
	всего
	11673355,4
	0,0
	1439983,5
	83551,9
	10149820,0
	

	
	
	2015 год
	1898423,3
	0,0
	659766,5
	16384,8
	1222272,0
	

	
	
	2016 год
	1897307,2
	0,0
	342838,2
	4492,7
	1549976,3
	

	
	
	2017 год
	959014,0
	0,0
	22893,0
	0,0
	936121,0
	

	
	
	2018 год
	1896891,6
	0,0
	98585,6
	20268,2
	1778037,8
	

	
	
	2019 год
	4484221,3
	0,0
	134312,2
	21110,2
	4328798,9
	

	
	
	2020 год
	341367,4
	0,0
	159396,0
	21296,0
	160675,4
	

	
	
	Прогнозный период 2021 год
	74372,1
	0,0
	11096,0
	0,0
	63276,1
	

	
	
	Прогнозный период 2022 год
	121758,5
	0,0
	11096,0
	0,0
	110662,5
	

	(в ред. постановления Администрации Томской области от 30.12.2019 N 523а)



Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
за счет средств областного бюджета и целевых межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета по главным
распорядителям средств областного бюджета
(в ред. постановления Администрации Томской области
от 30.12.2019 N 523а)


	N
пп
	Наименование задачи, мероприятия государственной программы
	Срок исполнения
	Объем финансирования за счет средств областного бюджета, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (тыс. руб.)
	Участники - главные распорядители средств областного бюджета (ГРБС)

	
	
	
	
	Администрация Томской области
	Департамент архитектуры и строительства Томской области
	Департамент социальной защиты населения Томской области
	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области
	Департамент общего образования Томской области
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Подпрограмма 1 "Увеличение использования местных возобновляемых ресурсов в экономике Томской области"

	
	Задача 1 подпрограммы "Выявление целесообразности и возможностей для применения местных возобновляемых ресурсов в экономике региона"

	1
	Основное мероприятие 1 "Выявление целесообразности и возможностей для применения местных возобновляемых ресурсов в экономике региона", в том числе:
	всего
	1000,0
	1000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2015 год
	1000,0
	1000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2016 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2017 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2018 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2019 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.1
	Мероприятие 1. Исследования в области использования отходов АПК
	всего
	1000,0
	1000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2015 год
	1000,0
	1000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2016 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2017 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2018 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2019 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Итого по подпрограмме
	всего
	1000,00
	1000,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2015 год
	1000,00
	1000,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2016 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2017 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2018 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2019 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Подпрограмма 2 "Повышение энергетической эффективности энергоснабжающих и сетевых организаций Томской области"

	(введен постановлением Администрации Томской области от 06.07.2016 N 226а)

	
	Основное мероприятие 1 "Анализ функционирования электроэнергетики и перспективы развития энергетического комплекса Томской области"
	всего
	5000,0
	5000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2015 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2016 год
	5000,0
	5000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2017 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2018 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2019 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Мероприятие 1. Разработка Схемы и программы развития электроэнергетики Томской области на период 2017 - 2021 годов
	всего
	5000,0
	5000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2015 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2016 год
	5000,0
	5000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2017 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2018 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2019 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Итого по подпрограмме
	всего
	5000,0
	5000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2015 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2016 год
	5000,0
	5000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2017 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2018 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2019 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Подпрограмма 3 "Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области"

	2
	Задача 2 подпрограммы "Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. Проектирование и строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Томской области"

	
	Основное мероприятие "Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. Проектирование и строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Томской области", в том числе:
	всего
	1141320,0
	0,0
	1141320,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2015 год
	588169,0
	0,0
	588169,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2016 год
	247421,9
	0,0
	247421,9
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2017 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2018 год
	84212,9
	0,0
	84212,9
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2019 год
	123216,2
	0,0
	123216,2
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2020 год
	98300,0
	0,0
	98300,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	Прогнозный период 2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	Прогнозный период 2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	(п. 2 в ред. постановления Администрации Томской области от 30.12.2019 N 523а)

	2.1
	Мероприятие 1. Газоснабжение МО "Асиновское городское поселение", г. Асино Томской области
	всего
	411035,3
	0,0
	411035,3
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2015 год
	167015,9
	0,0
	167015,9
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2016 год
	169154,4
	0,0
	169154,4
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2017 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2018 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2019 год
	44865,0
	0,0
	44865,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2020 год
	30000,0
	0,0
	30000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	Прогнозный период 2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	Прогнозный период 2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	(п. 2.1 в ред. постановления Администрации Томской области от 30.12.2019 N 523а)

	2.2
	Мероприятие 2. Газоснабжение с. Кафтанчиково Томского района Томской области. III очередь
	всего
	23137,0
	0,0
	23137,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2015 год
	23137,0
	0,0
	23137,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2016 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2017 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2018 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2019 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	2.3
	Мероприятие 3. Газоснабжение микрорайона индивидуальной застройки "Красивый пруд" в п. Зональная Станция Томского района Томской области
	всего
	28127,3
	0,0
	28127,3
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2015 год
	28127,3
	0,0
	28127,3
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2016 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2017 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2018 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2019 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	2.4
	Мероприятие 4.
Комплексная компактная застройка МКР "Мирный" Мирненского сельского поселения Томского района Томской области. Инженерная инфраструктура. Корректировка Сети газоснабжения (II очередь, 4 этап)
	всего
	4393,5
	0,0
	4393,5
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2015 год
	4393,5
	0,0
	4393,5
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2016 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2017 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2018 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2019 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	2.5
	Мероприятие 5.
Газораспределительные сети г. Колпашево и с. Тогур Колпашевского района Томской области. VI очередь. 2 этап
	всего
	60047,5
	0,0
	60047,5
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2015 год
	60047,5
	0,0
	60047,5
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2016 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2017 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2018 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2019 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	2.6
	Мероприятие 6.
Газораспределительные сети г. Колпашево и с. Тогур Колпашевского района Томской области. VII очередь
	всего
	35054,3
	0,0
	35054,3
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2015 год
	2500,0
	0,0
	2500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2016 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2017 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2018 год
	32554,3
	0,0
	32554,3
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2019 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	(п. 2.6 в ред. постановления Администрации Томской области от 18.12.2018 N 475а)

	2.7
	Мероприятие 7.
Газоснабжение с. Тегульдет Тегульдетского района Томской области
	всего
	72322,2
	0,0
	72322,2
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2015 год
	72322,2
	0,0
	72322,2
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2016 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2017 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2018 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2019 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	(п. 2.7 в ред. постановления Администрации Томской области от 04.04.2017 N 121а)

	2.8
	Мероприятие 8.
Газоснабжение с. Вороновка Шегарского района Томской области
	всего
	29635,7
	0,0
	29635,7
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2015 год
	29635,7
	0,0
	29635,7
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2016 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2017 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2018 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2019 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	2.9
	Мероприятие 9.
Газоснабжение п. Просторного МО "Город Томск". Реконструкция
	всего
	21746,6
	0,0
	21746,6
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2015 год
	21746,6
	0,0
	21746,6
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2016 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2017 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2018 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2019 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	2.10
	Мероприятие 10.
Замена СУГ (сжиженный газ) на природный г. Томска, Кировский район (район ул. Матросова - ул. Киевская - ул. Усова)
	всего
	22304,7
	0,0
	22304,7
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2015 год
	22304,7
	0,0
	22304,7
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2016 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2017 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2018 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2019 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	2.11
	Мероприятие 11.
Замена СУГ (сжиженный газ) на природный г. Томска, Кировский район (район ул. Учебная - ул. Тимакова)
	всего
	8594,8
	0,0
	8594,8
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2015 год
	8594,8
	0,0
	8594,8
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2016 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2017 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2018 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2019 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	2.12
	Мероприятие 12.
Газоснабжение с. Тимирязевское (в том числе мкр. Юбилейный) муниципального образования "Город Томск"
	всего
	41396,7
	0,0
	41396,7
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2015 год
	41396,7
	0,0
	41396,7
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2016 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2017 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2018 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2019 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	2.13
	Мероприятие 13.
Наружное газоснабжение улиц 4-я Заречная и 5-я Заречная в г. Томске
	всего
	2329,5
	0,0
	2329,5
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2015 год
	2329,5
	0,0
	2329,5
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2016 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2017 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2018 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2019 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	2.14
	Мероприятие 14.
Газоснабжение с. Бакчар Бакчарского района Томской области
	всего
	60625,1
	0,0
	60625,1
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2015 год
	60625,1
	0,0
	60625,1
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2016 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2017 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2018 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2019 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	(п. 2.14 в ред. постановления Администрации Томской области от 04.04.2017 N 121а)

	2.15
	Мероприятие 15.
Газоснабжение с. Подгорное Чаинского района Томской области
	всего
	35051,2
	0,0
	35051,2
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2015 год
	35051,2
	0,0
	35051,2
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2016 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2017 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2018 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2019 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	(п. 2.15 в ред. постановления Администрации Томской области от 04.04.2017 N 121а)

	2.16
	Мероприятие 16.
Газоснабжение нежилых строений по ул. Кедровой, 25/1, 25/2, 25/4 и жилого дома по ул. Кедровой, 24 в с. Кривошеино Кривошеинского района Томской области
	всего
	957,0
	0,0
	957,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2015 год
	957,0
	0,0
	957,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2016 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2017 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2018 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2019 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	2.17
	Мероприятие 17.
Обустройство микрорайона индивидуальной жилой застройки ул. Пролетарская - ул. Багряная в с. Александровское Александровского района Томской области. Газоснабжение
	всего
	7984,3
	0,0
	7984,3
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2015 год
	7984,3
	0,0
	7984,3
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2016 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2017 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2018 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2019 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	2.18
	Мероприятие 18. Газоснабжение с. Итатка Томского района Томской области
	всего
	165948,8
	0,0
	165948,8
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2015 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2016 год
	67648,8
	0,0
	67648,8
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2017 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2018 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2019 год
	50000,0
	0,0
	50000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2020 год
	48300,0
	0,0
	48300,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	Прогнозный период 2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	Прогнозный период 2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	(п. 2.18 в ред. постановления Администрации Томской области от 29.03.2019 N 129а)

	2.19
	Мероприятие 19.
Газоснабжение п. Трубачево Томского района Томской области
	всего
	2000,0
	0,0
	2000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2015 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2016 год
	2000,0
	0,0
	2000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2017 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2018 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2019 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	2.20
	Мероприятие 20.
Газопровод высокого давления к котельной микрорайона "Северный" и индивидуальной жилой застройке в Заречном сельском поселении Томского района Томской области
	всего
	8618,7
	0,0
	8618,7
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2015 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2016 год
	8618,7
	0,0
	8618,7
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2017 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2018 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2019 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	(п. 2.20 введен постановлением Администрации Томской области от 04.04.2017 N 121а)

	2.21
	Мероприятие 21.
Газоснабжение ЖСК "Крещенский" в районе с. Корнилово Томского района Томской области
	всего
	12188,9
	0,0
	12188,9
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2015 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2016 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2017 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2018 год
	12188,9
	0,0
	12188,9
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2019 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	(п. 2.21 в ред. постановления Администрации Томской области от 18.12.2018 N 475а)

	2.22
	Мероприятие 22.
Газификация группы жилых домов в мкр. "Красная горка", расположенного в окрестностях с. Корнилово Томского района
	всего
	9050,7
	0,0
	9050,7
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2015 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2016 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2017 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2018 год
	9050,7
	0,0
	9050,7
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2019 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	(п. 2.22 в ред. постановления Администрации Томской области от 18.12.2018 N 475а)

	2.23
	Мероприятие 23.
Газификация микрорайона Сосновый бор МО "Город Томск"
	всего
	19097,1
	0,0
	19097,1
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2015 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2016 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2017 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2018 год
	19097,1
	0,0
	19097,1
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2019 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	(п. 2.23 в ред. постановления Администрации Томской области от 18.12.2018 N 475а)

	2.24
	Мероприятие 24.
Газоснабжение ул. Новая, п. Мирный Томского района Томской области. Газопровод высокого давления. ГРПШ. Распределительный газопровод низкого давления
	всего
	3178,1
	0,0
	3178,1
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2015 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2016 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2017 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2018 год
	3178,1
	0,0
	3178,1
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2019 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	(п. 2.24 введен постановлением Администрации Томской области от 18.12.2018 N 475а)

	2.25
	Мероприятие 25.
Приобретение объекта "Газопровод высокого давления к котельной микрорайона "Северный" и индивидуальной жилой застройке в Заречном сельском поселении Томского района Томской области (2 участок строительства)"
	всего
	8143,8
	0,0
	8143,8
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2015 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2016 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2017 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2018 год
	8143,8
	0,0
	8143,8
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2019 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	(п. 2.25 введен постановлением Администрации Томской области от 18.12.2018 N 475а)

	2.26
	Мероприятие 26. Газоснабжение с. Дзержинское муниципального образования "Город Томск". 1 этап
	всего
	39151,2
	0,0
	39151,2
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2015 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2016 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2017 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2018 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2019 год
	19151,2
	0,0
	19151,2
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2020 год
	20000,0
	0,0
	20000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	Прогнозный период 2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	Прогнозный период 2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	(п. 2.26 в ред. постановления Администрации Томской области от 30.12.2019 N 523а)

	2.27
	Мероприятие 27. Приобретение объекта "Распределительный газопровод к жилой застройке Богашевского и Спасского сельского поселения Томского района близ п. Аникино МО "Город Томск"
	всего
	9200,0
	0,0
	9200,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2015 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2016 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2017 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2018 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2019 год
	9200,0
	0,0
	9200,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	Прогнозный период 2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	Прогнозный период 2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	(п. 2.27 введен постановлением Администрации Томской области от 30.12.2019 N 523а)

	3
	Задача 3 подпрограммы "Реализация комплексных проектов по модернизации (реконструкции) систем теплоснабжения локальных объектов и населенных пунктов Томской области с учетом строительства (технического перевооружения) источников выработки тепловой энергии на природном газе"

	
	Основное мероприятие 3 "Реализация комплексных проектов по модернизации (реконструкции) систем теплоснабжения локальных объектов и населенных пунктов Томской области с учетом строительства (технического перевооружения) источников выработки тепловой энергии на природном газе", в том числе:
	всего
	187953,3
	776,7
	35127,2
	57416,1
	24812,1
	19821,2
	50000,0

	
	
	2015 год
	61597,5
	776,7
	31777,5
	3050,0
	24812,1
	1181,2
	0,0

	
	
	2016 год
	74362,4
	0,0
	1356,3
	54366,1
	0,0
	18640,0
	0,0

	
	
	2017 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2018 год
	1993,4
	0,0
	1993,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2019 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2020 год
	50000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	50000,0

	
	
	Прогнозный период 2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	(п. 3 в ред. постановления Администрации Томской области от 05.06.2019 N 209а)

	3.1
	Мероприятие 1. Газовая котельная для Областного государственного бюджетного учреждения "Центр детского и семейного отдыха "Здоровье" в с. Калтай Томского района Томской области
	всего
	24812,1
	0,0
	0,0
	0,0
	24812,1
	0,0
	

	
	
	2015 год
	24812,1
	0,0
	0,0
	0,0
	24812,1
	0,0
	

	
	
	2016 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2017 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2018 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2019 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,
	0,0
	0,0
	0,0
	

	3.2
	Мероприятие 2. Газовая котельная для ОГБОУ "Шегарская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья VIII вида"
	всего
	19821,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	19821,2
	

	
	
	2015 год
	1181,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1181,2
	

	
	
	2016 год
	18640,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	18640,0
	

	
	
	2017 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2018 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2019 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	3.3
	Мероприятие 3. Газовая котельная для ОГАУ "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Лесная дача"
	всего
	54676,1
	0,0
	0,0
	54676,1
	0,0
	0,0
	

	
	
	2015 год
	3050,0
	0,0
	0,0
	3050,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2016 год
	51626,1
	0,0
	0,0
	51626,1
	0,0
	0,0
	

	
	
	2017 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2018 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2019 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	(п. 3.3 в ред. постановления Администрации Томской области от 08.08.2016 N 271а)

	3.4
	Мероприятие 4. Газовая котельная для ОГАУ "Шегарский психоневрологический интернат "Забота"
	всего
	1370,0
	0,0
	0,0
	1370,0
	0,0
	
	

	
	
	2015 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	2016 год
	1370,0
	0,0
	0,0
	1370,0
	0,0
	
	

	
	
	2017 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	2018 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	2019 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	3.5
	Мероприятие 5. Газовая котельная для ОГБУ "Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
	всего
	1370,0
	0,0
	0,0
	1370,0
	0,0
	
	

	
	
	2015 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	2016 год
	1370,0
	0,0
	0,0
	1370,0
	0,0
	
	

	
	
	2017 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	2018 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	2019 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	3.6
	Мероприятие 6. Газовая блочно-модульная котельная с. Томское Томского района
	всего
	1356,3
	0,0
	1356,3
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	2015 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	2016 год
	1356,3
	0,0
	1356,3
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	2017 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	2018 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	2019 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	3.7
	Мероприятие 7. Мероприятия по проведению предпроектных, изыскательских, исследовательских работ в целях определения потребностей по оптимизации и модернизации систем теплоснабжения областных государственных учреждений
	всего
	776,7
	776,7
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	2015 год
	776,7
	776,7
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	2016 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	2017 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	2018 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	2019 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	3.8
	Мероприятие 8.
Приобретение подводящих сетей и сооружений (газовая котельная) к детскому саду на 145 мест в с. Парабель, ул. Парковая, 2
	всего
	31777,5
	0,0
	31777,5
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	2015 год
	31777,5
	0,0
	31777,5
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	2016 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	2017 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	2018 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	2019 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	3.9
	Мероприятие 9.
Строительство газовой котельной в с. Томское Томского района Томской области" (в том числе ПСД)
	всего
	1993,4
	0,0
	1993,4
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	2015 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	2016 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	2017 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	2018 год
	1993,4
	0,0
	1993,4
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	2019 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	(п. 3.9 введен постановлением Администрации Томской области от 18.12.2018 N 475а)

	3.10
	Мероприятие 10. Комплексный проект модернизации системы теплоснабжения г. Асино Асиновского района Томской области
	всего
	50000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	50000,0
	

	
	
	2015 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2016 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2017 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2018 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2019 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2020 год
	50000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	50000,0
	

	
	
	Прогнозный период 2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	Прогнозный период 2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	(п. 3.10 введен постановлением Администрации Томской области от 05.06.2019 N 209а)

	4
	Задача 5 подпрограммы "Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд"

	
	Основное мероприятие 5 "Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд", в том числе:
	всего
	48466,2
	48466,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2015 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2016 год
	8433,9
	8433,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2017 год
	15273,0
	15273,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2018 год
	4759,3
	4759,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2019 год
	5000,0
	5000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2020 год
	5000,0
	5000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	Прогнозный период 2021 год
	5000,0
	5000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	Прогнозный период 2022 год
	5000,0
	5000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	(п. 4 в ред. постановления Администрации Томской области от 29.03.2019 N 129а)

	4.1
	Мероприятие. Субсидии газоснабжающим организациям на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией сжиженного газа населению
	всего
	48466,2
	48466,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2015 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2016 год
	8433,9
	8433,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2017 год
	15273,0
	15273,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2018 год
	4759,3
	4759,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2019 год
	5000,0
	5000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2020 год
	5000,0
	5000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	Прогнозный период 2021 год
	5000,0
	5000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	Прогнозный период 2022 год
	5000,0
	5000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	(п. 4.1 в ред. постановления Администрации Томской области от 29.03.2019 N 129а)

	Итого по подпрограмме
	всего
	1377739,5
	49242,9
	1176447,2
	57416,1
	24812,1
	19821,2
	50000,0

	
	2015 год
	649766,5
	776,7
	619946,5
	3050,0
	24812,1
	1181,2
	0,0

	
	2016 год
	330218,2
	8433,9
	248778,2
	54366,1
	0,0
	18640,0
	0,0

	
	2017 год
	15273,0
	15273,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	2018 год
	90965,6
	4759,3
	86206,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	2019 год
	128316,2
	5000,0
	123216,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	2020 год
	153300,0
	5000,0
	98300,0
	0,0
	0,0
	0,0
	50000,0

	
	Прогнозный период 2021 год
	5000,0
	5000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Прогнозный период 2022 год
	5000,0
	5000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	(в ред. постановления Администрации Томской области от 30.12.2019 N 523а)

	Подпрограмма 5 "Координация реформы энергосбережения Томской области"

	(в ред. постановления Администрации Томской области от 08.08.2016 N 271а)

	5
	Задача 1 подпрограммы "Развитие региональных информационных систем в области топливно-энергетического потребления и энергоэффективности"

	
	Основное мероприятие 4 "Развитие региональных информационных систем в области топливно-энергетического потребления и энергоэффективности", в том числе:
	всего
	200,0
	200,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2015 год
	200,0
	200,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2016 год
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2017 год
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2018 год
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2019 год
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2020 год
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	5.1
	Мероприятие 1. Формирование баз данных и обеспечение функционирования автоматизированных систем хранения и передачи данных
	всего
	200,0
	200,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2015 год
	200,0
	200,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2016 год
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2017 год
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2018 год
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2019 год
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2020 год
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	6
	Задача 2. Реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка (ВЦП)

	
	ВЦП. Реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка
	всего
	51744,0
	51744,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2015 год
	4500,0
	4500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2016 год
	7620,0
	7620,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2017 год
	7620,0
	7620,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2018 год
	7620,0
	7620,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2019 год
	6096,0
	6096,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2020 год
	6096,0
	6096,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	Прогнозный период 2021 год
	6096,0
	6096,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	Прогнозный период 2022 год
	6096,0
	6096,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	(п. 6 в ред. постановления Администрации Томской области от 29.03.2019 N 129а)

	7
	Задача 3. Выполнение мероприятий межотраслевого характера для достижения целей политики по энергосбережению в отраслях

	
	Основное мероприятие 5 "Выполнение мероприятий межотраслевого характера для достижения целей политики по энергосбережению в отраслях", в том числе:
	всего
	4300,0
	4300,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2015 год
	4300,0
	4300,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2016 год
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2017 год
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2018 год
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2019 год
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2020 год
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	7.1
	Мероприятие 1. Инжиниринговые работы межотраслевого характера
	всего
	4300,0
	4300,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2015 год
	4300,0
	4300,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2016 год
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2017 год
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2018 год
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2019 год
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2020 год
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Итого по подпрограмме
	всего
	56244,0
	56244,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2015 год
	9000,0
	9000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2016 год
	7620,0
	7620,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2017 год
	7620,0
	7620,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2018 год
	7620,0
	7620,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2019 год
	6096,0
	6096,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2020 год
	6096,0
	6096,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	Прогнозный период 2021 год
	6096,0
	6096,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	Прогнозный период 2022 год
	6096,0
	6096,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	(в ред. постановления Администрации Томской области от 29.03.2019 N 129а)

	
	Итого по государственной программе
	всего
	1436767,3
	111487,0
	1173230,9
	57416,1
	24812,1
	19821,2
	50000,0
	0,0

	
	
	2015 год
	659766,5
	10776,7
	619946,5
	3050,0
	24812,1
	1181,2
	0,0
	0,0

	
	
	2016 год
	342838,2
	21053,9
	248778,2
	54366,1
	0,0
	18640,0
	0,0
	0,0

	
	
	2017 год
	22893,0
	22893,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2018 год
	98585,6
	12379,4
	86206,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2019 год
	134312,2
	11096,0
	114016,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	9200,0

	
	
	2020 год
	159396,0
	11096,0
	98300,0
	0,0
	0,0
	0,0
	50000,0
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2021 год
	11096,0
	11096,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2022 год
	11096,0
	11096,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	(в ред. постановления Администрации Томской области от 30.12.2019 N 523а)




4. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация государственной программы осуществляется путем выполнения предусмотренных в ней мероприятий ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками в соответствии с их полномочиями.
Текущий контроль за реализацией государственной программы осуществляется Департаментом промышленности и энергетики Администрации Томской области в течение всего периода реализации государственной программы путем мониторинга и анализа промежуточных результатов.
(в ред. постановления Администрации Томской области от 05.04.2018 N 155а)
Соисполнитель государственной программы, участники государственной программы и участники мероприятий (по согласованию) ежеквартально представляют ответственному исполнителю отчеты о реализации государственной программы и об использовании финансовых ресурсов в установленном порядке. Ответственный исполнитель представляет отчет о реализации государственной программы в Департамент экономики Администрации Томской области в установленном порядке.
Ответственный исполнитель с учетом объема финансовых средств, ежегодно выделяемых на реализацию государственной программы, уточняет целевые показатели, перечень мероприятий и затрат на них, состав соисполнителей и участников государственной программы, а также участников мероприятий. В необходимых случаях ответственный исполнитель готовит предложения о внесении изменений в государственную программу в установленном порядке.
Газораспределительные организации, для которых установлены специальные надбавки к тарифам на транспортировку газа по территории Томской области, отчитываются о выполнении мероприятий подпрограммы поквартально в течение 40 дней по результатам каждого квартала и в течение 90 дней по результатам каждого года. Отчеты представляются в Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области и в Департамент тарифного регулирования Томской области с обязательным приложением заверенных в установленном порядке копий подтверждающих бухгалтерских документов.
(в ред. постановления Администрации Томской области от 05.04.2018 N 155а)
Внешними рисками реализации государственной программы являются:
изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;
изменение регионального законодательства в части финансирования программ;
увеличение темпов роста цен на энергоносители, в том числе вследствие либерализации цен на электроэнергию и газ.
Внутренними рисками реализации государственной программы являются:
высокая энергоемкость валового регионального продукта Томской области;
отсутствие экономических и организационных условий для эффективного использования энергетических ресурсов Томской области;
несвоевременное и не в полном объеме софинансирование из федеральных, местных и внебюджетных источников.
Способами ограничения основных рисков являются:
регулярное взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти;
заключение соглашений с органами местного самоуправления муниципальных образований Томской области и строгий контроль за выполнением взятых обязательств сторонами;
привлечение внебюджетных средств;
своевременная корректировка мероприятий государственной программы.
Потребность в средствах для реализации мероприятий по энергосбережению значительно превышает возможности областного бюджета. Таким образом, необходимо учитывать комплексный подход и системно подходить к решению финансово-экономических вопросов. Эффективное решение проблем энергосбережения невозможно в рамках текущего бюджетного финансирования, требуется привлечение дополнительных бюджетных средств и внебюджетных источников. Так, энергосервисный контракт является одним из механизмов получения дополнительного финансирования для реализации мероприятий, связанных с энергоресурсосбережением.





[bookmark: P4446]ПОДПРОГРАММА 1
"УВЕЛИЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНЫХ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ
РЕСУРСОВ В ЭКОНОМИКЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

	Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации Томской области
от 04.04.2017 N 121а, от 31.07.2017 N 279а, от 05.04.2018 N 155а,
от 29.03.2019 N 129а)



Паспорт подпрограммы
(в ред. постановления Администрации Томской области
от 29.03.2019 N 129а)


	Наименование подпрограммы
	Увеличение использования местных возобновляемых ресурсов в экономике Томской области

	Соисполнитель государственной программы (ответственный за подпрограмму)
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области

	Участники подпрограммы
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области;
Автономная некоммерческая организация "Томский центр ресурсосбережения и энергоэффективности" (по согласованию)

	Цель подпрограммы
	Увеличение использования местных возобновляемых ресурсов в экономике Томской области

	Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)
	Показатели
	2013 год (факт)
	2014 год (оценка)
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	Прогнозный период 2021 год
	Прогнозный период 2022 год

	
	Объем производства электрической и тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии в районах децентрализованного энергоснабжения, т.у.т.
	4,82
	4,82
	9,64
	9,64
	9,64
	9,64
	9,64
	9,64
	9,64
	9,64

	Задачи подпрограммы
	Выявление целесообразности и возможностей для применения местных возобновляемых ресурсов в экономике региона

	Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)
	Показатели
	2013 год
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	Прогнозный период 2021 год
	Прогнозный период 2022 год

	
	Задача 1. Выявление целесообразности и возможностей для применения местных возобновляемых ресурсов в экономике региона

	
	Количество проведенных исследований по использованию местных возобновляемых ресурсов, ед.
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ВЦП
	Отсутствуют

	Сроки реализации подпрограммы
	2015 - 2020 годы

	Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации), тыс. рублей
	Источники
	Всего
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	Прогнозный период 2021 год
	Прогнозный период 2022 год

	
	федеральный бюджет (по согласованию)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	1000,0
	1000,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	местные бюджеты (по согласованию)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники (по согласованию)
	500,0
	500,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	всего по источникам
	1500,0
	1500,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0




1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Для устойчивого развития Томской области приоритетными направлениями должны стать: повышение эффективности использования энергоресурсов, снижение энергоемкости региона, обеспечение энергетической безопасности, а также формирование новой мощной самостоятельной отрасли возобновляемой энергетики, способной играть значительную роль в экологизации топливного сектора и повышении доли чистой энергии в региональном топливно-энергетическом балансе.
К местным возобновляемым источникам энергии относятся: энергия солнца, энергия ветра, энергия воды, в том числе энергия сточных вод, энергия приливов, энергия волн водных объектов, в том числе рек, геотермальная энергия с использованием природных подземных теплоносителей, низкопотенциальная тепловая энергия земли, воздуха, воды с использованием специальных теплоносителей, биомасса, включающая в себя специально выращенные для получения энергии растения, в том числе деревья, а также отходы производства и потребления, за исключением отходов, полученных в процессе использования углеводородного сырья и топлива, биогаз, газ, выделяемый отходами производства и потребления на свалках таких отходов, газ, образующийся на угольных разработках, торф.
Нарастающий интерес к возобновляемым энергетическим ресурсам связан с неуклонным ростом энергопотребления, а также с ростом выбросов парниковых газов в атмосферу. Запасы ископаемого топлива ограничены, а его использование приводит к загрязнению окружающей среды. Поэтому все более привлекательным становится производство энергии на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
В настоящее время доля ВИЭ в общей выработке электроэнергии в стране крайне мала (около 0,9%), несмотря на то, что Россия обладает колоссальными ресурсами возобновляемых источников энергии. Статистика производства тепла из ВИЭ отсутствует, однако, согласно экспертным оценкам, тепло от ВИЭ составляет 4% общего производства тепла в России.
Аналогичная ситуация с использованием местных возобновляемых ресурсов складывается и в Томской области. Доля их вовлечения в энергетику региона не превышает 0,3%.
Столь незначительная в настоящий момент роль возобновляемых источников в энергетике региона объясняется рядом факторов, в числе которых высокие капитальные затраты на строительство объектов возобновляемой энергетики, отсутствие конкретных финансовых механизмов государственной поддержки, низкая квалификация кадров, а также недостаток надежной информации о доступности и экономических возможностях возобновляемой энергетики.
С 2011 г. по 2013 г. объем производства и потребления электрической и тепловой энергии с использованием местных ВИЭ не превышает 4 т.у.т.
В рамках данной подпрограммы предусмотрены мероприятия по изучению местных ВИЭ и практическому использованию полученных исследований. Значительную роль в развитии ВИЭ окажет государственная поддержка предприятиям региона, инвестирующим средства в развитие местных ВИЭ.
Внебюджетное финансирование в 2015 году предусмотрено за счет реализации совместного проекта с Фондом поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности "Энергия без границ" по строительству Опытно-промышленной биогазовой станции. В дальнейшем в рамках реализации подпрограммы планируется тесное сотрудничество с научными и исследовательскими организациями для реализации совместных проектов.
В связи с использованием местных возобновляемых ресурсов объемы производства электрической и тепловой энергии к 2020 году составят 9,64 т.у.т.

2. Перечень показателей задач подпрограммы
и сведения о порядке сбора информации
по показателям и методике их расчета
(в ред. постановления Администрации Томской области
от 04.04.2017 N 121а)


	N
пп
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Пункт Федерального плана статистических работ
	Периодичность сбора данных
	Временные характеристики показателя
	Алгоритм формирования (формула) расчета показателя
	Метод сбора информации
	Ответственный за сбор данных по показателю
	Дата получения фактического значения показателя

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Показатели задачи подпрограммы
Задача 1. Выявление целесообразности и возможностей для применения местных возобновляемых ресурсов в экономике региона

	1
	Количество проведенных исследований по использованию местных возобновляемых ресурсов
	ед.
	-
	год
	За текущий период
	Количество проведенных исследований
	Ведомственная статистика
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области
	Июнь года, следующего за отчетным годом (предварительно март года, следующего за отчетным годом)

	(в ред. постановления Администрации Томской области от 05.04.2018 N 155а)



3. Перечень ведомственных целевых программ, основных
мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

	N
пп
	Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) государственной программы
	Срок реализации
	Объем финансирования (тыс. рублей)
	В том числе за счет средств:
	Участник/участник мероприятия
	Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации

	
	
	
	
	федерального бюджета (по согласованию)
	областного бюджета
	местных бюджетов (по согласованию)
	внебюджетных источников (по согласованию)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	наименование и единица измерения
	значения по годам реализации

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Подпрограмма 1 "Увеличение использования местных возобновляемых ресурсов в экономике Томской области"

	1
	Задача 1. Выявление целесообразности и возможностей для применения местных возобновляемых ресурсов в экономике региона

	
	Основное мероприятие 1. Выявление целесообразности и возможностей для применения местных возобновляемых ресурсов в экономике региона
	всего
	1500,0
	0,0
	1000,0
	0,0
	500,0
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области
	Количество проведенных исследований по использованию местных возобновляемых ресурсов
	x

	
	
	2015 год
	1500,0
	0,0
	1000,0
	0,0
	500,0
	
	
	1

	
	
	2016 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2017 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2018 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2019 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	(в ред. постановления Администрации Томской области от 05.04.2018 N 155а)

	1.1
	Мероприятие 1. Исследования в области использования отходов агропромышленного комплекса (далее - АПК)
	всего
	1500,0
	0,0
	1000,0
	0,0
	500,0
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области, Автономная некоммерческая организация "Томский центр ресурсосбережения и энергоэффективности" (по согласованию)
	
	

	
	
	2015 год
	1500,0
	0,0
	1000,0
	0,0
	500,0
	
	Количество проведенных исследований в области использования отходов АПК
	1

	
	
	2016 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2017 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2018 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2019 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	(в ред. постановлений Администрации Томской области от 31.07.2017 N 279а,
от 05.04.2018 N 155а)

	
	Итого по подпрограмме
	всего
	1500,0
	0,0
	1000,0
	0,0
	500,0
	
	x
	x

	
	
	2015 год
	1500,0
	0,0
	1000,0
	0,0
	500,0
	
	x
	x

	
	
	2016 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2017 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	x
	x

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2018 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2019 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	x
	x

	
	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	



4. Условия и порядок софинансирования подпрограммы
из федерального бюджета, местных бюджетов
и внебюджетных источников

Софинансирование из федерального бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников в подпрограмме не предусмотрено.





[bookmark: P4846]ПОДПРОГРАММА 2
"ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩИХ И
СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

	Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации Томской области
от 06.07.2016 N 226а, от 04.04.2017 N 121а, от 05.04.2018 N 155а,
от 29.03.2019 N 129а)



Паспорт подпрограммы
(в ред. постановления Администрации Томской области
от 29.03.2019 N 129а)

	Наименование подпрограммы
	Повышение энергетической эффективности энергоснабжающих и сетевых организаций Томской области

	Соисполнитель государственной программы (ответственный за подпрограмму)
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области

	Участники подпрограммы
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области

	Цель подпрограммы
	Повышение энергетической эффективности энергоснабжающих и сетевых организаций Томской области

	Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)
	Показатели
	2013 год (факт)
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	Прогнозный период 2021 год
	Прогнозный период 2022 год

	
	Удельный расход условного топлива на выработку электрической энергии, г.у.т. / кВт x ч
	302,1
	302
	301,9
	302,08
	302,05
	302,01
	301,98
	301,95
	301,92
	301,90

	
	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, кг.у.т. / Гкал
	150,2
	150,1
	150,0
	140,01
	138,41
	138,39
	138,36
	138,33
	138,30
	138,0

	Задачи подпрограммы
	1. Повышение энергоэффективности в сетевых организациях.
2. Повышение энергоэффективности в генерирующих организациях.
3. Анализ функционирования электроэнергетики и перспективы развития энергетического комплекса Томской области

	Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)
	Показатели
	2013 год (факт)
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	Прогнозный период 2021 год
	Прогнозный период 2022 год

	
	Задача 1. Повышение энергоэффективности в сетевых организациях

	
	Потери электрической энергии в электрических сетях, %
	9,9
	9,5
	9,1
	8,7
	8,68
	8,65
	8,62
	8,62
	8,62
	8,62

	
	Потери тепловой энергии от общего количества тепла, поданного тепловыми электростанциями, %
	23,5
	23
	22,5
	25,12
	25,8
	25,55
	24,5
	24,5
	24,5
	24,5

	
	Задача 2. Повышение энергоэффективности в генерирующих организациях

	
	Отношение фактического расхода топлива к нормативному при производстве тепловой энергии, %
	100,74
	100,6
	100,5
	100,4
	100,33
	100,31
	100,3
	100,3
	100,3
	100,3

	
	Отношение фактического расхода топлива к нормативному при производстве электроэнергии, %
	100,7
	100,6
	100,5
	100,4
	100,3
	100,2
	100,18
	100,18
	100,18
	100,18

	
	Задача 3. Анализ функционирования электроэнергетики и перспективы развития энергетического комплекса Томской области

	
	Степень готовности схемы и программы, %
	0,0
	0,0
	0,0
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ВЦП
	Отсутствуют

	Сроки реализации подпрограммы
	2015 - 2020 годы

	Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации), тыс. рублей
	Источники
	Всего
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	Прогнозный период 2021 год
	Прогнозный период 2022 год

	
	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз)
	0,0
	0,0
	0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	5000,0
	0,0
	5000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	1987085,3
	100000,0
	475000,0
	475000,0
	475000,0
	462085,3
	0,0
	0,0
	0,0

	
	всего по источникам
	1992085,3
	100000,0
	480000,0
	475000,0
	475000,0
	462085,3
	0,0
	0,0
	0,0




1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Энергосистема Томской области начала формироваться в 60-е годы двадцатого века в основном в городе Томске и Томском районе. Наиболее активный процесс формирования энергосистемы проходил в 70-е - 80-е годы: осуществлено электроснабжение потребителей юго-восточных районов области и начато активное строительство подстанций и линий электропередачи в северной части региона. ВЛ 110 кВ ПС Парабель - ПС Лугинецкая - ПС Игольская выстроена в габаритах 220 кВ с перспективой перевода указанных подстанций на напряжение 220 кВ. При активном освоении севера, в частности Северо-Васюганских нефтегазовых месторождений, построены сети 110 - 35 кВ, принадлежащие ОАО "Томскнефть" ВНК, при этом не учитывался износ магистральных линий и их ограниченная пропускная способность, которая препятствовала дальнейшему росту нагрузок в этом районе.
В настоящее время на территории Томской области действуют четыре энергоснабжающие организации, образующие региональную энергосистему:
АО "Томская генерация", в ведении которого находятся два энергоисточника: Томская ГРЭС-2 (Руст - 331 МВт) и ТЭЦ-3 (Руст - 140 МВт);
Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" "Томское предприятие магистральные электрические сети" осуществляет эксплуатацию сетей 220 - 550 кВ. По сети 500 кВ энергосистема связана с Объединенной энергосистемой Сибири, по сети 220 кВ - с Объединенной энергосистемой Урала. Негативной особенностью сформировавшейся системообразующей сети является ее протяженность (двухцепная ВЛ 220 кВ ПС Томская - ПС Парабель - Н. Вартовская ГРЭС составляет 797 км), слабая связь с Тюменской энергосистемой, отсутствие резервирования;
ПАО "Томская распределительная компания" находится под управлением ОАО "МРСК Сибири", входящего в ОАО "МРСК-Холдинг". ПАО "ТРК" осуществляет эксплуатацию находящихся в собственности компании электрических сетей напряжением 35 - 110 кВ, по которым осуществляется распределение электрической энергии потребителям области. Распределительная сеть сформирована кольцевыми и радиальными связями. В состав ПАО "ТРК" входят районы электрических сетей, расположенные в основном в районных центрах области, и три технических центра: ТЦ "Центральные электрические сети", ТЦ "Восточные электрические сети" и ТЦ "Северные электрические сети";
ОАО "Томскнефть" ВНК является владельцем электрических сетей напряжением 35 - 110 кВ в районе Северо-Васюганских нефтяных месторождений, сети напряжением 35 кВ в районе Советско-Соснинского, Вахского и Малореченского месторождений. Эксплуатацию сети, принадлежащей ОАО "Томскнефть" ВНК, осуществляет ООО "ЭнергоНефтьТомск".
Основными энергоисточниками энергосистемы Томской области являются электростанции Томская ГРЭС-2 (Ру-331 МВт) и ТЭЦ 3 (Ру-140 МВт), входящие в состав АО "Томская генерация", а также ТЭЦ СХК (699 МВт), принадлежащая АО "Сибирский химический комбинат". Остальные энергетические мощности представлены объектами малой генерации предприятий нефтегазодобывающего комплекса, как правило, газотурбинными и газопоршневыми электростанциями (блок-станции) установленной мощностью 31,5 МВт. Томская область является дефицитной по мощности и электроэнергии, прием электроэнергии из соседних регионов, объединенных энергосистем Сибири и Урала в 2010 году составил 3,981 млрд кВт x ч, или 43% потребляемой электроэнергии.
За 5 лет (2009 - 2013 годы) прослеживается тенденция роста энергопотребления в области, которое увеличилось на 3,6% по отношению к 2009 году.
Электроэнергетическая система (ЭЭС) Томской области входит в состав объединенной энергосистемы (ОЭС) Сибири. Межсистемные электрические связи с энергосистемами Красноярской и Кемеровской областей позволяют в настоящее время покрывать имеющийся дефицит мощности за счет перетоков из соседних энергосистем.
Однако дефицитность области по электроэнергии обуславливает поиск путей снижения ее зависимости от внешних поставщиков электроэнергии и повышения тем самым ее энергетической безопасности.
Наличие в области запасов природного газа и постоянное наращивание объемов его добычи позволяют потенциально рассматривать возможность строительства новых газовых энергоблоков на ТЭЦ-3, мини-ТЭЦ на базе газотурбинных или газодизельных энергоблоков небольшой мощности. В то же время прогнозируемая тенденция опережающего роста стоимости на природный газ по сравнению со стоимостью угля предопределяет целесообразность использования газа только на эффективном энергетическом оборудовании.
Более 90% генерирующего оборудования электростанций Томской области отработало свой парковый ресурс, изношено и требует замены.
Распределение электроэнергии по территории области осуществляется по электрическим сетям напряжением от 0,4 кВ до 220 кВ. С соседними энергосистемами область связана по ВЛ 500 и 220 кВ.
Общая протяженность ВЛ 110 кВ и выше составляет 7573,2 км (в одноцепном исполнении). На территории области эксплуатируется одна ПС 500/220 кВ с установленной мощностью автотрансформаторов 1002 МВА и 140 подстанций 35 - 220 кВ с установленной мощностью трансформаторов 5657,7 МВА.
Основной системообразующей линией Томской энергосистемы является двухцепная ВЛ 220 кВ Томск - Володино - Парабель - Советско-Соснинская длиной более 900 км. Из-за большой протяженности и малой пропускной способности эта линия не может служить в качестве транзитной для параллельной работы Объединенной энергосистемы Сибири и Объединенной энергосистемы Урала. В настоящее время точкой разделения электрических потоков этих энергосистем является ПС 220 кВ "Парабель", тем самым потребители Томской области севернее этой подстанции получают электроэнергию из Тюменской энергосистемы.
Основной составляющей затрат на производство электроэнергии и тепла являются затраты на топливо. Поэтому только за счет экономии топлива можно снизить себестоимость электроэнергии и тепла, особенно при неизбежном росте цен на газ и нефть.
Одна из важнейших характеристик при выработке тепловой и электрической энергии - величина удельных расходов топлива на выработку электроэнергии и тепла. Среднее значение удельного расхода условного топлива на выработку 1 кВт x ч ТЭЦ по России 336,9 г.у.т./кВт x ч, среднее значение удельного расхода условного топлива на выработку 1 Гкал тепла ТЭЦ равно 144,6 кг.у.т./Гкал.
К 2020 году удельный расход условного топлива на выработку электрической энергии снизится на 0,6 кг.у.т./кВт x ч по сравнению с 2014 годом, удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии снизится на 0,7 кг.у.т./Гкал.
Мероприятия, позволяющие снизить удельный вес расходов топлива на выработку электроэнергии и тепла, это прежде всего мероприятия по модернизации производства.
Внебюджетные источники финансирования, предусмотренные в подпрограмме, это средства, предусмотренные инвестиционными программами развития генерирующих компаний и сетевых организаций, направленные на реализацию мероприятий по повышению энергоэффективности.

2. Перечень показателей задач подпрограммы
и сведения о порядке сбора информации
по показателям и методике их расчета
(в ред. постановления Администрации Томской области
от 04.04.2017 N 121а)


	N
пп
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Пункт Федерального плана статистических работ
	Периодичность сбора данных
	Временные характеристики показателя
	Алгоритм формирования (формула) расчета показателя
	Метод сбора информации
	Ответственный за сбор данных по показателю
	Дата получения фактического значения показателя

	Задача 1. Повышение энергоэффективности в сетевых организациях

	1
	Потери электрической энергии в электрических сетях
	%
	1.4.6
Форма 24-энергетика. Электробаланс
	
	
	
	
	
	

	2
	Потери тепловой энергии от общего количества тепла, поданного тепловыми электростанциями
	%
	1.5.8
бюллетень 1-ТЕП
	
	
	
	
	
	

	Задача 2. Повышение энергоэффективности в генерирующих организациях

	1
	Отношение фактического расхода топлива к нормативному при производстве тепловой энергии
	%
	1.5.8
бюллетень 1-ТЕП
	
	
	
	
	
	

	2
	Отношение фактического расхода топлива к нормативному при производстве электроэнергии
	%
	1.4.6
бюллетень 1-ТЕП
	
	
	
	
	
	

	Задача 3. Анализ функционирования электроэнергетики и перспективы развития энергетического комплекса Томской области

	1
	Степень готовности схемы и программы
	%
	
	Год
	За отчетный период
	Подсчет
	Ведомственная статистика
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области
	Март года, следующего за отчетным годом

	(в ред. постановления Администрации Томской области от 05.04.2018 N 155а)


(таблица в ред. постановления Администрации Томской области от 06.07.2016 N 226а)

3. Перечень ведомственных целевых программ, основных
мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

	N
пп
	Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) государственной программы
	Срок реализации
	Объем финансирования (тыс. рублей)
	В том числе за счет средств:
	Участник/участник мероприятия
	Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации

	
	
	
	
	федерального бюджета (по согласованию)
	областного бюджета
	местных бюджетов (по согласованию)
	внебюджетных источников (по согласованию)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	наименование и единица измерения
	значения по годам реализации

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Подпрограмма "Повышение энергетической эффективности энергоснабжающих и сетевых организаций Томской области"

	
	Задача 1. Повышение энергоэффективности в сетевых организациях

	1
	Основное мероприятие 1. Мероприятия по повышению энергоэффективности в сетевых организациях
	всего
	1151977,1
	0,0
	0,0
	0,0
	1151977,1
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области
	x
	x

	
	
	2015 год
	60000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	60000,0
	
	Потери электрической энергии в электрических сетях, %
	9,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Потери тепловой энергии от общего количества тепла, поданного тепловыми электростанциями, %
	22,5

	
	
	2016 год
	315000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	315000,0
	
	Потери электрической энергии в электрических сетях, %
	8,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Потери тепловой энергии от общего количества тепла, поданного тепловыми электростанциями, %
	25,12

	
	
	2017 год
	315000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	315000,0
	
	Потери электрической энергии в электрических сетях, %
	8,68

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Потери тепловой энергии от общего количества тепла, поданного тепловыми электростанциями, %
	25,8

	
	
	2018 год
	315000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	315000,0
	
	Потери электрической энергии в электрических сетях, %
	8,65

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Потери тепловой энергии от общего количества тепла, поданного тепловыми электростанциями, %
	25,55

	
	
	2019 год
	146977,1
	0,0
	0,0
	0,0
	146977,1
	
	Потери электрической энергии в электрических сетях, %
	8,62

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Потери тепловой энергии от общего количества тепла, поданного тепловыми электростанциями, %
	24,5

	
	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Потери электрической энергии в электрических сетях, %
	8,62

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Потери тепловой энергии от общего количества тепла, поданного тепловыми электростанциями, %
	24,5

	
	
	Прогнозный период 2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Потери электрической энергии в электрических сетях, %
	8,62

	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Потери тепловой энергии от общего количества тепла, поданного тепловыми электростанциями, %
	24,5

	
	
	Прогнозный период 2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Потери электрической энергии в электрических сетях, %
	8,62

	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Потери тепловой энергии от общего количества тепла, поданного тепловыми электростанциями, %
	24,5

	(п. 1 в ред. постановления Администрации Томской области от 29.03.2019 N 129а)

	1.1
	Мероприятие 1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сетевых организациях напряжением 6 - 35 кВ
	всего
	286055,2
	0,0
	0,0
	0,0
	286055,2
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области, сетевые организации (по согласованию)
	x
	x

	
	
	2015 год
	30000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	30000,0
	
	Потери электрической энергии в электрических сетях сетевых организаций напряжением 6 - 35 кВ, %
	12,75

	
	
	2016 год
	65000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	65000,0
	
	
	12,74

	
	
	2017 год
	65000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	65000,0
	
	
	11,81

	
	
	2018 год
	65000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	65000,0
	
	
	11,79

	
	
	2019 год
	61055,2
	0,0
	0,0
	0,0
	61055,2
	
	
	11,77

	
	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	11,77

	
	
	Прогнозный период 2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	11,77

	
	
	Прогнозный период 2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	11,77

	(п. 1.1 в ред. постановления Администрации Томской области от 29.03.2019 N 129а)

	1.2
	Мероприятие 2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности сетевыми предприятиями напряжением 35 кВ и выше
	всего
	865921,9
	0,0
	0,0
	0,0
	865921,9
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области, сетевые организации (по согласованию)
	x
	x

	
	
	2015 год
	30000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	30000,0
	
	Потери электрической энергии в электрических сетях сетевыми предприятиями напряжением 35 кВ и выше, %
	8,46

	
	
	2016 год
	250000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	250000,0
	
	
	8,39

	
	
	2017 год
	250000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	250000,0
	
	
	7,98

	
	
	2018 год
	250000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	250000,0
	
	
	7,96

	
	
	2019 год
	85921,9
	0,0
	0,0
	0,0
	85921,9
	
	
	7,94

	
	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	7,94

	
	
	Прогнозный период 2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	7,94

	
	
	Прогнозный период 2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	7,94

	(п. 1.2 в ред. постановления Администрации Томской области от 29.03.2019 N 129а)

	
	Задача 2. Повышение энергоэффективности в генерирующих организациях

	2
	Основное мероприятие 2. Мероприятия по повышению энергоэффективности в генерирующих организациях
	всего
	835108,2
	0,0
	0,0
	0,0
	835108,2
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области
	x
	x

	
	
	2015 год
	40000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	40000,0
	
	Отношение фактического расхода топлива к нормативному при производстве тепловой энергии, %
	100,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Отношение фактического расхода топлива к нормативному при производстве электроэнергии, %
	100,5

	
	
	2016 год
	160000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	160000,0
	
	Отношение фактического расхода топлива к нормативному при производстве тепловой энергии, %
	100,4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Отношение фактического расхода топлива к нормативному при производстве электроэнергии, %
	100,4

	
	
	2017 год
	160000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	160000,0
	
	Отношение фактического расхода топлива к нормативному при производстве тепловой энергии, %
	100,33

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Отношение фактического расхода топлива к нормативному при производстве электроэнергии, %
	100,3

	
	
	2018 год
	160000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	160000,0
	
	Отношение фактического расхода топлива к нормативному при производстве тепловой энергии, %
	100,31

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Отношение фактического расхода топлива к нормативному при производстве электроэнергии, %
	100,31

	
	
	2019 год
	315108,2
	0,0
	0,0
	0,0
	315108,2
	
	Отношение фактического расхода топлива к нормативному при производстве тепловой энергии, %
	100,30

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Отношение фактического расхода топлива к нормативному при производстве электроэнергии, %
	100,18

	
	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Отношение фактического расхода топлива к нормативному при производстве тепловой энергии, %
	100,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Отношение фактического расхода топлива к нормативному при производстве электроэнергии, %
	100,18

	
	
	Прогнозный период 2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Отношение фактического расхода топлива к нормативному при производстве тепловой энергии, %
	100,3

	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Отношение фактического расхода топлива к нормативному при производстве электроэнергии, %
	100,18

	
	
	Прогнозный период 2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Отношение фактического расхода топлива к нормативному при производстве тепловой энергии, %
	100,3

	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Отношение фактического расхода топлива к нормативному при производстве электроэнергии, %
	100,18

	(п. 2 в ред. постановления Администрации Томской области от 29.03.2019 N 129а)

	2.1
	Мероприятие 1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на тепловых электростанциях
	всего
	835108,2
	0,0
	0,0
	0,0
	835108,2
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области, тепловые электростанции (по согласованию)
	x
	x

	
	
	2015 год
	40000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	40000,0
	
	Отношение фактического расхода топлива к нормативному при производстве тепловой энергии на тепловых электростанциях, %
	100,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Отношение фактического расхода топлива к нормативному при производстве электроэнергии на тепловых электростанциях, %
	100,5

	
	
	2016 год
	160000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	160000,0
	
	Отношение фактического расхода топлива к нормативному при производстве тепловой энергии на тепловых электростанциях, %
	100,4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Отношение фактического расхода топлива к нормативному при производстве электроэнергии на тепловых электростанциях, %
	100,4

	
	
	2017 год
	160000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	160000,0
	
	Отношение фактического расхода топлива к нормативному при производстве тепловой энергии на тепловых электростанциях, %
	100,33

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Отношение фактического расхода топлива к нормативному при производстве электроэнергии на тепловых электростанциях, %
	100,33

	
	
	2018 год
	160000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	160000,0
	
	Отношение фактического расхода топлива к нормативному при производстве тепловой энергии на тепловых электростанциях, %
	100,31

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Отношение фактического расхода топлива к нормативному при производстве электроэнергии на тепловых электростанциях, %
	100,31

	
	
	2019 год
	315108,2
	0,0
	0,0
	0,0
	315108,2
	
	Отношение фактического расхода топлива к нормативному при производстве тепловой энергии на тепловых электростанциях, %
	100,30

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Отношение фактического расхода топлива к нормативному при производстве электроэнергии на тепловых электростанциях, %
	100,30

	
	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Отношение фактического расхода топлива к нормативному при производстве тепловой энергии на тепловых электростанциях, %
	100,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Отношение фактического расхода топлива к нормативному при производстве электроэнергии на тепловых электростанциях, %
	100,3

	
	
	Прогнозный период 2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Отношение фактического расхода топлива к нормативному при производстве тепловой энергии на тепловых электростанциях, %
	100,3

	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Отношение фактического расхода топлива к нормативному при производстве электроэнергии на тепловых электростанциях, %
	100,3

	
	
	Прогнозный период 2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Отношение фактического расхода топлива к нормативному при производстве тепловой энергии на тепловых электростанциях, %
	100,3

	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Отношение фактического расхода топлива к нормативному при производстве электроэнергии на тепловых электростанциях, %
	100,3

	(п. 2.1 в ред. постановления Администрации Томской области от 29.03.2019 N 129а)

	
	Задача 3. Анализ функционирования электроэнергетики и перспективы развития энергетического комплекса Томской области

	(введена постановлением Администрации Томской области от 06.07.2016 N 226а)

	3
	Основное мероприятие 1. Анализ функционирования электроэнергетики и перспективы развития энергетического комплекса Томской области
	всего
	5000,0
	0,0
	5000,0
	0,0
	0,0
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области
	Степень готовности схемы и программы, %
	x

	
	
	2015 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	x

	
	
	2016 год
	5000,0
	0,0
	5000,0
	0,0
	0,0
	
	
	100,0

	
	
	2017 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0,0

	
	
	2018 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0,0

	
	
	2019 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0,0

	
	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0,0

	(в ред. постановления Администрации Томской области от 05.04.2018 N 155а)

	3.1
	Мероприятие 1. Разработка Схемы и программы развития электроэнергетики Томской области на период 2017 - 2021 годов
	всего
	5000,0
	0,0
	5000,0
	0,0
	0,0
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области
	Количество разработанных Схем и программ развития электроэнергетики, ед.
	x

	
	
	2015 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0,0

	
	
	2016 год
	5000,0
	0,0
	5000,0
	0,0
	0,0
	
	
	1

	
	
	2017 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0,0

	
	
	2018 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0,0

	
	
	2019 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0,0

	
	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0,0

	(в ред. постановления Администрации Томской области от 05.04.2018 N 155а)

	
	Итого по подпрограмме
	всего
	1992085,3
	0,0
	5000,0
	0,0
	1987085,3
	
	x
	x

	
	
	2015 год
	100000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	100000,0
	
	x
	x

	
	
	2016 год
	480000,0
	0,0
	5000,0
	0,0
	475000,0
	
	x
	x

	
	
	2017 год
	475000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	475000,0
	
	x
	x

	
	
	2018 год
	475000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	475000,0
	
	x
	x

	
	
	2019 год
	462085,3
	0,0
	0,0
	0,0
	462085,3
	
	x
	x

	
	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	x
	x

	
	
	Прогнозный период 2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	x
	x

	
	
	Прогнозный период 2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	x
	x

	(в ред. постановления Администрации Томской области от 29.03.2019 N 129а)




4. Условия и порядок софинансирования
подпрограммы из федерального бюджета,
местных бюджетов и внебюджетных источников

Подпрограмма предусматривает софинансирование из внебюджетных источников, условия и порядок софинансирования осуществляются по согласованию с заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством.
Софинансирование из федерального бюджета и местных бюджетов в подпрограмме не предусмотрено.





[bookmark: P5851]ПОДПРОГРАММА 3
"РАЗВИТИЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЕ
УРОВНЯ ГАЗИФИКАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

	Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации Томской области
от 06.07.2016 N 226а, от 08.08.2016 N 271а, от 30.12.2016 N 425а,
от 04.04.2017 N 121а, от 31.07.2017 N 279а, от 05.04.2018 N 155а,
от 18.12.2018 N 475а, от 29.03.2019 N 129а, от 05.06.2019 N 209а,
от 30.12.2019 N 523а)



Паспорт подпрограммы
(в ред. постановления Администрации Томской области
от 29.03.2019 N 129а)

	Наименование подпрограммы
	Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области

	Соисполнитель государственной программы (ответственный за подпрограмму)
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области

	Участники подпрограммы
	Департамент архитектуры и строительства Томской области;
Департамент общего образования Томской области;
Департамент социальной защиты населения Томской области;
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области
Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области

	(в ред. постановления Администрации Томской области от 30.12.2019 N 523а)

	Сроки реализации подпрограммы
	2015 - 2020 годы

	Цели подпрограммы
	Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области

	Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)
	Показатели целей
	2013 год
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	Прогнозный период 2021 год
	Прогнозный период 2022 год

	
	Объем реализации природного газа потребителям в Томской области для выработки тепловой и электрической энергии с использованием газа в качестве основного вида топлива, млн м3/год <*>
	411,4
	433,0
	414,6
	430,0
	450,0
	550,0
	650,0
	700,0
	750,0
	800,0

	Задачи подпрограммы
	Задача 1. Развитие региональной газотранспортной инфраструктуры. Проектирование и строительство объектов распределения газа межпоселкового значения на территории Томской области.
Задача 2. Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. Проектирование и строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Томской области.
Задача 3. Реализация комплексных проектов по модернизации (реконструкции) систем теплоснабжения локальных объектов и населенных пунктов Томской области с учетом строительства (технического перевооружения) источников выработки тепловой энергии на природном газе.
Задача 4. Обеспечение подключения к распределительным газопроводам внутридомового газового оборудования (ВДГО) для отопления жилых и нежилых помещений, подогрева воды и приготовления пищи в индивидуальных домовладениях на территории Томской области.
Задача 5. Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд

	Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)
	Показатели задач
	2013 год (факт)
	2014 год (факт)
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	Прогнозный период 2021 год
	Прогнозный период 2022 год

	
	Задача 1. Развитие региональной газотранспортной инфраструктуры. Проектирование и строительство объектов распределения газа межпоселкового значения на территории Томской области

	
	1. Протяженность построенных межпоселковых газопроводов на территории Томской области, км
	305
	313
	57,0
	0
	0
	19,83
	61,3
	0,3
	3,64
	6,16

	
	2. Протяженность запроектированных межпоселковых газопроводов на территории Томской области, км
	0
	0
	0
	180,4
	5,03
	7,9
	0
	0
	0
	0

	
	3. Количество населенных пунктов Томской области, получивших техническую возможность газификации, ед.
	0
	85
	6
	0
	0
	2
	2
	0
	0
	3

	
	Задача 2. Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. Проектирование и строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Томской области

	
	1. Протяженность запроектированных внутрипоселковых газопроводов на территории Томской области, км
	-
	0
	23,93
	15,66
	0,95
	0
	0
	0
	0
	0

	
	2. Протяженность построенных внутрипоселковых газопроводов на территории Томской области, км
	1690
	1800
	139,71
	210,11
	11,99
	15,34
	73,61
	76,2
	0
	0

	
	3. Количество домовладений, получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения, ед.
	45000
	50000
	1322
	4465
	247
	17
	2297
	1272
	0
	0

	
	4. Количество объектов юридических лиц, получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения, ед.
	1400
	1420
	3
	15
	0
	0
	8
	6
	0
	0

	
	Задача 3. Реализация комплексных проектов по модернизации (реконструкции) систем теплоснабжения локальных объектов и населенных пунктов Томской области с учетом строительства (технического перевооружения) источников выработки тепловой энергии на природном газе

	
	1. Количество запроектированных коммунально-бытовых котельных и локальных котельных объектов соцкультбыта, использующих природный газ в качестве основного вида топлива, ед.
	-
	2
	3
	0
	0
	0
	1
	15
	0
	0

	
	2. Количество введенных в эксплуатацию коммунально-бытовых котельных и локальных котельных объектов соцкультбыта, использующих природный газ в качестве основного вида топлива, ед.
	-
	280
	2
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	3. Мощность введенных в эксплуатацию коммунально-бытовых котельных и локальных котельных объектов соцкультбыта, использующих природный газ в качестве основного вида топлива, МВт
	-
	600
	4,1
	6
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Задача 4. Обеспечение подключения к распределительным газопроводам внутридомового газового оборудования (ВДГО) для отопления жилых и нежилых помещений, подогрева воды и приготовления пищи в индивидуальных домовладениях на территории Томской области

	
	1. Количество заключенных договоров поставки газа с потребителями - физическими лицами в Томской области, ед.
	32850
	35140
	3000
	1500
	2000
	2000
	2000
	-
	-
	-

	
	Задача 5. Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд

	
	Доля населенных пунктов Томской области, обеспеченных бесперебойной поставкой сжиженным углеводородным газом населению, %
	34
	34
	34
	34
	34
	34
	34
	34
	34
	34

	(в ред. постановлений Администрации Томской области от 05.06.2019 N 209а,
от 30.12.2019 N 523а)

	Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее - ВЦП)
	Отсутствуют

	Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)
	Источники
	Всего
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	Прогнозный период 2021 год
	Прогнозный период 2022 год

	
	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	потребность
	7118230,7
	649766,5
	330218,2
	15273,0
	1722191,0
	1711036,2
	1578351,7
	1111394,1
	0,0

	
	утверждено
	1377739,5
	649766,5
	330218,2
	15273,0
	90965,6
	128216,2
	153300,0
	5000,0
	5000,0

	
	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	потребность
	354647,2
	16384,8
	4492,7
	0,0
	128302,7
	96970,6
	81497,2
	26999,2
	0,0

	
	утверждено
	83551,9
	16384,8
	4492,7
	0,0
	20268,2
	21110,2
	21296,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	потребность
	18256668,7
	1111772,0
	924976,3
	299621,0
	3574027,8
	3977657,6
	3365675,4
	4892276,1
	110662,5

	
	утверждено
	7530734,7
	1111772,0
	924976,3
	299621,0
	1153037,8
	3861713,6
	5675,4
	63276,1
	110662,5

	
	всего по источникам:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	потребность
	25729546,6
	1777923,3
	1259687,2
	314894,0
	5424521,5
	5785664,4
	5025524,3
	6030669,4
	110662,5

	
	утверждено
	8992026,1
	1777923,3
	1259687,2
	314894,0
	1264271,6
	4011040,0
	180271,4
	68276,1
	115662,5

	(в ред. постановления Администрации Томской области от 30.12.2019 N 523а)




1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3,
основные проблемы и прогноз развития

Газоснабжение части населенных пунктов Томской области в настоящее время осуществляется природным газом от магистрального газопровода Нижневартовский ГПЗ - Парабель - Кузбасс и сжиженным углеводородным газом от резервуаров сжиженного газа и баллонных установок. Газоснабжение энергетических объектов - котельных в городах Стрежевой и Кедровый осуществляется попутным газом нефтяных месторождений. Сетевой природный газ поступает от 22 газораспределительных станций, загрузка которых в среднем не превышает 40%.
По состоянию на 01.01.2014 на территории Томской области находятся в эксплуатации около 290 км газопроводов-отводов 1-й категории. Газораспределительной организацией ООО "Газпром газораспределение Томск" эксплуатируется 1831 км наружных газопроводов.
Газифицировано природным газом 32738 домовладений (квартиры) и сжиженным газом (СУГ) - 48940 домовладений. Объем реализации природного сетевого газа в Томской области по итогам 2013 года составил 2,48 млрд куб. м.
Уровень газификации природным газом жилищного фонда Томской области по состоянию на 01.01.2014 составлял 7,36%, что существенно ниже средних показателей по России - 65,3%. В то же время необходимо учитывать тот факт, что не весь жилой фонд Томской области подлежит газификации. Не подлежит газификации многоквартирный жилой фонд, отапливаемый от централизованных источников теплоснабжения и с электрическими плитами для приготовления пищи, а также аварийное жилье. Перечень населенных пунктов Томской области, подлежащих газификации, а также способ их газификации определяются Генеральной схемой газоснабжения и газификации Томской области. С учетом жилого фонда, не подлежащего газификации, максимально достижимая величина рассматриваемого показателя составляет не более 24 - 25%. Таким образом, для объективной оценки текущего положения по газификации Томской области необходимо рассматривать показатель "Уровень газификации жилищного фонда Томской области, подлежащего газификации", который по состоянию на 01.01.2014 имел значение 27,1%.
Уровень востребованности (загрузки) построенных внутрипоселковых распределительных газопроводов составляет около 60% для населения и 95% для юридических лиц. Наиболее высокий уровень загрузки (до 70%) наблюдается на территории газифицированных городов и районных центров, в малых населенных пунктах уровень загрузки газопроводов существенно ниже (30 - 40%). Основной причиной низкой активности населения по подключению к построенным газовым сетям является недостаточный уровень доходов, продолжение субсидирования закупки дров и угля жителям газифицированных населенных пунктов. В то же время перевод на природный газ оставшейся части жилого фонда и объектов юридических лиц в газифицированных населенных пунктах для решения задачи снижения энергоемкости ВРП в целом ситуацию не изменит. Необходимо осуществлять газификацию новых территорий и в первую очередь ориентироваться на населенные пункты с большой численностью жителей, где функционируют объекты соцкультбыта, действуют неэффективные угольные, нефтяные и дровяные котельные. Существующие проблемы газификации Томской области обуславливают актуальность проведения целенаправленной политики в сфере газоснабжения природным газом и определяют необходимость комплексного программного подхода к их решению.
В условиях систематического роста цен на топливно-энергетические ресурсы основной задачей органов государственной власти Томской области является снижение энергоемкости всех видов продукции, минимизация издержек и сдерживание темпов роста тарифов на тепловую энергию. Согласно расчетам, приведенным ООО "Спэйс-Энергоаудит" в Региональном исследовании по выбору оптимального вида топлива для котельных Томской области (Государственный контракт от 10.05.2012 N 198), использование природного газа обходится в среднем на 30% дешевле каменного угля и в 3 раза дешевле нефтяного топлива.
Переход к использованию в качестве топлива природного газа (вместо угля, нефти, дров) будет способствовать снижению затрат населения на оплату коммунальных услуг, улучшению условий жизни населения и одновременно снижению расходов областного бюджета на предоставление мер социальной поддержки населению, на содержание государственных и муниципальных учреждений.
Развитие газоснабжения и газификации Томской области позволит решить следующие проблемные вопросы:
стабилизировать цены (тарифы) на услуги теплоснабжающих организаций. Высокий уровень тарифов на тепловую энергию в значительной степени связан с высокой долей топливной составляющей (35 - 50%) в структуре себестоимости выработки тепловой энергии на котельных, использующих в качестве топлива уголь, нефть. Этому в немалой степени способствует как цена топлива, так и низкая эффективность его использования. Себестоимость топливной составляющей в тарифе на тепловую энергию при использовании природного газа в 1,5 - 2 раза ниже по сравнению с другими видами топлива;
снизить затраты населения на жилищно-коммунальные услуги. Затраты на приготовление пищи снизятся в 1,5 - 1,9 раза по сравнению с использованием дровяного топлива и в 5 раз по сравнению с использованием электричества;
снизить затраты промышленных и сельскохозяйственных предприятий на производство продукции, повысить ее конкурентоспособность за счет снижения энергетической составляющей в себестоимости продукции;
создать условия для реализации мероприятий по обеспечению энергетической эффективности и энергосбережения на территории области (применение высокоэффективного оборудования на объектах теплоснабжения);
улучшить экологическое состояние воздушного бассейна. Перевод на газ потребителей, использующих в качестве топлива каменный уголь и сырую нефть, позволит не только сократить объем вредных выбросов в атмосферу, но и решить проблему утилизации угольного шлака и нефтяного парафина.
Оцениваемая потребность в средствах, необходимых для реализации мероприятий по газификации Томской области, значительно превышает возможности бюджетов заинтересованных в газификации муниципальных образований Томской области. Таким образом, необходимо учитывать комплексный подход и системно подходить к решению различных вопросов: финансово-экономических, технических, управления процессом. Эффективное решение проблем газификации невозможно в рамках текущего бюджетного финансирования, требуется привлечение дополнительных бюджетных средств и внебюджетных источников.
В качестве внебюджетных источников для газификации населенных пунктов Томской области привлекаются частные инвестиционные средства, в том числе средства ПАО "Газпром". В рамках Соглашения о сотрудничестве между Администрацией Томской области и ПАО "Газпром" от 20.12.2004 (дополнительное соглашение N 1 от 30.11.2009) и в соответствии с совместно утвержденной ПАО "Газпром" и Администрацией Томской области Программой развития газоснабжения и газификации Томской области инвестиции ПАО "Газпром" в реализацию проектов на территории Томской области составят более 5 млрд рублей. Перечень объектов распределения газа, строящихся в рамках обязательств ПАО "Газпром", представлен в приложении N 1 к настоящей подпрограмме.
При реализации инвестиционных проектов ПАО "Газпром" выполняет комплекс работ по строительству газопроводов-отводов, газораспределительных станций и межпоселковых газопроводов. Обязательства Администрации Томской области состоят в строительстве уличных газораспределительных сетей и подготовке потребителей к приему газа. Перечень объектов муниципальной и областной собственности представлен в приложении N 2 к настоящей подпрограмме.
В ходе совместной работы Администрации Томской области с предприятиями группы "Газпром" определено, что для ряда крупных населенных пунктов ввиду значительной удаленности от системы магистральных газопроводов строительство межпоселковых газопроводов экономически нецелесообразно. Вместе с тем концепция участия ПАО "Газпром" в газификации регионов Российской Федерации предусматривает возможность автономной газификации таких населенных пунктов с использованием технологии сжижения природного газа.
В качестве пилотного планируется к реализации проект строительства в районе ГРС Каргала (Шегарский район) установки по сжижению природного газа производительностью до 6,0 т в час и четырех пунктов приема, хранения и регазификации СПГ, предназначенных для газификации с. Бакчар, с. Подгорное, с. Тегульдет и д. Вороновка Шегарского района.
Экономика предприятий, содержание бюджетных организаций и жилищного фонда Томской области с учетом продолжительного отопительного сезона и неблагоприятных климатических условий являются чрезвычайно энергозатратными. Высокая энергоемкость производимых на территории Томской области товаров и услуг является сдерживающим фактором инвестиционной активности субъектов рынка и покупательной способности населения. Сокращение энергоемкости производства конечной продукции является ключевой задачей, решение которой открывает новые возможности для развития региона, увеличивает конкурентоспособность продукции, улучшает инвестиционный климат, обеспечивает экономию бюджетных средств и средств населения.
Производство конечного продукта происходит путем переработки определенных ресурсов с использованием различных видов энергии (электрической, тепловой, энергии пара), при этом производитель продукции (потребитель энергии), как правило, стремится эффективно использовать полученную или выработанную самостоятельно энергию для обеспечения конкурентоспособности своей продукции. В то же время энергия, выработанная посредством низкоэффективного сжигания твердого и жидкого топлива, стоимость которого также учитывает абсолютно все потери на этапах оценки качества и транспортировки, получается существенно дороже, чем энергия, полученная от сжигания природного газа на оборудовании с высоким КПД.
С учетом региональной специфики почти вся энергия, производимая на территории Томской области, получается в процессе сжигания различных видов топлива, использование альтернативных (возобновляемых) источников энергии на территории региона не развито в основном по причине экономической нецелесообразности.
Экономический эффект производства тепловой энергии с использованием природного газа возникает не столько в результате его ценового преимущества перед другими видами топлива, сколько по причине значительного отличия по показателям эффективности использования в производстве.
Природный газ не надо заблаговременно закупать и складировать. В сравнении с привозными видами топлива природный газ позволяет высвобождать финансовые средства предприятий и населения, отсутствует необходимость кредитования на закупку топлива перед отопительным сезоном.
КПД современного котельного оборудования на природном газе достигает 93 - 97%. В противовес этому действующие котельные установки на жидком топливе (сырая нефть, мазут) имеют КПД около 80%, на угле - 50 - 60%, на дровах - менее 50%. При этом если нефть и дрова еще можно считать местным топливом, то уголь доставляется в Томскую область из других регионов.
При использовании котельными жидкого топлива в зимнее время требуется его подогрев перед сжиганием, что напрямую влияет на энергоемкость производимой тепловой энергии. Также перед сжиганием требуется подготовка твердого топлива (распил, колка дров, дробление, измельчение смерзшихся масс угля).
При доставке твердого топлива с мест его производства (добычи) до мест производства энергии требуется многократная перегрузка и перевалка. При доставке водным транспортом (баржами) транспортные потери угля с учетом многократной перегрузки достигают 15 - 20% от объема доставки.
На этапах транспортировки и хранения твердого и жидкого топлива возникают случаи хищения и необоснованного списания топлива в ущерб качества производимой тепловой энергии.
Низкая транспортная доступность населенных пунктов Томской области требует создания на местах существенных объемов хранения твердого и жидкого топлива. В результате в процессе складирования происходит потеря теплотворной способности топлива. Имеет место самовозгорание угля при длительном хранении на открытых складах.
Требование по наличию склада топлива влечет за собой укрупнение (централизацию) систем теплоснабжения сельских населенных пунктов с низкой плотностью застройки. Следствием этого является необходимость капитального ремонта и содержания теплотрасс большой протяженности с неэффективными гидравлическими и теплосберегающими характеристиками.
Важным является вопрос контроля качества и теплотворной способности топлива. В практике эксплуатации угольных котельных имеет место завышение показателей по качеству топлива и, как следствие, перерасход топлива при производстве тепла.
Организация контроля и учета объемов потребления топлива на котельных установках не менее важная задача, решать которую чрезвычайно трудно при использовании твердого топлива, поскольку учет осуществляется только на этапе приемки на склад путем общего взвешивания или расчетным способом. В противовес этому расход природного газа измеряется с применением высокоточных приборов учета с возможностью применения систем телеметрии и автоматической коррекции объемов потребления по температуре и давлению газа.
Применение современных проектных решений при строительстве газовых автономных источников теплоснабжения взамен устаревших угольных котельных позволяет полностью автоматизировать процесс производства, обеспечить стабильность и качество тепловой энергии, исключить человеческий фактор, сократить затраты на оплату труда.
По результатам реализации программных мероприятий прогнозируется повышение уровня газификации природным газом жилищного фонда Томской области, подлежащего газификации до 40,3% (при существующем уровне - 27,1%). Увеличение объемов реализации природного газа на территории Томской области в целях выработки тепловой и электрической энергии на оборудовании, использующем природный газ в качестве основного вида топлива, прогнозируется до уровня не менее 700 млн куб. м (при существующем объеме 414,6 млн куб. м).
(в ред. постановления Администрации Томской области от 05.04.2018 N 155а)
Для достижения основных целей в рамках подпрограммы предусмотрены мероприятия по разработке проектно-сметной документации и строительству распределительных газопроводов, газораспределительных станций, объектов автономной газификации с применением технологий СПГ, газовых котельных и автономных источников теплоснабжения, а также мероприятия по монтажу ВДГО и подключению к газораспределительным сетям индивидуальных домовладений (квартир).
Мероприятия данной подпрограммы создадут условия для подключения к системе газоснабжения более 33 тысяч домовладений, 430 объектов юридических лиц в 14 муниципальных образованиях Томской области. Для этих целей в рамках подпрограммы предусмотрено строительство газопроводов протяженностью более 1700 км, в том числе подтвержденные обязательства ПАО "Газпром" состоят в финансировании строительства объектов распределения газа общей протяженностью 236,4 км, 3 газораспределительных станций, комплекса по сжижению природного газа (КСПГ) и 5 станций приема, хранения и регазификации СПГ.

2. Перечень показателей задач подпрограммы
и сведения о порядке сбора информации
по показателям и методике их расчета
(в ред. постановления Администрации Томской области
от 04.04.2017 N 121а)


	N
пп
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Пункт Федерального плана статистических работ
	Периодичность сбора данных
	Временные характеристики показателя
	Алгоритм формирования (формула) расчета показателя
	Метод сбора информации
	Ответственный за сбор данных по показателю
	Дата получения фактического значения показателя

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Показатели задачи 1 подпрограммы 3 "Развитие региональной газотранспортной инфраструктуры. Проектирование и строительство объектов распределения газа межпоселкового значения на территории Томской области"

	1
	Количество построенных станций приема, хранения и регазификации сжиженного природного газа на территории Томской области (далее - количество СПХР)
	ед.
	-
	год
	за отчетный период
	На основании данных программы развития газоснабжения и газификации Томской области ПАО "Газпром"
	Ведомственная статистика
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области
	март года, следующего за отчетным годом

	(п. 1 в ред. постановления Администрации Томской области от 05.04.2018 N 155а)

	2
	Количество населенных пунктов Томской области, получивших техническую возможность газификации (далее - количество населенных пунктов с ТУ)
	ед.
	-
	год
	за отчетный период
	На основании данных паспортов газового хозяйства газораспределительных организаций
	Ведомственная статистика
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области
	март года, следующего за отчетным годом

	(в ред. постановления Администрации Томской области от 05.04.2018 N 155а)

	3
	Протяженность построенных межпоселковых газопроводов на территории Томской области
	км
	-
	год
	за отчетный период
	На основании данных программы развития газоснабжения и газификации Томской области ПАО "Газпром"
	Ведомственная статистика
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области
	март года, следующего за отчетным годом

	(п. 3 в ред. постановления Администрации Томской области от 05.04.2018 N 155а)

	4
	Протяженность запроектированных межпоселковых газопроводов на территории Томской области (далее - протяженность запроектированных МПГ)
	км
	-
	год
	за отчетный период
	На основании данных проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу
	Ведомственная статистика
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области
	март года, следующего за отчетным годом

	(в ред. постановления Администрации Томской области от 05.04.2018 N 155а)

	Показатели задачи 2 подпрограммы 3 "Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. Проектирование и строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Томской области"

	5
	Протяженность запроектированных внутрипоселковых газопроводов на территории Томской области (далее - протяженность запроектированных ВПГ)
	км
	-
	год
	за отчетный период
	На основании данных проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу
	Ведомственная статистика
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области
	март года, следующего за отчетным годом

	(в ред. постановления Администрации Томской области от 05.04.2018 N 155а)

	6
	Протяженность построенных внутрипоселковых газопроводов на территории Томской области (далее - протяженность ВПГ)
	км
	-
	год
	за отчетный период
	На основании данных паспортов газового хозяйства газораспределительных организаций
	Ведомственная статистика
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области
	март года, следующего за отчетным годом

	(в ред. постановления Администрации Томской области от 05.04.2018 N 155а)

	7
	Количество домовладений, получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения (далее - количество домовладений с ТУ)
	ед.
	-
	год
	за отчетный период
	На основании технических характеристик введенных в эксплуатацию газопроводов
	Ведомственная статистика
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области
	февраль года, следующего за отчетным годом

	(в ред. постановления Администрации Томской области от 05.04.2018 N 155а)

	8
	Количество объектов юридических лиц, получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения (далее - количество объектов с ТУ)
	ед.
	-
	год
	за отчетный период
	На основании технических характеристик введенных в эксплуатацию газопроводов
	Ведомственная статистика
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области
	февраль года, следующего за отчетным годом

	(в ред. постановления Администрации Томской области от 05.04.2018 N 155а)

	Показатели задачи 3 подпрограммы 3 "Реализация комплексных проектов по модернизации (реконструкции) систем теплоснабжения локальных объектов и населенных пунктов Томской области с учетом строительства (технического перевооружения) источников выработки тепловой энергии на природном газе"

	9
	Количество запроектированных коммунально-бытовых котельных и локальных котельных объектов соцкультбыта, использующих природный газ в качестве основного вида топлива (далее - количество запроектированных котельных)
	ед.
	-
	год
	за отчетный период
	На основании данных проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу
	Ведомственная статистика
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области
	февраль года, следующего за отчетным годом

	(в ред. постановления Администрации Томской области от 05.04.2018 N 155а)

	10
	Количество введенных в эксплуатацию коммунально-бытовых котельных и локальных котельных объектов соцкультбыта, использующих природный газ в качестве основного вида топлива (далее - количество газифицированных котельных)
	ед.
	-
	год
	за отчетный период
	Запрос данных у поставщиков природного газа и газотранспортных организаций
	Ведомственная статистика
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области
	февраль года, следующего за отчетным годом

	(в ред. постановления Администрации Томской области от 05.04.2018 N 155а)

	11
	Мощность введенных в эксплуатацию коммунально-бытовых котельных и локальных котельных объектов соцкультбыта, использующих природный газ в качестве основного вида топлива (далее - мощность газифицированных котельных)
	МВт
	-
	год
	за отчетный период
	На основании технических характеристик введенных в эксплуатацию котельных
	Ведомственная статистика
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области
	февраль года, следующего за отчетным годом

	(в ред. постановления Администрации Томской области от 05.04.2018 N 155а)

	Показатели задачи 4 подпрограммы 3 "Обеспечение подключения к распределительным газопроводам внутридомового газового оборудования (ВДГО) для отопления жилых и нежилых помещений, подогрева воды и приготовления пищи в индивидуальных домовладениях на территории Томской области"

	12
	Количество заключенных договоров поставки газа с потребителями - физическими лицами в Томской области (далее - количество договоров поставки газа)
	ед.
	-
	год
	за отчетный период
	Запрос данных у поставщиков природного газа и газотранспортных организаций
	Ведомственная статистика
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области
	февраль года, следующего за отчетным годом

	(в ред. постановления Администрации Томской области от 05.04.2018 N 155а)

	Показатели задачи 5 подпрограммы 3 "Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд"

	(строка введена постановлением Администрации Томской области от 08.08.2016
N 271а)

	13
	Доля населенных пунктов Томской области, обеспеченных бесперебойной поставкой сжиженного углеводородного газа населению
	%
	-
	год
	за отчетный период
	На основании данных паспортов газового хозяйства газораспределительных организаций (количество населенных пунктов Томской области, обеспеченных бесперебойной поставкой сжиженного углеводородного газа / общее количество населенных пунктов Томской области <*> 100%)
	Ведомственная статистика
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области
	март года, следующего за отчетным годом

	(п. 13 введен постановлением Администрации Томской области от 08.08.2016 N 271а; в
ред. постановления Администрации Томской области от 05.04.2018 N 155а)




3. Перечень основных мероприятий и утвержденное
ресурсное обеспечение подпрограммы
(в ред. постановления Администрации Томской области
от 04.04.2017 N 121а)

	N пп
	Наименование подпрограммы, задач подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) государственной программы
	Срок реализации (годы)
	Объем финансирования (с учетом НДС) (тыс. руб.)
	В том числе за счет средств:
	Участник мероприятия
	Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия) по годам реализации

	
	
	
	
	федерального бюджета (по согласованию)
	областного бюджета
	местного бюджета (по согласованию)
	внебюджетных источников (по согласованию)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	наименование и единица измерения
	значения по годам реализации

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Подпрограмма 3 "Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области"

	1
	Задача 1 "Развитие региональной газотранспортной инфраструктуры. Проектирование и строительство объектов распределения газа межпоселкового значения на территории Томской области"

	
	Основное мероприятие 1. Развитие региональной газотранспортной инфраструктуры. Проектирование и строительство объектов распределения газа межпоселкового значения на территории Томской области, в том числе:
	всего
	6314365,3
	-
	-
	-
	6314365,3
	ООО "Газпром межрегионгаз" (по согласованию) в соответствии с приложением N 2 к подпрограмме 3, ООО "Газпромгазораспределение Томск" (по согласованию)
	Протяженность запроектированных МПГ, км
	193,33

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность МПГ, км
	148,23

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество запроектированных СПХР, ед.
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество построенных СПХР, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	13

	
	
	2015
	800000,0
	-
	-
	-
	800000,0
	
	Протяженность запроектированных МПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность МПГ, км
	57,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество СПХР, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	6

	
	
	2016
	800000,0
	-
	-
	-
	800000,0
	
	Протяженность запроектированных МПГ, км
	180,40

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность МПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество СПХР, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2017
	107654,6
	-
	-
	-
	107654,6
	
	Протяженность запроектированных МПГ, км
	5,03

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность МПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество запроектированных СПХР, ед.
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2018
	927096,7
	-
	-
	-
	927096,7
	
	Протяженность запроектированных МПГ, км
	7,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность МПГ, км
	19,83

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество запроектированных СПХР, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	2

	
	
	2019
	3500000,0
	-
	-
	-
	3500000,0
	
	Протяженность запроектированных МПГ, км
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность МПГ, км
	61,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество СПХР, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	2

	
	
	2020
	5675,4
	-
	-
	-
	5675,4
	
	Протяженность запроектированных МПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность МПГ, км
	0,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество СПХР, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	0

	
	
	Прогнозный период 2021
	63276,1
	-
	-
	-
	63276,1
	
	Протяженность запроектированных МПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность МПГ, км
	3,64

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество СПХР, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	0

	
	
	Прогнозный период 2022 год
	110662,5
	-
	-
	-
	110662,5
	
	Протяженность запроектированных МПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность МПГ, км
	6,16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество СПХР, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	3

	(п. 1 в ред. постановления Администрации Томской области от 29.03.2019 N 129а)

	1.1
	Строительство и реконструкция объектов распределения газа, газопроводов - отводов, ГРС
	всего
	6103010,0
	-
	-
	-
	6103010,0
	ООО "Газпроммежрегионгаз" (по согласованию) в соответствии с приложением N 2 к подпрограмме 3
	Протяженность запроектированных МПГ, км
	180,40

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность МПГ, км
	135,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество запроектированных СПХР, ед.
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	2

	
	
	2015
	800000,0
	-
	-
	-
	800000,0
	
	Протяженность МПГ, км
	57,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество СПХР, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	6

	
	
	2016
	800000,0
	-
	-
	-
	800000,0
	
	Протяженность запроектированных МПГ, км
	180,40

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество СПХР, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2017
	100000,0
	-
	-
	-
	100000,0
	
	Протяженность МПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество запроектированных СПХР, ед.
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2018
	903010,0
	-
	-
	-
	903010,0
	
	Протяженность МПГ, км
	17,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество запроектированных СПХР, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2019
	3500000,0
	-
	-
	-
	3500000,0
	
	Протяженность МПГ, км
	61,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество СПХР, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	2

	
	
	2020
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность МПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество СПХР, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	0

	
	
	Прогнозный период 2021
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность МПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество СПХР, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	0

	
	
	Прогнозный период 2022
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность МПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество СПХР, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	0

	(п. 1.1 в ред. постановления Администрации Томской области от 29.03.2019 N 129а)

	1.2
	Реконструкция "Газопровод, назначение: другие сооружения, инв. N 3136, адрес объекта: Томская область, Томский район, газопровод высокого давления Петрово - Борики"
	2015 - 2020
	19322,2
	-
	-
	-
	19322,2
	ООО "Газпром газораспределение Томск" (по согласованию) за счет средств специальной надбавки
	Протяженность запроектированных МПГ, км
	2,83

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность МПГ, км
	2,83

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	2

	
	
	2015
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность МПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2016
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность МПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2017
	4944,1
	-
	-
	-
	4944,1
	
	Протяженность запроектированных МПГ, км
	2,83

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2018
	14378,1
	-
	-
	-
	14378,1
	
	Протяженность МПГ, км
	2,83

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	2

	
	
	2019
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность МПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2020
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность МПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	0

	(п. 1.2 в ред. постановления Администрации Томской области от 05.04.2018 N 155а)

	1.3
	Проектирование и строительство "Газопровод от ГРС-2 до врезки в газопровод АГРС "АГНКС" - п. Мирный"
	всего
	192033,1
	-
	-
	-
	192033,1
	ООО "Газпромгазораспределение Томск" (по согласованию) за счет средств специальной надбавки
	Протяженность запроектированных МПГ, км
	10,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность МПГ, км
	10,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	3

	
	
	2015
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность МПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2016
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность МПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2017
	2710,5
	-
	-
	-
	2710,5
	
	Протяженность запроектированных МПГ, км
	2,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2018
	9708,6
	-
	-
	-
	9708,6
	
	Протяженность запроектированных МПГ, км
	7,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2019
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность МПГ, км
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	0,0

	
	
	2020
	5675,4
	-
	-
	-
	5675,4
	
	Протяженность МПГ, км
	0,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	0

	
	
	Прогнозный период 2021
	63276,1
	-
	-
	-
	63276,1
	
	Протяженность МПГ, км
	3,64

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	0

	
	
	Прогнозный период 2022
	110662,5
	-
	-
	-
	110662,5
	
	Протяженность МПГ, км
	6,16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	3

	(п. 1.3 в ред. постановления Администрации Томской области от 29.03.2019 N 129а)

	2
	Задача 2 "Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. Проектирование и строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Томской области"

	
	Основное мероприятие 2. Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. Проектирование и строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Томской области, в том числе:
	всего
	1518938,2
	-
	1141229,9
	81338,9
	296369,4
	Департамент архитектуры и строительства Томской области, Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области, муниципальные образования (по согласованию)
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	40,54

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	526,96

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	9278

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	32

	
	
	2015
	674651,6
	-
	588169,0
	14710,6
	71772,0
	
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	23,93

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	139,71

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	1322

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	3

	
	
	2016 <**>
	256877,2
	-
	247421,9
	4479,0
	4976,3
	
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	15,66

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	210,11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	4465

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	15

	
	
	2017
	31966,4
	-
	-
	-
	31966,4
	
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	0,95

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	11,99

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	247

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2018
	170402,1
	-
	84212,8
	20248,2
	65941,1
	
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	15,34

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	17

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2019
	266040,0
	-
	123126,2
	21110,2
	121713,6
	
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	73,61

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	2297

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество приобретаемых объектов, ед.
	1

	
	
	2020
	119090,9
	-
	98300,0
	20790,9
	-
	
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	76,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	1272

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	6

	
	
	Прогнозный период 2021
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	Прогнозный период 2022
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	(п. 2 в ред. постановления Администрации Томской области от 30.12.2019 N 523а)

	2.1
	Газоснабжение МО "Асиновское городское поселение", г. Асино Томской области
	всего
	415238,9
	-
	411035,3
	4203,6
	-
	Администрация Асиновского района Томской области (по согласованию)
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	35,41

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	3

	
	
	2015
	168702,8
	-
	167015,9
	1686,9
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	14,91

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2016 <**>
	170863,0
	-
	169154,4
	1708,6
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	106,16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2017
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2018
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2019
	45370,1
	-
	44865,0
	505,1
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Техническая готовность объекта, %
	50,0

	
	
	2020
	30303,0
	-
	30000,0
	303,0
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	20,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Техническая готовность объекта, %
	100

	
	
	Прогнозный период 2021
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	Прогнозный период 2022
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	(п. 2.1 в ред. постановления Администрации Томской области от 30.12.2019 N 523а)

	2.2
	Газоснабжение с. Кафтанчиково Томского района Томской области. III очередь
	2015 - 2020
	23370,7
	-
	23137,0
	233,7
	-
	Администрация Томского района Томской области (по согласованию)
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	17,10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	274

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2015
	23370,7
	-
	23137,0
	233,7
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	16,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2016
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	1,10 <*>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	274 <*>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2017
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2018
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2019
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2020
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	2.3
	Газоснабжение микрорайона индивидуальной застройки "Красивый пруд" в п. Зональная Станция Томского района Томской области
	2015 - 2020
	28411,4
	-
	28127,3
	284,1
	-
	Администрация Томского района Томской области (по согласованию)
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	17,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	350

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2015
	28411,4
	-
	28127,3
	284,1
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	16,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2016
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	1,0 <*>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	350 <*>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2017
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2018
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2019
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2020
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	2.4
	Комплексная компактная застройка МКР "Мирный" Мирненского сельского поселения Томского района Томской области. Инженерная инфраструктура. Корректировка Сети газоснабжения (II очередь, 4 этап)
	2015 - 2020
	4624,7
	-
	4393,5
	231,2
	-
	Администрация Томского района Томской области (по согласованию)
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	1,90

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	51

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2015
	4624,7
	-
	4393,5
	231,2
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	1,90

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	51

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2016
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2017
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2018
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2019
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2020
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	2.5
	Газоснабжение д. Кандинка Томского района Томской области
	2015 - 2020
	13000,0
	-
	-
	-
	13000,0
	ООО "Газпром газораспределение Томск" (по согласованию) за счет средств специальной надбавки
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	18,30

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	408

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2015
	13000,0
	-
	-
	-
	13000,0
	
	Протяженность ВПГ, км
	18,30

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	408

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2016
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0,00

	
	
	2017
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2018
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2019
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2020
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	2.6
	Газораспределительные сети г. Колпашево и с. Тогур Колпашевского района Томской области. VI очередь, 2 этап
	2015 - 2020
	63207,9
	-
	60047,5
	3160,4
	-
	Администрация Колпашевского района Томской области (по согласованию)
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	22,80

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	788

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	1

	
	
	2015
	63207,9
	-
	60047,5
	3160,4
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	9,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2016
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	13,80 <*>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	788 <*>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	1 <*>

	
	
	2017
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2018
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2019
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2020
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	2.7
	Газораспределительные сети г. Колпашево и с. Тогур Колпашевского района Томской области. VII очередь
	2015 - 2020
	45061,9
	-
	35054,3
	10007,6
	-
	Администрация Колпашевского района Томской области (по согласованию)
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	23,93

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	23,93

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	582

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	8

	
	
	2015
	5000,0
	-
	2500,0
	2500,0
	-
	
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	23,93

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2016
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2017
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2018
	40061,9
	-
	32554,3
	7507,6
	-
	
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Техническая готовность объекта, %
	45

	
	
	2019
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	23,93

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Техническая готовность объекта, %
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	582

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	8

	
	
	2020
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	(п. 2.7 в ред. постановления Администрации Томской области от 18.12.2018 N 475а)

	2.8
	Газоснабжение с. Тегульдет Тегульдетского района Томской области
	2015 - 2020
	73052,7
	-
	72322,2
	730,5
	-
	Администрация Тегульдетского района Томской области (по согласованию)
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	19,60

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2015
	73052,7
	-
	72322,2
	730,5
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	11,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2016
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	8,60 <*>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2017
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2018
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2019
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2020
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	2.9
	Газоснабжение с. Вороновка Шегарского района Томской области
	2015 - 2020
	29935,1
	-
	29635,7
	299,4
	-
	Администрация Шегарского района Томской области (по согласованию)
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	13,30

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	245

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	2

	
	
	2015
	29935,1
	-
	29635,7
	299,4
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,30

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2016
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	13,00 <*>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	245 <*>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	2 <*>

	
	
	2017
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2018
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2019
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2020
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	2.10
	Газоснабжение п. Просторного МО "Город Томск". Реконструкция
	2015 - 2020
	21966,3
	-
	21746,6
	219,7
	-
	Администрация муниципального образования "Город Томск" Томской области (по согласованию)
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	9,20

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	236

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2015
	21966,3
	-
	21746,6
	219,7
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	3,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2016
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	6,20 <*>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	236 <*>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2017
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2018
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2019
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2020
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	2.11
	Замена СУГ (сжиженный газ) на природный г. Томска, Кировский район (район ул. Матросова - ул. Киевская - ул. Усова)
	2015 - 2020
	23478,6
	-
	22304,7
	1173,9
	-
	Администрация муниципального образования "Город Томск" Томской области (по согласованию)
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	4,50

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	1368

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2015
	23478,6
	-
	22304,7
	1173,9
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,85

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2016
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	3,65 <*>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	1368 <*>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2017
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2018
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2019
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2020
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	2.12
	Замена СУГ (сжиженный газ) на природный г. Томска, Кировский район (район ул. Учебная - ул. Тимакова)
	2015 - 2020
	9047,2
	-
	8594,8
	452,4
	-
	Администрация муниципального образования "Город Томск" Томской области (по согласованию)
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	1,50

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	602

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2015
	9047,2
	-
	8594,8
	452,4
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	1,50

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	602

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0,00

	
	
	2016
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2017
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2018
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2019
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2020
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	2.13
	Газоснабжение с. Тимирязевское (в том числе мкр. Юбилейный) муниципального образования "Город Томск"
	2015 - 2020
	43575,5
	-
	41396,7
	2178,8
	-
	Администрация муниципального образования "Город Томск" Томской области (по согласованию)
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	25,10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	671

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	5

	
	
	2015
	43575,5
	-
	41396,7
	2178,8
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	20,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2016
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	5,10 <*>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	671 <*>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	5 <*>

	
	
	2017
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2018
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2019
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2020
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	2.14
	Наружное газоснабжение улиц 4-я Заречная и 5-я Заречная в г. Томске
	2015 - 2020
	2452,1
	-
	2329,5
	122,6
	-
	Администрация муниципального образования "Город Томск" Томской области (по согласованию)
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	1,40

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	31

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2015
	2452,1
	-
	2329,5
	122,6
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	1,40

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2016
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	31 <*>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2017
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2018
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2019
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2020
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	2.15
	Газоснабжение с. Бакчар Бакчарского района Томской области
	2015 - 2020
	61237,4
	-
	60625,1
	612,3
	-
	Администрация Бакчарского района Томской области (по согласованию)
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	22,20

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2015
	61237,4
	-
	60625,1
	612,3
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	10,35

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2016
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	11,85 <*>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2017
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2018
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2019
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2020
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	2.16
	Газоснабжение с. Подгорное Чаинского района Томской области
	2015 - 2020
	35405,3
	-
	35051,2
	354,1
	-
	Администрация Чаинского района Томской области (по согласованию)
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	8,85

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2015
	35405,3
	-
	35051,2
	354,1
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	1,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2016
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	7,85 <*>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2017
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2018
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2019
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2020
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	2.17
	Газоснабжение с. Коломинские Гривы Чаинского района Томской области (I очередь)
	2015 - 2020
	58772,0
	-
	-
	-
	58772,0
	ООО "Газпром газораспределение Томск" (по согласованию) за счет средств специальной надбавки
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	14,10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	261

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	3

	
	
	2015
	58772,0
	-
	-
	-
	58772,0
	
	Протяженность ВПГ, км
	14,10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	261

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	3

	
	
	2016
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2017
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2018
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2019
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2020
	-
	-
	-
	
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	2.18
	Газоснабжение с. Коломинские Гривы Чаинского района Томской области (II очередь)
	2015 - 2020
	31468,4
	-
	-
	-
	31468,4
	ООО "Газпром газораспределение Томск" (по согласованию) за счет средств специальной надбавки
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	10,36

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	10,36

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	230

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2015
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2016
	4976,3
	-
	-
	-
	4976,3
	
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	10,36

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2017
	26492,1
	-
	-
	-
	26492,1
	
	Протяженность ВПГ, км
	10,36

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	230

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2018
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2019
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2020
	-
	-
	-
	
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	(п. 2.18 в ред. постановления Администрации Томской области от 05.04.2018 N 155а)

	2.19
	Сооружение, назначение: нежилое, инв. N 8469, адрес объекта: Томская область, Томский район, д. Кисловка, газопровод низкого давления от ГРПШ-400 к жилым домам по ул. Лесной и пер. Молодежный
	2015 - 2020
	7031,3
	-
	-
	-
	7031,3
	ООО "Газпром газораспределение Томск" (по согласованию) за счет средств специальной надбавки
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	0,64

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,64

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	17

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2015
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2016
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2017
	2840,7
	-
	-
	-
	2840,7
	
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	0,64

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2018
	4190,6
	-
	-
	-
	4190,6
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,64

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	17

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2019
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2020
	-
	-
	-
	
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	(п. 2.19 в ред. постановления Администрации Томской области от 05.04.2018 N 155а)

	2.20
	Сооружение, назначение: сооружение трубопроводного транспорта, протяженность 3726 м, инв. N 69:232:0032:00: 10402, лит. А, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Томская область, Колпашевский район, с. Чажемто, Ветеранов улица, 34, стр. 11
	2015 - 2020
	4654,7
	-
	-
	-
	4654,7
	ООО "Газпром газораспределение Томск" (по согласованию) за счет средств специальной надбавки
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	0,31

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,31

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2015
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2016
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2017
	2633,6
	-
	-
	-
	2633,6
	
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	0,31

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2018
	2021,1
	-
	-
	-
	2021,1
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,31

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2019
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2020
	-
	-
	-
	
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	(п. 2.20 в ред. постановления Администрации Томской области от 05.04.2018 N 155а)

	2.21
	Газоснабжение нежилых строений по ул. Кедровой, 25/1, 25/2, 25/4 и жилого дома по ул. Кедровой, 24 в с. Кривошеино Кривошеинского района Томской области
	2015 - 2020
	1007,4
	-
	957,0
	50,4
	-
	Администрация Кривошеинского района Томской области (по согласованию)
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,30

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	3

	
	
	2015
	1007,4
	-
	957,0
	50,4
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2016
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,30 <*>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	1 <*>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	3 <*>

	
	
	2017
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2018
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2019
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2020
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	2.22
	Обустройство микрорайона индивидуальной жилой застройки ул. Пролетарская - ул. Багряная в с. Александровское Александровского района Томской области. Газоснабжение
	2015 - 2020
	8404,5
	-
	7984,3
	420,2
	-
	Администрация Александровского района Томской области (по согласованию)
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	1,80

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	36

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2015
	8404,5
	-
	7984,3
	420,2
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2016
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	1,7 <*>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	36 <*>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2017
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2018
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2019
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2020
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	2.23
	Газоснабжение п. Трубачево Томского района Томской области
	2015 - 2020
	4000,0
	-
	2000,0
	2000,0
	-
	Администрация Томского района Томской области (по согласованию)
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	5,30

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2015
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2016
	4000,0
	-
	2000,0
	2000,0
	-
	
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	5,30

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2017
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2018
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2019
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2020
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	2.24
	Газопровод высокого давления к котельной микрорайона "Северный" и индивидуальной жилой застройке в Заречном сельском поселении Томского района Томской области
	2015 - 2020
	8705,8
	-
	8618,7
	87,1
	-
	Администрация Томского района Томской области (по согласованию)
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	1,63

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	1

	
	
	2015
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2016
	8705,8
	-
	8618,7
	87,1
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	1

	
	
	2017
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	1,63 <*>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	

	
	
	2018
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2019
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2020
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	2.25
	Газоснабжение с. Итатка Томского района Томской области
	всего
	167625,1
	-
	165948,8
	1676,3
	-
	Администрация Томского района Томской области (по согласованию)
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	29,80

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	465

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	2

	
	
	2015
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2016 <**>
	68332,1
	-
	67648,8
	683,3
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	29,80

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	465

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	2

	
	
	2017
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2018
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2019
	50505,1
	-
	50000,0
	505,1
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Техническая готовность объекта, %
	50

	
	
	2020
	48787,9
	-
	48300,0
	487,9
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	29,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	465

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Техническая готовность объекта, %
	100

	
	
	Прогнозный период 2021
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	Прогнозный период 2022
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	(п. 2.25 в ред. постановления Администрации Томской области от 29.03.2019 N 129а)

	2.26
	Газоснабжение ЖСК "Крещенский" в районе с. Корнилово Томского района Томской области
	2015 - 2020
	15330,0
	-
	12188,9
	3141,1
	-
	Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района (по согласованию)
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	5,82

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	177

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2015
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2016
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2017
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2018
	15330,0
	-
	12188,9
	3141,1
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Техническая готовность объекта, %
	60

	
	
	2019
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	5,82

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Техническая готовность объекта, %
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	177

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2020
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	(п. 2.26 в ред. постановления Администрации Томской области от 18.12.2018 N 475а)

	2.27
	Газификация группы жилых домов в мкр. "Красная горка", расположенного в окрестностях с. Корнилово Томского района
	2015 - 2020
	11383,1
	-
	9050,7
	2332,4
	-
	Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района (по согласованию)
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	3,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	69

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2015
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2016
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2017
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2018
	11383,1
	-
	9050,7
	2332,4
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Техническая готовность объекта, %
	60

	
	
	2019
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	3,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Техническая готовность объекта, %
	100,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	69

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2020
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	(п. 2.27 в ред. постановления Администрации Томской области от 18.12.2018 N 475а)

	2.28
	Газификация микрорайона Сосновый бор МО "Город Томск"
	2015 - 2020
	25462,8
	-
	19097,1
	6365,7
	-
	Департамент капитального строительства администрации Города Томска (по согласованию)
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	11,10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	294

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2015
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2016
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2017
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2018
	25462,8
	-
	19097,1
	6365,7
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Техническая готовность объекта, %
	55

	
	
	2019
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	11,10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Техническая готовность объекта, %
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	294

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2020
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	(п. 2.28 в ред. постановления Администрации Томской области от 18.12.2018 N 475а)

	2.29
	Газораспределительные сети микрорайона Энтузиастов МО "Город Томск"
	всего
	40684,8
	-
	-
	-
	40684,8
	ООО "Газпром газораспределение Томск" (по согласованию) за счет средств специальной надбавки
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	8,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	203

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2015
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2016
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2017
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2018
	16819,9
	-
	-
	-
	16819,9
	
	Протяженность ВПГ, км
	2,90

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Техническая готовность объекта, %
	40,0

	
	
	2019
	23864,9
	-
	-
	-
	23864,9
	
	Протяженность ВПГ, км
	5,30

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	203

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Техническая готовность объекта, %
	100,0

	
	
	2020
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	Прогнозный период 2021
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	Прогнозный период 2022
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	(п. 2.29 в ред. постановления Администрации Томской области от 29.03.2019 N 129а)

	2.30
	Газораспределительные сети микрорайона Наука МО "Город Томск"
	всего
	136702,4
	-
	-
	-
	136702,4
	ООО "Газпром газораспределение Томск" (по согласованию) за счет средств специальной надбавки
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	27,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	852,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2015
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2016
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2017
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2018
	42909,6
	-
	-
	-
	42909,6
	
	Протяженность ВПГ, км
	7,4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Техническая готовность объекта, %
	40,0

	
	
	2019
	93792,8
	-
	-
	-
	93792,8
	
	Протяженность ВПГ, км
	20,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	852

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Техническая готовность объекта, %
	100

	
	
	2020
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Техническая готовность объекта, %
	0

	
	
	Прогнозный период 2021
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Техническая готовность объекта, %
	0

	
	
	Прогнозный период 2022
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Техническая готовность объекта, %
	0

	(п. 2.30 в ред. постановления Администрации Томской области от 29.03.2019 N 129а)

	2.31
	Газоснабжение ул. Новая, п. Мирный Томского района Томской области. Газопровод высокого давления. ГРПШ. Распределительный газопровод низкого давления
	2015 - 2020
	3997,2
	-
	3178,1
	819,1
	-
	Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района (по согласованию)
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	1,42

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	40

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2015
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2016
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2017
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2018
	3997,2
	-
	3178,1
	819,1
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество заключенных контрактов с подрядной организацией на строительство газопровода, ед.
	1

	
	
	2019
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	1,42

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	40

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Техническая готовность объекта, %
	100

	
	
	2020
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	(п. 2.31 введен постановлением Администрации Томской области от 18.12.2018 N 475а)

	2.32
	Приобретение объекта "Газопровод высокого давления к котельной микрорайона "Северный" и индивидуальной жилой застройке в Заречном сельском поселении Томского района Томской области (2 участок строительства)"
	2015 - 2020
	8226,1
	-
	8143,8
	82,3
	-
	Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района (по согласованию)
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	2,089

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2015
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2016
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2017
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2018
	8226,1
	-
	8143,8
	82,3
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	2,089

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2019
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	00

	
	
	2020
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	(п. 2.32 введен постановлением Администрации Томской области от 18.12.2018 N 475а)

	2.33
	Газоснабжение с. Дзержинское муниципального образования "Город Томск". 1 этап
	всего
	79151,2
	-
	39151,2
	40000,0
	-
	Администрация Томского района Томской области (по согласованию)
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	25,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	807

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	1

	
	
	2015
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2016
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2017
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2018
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2019
	39151,2
	-
	19151,2
	20000,0
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Техническая готовность объекта, %
	50

	
	
	2020
	40000,0
	-
	20000,
	20000,0
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	25,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	807

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Техническая готовность объекта, %
	100

	
	
	Прогнозный период 2021
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	Прогнозный период 2022
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	(п. 2.33 в ред. постановления Администрации Томской области от 30.12.2019 N 523а)

	2.34
	Газификация ул. Садоводов в п. Писарево Томского района Томской области
	всего
	4055,9
	-
	-
	-
	4055,9
	Администрация Томского района Томской области (по согласованию)
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	1,27

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	40

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2015
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2016
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2017
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2018
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2019
	4055,9
	-
	-
	-
	4055,9
	
	Протяженность ВПГ, км
	1,27

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	40

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2020
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	Прогнозный период 2021
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	Прогнозный период 2022
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	(п. 2.34 введен постановлением Администрации Томской области от 29.03.2019 N 129а)

	2.35
	Приобретение объекта "Распределительный газопровод к жилой застройки Богашевского и Спасского сельского поселения Томского района близ п. Аникино МО "Город Томск"
	всего
	9300,0
	-
	9200,0
	100,0
	-
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	1,27

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	40

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2015
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2016
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2017
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2018
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2019
	9300,0
	-
	9200,0
	100,0
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	1,27

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	40

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2020
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	Прогнозный период 2021
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	Прогнозный период 2022
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	(п. 2.35 введен постановлением Администрации Томской области от 30.12.2019 N 523а)

	3
	Задача 3 "Реализация комплексных проектов по модернизации (реконструкции) систем теплоснабжения локальных объектов и населенных пунктов Томской области с учетом строительства (технического перевооружения) источников выработки тепловой энергии на природном газе"

	
	Основное мероприятие 3. Реализация комплексных проектов по модернизации (реконструкции) систем теплоснабжения локальных объектов и населенных пунктов Томской области с учетом строительства (технического перевооружения) источников выработки тепловой энергии на природном газе, в том числе:
	2015 - 2020
	190166,4
	-
	187953,3
	2213,1
	-
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области, муниципальные образования (по согласованию), исполнительные органы государственной власти Томской области
	Количество пакетов ППД, ед.
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество запроектированных котельных, ед.
	21

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	14,6

	
	
	2015
	63271,7
	-
	61597,5
	1674,2
	-
	
	Количество пакетов ППД, ед.
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество запроектированных котельных, ед.
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	4,1

	
	
	2016
	74376,1
	-
	74362,4
	13,7
	-
	
	Количество пакетов ППД, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество запроектированных котельных, ед.
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	6,3

	
	
	2017
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Количество пакетов ППД, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество запроектированных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0

	
	
	2018
	2013,5
	-
	1993,4
	20,1
	-
	
	Количество заключенных соглашений на разработку ПСД, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество запроектированных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0

	
	
	2019
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Количество пакетов ППД, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество запроектированных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	4,5

	
	
	2020
	50505,1
	-
	50000,0
	505,1
	-
	
	Количество пакетов ППД, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество запроектированных котельных, ед.
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0

	
	
	Прогнозный период 2021 год
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Количество пакетов ППД, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество запроектированных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0

	
	
	Прогнозный период 2022 год
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Количество пакетов ППД, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество запроектированных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0

	(п. 3 в ред. постановления Администрации Томской области от 05.06.2019 N 209а)

	3.1
	Мероприятия по проведению предпроектных, изыскательских, исследовательских работ в целях определения потребностей по оптимизации и модернизации систем теплоснабжения областных государственных учреждений
	2015 - 2020
	776,7
	-
	776,7
	-
	-
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области
	Количество пакетов ППД, ед.
	10

	
	
	2015
	776,7
	-
	776,7
	-
	-
	
	Количество пакетов ППД, ед.
	10

	
	
	2016
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Количество пакетов ППД, ед.
	0

	
	
	2017
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Количество пакетов ППД, ед.
	0

	
	
	2018
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Количество пакетов ППД, ед.
	0

	
	
	2019
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Количество пакетов ППД, ед.
	0

	
	
	2020
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Количество пакетов ППД, ед.
	0

	(в ред. постановления Администрации Томской области от 05.04.2018 N 155а)

	3.2
	Газовая котельная для Областного государственного бюджетного учреждения "Центр детского и семейного отдыха "Здоровье" в с. Калтай Томского района Томской области
	2015 - 2020
	24812,1
	-
	24812,1
	-
	-
	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области
	Количество запроектированных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	2,5

	
	
	2015
	24812,1
	-
	24812,1
	-
	-
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	2,5

	
	
	2016
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0,0

	
	
	2017
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0,0

	
	
	2018
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0,0

	
	
	2019
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0,0

	
	
	2020
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0,0

	3.3
	Газовая котельная установленной производительностью 1,3 МВт для нужд ОГБОУ "Шегарская школа-интернат VIII вида" по ул. Коммунистической, 57 в п. Победа Шегарского района Томской области
	2015 - 2020
	19821,2
	-
	19821,2
	-
	-
	Департамент общего образования Томской области
	Количество запроектированных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	1,3

	
	
	2015
	1181,2
	-
	1181,2
	-
	-
	
	Количество запроектированных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0,0

	
	
	2016
	18640,0
	-
	18640,0
	-
	-
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	1,3

	
	
	2017
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0,0

	
	
	2018
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0,0

	
	
	2019
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0,0

	
	
	2020
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0,0

	3.4
	Газовая котельная для ОГАУ "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Лесная дача" в п. Победа Шегарского района Томской области
	2015 - 2020
	54676,1
	-
	54676,1
	-
	-
	Департамент социальной защиты населения Томской области
	Количество запроектированных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	5,0

	
	
	2015
	3050,0
	-
	3050,0
	-
	-
	
	Количество запроектированных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0,0

	
	
	2016
	51626,1
	-
	51626,1
	-
	-
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	5,0

	
	
	2017
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0,0

	
	
	2018
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0,0

	
	
	2019
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0,0

	
	
	2020
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0,0

	3.5
	Газовая котельная для ОГАУ "Шегарский психоневрологический интернат "Забота"
	2015 - 2020
	1370,0
	-
	1370,0
	-
	-
	Департамент социальной защиты населения Томской области
	Количество запроектированных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0,0

	
	
	2015
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Количество запроектированных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0,0

	
	
	2016
	1370,0
	-
	1370,0
	-
	-
	
	Количество запроектированных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0,0

	
	
	2017
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0,0

	
	
	2018
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0,0

	
	
	2019
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0,0

	
	
	2020
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0,0

	3.6
	Газовая котельная для ОГБУ "Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
	2015 - 2020
	1370,0
	-
	1370,0
	-
	-
	Департамент социальной защиты населения Томской области
	Количество запроектированных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0,0

	
	
	2015
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Количество запроектированных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0,0

	
	
	2016
	1370,0
	-
	1370,0
	-
	-
	
	Количество запроектированных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0,0

	
	
	2017
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0,0

	
	
	2018
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0,0

	
	
	2019
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0,0

	
	
	2020
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0,0

	3.7
	Газовая котельная для ОГБУ "Психоневрологический интернат Томского района"
	2015 - 2020
	1370,0
	-
	1356,3
	13,7
	-
	Администрация Томского района Томской области
	Количество запроектированных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0,0

	
	
	2015
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Количество запроектированных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0,0

	
	
	2016
	1370,0
	-
	1356,3
	13,7
	-
	
	Количество запроектированных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0,0

	
	
	2017
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0,0

	
	
	2018
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0,0

	
	
	2019
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0,0

	
	
	2020
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0,0

	3.8
	Приобретение подводящих сетей и сооружений (газовая котельная) к детскому саду на 145 мест в с. Парабель, ул. Парковая, 2
	2015 - 2020
	33451,7
	-
	31777,5
	1674,2
	-
	Департамент архитектуры и строительства Томской области
	Количество запроектированных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	1,6

	
	
	2015
	33451,7
	-
	31777,5
	1674,2
	-
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	1,6

	
	
	2016
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0,0

	
	
	2017
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0,0

	
	
	2018
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0,0

	
	
	2019
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0,0

	
	
	2020
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0,0

	3.9
	Строительство газовой котельной в с. Томское Томского района Томской области" (в том числе ПСД)
	2015 - 2020
	2013,5
	-
	1993,4
	20,1
	-
	Департамент архитектуры и строительства Томской области
	Количество запроектированных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	-

	
	
	2015
	
	
	
	
	-
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	0

	
	
	2016
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0

	
	
	2017
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	
	2018
	2013,5
	-
	1993,4
	20,1
	-
	
	Количество предоставленных субсидий муниципальному образованию, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество заключенных контрактов с подрядной организацией на разработку ПСД, ед.
	1

	
	
	2019
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Количество запроектированных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	-

	
	
	2020
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0,0

	(п. 3.9 введен постановлением Администрации Томской области от 18.12.2018 N 475а)

	3.10
	Комплексный проект модернизации системы теплоснабжения г. Асино Асиновского района Томской области
	Всего 2015 - 2020
	50505,1
	-
	50000,0
	505,1
	-
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
	Количество запроектированных котельных, ед.
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0

	
	
	2015
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Количество запроектированных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0

	
	
	2016
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Количество запроектированных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0

	
	
	2017
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Количество запроектированных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0

	
	
	2018
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Количество запроектированных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0

	
	
	2019
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Количество запроектированных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0

	
	
	2020
	50505,1
	-
	50000,0
	505,1
	-
	
	Количество запроектированных котельных, ед.
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0

	
	
	Прогнозный период 2021
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Количество запроектированных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0

	
	
	Прогнозный период 2022
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Количество запроектированных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0

	(п. 3.10 введен постановлением Администрации Томской области от 05.06.2019 N 209а)

	4
	Задача 4 "Обеспечение подключения к распределительным газопроводам внутридомового газового оборудования (ВДГО) для отопления жилых и нежилых помещений, подогрева воды и пищеприготовления в индивидуальных домовладениях на территории Томской области"

	
	Основное мероприятие 4. Обеспечение подключения к распределительным газопроводам внутридомового газового оборудования (ВДГО) для отопления жилых и нежилых помещений, подогрева воды и пищеприготовления в индивидуальных домовладениях на территории Томской области, в том числе:
	всего
	920000,0
	-
	-
	-
	920000,0
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области, собственники жилых помещений (по согласованию)
	Количество договоров поставки газа, ед.
	10500

	
	
	2015
	240000,0
	-
	-
	-
	240000,0
	
	Количество договоров поставки газа, ед.
	3000

	
	
	2016
	120000,0
	-
	-
	-
	120000,0
	
	Количество договоров поставки газа, ед.
	1500

	
	
	2017
	160000,0
	-
	-
	-
	160000,0
	
	Количество договоров поставки газа, ед.
	2000

	
	
	2018
	160000,0
	-
	-
	-
	160000,0
	
	Количество договоров поставки газа, ед.
	2000

	
	
	2019
	240000,0
	-
	-
	-
	240000,0
	
	Количество договоров поставки газа, ед.
	2000

	
	
	2020
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Количество договоров поставки газа, ед.
	-

	
	
	Прогнозный период 2021
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Количество договоров поставки газа, ед.
	-

	
	
	Прогнозный период 2022
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Количество договоров поставки газа, ед.
	-

	(п. 4 в ред. постановления Администрации Томской области от 29.03.2019 N 129а)

	4.1
	Проектирование и монтаж ВДГО в индивидуальных домовладениях на территории Томской области
	всего
	920000,0
	-
	-
	-
	920000,0
	Собственники жилых помещений (по согласованию)
	Количество договоров поставки газа, ед.
	10500

	
	
	2015
	240000,0
	-
	-
	-
	240000,0
	
	Количество договоров поставки газа, ед.
	3000

	
	
	2016
	120000,0
	-
	-
	-
	120000,0
	
	Количество договоров поставки газа, ед.
	1500

	
	
	2017
	160000,0
	-
	-
	-
	160000,0
	
	Количество договоров поставки газа, ед.
	2000

	
	
	2018
	160000,0
	-
	-
	-
	160000,0
	
	Количество договоров поставки газа, ед.
	2000

	
	
	2019
	240000,0
	-
	-
	-
	240000,0
	
	Количество договоров поставки газа, ед.
	2000

	
	
	2020
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Количество договоров поставки газа, ед.
	-

	
	
	Прогнозный период 2021
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Количество договоров поставки газа, ед.
	-

	
	
	Прогнозный период 2022
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Количество договоров поставки газа, ед.
	-

	(п. 4.1 в ред. постановления Администрации Томской области от 29.03.2019 N 129а)

	5
	Задача 5 "Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд"

	
	Основное мероприятие 5. Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд, в том числе:
	всего
	48466,2
	-
	48466,2
	-
	-
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области, Департамент финансово-ресурсного обеспечения Администрации Томской области
	Доля населенных пунктов Томской области, обеспеченных бесперебойной поставкой СУГ населению, %
	34

	
	
	2015
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Доля населенных пунктов Томской области, обеспеченных бесперебойной поставкой СУГ населению, %
	0

	
	
	2016
	8433,9
	-
	8433,9
	-
	-
	
	Доля населенных пунктов Томской области, обеспеченных бесперебойной поставкой СУГ населению, %
	34

	
	
	2017
	15273,0
	-
	15273,0
	-
	-
	
	Доля населенных пунктов Томской области, обеспеченных бесперебойной поставкой СУГ населению, %
	34

	
	
	2018
	4759,3
	-
	4759,3
	-
	-
	
	Доля населенных пунктов Томской области, обеспеченных бесперебойной поставкой СУГ населению, %
	34

	
	
	2019
	5000,0
	-
	5000,0
	-
	-
	
	Доля населенных пунктов Томской области, обеспеченных бесперебойной поставкой СУГ населению, %
	34

	
	
	2020
	5000,0
	-
	5000,0
	-
	-
	
	Доля населенных пунктов Томской области, обеспеченных бесперебойной поставкой СУГ населению, %
	34

	
	
	Прогнозный период 2021
	5000,0
	-
	5000,0
	-
	-
	
	Доля населенных пунктов Томской области, обеспеченных бесперебойной поставкой СУГ населению, %
	34

	
	
	Прогнозный период 2022
	5000,0
	-
	5000,0
	-
	-
	
	Доля населенных пунктов Томской области, обеспеченных бесперебойной поставкой СУГ населению, %
	34

	(п. 5 в ред. постановления Администрации Томской области от 29.03.2019 N 129а)

	5.1
	Субсидии газоснабжающим организациям на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией сжиженного газа населению
	всего
	48466,2
	-
	48466,2
	-
	-
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области
	Количество населенных пунктов, в которые гарантируется доставка СУГ в баллонах для бытовых нужд населения, ед.
	199

	
	
	2015
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Количество населенных пунктов, в которые гарантируется доставка СУГ в баллонах для бытовых нужд населения, ед.
	0

	
	
	2016
	8433,9
	-
	8433,9
	-
	-
	
	Количество населенных пунктов, в которые гарантируется доставка СУГ в баллонах для бытовых нужд населения, ед.
	199

	
	
	2017
	15273,0
	-
	15273,0
	-
	-
	
	Количество населенных пунктов, в которые гарантируется доставка СУГ в баллонах для бытовых нужд населения, ед.
	199

	
	
	2018
	4759,3
	-
	4759,3
	-
	-
	
	Количество населенных пунктов, в которые гарантируется доставка СУГ в баллонах для бытовых нужд населения, ед.
	199

	
	
	2019
	5000,0
	-
	5000,0
	-
	-
	
	Количество населенных пунктов, в которые гарантируется доставка СУГ в баллонах для бытовых нужд населения, ед.
	199

	
	
	2020
	5000,0
	-
	5000,0
	-
	-
	
	Количество населенных пунктов, в которые гарантируется доставка СУГ в баллонах для бытовых нужд населения, ед.
	199

	
	
	Прогнозный период 2021
	5000,0
	-
	5000,0
	-
	-
	
	Количество населенных пунктов, в которые гарантируется доставка СУГ в баллонах для бытовых нужд населения, ед.
	199

	
	
	Прогнозный период 2022
	5000,0
	-
	5000,0
	-
	-
	
	Количество населенных пунктов, в которые гарантируется доставка СУГ в баллонах для бытовых нужд населения, ед.
	199

	(п. 5.1 в ред. постановления Администрации Томской области от 29.03.2019 N 129а)

	Всего по подпрограмме
	всего
	8992026,1
	-
	1377739,5
	83551,9
	7530734,7
	
	
	

	
	2015
	1777923,3
	-
	649766,5
	16384,8
	1111772,0
	
	
	

	
	2016
	1259687,2
	-
	330218,2
	4492,7
	924976,3
	
	
	

	
	2017
	314894,0
	-
	15273,0
	-
	299621,0
	
	
	

	
	2018
	1264271,6
	-
	90965,6
	20268,2
	1153037,8
	
	
	

	
	2019
	4011040,0
	-
	128216,2
	21110,2
	3861713,6
	
	
	

	
	2020
	180271,4
	-
	153300,0
	21296,0
	5675,4
	
	
	

	
	Прогнозный период 2021
	68276,1
	-
	5000,0
	0,0
	63276,1
	
	
	

	
	Прогнозный период 2022
	115662,5
	-
	5000,0
	0,0
	110662,5
	
	
	

	(в ред. постановления Администрации Томской области от 30.12.2019 N 523а)




--------------------------------
[bookmark: P11683]<*> Целевые показатели определены с учетом переходящих остатков в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии муниципальным образованиям.
[bookmark: P11684]<**> Объекты находились под кассовыми ограничениями.
(сноска введена постановлением Администрации Томской области от 29.03.2019 N 129а)

4. Условия и порядок софинансирования подпрограммы 3
из федерального бюджета, местных бюджетов,
внебюджетных источников

Объем необходимых инвестиций за счет всех источников на строительство объектов газификации составляет, по предварительным расчетам, около 15 млрд рублей. Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании областного бюджета на соответствующий финансовый год исходя из возможностей областного бюджета и затрат, необходимых для реализации программных мероприятий.
К внебюджетным источникам (по согласованию) отнесены средства населения с учетом кредитных продуктов коммерческих банков, средства инвесторов, заинтересованных в реализации подпрограммы, средства, полученные газораспределительными организациями в результате применения специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа по территории Томской области, а также инвестиционные средства ПАО "Газпром".
Финансирование мероприятий по строительству газопроводов-отводов, ГРС, межпоселковых газопроводов высокого давления, объектов СПГ выполняется за счет инвестиционных средств ПАО "Газпром" согласно ежегодно утверждаемым ОАО "Газпром Межрегионгаз" (по согласованию) и Администрацией Томской области планам-графикам синхронизации.
В целях софинансирования расходных обязательств по развитию газоснабжения и газификации соответствующих муниципальных образований из областного бюджета предоставляются субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере газификации в рамках государственной программы "Повышение энергоэффективности в Томской области" (далее - субсидии). Объем субсидий определяется в соответствии с Методикой согласно приложению N 3 к настоящей подпрограмме.
Правом на получение субсидий из областного бюджета обладают муниципальные районы, городские округа Томской области.
Распределение субсидий между муниципальными образованиями Томской области осуществляется в соответствии с Правилами принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Томской области и приобретении объектов недвижимого имущества в государственную собственность Томской области и о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Томской области (приложение N 3 к Порядку принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации Томской области от 03.04.2014 N 119а), в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период на софинансирование мероприятий подпрограммы.
Размер бюджетных ассигнований, предусматриваемых в местных бюджетах на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, не должен быть менее объема, необходимого для обеспечения уровня софинансирования, установленного законом Томской области об областном бюджете на соответствующий год и плановый период.
Объем средств местных бюджетов на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности может быть увеличен в одностороннем порядке, что не влечет обязательств по увеличению размера предоставляемой субсидии из областного бюджета.
Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Томской области на следующих условиях:
наличие правового акта муниципального образования Томской области, устанавливающего в соответствующем финансовом году расходное обязательство муниципального образования;
наличие в нормативных правовых актах муниципальных образований Томской области бюджетных ассигнований на исполнение соответствующих расходных обязательств по софинансированию (финансированию) в соответствующем финансовом году мероприятий по газификации в размере не менее объема, необходимого для обеспечения установленного уровня софинансирования;
привлечение муниципальными образованиями Томской области средств внебюджетных источников в объемах, необходимых для выполнения целевых показателей подпрограммы;
заключение соглашений с главными распорядителями бюджетных средств о предоставлении субсидий из областного бюджета;
а также:
для объектов, планируемых к проектированию:
наличие согласованной с газораспределительной организацией и утвержденной органом местного самоуправления схемы газоснабжения газифицируемого населенного пункта (микрорайона), на территории которого планируется осуществить проектирование газораспределительной сети (для объектов, включаемых в бюджетные заявки на финансирование, начиная с 01.01.2016);
наличие действующих на период проектирования технических условий, выданных газораспределительной организацией;
наличие согласованного в установленном порядке расчета потребности в тепле и топливе для котельных и автономных источников теплоснабжения, использующих природный газ в качестве основного вида топлива;
наличие технического задания на проектирование объекта газоснабжения;
наличие смет на выполнение ПИР, проверенных в установленном порядке на достоверность;
для объектов, планируемых к строительству:
наличие проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы, заключения государственной экспертизы о достоверности сметной стоимости на объекты капитального строительства муниципальных образований Томской области;
информирование главных распорядителей средств областного бюджета об обстоятельствах, препятствующих завершению строительства или вводу в эксплуатацию объектов муниципальной собственности, финансируемых в том числе за счет субсидий из областного бюджета, либо об изменении в ходе строительства наименования соответствующего объекта.
Условиями расходования субсидий являются:
целевое использование субсидии;
своевременное предоставление отчетов об использовании субсидии.
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области осуществляется на основании соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета, заключенных между главным распорядителем средств областного бюджета и уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования Томской области (далее - соглашение).
В соглашении должны быть предусмотрены следующие положения:
целевое назначение субсидии;
условия предоставления и расходования субсидии;
уровень софинансирования из областного бюджета;
сведения о размере субсидии;
сведения о наличии муниципального правового акта муниципального образования, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, на исполнение которого предоставляется субсидия;
сведения о размере финансового обеспечения за счет средств бюджета расходного обязательства муниципального образования, на исполнение которого предоставляется субсидия;
значения показателей результативности предоставления субсидии;
последствия недостижения по итогам отчетного финансового года установленных значений показателей результативности предоставления субсидий;
сроки и порядок представления отчетности;
положения, регулирующие порядок предоставления субсидии;
необходимость возврата неиспользованных средств субсидии, потребность в которых отсутствует, в течение 30 дней после дня установления факта отсутствия потребности;
ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
иные условия, определяемые по соглашению сторон.
Форма соглашения устанавливается главным распорядителем бюджетных средств.
Субсидии, не использованные в текущем финансовом году, могут использоваться в очередном финансовом году на те же цели при наличии потребности в указанных субсидиях в соответствии с решением главного распорядителя бюджетных средств.
Ответственность за достоверность представляемых муниципальными образованиями Томской области сведений и целевое использование субсидий возлагается на муниципальные образования Томской области, реализующие мероприятия данной подпрограммы.
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[bookmark: P11745]ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГАЗА, СТРОЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПАО "ГАЗПРОМ"
ПО ПРОГРАММЕ ГАЗИФИКАЦИИ РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Список изменяющих документов
(в ред. постановления Администрации Томской области
от 29.03.2019 N 129а)



	N
пп
	Наименование объекта
	Муниципальное образование, на землях которого располагается объект
	Протяженность (км)
	Диаметр (мм)
	Год начала строительства
	Год окончания строительства
	Примечание

	1
	Газопровод-отвод и ГРС Победа
	Кожевниковский район
	0,80
	108
	2018
	2019
	

	2
	Газопровод межпоселковый от ГРС Победа до с. Победа Шегарского района
	Кожевниковский район;
Шегарский район
	8,60
	225
160
	2018
	2019
	

	3
	Газопровод межпоселковый от ГРС Итатка до н.п. Итатка Томской области
	Томский район
	0,70
	219
160
	2018
	2020
	

	4
	Газопровод-отвод и ГРС в районе г. Асино Томской области
	Томский район;
Асиновский район
	78,30
	325
	2018
	2020
	

	5
	Газопровод межпоселковый от ГРС Асино до г. Асино с отводом на д. Феоктистовка и ЛПК Асиновского района Томской области
	Асиновский район
	11,40
	315
	2018
	2020
	

	6
	Газопровод межпоселковый от ПГРП до н.п. Старо-Кусково с отводом на н.п. Ново-Кусково Асиновского района Томской области
	Асиновский район
	5,50
	315
225
	2019
	2020
	

	7
	Газопровод межпоселковый от ГРС Асино до с. Первомайское Первомайского района Томской области
	Асиновский район;
Первомайский район
	20,40
	315
225
	2018
	2020
	

	8
	Газопровод межпоселковый от ГРС Асино до с. Семеновка Зырянского района с отводами на д. Победа, с. Больше-Дорохово Асиновского района Томской области
	Асиновский район
	28,90
	400
110
	2018
	2020
	

	9
	Газопровод межпоселковый от с. Семеновка до с. Зыряновское с отводами на с. Цыганово, с. Берлинка, п. Причулымский Зырянского района Томской области
	Асиновский район;
Зырянский район
	25,80
	400
225
110
	2018
	2020
	

	10
	Газопровод межпоселковый от ГРС Апрель до п. Апрель, п. Предтеченск, п. Просторный, д. Аникино, п. Геологов, ул. Нахимова г. Томска
	Томский район;
г. Томск
	14,00
	630
219
159
110
108
63
	2014
	2015
	

	11
	Газопровод межпоселковый от ГРС Чернореченская до с. Тахтамышево, д. Кандинка с отводом на с. Кафтанчиково Томского района Томской области
	Томский район
	18,00
	315
225
	2013
	2015
	

	12
	Газопровод межпоселковый от д. Кандинка до с. Курлек с отводом на с. Калтай Томского района Томской области
	Томский район
	14,90
	225
	2013
	2015
	

	13
	Газопровод межпоселковый от новой ГРС-1 до распределительных сетей ГРС-1 г. Томска
	Томский район
г. Томск
	9,00
	530
	2014
	2015
	

	14
	ГРС-1 г. Томск (реконструкция)
	Томский район
г. Томск
	1,10
	530
	2014
	2015
	

	15
	Комплекс сжижения природного газа на газопроводе-отводе к ГРС Каргала
	Шегарский район
	
	
	2019
	2021
	

	16
	Станция приема, хранения и регазификации СПГ в с. Бакчар
	Бакчарский район
	
	
	2019
	2021
	

	17
	Станция приема, хранения и регазификации СПГ в с. Подгорное
	Чаинский район
	
	
	2019
	2021
	

	18
	Станция приема, хранения и регазификации СПГ в с. Тегульдет
	Тегульдетский район
	
	
	2019
	2021
	

	19
	Станция приема, хранения и регазификации СПГ в д. Вороновка Шегарского района
	Шегарский район
	
	
	2019
	2021
	

	20
	Станция приема, хранения и регазификации СПГ в с. Кожевниково Кожевниковского района
	Кожевниковский район
	
	
	2019
	2021
	

	21
	Реконструкция ГРС, с-з Чернореченский
	Томский район
	
	
	2021
	2022
	

	
	Итого
	
	237,40
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[bookmark: P11968]ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ И ОБЛАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В СФЕРЕ
ГАЗИФИКАЦИИ, ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПО ПЛАНАМ-ГРАФИКАМ
СИНХРОНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ ГАЗИФИКАЦИИ
РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РЕАЛИЗУЕМОЙ
НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

	Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации Томской области
от 05.04.2018 N 155а, от 18.12.2018 N 475а, от 05.06.2019 N 209а,
от 30.12.2019 N 523а)



	N
пп
	Наименование объекта
	Муниципальное образование, на землях которого располагается объект

	1
	2
	3

	1
	Газоснабжение МО "Асиновское городское поселение", г. Асино Томской области
	Асиновский район

	2
	Газоснабжение д. Победа Асиновского района Томской области
	Асиновский район

	3
	Газоснабжение д. Феоктистовка Асиновского района Томской области
	Асиновский район

	4
	Газоснабжение с. Больше-Дорохово Асиновского района Томской области
	Асиновский район

	5
	Газоснабжение д. Воронино-Яя МО "Большедороховское сельское поселение" Асиновского района Томской области
	Асиновский район

	6
	Газоснабжение д. Старо-Кусково Асиновского района Томской области
	Асиновский район

	7
	Газоснабжение с. Ново-Кусково Асиновского района Томской области
	Асиновский район

	8
	Газоснабжение с. Бакчар Бакчарского района Томской области
	Бакчарский район

	9
	Газоснабжение с. Зырянское Зырянского района Томской области
	Зырянский район

	10
	Газоснабжение с. Семеновка Зырянского района Томской области
	Зырянский район

	11
	Газоснабжение с. Цыганово Зырянского района Томской области
	Зырянский район

	12
	Газоснабжение с. Берлинка Зырянского района Томской области
	Зырянский район

	13
	Газоснабжение п. Причулымского Зырянского района Томской области
	Зырянский район

	14
	Газоснабжение с. Первомайского Первомайского района Томской области
	Первомайский район

	15
	Газоснабжение с. Итатка Томского района Томской области
	Томский район

	16
	Газоснабжение д. Кисловка Томского района Томской области
	Томский район

	17
	Газоснабжение с. Кафтанчиково Томского района Томской области. III очередь
	Томский район

	18
	Газоснабжение микрорайона индивидуальной застройки "Красивый пруд" в п. Зональная Станция Томского района Томской области
	Томский район

	19
	Газовая блочно-модульная котельная с. Томское Томского района
	Томский район

	20
	Газоснабжение с. Тегульдет Тегульдетского района Томской области
	Тегульдетский район

	21
	Газоснабжение п. Просторного МО "Город Томск". Реконструкция
	Город Томск

	22
	Газоснабжение г. Томска, Кировский район (район, ограниченный: ул. Нахимова - ул. А.Беленца - пр. Ленина - береговая линия р. Томь)
	Город Томск

	23
	Газификация микрорайона Степановка МО "Город Томск"
	Город Томск

	24
	Газоснабжение с. Вороновка Шегарского района Томской области
	Шегарский район

	25
	Газоснабжение с. Подгорное Чаинского района Томской области
	Чаинский район

	26
	Газовая котельная для Областного государственного бюджетного учреждения "Центр детского и семейного отдыха "Здоровье" в с. Калтай Томского района Томской области
	Томский район

	27
	Газовая котельная для ОГБОУ "Шегарская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья VIII вида"
	Шегарский район

	28
	Газовая котельная для Филиала ОГБОУ СПО "Томский экономико-промышленный колледж" в с. Зырянское Томской области
	Зырянский район

	29
	Газовая котельная для Подгорновского филиала ОГБОУ СПО "Томский аграрный колледж"
	Чаинский район

	30
	Газовая котельная для ОГАУ "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Лесная дача"
	Шегарский район

	31
	Газовая котельная для ОГАУ "Шегарский психоневрологический интернат "Забота"
	Шегарский район

	32
	Газовая котельная для ОГБУ "Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
	Томский район

	33
	Газовая котельная для ОГКОУ детский дом "Орлиное гнездо"
	Город Томск

	34
	Газовые котельные для ОГБУ "Чаинское районное ветеринарное управление"
	Чаинский район

	35
	Газовые котельные для ОГБУ "Зырянское межрайонное ветеринарное управление"
	Зырянский район

	36
	Газовая котельная для ОГБУ "Бакчарское районное ветеринарное управление"
	Бакчарский район

	37
	Газоснабжение с. Кожевниково Кожевниковского района Томской области
	Кожевниковский район

	(п. 37 введен постановлением Администрации Томской области от 05.04.2018 N 155а)

	38
	Газопровод высокого давления к котельной микрорайона "Северный" и индивидуальной жилой застройке в Заречном сельском поселении Томского района Томской области
	Томский район

	(п. 38 введен постановлением Администрации Томской области от 18.12.2018 N 475а)

	39
	Строительство газовой котельной в с. Томское Томского района Томской области
	Томский район

	(п. 39 введен постановлением Администрации Томской области от 18.12.2018 N 475а)

	40
	Комплексный проект модернизации системы теплоснабжения г. Асино Асиновского района Томской области
	Асиновский район

	(п. 40 введен постановлением Администрации Томской области от 05.06.2019 N 209а)

	41
	Распределительный газопровод к жилой застройки Богашевского и Спасского сельского поселения Томского района близ п. Аникино МО "Город Томск"
	Томский район

	(п. 41 введен постановлением Администрации Томской области от 30.12.2019 N 523а)
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[bookmark: P12124]МЕТОДИКА
РАСЧЕТА СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ
КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
В СФЕРЕ ГАЗИФИКАЦИИ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
"ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

	Список изменяющих документов
(в ред. постановления Администрации Томской области
от 29.03.2019 N 129а)



1. Настоящая Методика предназначена для определения порядка расчета объема субсидий местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере газификации в рамках государственной программы "Повышение энергоэффективности в Томской области" (далее - субсидии).
2. Общий объем субсидии бюджету i-го муниципального образования Томской области (Ci) определяется по следующей формуле:



Bj - общая сметная стоимость проектирования/строительства (реконструкции)/приобретения j-го объекта муниципальной собственности в сфере газификации, расположенного на территории i-го муниципального образования Томской области, прошедшего отбор в соответствии с требованиями, установленными постановлением Администрации Томской области от 03.04.2014 N 119а "Об утверждении порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации" и включенного в Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Томской области и приобретении объектов недвижимого имущества в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность), о предоставлении субсидий областным бюджетным или автономным учреждениям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Томской области и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Томской области и об определении объектов муниципальной собственности для предоставления субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности.
Дj - уровень софинансирования за счет средств областного бюджета, проектирования, строительства (реконструкции), приобретения объектов муниципальной собственности в сфере газификации (далее - уровень софинансирования).
3. Уровень софинансирования устанавливается в размере:
99% - для проектирования, строительства (реконструкции), приобретения объектов муниципальной собственности в сфере газификации, запланированных по планам-графикам синхронизации выполнения Программы газификации регионов Российской Федерации, реализуемой на территории Томской области;
50% - для проектирования объектов муниципальной собственности в сфере газификации, не запланированных по планам-графикам синхронизации выполнения Программы газификации регионов Российской Федерации, реализуемой на территории Томской области;
95% - для строительства (реконструкции), приобретения в 2015 году объектов муниципальной собственности в сфере газификации, не запланированных по планам-графикам синхронизации выполнения Программы газификации регионов Российской Федерации, реализуемой на территории Томской области;
50% - на 2019 год для строительства объекта "Газоснабжение с. Дзержинское муниципального образования "Город Томск". 1 этап".
(абзац введен постановлением Администрации Томской области от 29.03.2019 N 129а)
4. Начиная с 2016 года уровень софинансирования строительства (реконструкции), приобретения объектов муниципальной собственности в сфере газификации, не запланированных по планам-графикам синхронизации выполнения Программы газификации регионов Российской Федерации, реализуемой на территории Томской области, рассчитывается с учетом уровня бюджетной обеспеченности муниципального района, городского округа Томской области, определенного Департаментом финансов Томской области в соответствии с Законом Томской области от 13 августа 2007 года N 170-ОЗ "О межбюджетных отношениях в Томской области" на очередной финансовый год и плановый период, по следующей формуле:

Д = 75 / УБО, где:

Д - доля софинансирования из областного бюджета инвестиционных проектов (%);
УБО - отношение уровня бюджетной обеспеченности муниципального района, городского округа Томской области после распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности к максимальному уровню бюджетной обеспеченности по Томской области.





[bookmark: P12157]ПОДПРОГРАММА 4
"ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В ТРАНСПОРТНОМ КОМПЛЕКСЕ"

	Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации Томской области
от 04.04.2017 N 121а, от 05.04.2018 N 155а, от 29.03.2019 N 129а)



Паспорт подпрограммы
(в ред. постановления Администрации Томской области
от 29.03.2019 N 129а)


	Наименование подпрограммы
	Повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе

	Соисполнитель государственной программы (ответственный за подпрограмму)
	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области

	Цель подпрограммы
	Повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе

	Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)
	Показатели цели
	2013 год (факт)
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	Прогнозный период 2021 год
	Прогнозный период 2022 год

	
	Доля общественного транспорта и транспорта дорожно-коммунальных служб, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом), %
	20
	20
	21
	23
	24
	24
	24
	24
	24
	24

	Задачи подпрограммы
	Задача 1. Рост потребления природного газа автомобильным транспортом в Томской области

	Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)
	Показатели задач
	2013 год (факт)
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	Прогнозный период 2021 год
	Прогнозный период 2022 год

	
	Задача 1. Рост потребления природного газа автомобильным транспортом в Томской области

	
	Объем потребления природного газа автомобильным транспортом в Томской области, млн м3
	9,1
	9,2
	9,6
	10,3
	12,9
	14,9
	15,0
	15,1
	15,2
	15,3

	Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее - ВЦП)
	Отсутствуют

	Сроки реализации подпрограммы
	2015 - 2020 годы

	Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)
	Источники
	Всего
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	Прогнозный период 2021 год
	Прогнозный период 2022 год

	
	федеральный бюджет (по согласованию)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местные бюджеты (по согласованию)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники (по согласованию)
	626500,0
	5000,0
	150000,0
	161500,0
	150000,0
	5000,0
	155000,0
	0,0
	0,0

	
	всего по источникам
	626500,0
	5000,0
	150000,0
	161500,0
	150000,0
	5000,0
	155000,0
	0,0
	0,0




1. Характеристика сферы реализации подпрограммы,
основные проблемы и прогноз ее развития

Целью подпрограммы является повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе.
Согласно перечню поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания по вопросам расширения использования природного газа в качестве моторного топлива от 14.05.2013 N Пр-1298 было издано Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 767-р, в котором отмечается о необходимости довести к 2020 году уровень использования компримированного природного газа в качестве моторного топлива на общественном автомобильном транспорте и транспорте дорожно-коммунальных служб:
в городах с численностью населения более 300 тысяч человек - до 30% общего количества единиц техники;
в городах с численностью населения более 100 тысяч человек - до 10% общего количества единиц техники.
В настоящее время на территории Томской области работают 3 автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (далее - АГНКС), находящиеся в черте города Томска.
Согласно программе "Развитие газоснабжения и газификации Томской области на период 2012 - 2015 годов", утвержденной Губернатором Томской области С.А.Жвачкиным и Председателем Правления ПАО "Газпром" А.Б.Миллером, ПАО "Газпром" обязуется построить в Томской области 4 АГНКС за счет собственных средств (порядка 600 млн руб. в зависимости от мощности станций). Администрация Томской области в свою очередь обеспечивает условия для приобретения газомоторной техники или перевода бензиновой и дизельной техники на газ.
Актуальной проблемой является изношенность подвижного состава, так, общее количество общественного автомобильного транспорта и дорожно-коммунальной техники в городах Томск и Северск составляет более 2300 ед., из них около 90% техники с превышенным сроком эксплуатации (5 - 7 лет).
Департаментом транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области выбраны показатели целей и задач, напрямую связанные с договоренностями Томской области с ПАО "Газпром", оптимально подтверждающие необходимость выделения бюджетных ассигнований для развития рынка газомоторной техники на территории Томской области.
Количество обновленного или переведенного на газ автомобильного транспорта распределено по годам реализации проекта по мере строительства АГНКС.
Томская область, создавая условия для обновления транспортных средств, выполнит Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 767-р, обновит технику с превышенным сроком эксплуатации, привлечет внебюджетные средства в размере, значительно превышающем вложения из областного бюджета.
В настоящей подпрограмме выделено одно основное мероприятие "Рост потребления природного газа автомобильным транспортом в Томской области", включающее в себя два мероприятия:
замещение бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом;
строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС).
Для увеличения объема потребления газа необходима газозаправочная инфраструктура, без расширения которой невозможно добиться роста данного показателя, так как 3 АГНКС, работающие на территории Томской области, в настоящее время работают в часы пик на пределе своих возможностей. Вследствие чего потребителям приходится отстаивать многочасовые очереди для заправки техники, что ведет к срыву графиков работы автобусов и транспорта дорожно-коммунальных служб.
Чтобы увеличить объемы потребления, необходима техника, работающая на природном газе. Так как данная техника дороже дизельной или бензиновой на 20 - 40%, необходимо стимулировать предприятия области на покупку именно газомоторной техники.
Показателем цели выбрана доля общественного транспорта и транспорта дорожно-коммунальных служб, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом). Данный показатель необходим для мониторинга выполнения Распоряжения Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 767-р.
Показатель задачи "Объем потребления природного газа автомобильным транспортом в Томской области" показывает эффективность проводимой политики по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом.
Количество транспортных средств, в отношении которых проведены мероприятия по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом показывает количественные результаты выполнения Распоряжения Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 767-р.

2. Перечень показателей задач подпрограммы
и сведения о порядке сбора информации
по показателям и методике их расчета
(в ред. постановления Администрации Томской области
от 04.04.2017 N 121а)


	N
пп
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Пункт Федерального плана статистических работ
	Периодичность сбора данных
	Временные характеристики показателя
	Алгоритм формирования (формула) расчета показателя
	Метод сбора информации
	Ответственный за сбор данных по показателю
	Дата получения фактического значения показателя

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Показатели задачи подпрограммы
Задача 1. Рост потребления природного газа автомобильным транспортом в Томской области

	1
	Объем потребления природного газа автомобильным транспортом в Томской области
	млн м3
	-
	год
	на конец отчетного периода
	Подсчет
	Ведомственная статистика
	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области
	Январь года, следующего за отчетным годом



3. Перечень ведомственных целевых программ, основных
мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

	N
пп
	Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) государственной программы
	Срок реализации
	Объем финансирования (тыс. рублей)
	В том числе за счет средств:
	Участник/участник мероприятия
	Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации

	
	
	
	
	федерального бюджета (по согласованию) (прогноз)
	областного бюджета
	местных бюджетов (по согласованию) (прогноз)
	внебюджетных источников (по согласованию) (прогноз)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	наименование и единица измерения
	значения по годам реализации

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Подпрограмма "Повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"

	1
	Задача 1 подпрограммы "Рост потребления природного газа автомобильным транспортом в Томской области"

	
	Основное мероприятие 1. Рост потребления природного газа автомобильным транспортом в Томской области
	всего
	626500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	626500,0
	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области
	x
	x

	
	
	2015 год
	5000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5000,0
	
	Объем потребления природного газа автомобильным транспортом в Томской области, млн м3
	9,60

	
	
	2016 год
	150000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	150000,0
	
	Объем потребления природного газа автомобильным транспортом в Томской области, млн м3
	10,3

	
	
	2017 год
	161500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	161500,0
	
	Объем потребления природного газа автомобильным транспортом в Томской области, млн м3
	12,9

	
	
	2018 год
	150000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	150000,0
	
	Объем потребления природного газа автомобильным транспортом в Томской области, млн м3
	14,9

	
	
	2019 год
	5000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5000,0
	
	Объем потребления природного газа автомобильным транспортом в Томской области, млн м3
	15,0

	
	
	2020 год
	155000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	155000,0
	
	Объем потребления природного газа автомобильным транспортом в Томской области, млн м3
	15,1

	
	
	Прогнозный период 2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Объем потребления природного газа автомобильным транспортом в Томской области, млн м3
	15,2

	
	
	Прогнозный период 2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Объем потребления природного газа автомобильным транспортом в Томской области, млн м3
	15,3

	(п. 1 в ред. постановления Администрации Томской области от 29.03.2019 N 129а)

	1.1
	Мероприятие 1. Субсидии на возмещение части затрат на закупку автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе
	всего
	26500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	26500,0
	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области
	x
	x

	
	
	2015 год
	5000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5000,0
	
	Количество транспортных средств, в отношении которых проведены мероприятия по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, шт.
	5,0

	
	
	2016 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0,0

	
	
	2017 год
	11500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	11500,0
	
	
	64,0

	
	
	2018 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0,0

	
	
	2019 год
	5000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5000,0
	
	
	28,0

	
	
	2020 год
	5000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5000,0
	
	
	5,0

	
	
	Прогнозный период 2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0,0

	(п. 1.1 в ред. постановления Администрации Томской области от 29.03.2019 N 129а)

	1.2
	Мероприятие 2. Строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС)
	всего
	600000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	600000,0
	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области
	x
	x

	
	
	2015 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Количество АГНКС, шт.
	0

	
	
	2016 год
	150000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	150000,0
	
	
	1

	
	
	2017 год
	150000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	150000,0
	
	
	1

	
	
	2018 год
	150000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	150000,0
	
	
	1

	
	
	2019 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0

	
	
	2020 год
	150000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	150000,0
	
	
	1

	
	
	Прогнозный период 2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0

	
	
	Прогнозный период 2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0

	(п. 1.2 в ред. постановления Администрации Томской области от 29.03.2019 N 129а)

	
	Итого по подпрограмме
	всего
	626500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	626500,0
	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области
	x
	x

	
	
	2015 год
	5000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5000,0
	
	x
	x

	
	
	2016 год
	150000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	150000,0
	
	x
	x

	
	
	2017 год
	161500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	161500,0
	
	x
	x

	
	
	2018 год
	150000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	150000,0
	
	x
	x

	
	
	2019 год
	5000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5000,0
	
	x
	x

	
	
	2020 год
	155000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	155000,0
	
	x
	x

	
	
	Прогнозный период 2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	x
	x

	
	
	Прогнозный период 2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	x
	x

	(в ред. постановления Администрации Томской области от 29.03.2019 N 129а)



4. Условия и порядок софинансирования подпрограммы 4
из федерального бюджета, местных бюджетов
и внебюджетных источников

Подпрограмма 4 предусматривает софинансирование из внебюджетных источников, условия и порядок софинансирования осуществляются по согласованию с заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством.
Софинансирование из федерального бюджета и местных бюджетов в подпрограмме 4 не предусмотрено.





[bookmark: P12685]ПОДПРОГРАММА 5
"КООРДИНАЦИЯ РЕФОРМЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

	Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации Томской области
от 04.04.2017 N 121а, от 31.07.2017 N 279а, от 05.04.2018 N 155а,
от 29.03.2019 N 129а, от 30.12.2019 N 523а)



Паспорт подпрограммы
(в ред. постановления Администрации Томской области
от 29.03.2019 N 129а)

	Наименование подпрограммы
	Координация реформы энергосбережения Томской области

	Соисполнитель государственной программы (ответственный за подпрограмму)
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области

	Участники подпрограммы
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области

	Цель подпрограммы
	Координация реформы энергосбережения Томской области

	Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)
	Показатели
	2013 год
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	Прогнозный период 2021 год
	Прогнозный период 2022 год

	
	Объем привлеченных внебюджетных средств на реализацию мероприятий региональной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, тыс. руб.
	26929
	864972
	1222272,0
	1549976,3
	936121,0
	1778037,8
	4328798,8
	160675,4
	63276,1
	110662,5

	Задачи подпрограммы
	Задача 1. Развитие региональных информационных систем в области топливно-энергетического потребления и энергоэффективности.
Задача 2. Реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка (ВЦП).
Задача 3. Выполнение мероприятий межотраслевого характера для достижения целей политики по энергосбережению в отраслях

	Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)
	Показатели
	2013 год
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	Прогнозный период 2021 год
	Прогнозный период 2022 год

	
	Задача 1. Развитие региональных информационных систем в области топливно-энергетического потребления и энергоэффективности

	
	Количество функционирующих систем хранения и передачи данных, ед.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	Задача 2. Реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка (ВЦП)
	
	

	
	Количество готовых к внедрению решений по повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, позволяющих снизить эксплуатационные затраты в среднем на 2% от существующих затрат, ед.
	0
	0
	0
	23
	27
	32
	37
	37
	37
	37

	
	Задача 3. Выполнение мероприятий межотраслевого характера для достижения целей политики по энергосбережению в отраслях

	
	Количество проведенных исследований и разработанных технических решений, ед.
	2
	2
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	(в ред. постановления Администрации Томской области от 30.12.2019 N 523а)

	Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее - ВЦП)
	ВЦП 1. Реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка

	Сроки реализации подпрограммы
	2015 - 2020 годы

	Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации), тыс. рублей
	Источники
	Всего
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	Прогнозный период 2021 год
	Прогнозный период 2022 год

	
	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	56244,0
	9000,0
	7620,0
	7620,0
	7620,0
	6096,0
	6096,0
	6096,0
	6096,0

	
	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	5000,0
	5000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	всего по источникам
	61244,0
	14000,0
	7620,0
	7620,0
	7620,0
	6096,0
	6096,0
	6096,0
	6096,0




1. Характеристика сферы реализации подпрограммы,
основные проблемы и прогноз ее развития

В настоящее время в Томской области успешно реализуются многие мероприятия, оказывающее влияние на повышение энергоэффективности региона, такие как:
модернизация котельных Томской области;
реализация комплексных энергоэффективных проектов в государственных учреждениях;
реализация комплексных энергоэффективных проектов в муниципальных образованиях (модернизация наружного освещения, модернизация коммунальной инфраструктуры, реализация КЭП для муниципальных учреждений);
проведение исследовательских работ по вовлечению местных возобновляемых источников в энергетику региона;
пилотные проекты по повышению класса энергоэффективности многоквартирных жилых домов.
На протяжении 2010 - 2013 годов Томская область привлекала средства федерального бюджета на софинансирование мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности за счет государственной программы Российской Федерации "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года", утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 N 2446-р, в рамках подпрограммы "Стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности в субъектах Российской Федерации".
Основной целью для дальнейшей работы является координация и создание условий для муниципалитетов, хозяйствующих субъектов, главных распорядителей бюджетных средств по реализации мероприятий и проектов, повышающих энергоэффективность Томской области.
Для успешной реализации политики Администрации Томской области в рамках ВЦП государственной программы необходимо проведение следующих основных ежегодных блоков работ:
I. Обеспечивающие мероприятия, включающие:
1. Анализ ситуации в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в Томской области, Российской Федерации в целом, включая оценку международного опыта, для определения направлений деятельности в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности на региональном уровне, стратегической концепции региональной политики.
2. Сбор данных по показателям эффективности реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и обеспечение полного финансового и смыслового анализа деятельности в рамках государственной программы.
Мероприятие включает в себя:
мониторинг исполнения требований Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 261-ФЗ), в том числе выполнение мероприятий программ в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в государственных учреждениях, сбор сведений по потреблению ТЭР, проведение энергетических обследований, наличие приборов учета в органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях и др.;
ежеквартальный сбор данных с помощью программного продукта АРМ "Мониторинг энергоэффективности. Регламентированная отчетность": http://bro.rosenergo.gov.ru/meero/;
заполнение на региональном уровне Государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности: http://gisee.ru/;
ведение геоинформационной системы "Возобновляемые источники энергии в Томской области" (ГИС "ВИЭ"): http://green.tsu.ru/tomres/.
Основаниями для реализации мероприятия являются: требования Федерального закона N 261-ФЗ; Постановления Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 N 20 "Об утверждении Правил представления федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления информации для включения в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" и распоряжения Губернатора Томской области от 20.07.2015 N 232-р "О подготовке информации для включения в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".
3. Содействие в реализации комплексных энергоэффективных проектов в государственных и муниципальных учреждениях, в том числе консультационно-методическая поддержка и обеспечение софинансирования.
4. Содействие в привлечении внебюджетных средств на реализацию мероприятий.
II. Информационная поддержка и сопровождение мероприятий по энергоэффективности и ресурсосбережению.
1. Привлечение заинтересованных сторон и информирование о мероприятиях в сфере ресурсосбережения и энергоэффективности.
2. Представление результатов деятельности в рамках государственной программы на муниципальном, региональном, федеральном и международном уровнях.
3. Организация обучения специалистов государственных и муниципальных учреждений, ответственных за энергосбережение.
4. Информирование населения о действующих нормах законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, возможности участия в реализации государственной программы и т.д.
5. Взаимодействие с органами государственной власти: федеральными, субъектов РФ, органами местного самоуправления.
6. Продвижение технологий и разработок в сфере энергосбережения.
III. Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, направленных на реализацию комплексных (межотраслевых) проектов в рамках государственной программы: исследование потенциала возобновляемых и местных источников энергии, создание и внедрение энергоэффективных строительных материалов и технологий и т.д.
IV. Инжиниринговые работы в рамках данной подпрограммы проводятся с целью привязки научных технологий и разработок к конкретным проектам в сфере энергоэффективности и ресурсосбережения, реализуемым в Томской области.
Понимая ограниченность бюджетных ассигнований как на региональном, так и на федеральном уровне, Минэнерго России одной из основных задач ставит привлечение внебюджетных источников финансирования мероприятий государственных программ.
На протяжении последних 3 лет доля внебюджетных средств в общем объеме финансирования госпрограммы не превышала 20%.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.07.2014 N 754 "О предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации на реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и признании утратившими силу актов Правительства Российской Федерации" эффективность использования средств федеральной субсидии и возможность ее получения напрямую зависит от доли привлеченных внебюджетных средств на реализацию мероприятий программы.
К 2020 году при финансировании настоящей подпрограммы доля внебюджетных средств от общего объема финансирования госпрограммы составит 95%, что в свою очередь будет соответствовать успешной реализации политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

2. Перечень показателей задач подпрограммы
и сведения о порядке сбора информации
по показателям и методике их расчета
(в ред. постановления Администрации Томской области
от 04.04.2017 N 121а)


	N
пп
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Пункт Федерального плана статистических работ
	Периодичность сбора данных
	Временные характеристики показателя
	Алгоритм формирования (формула) расчета показателя
	Метод сбора информации
	Ответственный за сбор данных по показателю
	Дата получения фактического значения показателя

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Показатели задачи подпрограммы

	Задача 1 "Развитие региональных информационных систем в области топливно-энергетического потребления и энергоэффективности"

	1
	Количество функционирующих систем хранения и передачи данных
	ед.
	-
	год
	По состоянию на конец отчетного года
	Количество функционирующих систем хранения и передачи данных (пересчет)
	Ведомственная статистика
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области
	Апрель года, следующего за отчетным годом (предварительно март года, следующего за отчетным годом)

	(в ред. постановления Администрации Томской области от 05.04.2018 N 155а)

	Показатели задачи подпрограммы

	Задача 2 "Реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка"

	1
	Количество готовых к внедрению решений по повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, позволяющих снизить эксплуатационные затраты в среднем на 2% от существующих затрат
	ед.
	-
	год
	За отчетный период
	Количество готовых решений (пересчет)
	Ведомственная статистика
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области
	Декабрь года, следующего за отчетным годом

	(в ред. постановлений Администрации Томской области от 05.04.2018 N 155а,
от 30.12.2019 N 523а)

	Показатели задачи подпрограммы

	Задача 3 "Выполнение мероприятий межотраслевого характера для достижения целей политики по энергосбережению в отраслях"

	1
	Количество проведенных исследований и разработанных технических решений
	ед.
	-
	год
	За отчетный период
	Количество проведенных исследований и реализованных технических решений (пересчет)
	Ведомственная статистика
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области
	Апрель года, следующего за отчетным годом (предварительно март года, следующего за отчетным годом)

	(в ред. постановления Администрации Томской области от 05.04.2018 N 155а)



3. Перечень ведомственных целевых программ, основных
мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

	N
пп
	Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) государственной программы
	Срок реализации
	Объем финансирования (тыс. рублей)
	В том числе за счет средств:
	Участник/участник мероприятия
	Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации

	
	
	
	
	федерального бюджета (по согласованию) (прогноз)
	областного бюджета
	местных бюджетов (по согласованию) (прогноз)
	внебюджетных источников (по согласованию) (прогноз)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	наименование и единица измерения
	значения по годам реализации

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Подпрограмма "Координация реформы энергосбережения Томской области"

	1
	Задача 1. Развитие региональных информационных систем в области топливно-энергетического потребления и энергоэффективности

	
	Основное мероприятие 1. Развитие региональных информационных систем в области топливно-энергетического потребления и энергоэффективности, в том числе
	всего
	200,0
	0,0
	200,0
	0,0
	0,0
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области;
Автономная некоммерческая организация "Томский центр ресурсосбережения и энергоэффективности" (по согласованию)
	x
	x

	
	
	2015 год
	200,0
	0,0
	200,0
	0,0
	0,0
	
	Количество функционирующих систем хранения и передачи данных, ед.
	1

	
	
	2016 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	1

	
	
	2017 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	1

	
	
	2018 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	1

	
	
	2019 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	1

	
	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	1

	(в ред. постановлений Администрации Томской области от 31.07.2017 N 279а,
от 05.04.2018 N 155а)

	1.1
	Мероприятие 1. Формирование баз данных и обеспечение функционирования автоматизированных систем хранения и передачи данных
	всего
	200,0
	0,0
	200,0
	0,0
	0,0
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области;
Автономная некоммерческая организация "Томский центр ресурсосбережения и энергоэффективности" (по согласованию)
	x
	x

	
	
	2015 год
	200,0
	0,0
	200,0
	0,0
	0,0
	
	Количество функционирующих автоматизированных геоинформационных систем, ед.
	1

	
	
	2016 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	-

	
	
	2017 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	-

	
	
	2018 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	-

	
	
	2019 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	-

	
	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	-

	(в ред. постановлений Администрации Томской области от 31.07.2017 N 279а,
от 05.04.2018 N 155а)

	2
	Задача 2. Реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка (ВЦП)

	
	ВЦП. Реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка
	всего
	51744,0
	0,0
	51744,0
	0,0
	0,0
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области;
Автономная некоммерческая организация "Томский центр ресурсосбережения и энергоэффективности" (по согласованию)
	x
	x

	
	
	2015 год
	4500,0
	0,0
	4500,0
	0,0
	0,0
	
	Количество готовых к внедрению решений по повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, позволяющих снизить эксплуатационные затраты в среднем на 2% от существующих затрат
	-

	
	
	2016 год
	7620,0
	0,0
	7620,0
	0,0
	0,0
	
	
	23

	
	
	2017 год
	7620,0
	0,0
	7620,0
	0,0
	0,0
	
	
	27

	
	
	2018 год
	7620,0
	0,0
	7620,0
	0,0
	0,0
	
	
	32

	
	
	2019 год
	6096,0
	0,0
	6096,0
	0,0
	0,0
	
	
	37

	
	
	2020 год
	6096,0
	0,0
	6096,0
	0,0
	0,0
	
	
	37

	
	
	Прогнозный период 2021 год
	6096,0
	0,0
	6096,0
	0,0
	0,0
	
	
	37

	
	
	Прогнозный период 2022 год
	6096,0
	0,0
	6096,0
	0,0
	0,0
	
	
	37

	(в ред. постановлений Администрации Томской области от 29.03.2019 N 129а,
от 30.12.2019 N 523а)

	3
	Задача 3. Выполнение мероприятий межотраслевого характера для достижения целей политики по энергосбережению в отраслях

	
	Основное мероприятие 1. Выполнение мероприятий межотраслевого характера для достижения целей политики по энергосбережению в отраслях
	всего
	9300,0
	0,0
	4300,0
	0,0
	5000,0
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области;
Автономная некоммерческая организация "Томский центр ресурсосбережения и энергоэффективности" (по согласованию)
	Количество проведенных исследований и разработанных технических решений, ед.
	x

	
	
	2015 год
	9300,0
	0,0
	4300,0
	0,0
	5000,0
	
	
	40

	
	
	2016 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0

	
	
	2017 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0

	
	
	2018 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0

	
	
	2019 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0

	
	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0

	(в ред. постановлений Администрации Томской области от 31.07.2017 N 279а,
от 05.04.2018 N 155а)

	3.1
	Мероприятие 1. Инжиниринговые работы межотраслевого характера
	всего
	9300,0
	0,0
	4300,0
	0,0
	5000,0
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области;
Автономная некоммерческая организация "Томский центр ресурсосбережения и энергоэффективности" (по согласованию)
	x
	x

	
	
	2015 год
	9300,0
	0,0
	4300,0
	0,0
	5000,0
	
	Количество разработанных технических решений по источникам энергии, ед.
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество разработанных технических решений по системам распределения энергии, ед.
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество разработанных технических решений по объектам потребления энергии, ед.
	10

	
	
	2016 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	-

	
	
	2017 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	-

	
	
	2018 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	-

	
	
	2019 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	-

	
	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	-

	(в ред. постановлений Администрации Томской области от 31.07.2017 N 279а,
от 05.04.2018 N 155а)

	
	Итого по подпрограмме 5
	всего
	61244,0
	0,0
	56244,0
	0,0
	5000,0
	
	
	x

	
	
	2015 год
	14000,0
	0,0
	9000,0
	0,0
	5000,0
	
	
	x

	
	
	2016 год
	7620,0
	0,0
	7620,0
	0,0
	0,0
	
	
	x

	
	
	2017 год
	7620,0
	0,0
	7620,0
	0,0
	0,0
	
	
	x

	
	
	2018 год
	7620,0
	0,0
	7620,0
	0,0
	0,0
	
	
	x

	
	
	2019 год
	6096,0
	0,0
	6096,0
	0,0
	0,0
	
	
	x

	
	
	2020 год
	6096,0
	0,0
	6096,0
	0,0
	0,0
	
	
	x

	
	
	Прогнозный период 2021 год
	6096,0
	0,0
	6096,0
	0,0
	0,0
	
	
	х

	
	
	Прогнозный период 2022 год
	6096,0
	0,0
	6096,0
	0,0
	0,0
	
	
	x

	(в ред. постановления Администрации Томской области от 29.03.2019 N 129а)




4. Условия и порядок софинансирования подпрограммы 5
из федерального бюджета, местных бюджетов
и внебюджетных источников

Софинансирование из федерального бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников в Подпрограмме 5 не предусмотрено.





[bookmark: P13389]"ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА"

	Список изменяющих документов
(введена постановлением Администрации Томской области
от 29.03.2019 N 129а)



Информация о мерах государственного регулирования

	N
пп
	Наименование меры (бюджетные, налоговые, тарифные, иные)
	Содержание меры
	Срок реализации
	Социально-экономический эффект, ожидаемый от применения меры
	Ответственный

	1
	Бюджетная
	Субсидия газоснабжающим организациям для возмещения недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
	Ежегодно
	Сохранение на территории Томской области возможности осуществлять регулируемую деятельность по поставке сжиженного газа в баллонах населению и обеспечение стабильности данных поставок в удаленные населенные пункты
	Департамент финансово-ресурсного обеспечения Администрации Томской области

	2
	Бюджетная
	Субсидия некоммерческой организации (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) из областного бюджета
	Ежегодно
	Повышение энергосбережения в Томской области. Оптимизация затрат организаций бюджетной сферы на энергетические ресурсы. Выявление возможности и создание условий для привлечения инвестиций на модернизацию инженерной инфраструктуры
	Департамент финансово-ресурсного обеспечения Администрации Томской области

	3
	Бюджетная
	Субсидия местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере газификации
	По мере необходимости
	Повышение степени благоустройства жилищного фонда. Улучшение бытовых условий населения за счет газификации
	Департамент архитектуры и строительства Томской области



Информация о мерах правового регулирования

	N
пп
	Наименование планируемого к разработке правового акта
	Краткое содержание планируемого к разработке правового акта
	Срок разработки
	Ответственный за разработку правового акта
	Связь с показателями государственной программы (подпрограммы)

	1
	Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Томской области и приобретении объектов недвижимого имущества в государственную собственность Томской области и о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Томской области
	Предложения по финансированию объектов государственной и (или) муниципальной собственности с учетом доведенного Департаментом финансов Томской области предварительного объема бюджетных ассигнований на капитальные вложения в объекты государственной и (или) муниципальной собственности
	По мере необходимости
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области
	В том числе влияет на уровень газификации природным газом жилищного фонда Томской области, подлежащего газификации



Информация об иных мероприятиях и мерах, обеспечивающих
реализацию государственной программы и ее подпрограмм

	N
пп
	Наименование мероприятия / меры
	Ответственный исполнитель
	Срок реализации <*>
	Ожидаемый результат
	Связь с показателями государственной программы (подпрограммы)

	1
	Проведение выездных осмотров по соблюдению органами местного самоуправления, юридическими лицами, графика производства работ на объектах
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области
	По мере необходимости
	Мониторинг хода исполнения работ
	В том числе влияет на уровень газификации природным газом жилищного фонда Томской области, подлежащего газификации

	2
	Формирование отчетов о ходе реализации государственной программы
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области
	Ежеквартально
	Достижение запланированных значений показателей цели государственной программы
	Выполнение запланированных значений показателей государственной программы

	3
	Проведение обучающего семинара с органами местного самоуправления по подготовке бюджетных заявок
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области
	Ежегодно (март 2019 г.)
	Проведение отбора объектов муниципальной собственности на включение в государственную программу в установленные сроки
	В том числе влияет на принятие решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства



--------------------------------
<*> Указываются даты реализации мероприятия или его периодичность (постоянно, по мере необходимости).





Приложение N 1
к государственной программе
"Повышение энергоэффективности в Томской области"

[bookmark: P13478]ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ
В РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

	Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации Томской области
от 29.03.2019 N 129а, от 05.06.2019 N 209а)




	N
пп
	Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, основного мероприятия государственной программы
	Срок реализации (годы)
	Объем финансирования (с учетом НДС) (тыс. руб.)
	В том числе за счет средств:
	Участник мероприятия
	Показатели основного мероприятия по годам реализации

	
	
	
	
	федерального бюджета (по согласованию)
	областного бюджета
	местных бюджетов (по согласованию)
	внебюджетных источников (по согласованию)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	наименование и единица измерения
	значения по годам реализации

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Подпрограмма "Развитие газоснабжения и повышения уровня газификации Томской области"

	Задача 1 "Развитие региональной газотранспортной инфраструктуры. Проектирование и строительство объектов распределения газа межпоселкового значения на территории Томской области"

	1
	Строительство и реконструкция объектов распределения газа, газопроводов-отводов, ГРС
	2019 - 2021
	10909000,0
	-
	-
	-
	10909000,0
	ООО "Газпром межрегионгаз" (по согласованию)
	Протяженность МПГ, км
	162,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность запроектированных МПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество запроектированных СПХР, ед.
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	23

	
	
	2019
	3500000,0
	-
	-
	-
	3500000,0
	
	Протяженность МПГ, км
	61,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество СПХР, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	2

	
	
	2020
	3000000,0
	-
	-
	-
	3000000,0
	
	Протяженность МПГ, км
	101,4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество СПХР, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	16

	
	
	2021
	4409000,0
	-
	-
	-
	4409000,0
	
	Протяженность МПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество СПХР, ед.
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	5

	2
	Проектирование и строительство "Газопровод от ГРС-2 до врезки в газопровод АГРС "АГНКС" - п. Мирный"
	2019 - 2021
	68951,5
	-
	-
	-
	68951,5
	ООО "Газпром газораспределение Томск" (по согласованию) за счет средств специальной надбавки
	Протяженность запроектированных МПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность МПГ, км
	3,94

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2019
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность МПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2020
	5675,4
	-
	-
	-
	5675,4
	
	Протяженность МПГ, км
	0,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2021
	63276,1
	-
	-
	-
	63276,1
	
	Протяженность МПГ, км
	3,64

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	0

	3
	Газоснабжение д. Большое Протопопово, д. Малое Протопопово и п. Мирный Томского района Томской области. IV этап
	2019 - 2021
	10573,0
	-
	7781,2
	2791,8
	-
	Администрация Томского района Томской области (по согласованию)
	Протяженность запроектированных МПГ, км
	2,68

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность МПГ, км
	2,68

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	3

	
	
	2019
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность МПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2020
	2705,5
	-
	1352,7
	1352,8
	-
	
	Протяженность запроектированных МПГ, км
	2,68

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2021
	7867,5
	-
	6428,5
	1439,0
	-
	
	Протяженность МПГ, км
	2,68

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	3

	4
	Строительство магистрального газопровода от ГРС пос. Самусь до котельной пос. Орловка
	2019 - 2021
	123402,7
	-
	99980,9
	23421,8
	-
	Администрация ЗАТО Северск (по согласованию)
	Протяженность запроектированных МПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность МПГ, км
	9,80

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	2

	
	
	2019
	123402,7
	-
	99980,9
	23421,8
	-
	
	Протяженность МПГ, км
	9,80

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2020
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность МПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	2

	
	
	2021
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность МПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	0

	5
	Газоснабжение д. Большое Протопопово, д. Малое Протопопово и п. Мирный Томского района Томской области. III очередь и газоснабжение ул. Крутая в п. Мирный Томского района Томской области
	2019 - 2021
	20533,3
	-
	16777,7
	3755,6
	-
	
	Протяженность МПГ, км
	4,05

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	3

	
	
	2019
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность МПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2020
	20533,3
	-
	16777,7
	3755,6
	-
	
	Протяженность МПГ, км
	4,05

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	3

	
	
	2021
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность МПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	0

	
	Всего по задаче 1 подпрограммы
	2019 - 2021
	11132460,5
	-
	124539,8
	29969,2
	10977951,5
	
	Протяженность запроектированных МПГ, км
	2,68

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность МПГ, км
	183,17

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество СПХР, ед.
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	31

	
	
	2019
	3623402,7
	-
	99980,9
	23421,8
	3500000,0
	
	Протяженность запроектированных МПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность МПГ, км
	71,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество СПХР, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	2

	
	
	2020
	3028914,2
	-
	18130,4
	5108,4
	3005675,4
	
	Протяженность запроектированных МПГ, км
	2,68

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность МПГ, км
	105,75

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество СПХР, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	21

	
	
	2021
	4480143,6
	-
	6428,5
	1439,0
	4472276,1
	
	Протяженность запроектированных МПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность МПГ, км
	6,32

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество СПХР, ед.
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед.
	8

	
	Задача 2 "Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. Проектирование и строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Томской области"

	6
	Газоснабжение МО "Асиновское городское поселение", г. Асино Томской области
	2019 - 2021
	750404,7
	-
	742900,7
	7504,0
	-
	Администрация Асиновского района Томской области (по согласованию)
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	225,17

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	6007

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	107

	
	
	2019
	194138,5
	-
	192197,2
	1941,3
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	102,09

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2020
	137421,7
	-
	136047,4
	1374,3
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	70,09

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2021
	388541,5
	-
	384656,1
	3885,4
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	52,99

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	6007

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	107

	7
	Газоснабжение д. Победа Асиновского района Томской области
	2019 - 2021
	15496,0
	-
	15341,0
	155,0
	-
	Администрация Асиновского района Томской области (по согласованию)
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	3,20

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	71

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2019
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2020
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2021
	15496,0
	-
	15341,0
	155,0
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	3,20

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	71

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	8
	Газоснабжение д. Феоктистовка Асиновского района Томской области
	2019 - 2021
	31636,0
	-
	31319,6
	316,4
	-
	Администрация Асиновского района Томской области (по согласованию)
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	7,40

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	106

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	2

	
	
	2019
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2020
	31636,0
	-
	31319,6
	316,4
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	7,40

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	106

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	2

	
	
	2021
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	9
	Газоснабжение с. Больше-Дорохово Асиновского района Томской области
	2019 - 2021
	41418,3
	-
	41004,1
	414,2
	-
	Администрация Асиновского района Томской области (по согласованию)
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	9,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	238

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	3

	
	
	2019
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2020
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2021
	41418,3
	-
	41004,1
	414,2
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	9,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	238

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	3

	10
	Газоснабжение д. Воронино - Яя МО "Большедороховское сельское поселение" Асиновского района Томской области
	2019 - 2021
	22673,1
	-
	22446,4
	226,7
	-
	Администрация Асиновского района Томской области (по согласованию)
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	5,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	165

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2019
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2020
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2021
	22673,1
	-
	22446,4
	226,7
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	5,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	165

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	11
	Газоснабжение д. Старо-Кусково Асиновского района Томской области
	2019 - 2021
	19560,3
	-
	19364,7
	195,6
	-
	Администрация Асиновского района Томской области (по согласованию)
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	5,50

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	69

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2019
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2020
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2021
	19560,3
	-
	19364,7
	195,6
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	5,4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	69

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	12
	Газоснабжение с. Ново-Кусково Асиновского района Томской области
	2019 - 2021
	96919,3
	-
	95950,1
	969,2
	-
	Администрация Асиновского района Томской области (по согласованию)
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	21,40

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	583

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	5

	
	
	2019
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2020
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2021
	96919,3
	-
	95950,1
	969,2
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	21,4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	583

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	5

	13
	Газоснабжение с. Зырянское Зырянского района Томской области
	2019 - 2021
	638422,3
	-
	632038,2
	6384,1
	-
	Администрация Зырянского района Томской области (по согласованию)
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	82,90

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	2084

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	18

	
	
	2019
	266578,8
	-
	263913,0
	2665,8
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	34,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2020
	173679,8
	-
	171943,1
	1736,7
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	22,90

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2021
	198163,7
	-
	196182,1
	1981,6
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	26

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	2084

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	18

	14
	Газоснабжение с. Семеновка Зырянского района Томской области
	2019 - 2021
	37039,0
	-
	36668,6
	370,4
	-
	Администрация Зырянского района Томской области (по согласованию)
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	13,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	287

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	3

	
	
	2019
	37039,0
	-
	36668,6
	370,4
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	13,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	287

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	3

	
	
	2020
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2021
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	15
	Газоснабжение с. Цыганово Зырянского района Томской области
	2019 - 2021
	44627,0
	-
	44180,7
	446,3
	-
	Администрация Зырянского района Томской области (по согласованию)
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	9,70

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	281

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	3

	
	
	2019
	44627,0
	-
	44180,7
	446,3
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	9,70

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	281

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	3

	
	
	2020
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2021
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	16
	Газоснабжение с. Берлинка Зырянского района Томской области
	2019 - 2021
	50523,9
	-
	50018,7
	505,2
	-
	Администрация Зырянского района Томской области (по согласованию)
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	13,70

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	323

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	2

	
	
	2019
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2020
	50523,9
	-
	50018,7
	505,2
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	13,70

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	323

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	2

	
	
	2021
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	17
	Газоснабжение п. Причулымского Зырянского района Томской области
	2019 - 2021
	43225,2
	-
	42792,9
	432,3
	-
	Администрация Зырянского района Томской области (по согласованию)
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	10,70

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	302

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	1

	
	
	2019
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2020
	43225,2
	-
	42792,9
	432,3
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	10,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	302

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	1

	
	
	2021
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	18
	Газоснабжение с. Итатка Томского района Томской области
	2019 - 2021
	99247,6
	-
	98255,1
	992,5
	-
	Администрация Томского района Томской области (по согласованию)
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	29,80

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	465

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	2

	
	
	2019
	99247,6
	-
	98255,1
	992,5
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	29,80

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	465

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	2

	
	
	2020
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2021
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	19
	Газоснабжение п. Трубачево Томского района Томской области
	2019 - 2021
	28807,3
	-
	22083,4
	6723,9
	-
	Администрация Томского района Томской области (по согласованию)
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	19,90

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	19,90

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	170

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2019
	4588,4
	-
	2294,2
	2294,2
	-
	
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	19,90

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2020
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2021
	24218,9
	-
	19789,2
	4429,7
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	19,90

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	170

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	20
	Газоснабжение д. Кисловка Томского района Томской области
	2019 - 2021
	43554,6
	-
	43164,9
	389,7
	-
	Администрация Томского района Томской области (по согласованию)
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	16,17

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	407

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2019
	43554,6
	-
	43164,9
	389,7
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	16,17

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	407

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2020
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2021
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	21
	Газоснабжение д. Поросино Томского района Томской области
	2019 - 2021
	46627,1
	-
	38142,2
	8484,9
	-
	Администрация Томского района Томской области (по согласованию)
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	19,10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	412

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	1

	
	
	2019
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2020
	46627,1
	-
	38142,2
	8484,9
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	19,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	412

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	1

	
	
	2021
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	22.
	Газоснабжение с. Богашево Томского района Томской области
	2019 - 2021
	55276,3
	-
	45307,2
	9969,1
	-
	Администрация Томского района Томской области (по согласованию)
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	20,48

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	512

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2019
	55276,3
	-
	45307,2
	9969,1
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	20,48

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	512

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2020
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2021
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	23
	Газоснабжение ДНП "Пашино" в окрестностях д. Петровский Участок Томского района Томской области
	2019 - 2021
	16060,4
	-
	13122,9
	2937,5
	-
	Администрация Томского района Томской области (по согласованию)
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	3,78

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	123

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2019
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2020
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2021
	16060,4
	-
	13122,9
	2937,5
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	3,78

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	123

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	24
	Газоснабжение мкр. индивидуальной застройки "Радужный" и ул. Карьерная в с. Корнилово Томской области
	2019 - 2021
	12472,4
	-
	8330,6
	4141,8
	-
	Администрация Томского района Томской области (по согласованию)
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	2,25

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	2,25

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	43

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2019
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2020
	5867,3
	-
	2933,6
	2933,7
	-
	
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	2,25

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2021
	6605,1
	-
	5397,0
	1208,1
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	2,25

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	43

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	25
	Газоснабжение с. Моряковский Затон Томского района Томской области. IV этап
	2019 - 2021
	11835,4
	-
	8710,3
	3125,1
	-
	Администрация Томского района Томской области (по согласованию)
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	3,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	3,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	53

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2019
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2020
	3028,5
	-
	1514,2
	1514,3
	-
	
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	3,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2021
	8806,9
	-
	7196,1
	1610,8
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	3,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	53

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	26
	Газораспределительные сети г. Колпашево и с. Тогур Колпашевского района Томской области. 8 очередь
	2019 - 2021
	101856,9
	-
	83728,3
	18128,6
	-
	Администрация Колпашевского района Томской области (по согласованию)
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	22,35

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	22,35

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	421

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2019
	7712,8
	-
	3856,4
	3856,4
	-
	
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	22,35

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2020
	94144,1
	-
	79871,9
	14272,2
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	22,35

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	421

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2021
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	27
	Замена СУГ (сжиженный газ) на природный г. Томска, Кировский район (район ул. Учебная - ул. Тимакова)
	2019 - 2021
	19607,4
	-
	14705,5
	4901,9
	-
	Администрация муниципального образования "Город Томск" Томской области (по согласованию)
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	1,50

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	602

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2019
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2020
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2021
	19607,4
	-
	14705,5
	4901,9
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	1,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	602

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	28
	Газоснабжение с. Тегульдет Тегульдетского района Томской области
	2019 - 2021
	238855,3
	-
	236466,8
	2388,5
	-
	Администрация Тегульдетского района Томской области (по согласованию)
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	44,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	1323

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	59

	
	
	2019
	125291,5
	-
	124038,6
	1252,9
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	22,40

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2020
	113563,8
	-
	112428,2
	1135,6
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	21,80

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	1323

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	59

	
	
	2021
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	29
	Газоснабжение с. Бакчар Бакчарского района Томской области
	2019 - 2021
	362946,3
	-
	359316,8
	3629,5
	-
	Администрация Бакчарского района Томской области (по согласованию)
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	79,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	2190

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	38

	
	
	2019
	159496,7
	-
	157901,7
	1595,0
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	26,70

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2020
	203449,6
	-
	201415,1
	2034,5
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	52,50

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	2190

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	38

	
	
	2021
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	30
	Газоснабжение с. Подгорное Чаинского района Томской области
	2019 - 2021
	287630,8
	-
	284754,5
	2876,3
	-
	Администрация Чаинского района Томской области (по согласованию)
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	53,95

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	1571

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	22

	
	
	2019
	124341,6
	-
	123098,2
	1243,4
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	24,96

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2020
	163289,2
	-
	161656,3
	1632,9
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	28,99

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	1571

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	22

	
	
	2021
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	31
	Строительство сетей газоснабжения п. Самусь. II очередь
	2019 - 2021
	34895,1
	-
	28272,0
	6623,1
	-
	Администрация ЗАТО Северск (по согласованию)
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	12,611

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	596

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2019
	34895,1
	-
	28272,0
	6623,1
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	12,611

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	596

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2020
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2021
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	32
	Газоснабжение с. Кожевниково Кожевниковского района Томской области
	2019 - 2021
	389534,0
	-
	385638,6
	3895,4
	-
	Администрация Кожевниковского района Томской области (по согласованию)
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	67,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	67,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	400

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	4

	
	
	2019
	34454,8
	-
	34110,2
	344,6
	-
	
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	67,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2020
	155377,2
	-
	153823,4
	1553,8
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	30,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2021
	199702,0
	-
	197705,0
	1997,0
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	37

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	400

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	4

	33
	Газоснабжение с. Дзержинское муниципального образования "Город Томск". 1 этап
	2019 - 2021
	84419,3
	-
	63314,5
	21104,8
	-
	Администрация муниципального образования "Город Томск" Томской области (по согласованию)
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	25,90

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	807

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	1

	
	
	2019
	84419,3
	-
	63314,5
	21104,8
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	25,90

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	807

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	1

	
	
	2020
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2021
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	34
	Газоснабжение п. Кузовлево МО "Город Томск"
	2019 - 2021
	46151,9
	-
	34613,9
	11538,0
	-
	Департамент архитектуры и строительства Томской области
	Протяженность ВПГ, км
	12,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	252

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2019
	46151,9
	-
	34613,9
	11538,0
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	12,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	252

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2020
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2021
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	35
	Газоснабжение д. Лоскутово МО "Город Томск"
	2019 - 2021
	80813,5
	-
	60610,1
	20203,4
	-
	Департамент архитектуры и строительства Томской области
	Протяженность ВПГ, км
	11,58

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	258,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2019
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2020
	80813,5
	-
	60610,1
	20203,4
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	11,58

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	258,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2021
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	36
	Газоснабжение п. Штамово, п. Спутник МО "Город Томск"
	2019 - 2021
	41511,0
	-
	31133,3
	10377,7
	-
	Департамент архитектуры и строительства Томской области
	Протяженность ВПГ, км
	10,88

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	117

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2019
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2020
	41511,0
	-
	31133,3
	10377,7
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	10,88

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	117

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2021
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	37
	Газоснабжение г. Томск, Кировский район (район, ограниченный: ул. Нахимова - ул. Беленца - пр. Ленина - береговая линия р. Томь)
	2019 - 2021
	59353,1
	-
	58759,6
	593,5
	-
	Департамент архитектуры и строительства Томской области
	Протяженность ВПГ, км
	14,04

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	371

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2019
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2020
	59353,1
	-
	58759,6
	593,5
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	14,04

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	371

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2021
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	38
	Газификация микрорайона Степановка МО "Город Томск"
	2019 - 2021
	64752,9
	-
	64105,4
	647,5
	-
	Департамент архитектуры и строительства Томской области
	Протяженность ВПГ, км
	12,58

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	440

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2019
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2020
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2021
	64752,9
	-
	64105,4
	647,5
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	12,58

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	440

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	39
	Газоснабжение с. Коларово Томского района Томской области
	2019 - 2021
	46561,3
	-
	34299,5
	12261,8
	-
	Департамент архитектуры и строительства Томской области
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	12,33

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	12,33

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	320

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2019
	11812,6
	-
	5906,3
	5906,3
	-
	
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	12,33

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2020
	34748,7
	-
	28393,2
	6355,5
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	12,33

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	320

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2021
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	40
	Газоснабжение ул. Советская, ул. Городская в д. Черная Речка Томского района Томской области
	2019 - 2021
	12084,6
	-
	11963,8
	120,8
	-
	Департамент архитектуры и строительства Томской области
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	1,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	1,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	36

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2019
	5602,7
	-
	5546,7
	56,0
	-
	
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	1,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2020
	6481,9
	-
	6417,1
	64,8
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	1,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	36

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2021
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	41
	Газораспределительные сети микрорайона Наука МО "Город Томск"
	2019 - 2021
	93792,8
	-
	-
	-
	93792,8
	ООО "Газпром газораспределение Томск" (по согласованию) за счет средств специальной надбавки
	Протяженность ВПГ, км
	20,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	852

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2019
	93792,8
	-
	-
	-
	93792,8
	
	Протяженность ВПГ, км
	20,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	852

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2020
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2021
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	42
	Газораспределительные сети микрорайона Энтузиастов МО "Город Томск"
	2019 - 2021
	23864,9
	-
	-
	-
	23864,9
	ООО "Газпром газораспределение Томск" (по согласованию) за счет средств специальной надбавки
	Протяженность ВПГ, км
	5,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	203

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2019
	23864,9
	-
	-
	-
	23864,9
	
	Протяженность ВПГ, км
	5,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	203

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2020
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	
	2021
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Протяженность ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	0

	
	Всего по задаче 2 подпрограммы
	2019 - 2021
	4064154,2
	-
	3772824,9
	173671,7
	117657,6
	
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	128,43

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	929,97

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	23460

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	164

	
	
	2019
	1557496,9
	-
	1367249,5
	72589,8
	117657,6
	
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	123,18

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	376,11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	4662

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	9

	
	
	2020
	1384131,5
	-
	1308609,8
	75521,7
	-
	
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	5,25

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	349,96

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	7750

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	125

	
	
	2021
	1122525,8
	-
	1096965,6
	25560,2
	-
	
	Количество объектов с ТУ, ед.
	30

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность запроектированных ВПГ, км
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность ВПГ, км
	203,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед.
	11048

	
	Задача 3 "Реализация комплексных проектов по модернизации (реконструкции) систем теплоснабжения локальных объектов и населенных пунктов Томской области с учетом строительства (технического перевооружения) источников выработки тепловой энергии на природном газе"

	43
	Комплексный проект модернизации систем теплоснабжения газифицируемых населенных пунктов Асиновского района Томской области
	2019 - 2021
	53277,7
	-
	52744,9
	532,8
	-
	Администрация Асиновского района Томской области (по согласованию)
	Количество запроектированных котельных, ед.
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0

	
	
	2019
	53277,7
	-
	52744,9
	532,8
	-
	
	Количество запроектированных котельных, ед.
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0,0

	
	
	2020
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0

	
	
	2021
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0

	44
	Комплексный проект модернизации систем теплоснабжения газифицируемых населенных пунктов Зырянского района Томской области
	2019 - 2021
	16774,8
	-
	16608,7
	166,1
	-
	Администрация Зырянского района Томской области (по согласованию)
	Количество запроектированных котельных, ед.
	7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0

	
	
	2019
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Количество запроектированных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0

	
	
	2020
	16774,8
	-
	16608,7
	166,1
	-
	
	Количество запроектированных котельных, ед.
	7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0

	
	
	2021
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0

	45
	Комплексный проект модернизации системы теплоснабжения с. Первомайское Первомайского района Томской области
	2019 - 2021
	19171,2
	-
	18981,4
	189,8
	-
	Администрация Первомайского района Томской области (по согласованию)
	Количество запроектированных котельных, ед.
	8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0

	
	
	2019
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Количество запроектированных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0

	
	
	2020
	19171,2
	-
	18981,4
	189,8
	-
	
	Количество запроектированных котельных, ед.
	8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0

	
	
	2021
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0

	46
	Комплексный проект модернизации системы теплоснабжения с. Тегульдет Тегульдетского района Томской области
	2019 - 2021
	12763,9
	-
	12636,3
	127,6
	
	Администрация Тегульдетского района Томской области (по согласованию)
	Количество запроектированных котельных, ед.
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0

	
	
	2019
	12763,9
	-
	12636,3
	127,6
	-
	
	Количество запроектированных котельных, ед.
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0,0

	
	
	2020
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0

	
	
	2021
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0

	47
	Комплексный проект модернизации системы теплоснабжения с. Бакчар Бакчарского района Томской области
	2019 - 2021
	10751,8
	-
	10644,2
	107,6
	-
	Администрация Бакчарского района Томской области (по согласованию)
	Количество запроектированных котельных, ед.
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0

	
	
	2019
	10751,8
	-
	10644,2
	107,6
	-
	
	Количество запроектированных котельных, ед.
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0,0

	
	
	2020
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0

	
	
	2021
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0

	48
	Комплексный проект модернизации системы теплоснабжения с. Подгорное Чаинского района Томской области
	2019 - 2021
	19098,6
	-
	18907,6
	191,0
	-
	Администрация Чаинского района Томской области (по согласованию)
	Количество запроектированных котельных, ед.
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0

	
	
	2019
	19098,6
	-
	18907,6
	191,0
	-
	
	Количество запроектированных котельных, ед.
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0,0

	
	
	2020
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0

	
	
	2021
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	

	49
	Газовая котельная установленной производительностью 1,3 МВт для нужд ОГБОУ "Шегарская школа-интернат VIII вида" по ул. Коммунистической, 57 в п. Победа Шегарского района Томской области
	2019 - 2021
	28988,7
	-
	28998,7
	-
	-
	Департамент общего образования Томской области
	Количество запроектированных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	1,3

	
	
	2019
	28988,7
	-
	28988,7
	-
	-
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	1,3

	
	
	2020
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0,0

	
	
	2021
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0

	50
	Газовая котельная для филиала ОГБПОУ "Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса" в с. Зырянское Томской области
	2019 - 2021
	36513,8
	-
	36513,8
	-
	-
	Департамент профессионального образования Томской области
	Количество запроектированных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0,715

	
	
	2019
	6039,5
	
	6039,5
	-
	-
	
	Количество запроектированных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0

	
	
	2020
	30474,3
	-
	30474,3
	-
	-
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0,715

	
	
	2021
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0

	51
	Газовая котельная для Подгорновского филиала ОГБПОУ "Томский аграрный колледж"
	2019 - 2021
	13348,4
	-
	13348,4
	-
	-
	Департамент профессионального образования Томской области
	Количество запроектированных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0,163

	
	
	2019
	6401,1
	
	6401,1
	-
	-
	
	Количество запроектированных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0

	
	
	2020
	6947,3
	-
	6947,3
	-
	-
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0,163

	
	
	2021
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0

	52
	Газовая котельная для ОГАУ "Дом-интернат для престарелых и инвалидов Лесная дача" в п. Победа Шегарского района Томской области
	2019 - 2021
	63821,5
	-
	63821,5
	-
	-
	Департамент социальной защиты населения Томской области
	Количество запроектированных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	5,0

	
	
	2019
	63821,5
	-
	63821,5
	-
	-
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	5,0

	
	
	2020
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0,0

	
	
	2021
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0

	53
	Газовая котельная для ОГАУ "Шегарский психоневрологический интернат "Забота"
	2019 - 2021
	67153,1
	-
	67153,1
	-
	-
	Департамент социальной защиты населения Томской области
	Количество запроектированных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	3,0

	
	
	2019
	7422,2
	
	7422,2
	-
	-
	
	Количество запроектированных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0

	
	
	2020
	59730,9
	-
	59730,9
	-
	-
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	3,0

	
	
	2021
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0

	54.
	Газовая котельная для ОГБУ "Итатский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов"
	2019 - 2021
	27462,4
	-
	27462,4
	-
	-
	Департамент социальной защиты населения Томской области
	Количество запроектированных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	1,1

	
	
	2019
	6158,4
	-
	6158,4
	-
	-
	
	Количество запроектированных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0

	
	
	2020
	21304,0
	-
	21304,0
	-
	-
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	1,1

	
	
	2021
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0

	55
	Строительство газовой котельной в с. Томское Томского района Томской области
	2019 - 2021
	51120,2
	-
	50609,0
	511,2
	-
	Администрация Томского района Томской области (по согласованию)
	Количество запроектированных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	5,2

	
	
	2019
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Количество запроектированных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0

	
	
	2020
	51120,2
	-
	50609,0
	511,2
	-
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	5,2

	
	
	2021
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0

	56
	Газовая котельная для ОГКУ "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Орлиное гнездо"
	2019 - 2021
	31246,8
	-
	31246,8
	-
	-
	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области
	Количество запроектированных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0,473

	
	
	2019
	11086,9
	-
	11086,9
	-
	-
	
	Количество запроектированных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0

	
	
	2020
	20159,9
	-
	20159,9
	-
	-
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0,473

	
	
	2021
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0

	57
	Газоснабжение нежилого здания для ОГБУ "Чаинское районное ветеринарное управление" по адресу: Чаинский район, с. Подгорное, ул. Ленинская, 54
	2019 - 2021
	1317,5
	-
	1317,5
	-
	-
	Департамент ветеринарии Томской области
	Количество запроектированных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0,03

	
	
	2019
	38,9
	-
	38,9
	-
	-
	
	Количество запроектированных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0

	
	
	2020
	1278,6
	-
	1278,6
	-
	-
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0,03

	
	
	2021
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0

	58.
	Газоснабжение нежилого здания для ОГБУ "Чаинское районное ветеринарное управление" по адресу: Чаинский район, с. Подгорное, ул. Подгорная, 84а
	2019 - 2021
	891,3
	-
	891,3
	-
	-
	Департамент ветеринарии Томской области
	Количество запроектированных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0,02

	
	
	2019
	38,9
	-
	38,9
	-
	-
	
	Количество запроектированных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0

	
	
	2020
	852,4
	-
	852,4
	-
	-
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0,02

	
	
	2021
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0

	59
	Газоснабжение нежилого здания для ОГБУ "Зырянское межрайонное ветеринарное управление" по адресу: с. Тегульдет, ул. Парковая, 56
	2019 - 2021
	1530,6
	-
	1530,6
	-
	-
	Департамент ветеринарии Томской области
	Количество запроектированных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0,035

	
	
	2019
	38,9
	-
	38,9
	-
	-
	
	Количество запроектированных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	00

	
	
	2020
	1491,7
	-
	1491,7
	-
	-
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0,035

	
	
	2021
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0

	60
	Газоснабжение нежилого здания для ОГБУ "Зырянское межрайонное ветеринарное управление" по адресу: с. Берлинка, ул. Луговая, 30, кв. 3
	2019 - 2021
	209,4
	-
	209,4
	-
	-
	Департамент ветеринарии Томской области
	Количество запроектированных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0,004

	
	
	2019
	38,9
	-
	38,9
	-
	-
	
	Количество запроектированных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0

	
	
	2020
	170,5
	-
	170,5
	-
	-
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0,004

	
	
	2021
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0

	61
	Газовая котельная для ОГБУ "Зырянское межрайонное ветеринарное управление" по адресу: ул. Ветучасток, 1, с. Зырянское Зырянского района
	2019 - 2021
	16768,7
	-
	16768,7
	-
	-
	Департамент ветеринарии Томской области
	Количество запроектированных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0,255

	
	
	2019
	5900,2
	-
	5900,2
	-
	-
	
	Количество запроектированных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0

	
	
	2020
	10868,5
	-
	10868,5
	-
	-
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0,255

	
	
	2021
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0

	62.
	Газоснабжение нежилого здания для ОГБУ "Зырянское межрайонное ветеринарное управление" по адресу: с. Цыганово, ул. Чапаева, 48
	2019 - 2021
	518,4
	-
	518,4
	-
	-
	Департамент ветеринарии Томской области
	Количество запроектированных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0,004

	
	
	2019
	347,9
	-
	347,9
	-
	-
	
	Количество запроектированных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0

	
	
	2020
	170,5
	-
	170,5
	-
	-
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0,004

	
	
	2021
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0

	63
	Газовая котельная для ОГБУ "Бакчарское районное ветеринарное управление" по адресу: пер. Тракторный, 9, с. Бакчар Бакчарского района
	2019 - 2021
	8514,6
	-
	8514,6
	-
	-
	Департамент ветеринарии Томской области
	Количество запроектированных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0,093

	
	
	2019
	4550,8
	-
	4550,8
	-
	-
	
	Количество запроектированных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0

	
	
	2020
	3963,8
	-
	3963,8
	-
	-
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0,093

	
	
	2021
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0

	
	Всего по задаче 3 подпрограммы
	2019 - 2021
	481243,4
	-
	479417,3
	1826,1
	-
	
	Количество запроектированных котельных, ед.
	57

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	17,392

	
	
	2019
	236764,8
	-
	235805,8
	959,0
	-
	
	Количество запроектированных котельных, ед.
	42

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	6,3

	
	
	2020
	244478,6
	-
	243611,5
	867,1
	-
	
	Количество запроектированных котельных, ед.
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	11,092

	
	
	2021
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Количество запроектированных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество газифицированных котельных, ед.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицированных котельных, МВт
	0

	
	Задача 4 "Обеспечение подключения к распределительным газопроводам внутридомового газового оборудования (ВДГО) для отопления жилых и нежилых помещений, подогрева воды и пищеприготовления в индивидуальных домовладениях на территории Томской области"

	64
	Проектирование и монтаж ВДГО в индивидуальных домовладениях на территории Томской области
	2019 - 2021
	1140000,0
	-
	-
	-
	1140000,0
	Собственники жилых помещений (по согласованию)
	Количество договоров поставки газа, ед.
	9500

	
	
	2019
	360000,0
	-
	-
	-
	360000,0
	
	Количество договоров поставки газа, ед.
	3000

	
	
	2020
	360000,0
	-
	-
	-
	360000,0
	
	Количество договоров поставки газа, ед.
	3000

	
	
	2021
	420000,0
	-
	-
	-
	420000,0
	
	Количество договоров поставки газа, ед.
	3500

	
	Всего по задаче 4 подпрограммы
	2019 - 2021
	1140000,0
	-
	-
	-
	1140000,0
	
	Количество договоров поставки газа, ед.
	9500

	
	
	2019
	360000,0
	-
	-
	-
	360000,0
	
	Количество договоров поставки газа, ед.
	3000

	
	
	2020
	360000,0
	-
	-
	-
	360000,0
	
	Количество договоров поставки газа, ед.
	3000

	
	
	2021
	420000,0
	-
	-
	-
	420000,0
	
	Количество договоров поставки газа, ед.
	3500

	
	Задача 5 "Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд"

	65
	Субсидии газоснабжающим организациям на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией сжиженного газа населению
	2019 - 2021
	24000,0
	-
	24000,0
	-
	-
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области
	Доля населенных пунктов Томской области, обеспеченных бесперебойной поставкой СУГ населению, %
	х

	
	
	2019
	8000,0
	-
	8000,0
	-
	-
	
	Доля населенных пунктов Томской области, обеспеченных бесперебойной поставкой СУГ населению, %
	34

	
	
	2020
	8000,0
	-
	8000,0
	-
	-
	
	Доля населенных пунктов Томской области, обеспеченных бесперебойной поставкой СУГ населению, %
	34

	
	
	2021
	8000,0
	-
	8000,0
	-
	-
	
	Доля населенных пунктов Томской области, обеспеченных бесперебойной поставкой СУГ населению, %
	34

	
	Всего по задаче 5 подпрограммы
	2015 - 2021
	24000,0
	-
	24000,0
	-
	-
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области
	Количество населенных пунктов, в которые гарантируется доставка СУГ в баллонах для бытовых нужд населения, ед.
	x

	
	
	2019
	8000,0
	-
	8000,0
	-
	-
	
	Количество населенных пунктов, в которые гарантируется доставка СУГ в баллонах для бытовых нужд населения, ед.
	х

	
	
	2020
	8000,0
	-
	8000,0
	-
	-
	
	Количество населенных пунктов, в которые гарантируется доставка СУГ в баллонах для бытовых нужд населения, ед.
	х

	
	
	2021
	8000,0
	-
	8000,0
	-
	-
	
	Количество населенных пунктов, в которые гарантируется доставка СУГ в баллонах для бытовых нужд населения, ед.
	х

	66
	Задача 6. Анализ функционирования электроэнергетики и перспективы развития энергетического комплекса Томской области

	
	Разработка Схемы и программы развития электроэнергетики Томской области
	2019 - 2021
	4500,0
	-
	4500,0
	-
	-
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области
	Количество разработанных Схем и программ развития электроэнергетики, ед.
	x

	
	
	2019
	1500,0
	-
	1500,0
	-
	-
	
	Количество разработанных Схем и программ развития электроэнергетики, ед.
	1

	
	
	2020
	1500,0
	-
	1500,0
	-
	-
	
	Количество разработанных Схем и программ развития электроэнергетики, ед.
	1

	
	
	2021
	1500,0
	-
	1500,0
	-
	-
	
	Количество разработанных Схем и программ развития электроэнергетики, ед.
	1

	(п. 66 введен постановлением Администрации Томской области от 05.06.2019 N 209а)

	
	Всего по задаче 6 подпрограммы
	2015 - 2021
	4500,0
	-
	4500,0
	-
	-
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области
	Количество разработанных Схем и программ развития электроэнергетики, ед.
	x

	
	
	2019
	1500,0
	-
	1500,0
	-
	-
	
	Количество разработанных Схем и программ развития электроэнергетики, ед.
	1

	
	
	2020
	1500,0
	-
	1500,0
	-
	-
	
	Количество разработанных Схем и программ развития электроэнергетики, ед.
	1

	
	
	2021
	1500,0
	-
	1500,0
	-
	-
	
	Количество разработанных Схем и программ развития электроэнергетики, ед.
	1

	(строка введена постановлением Администрации Томской области от 05.06.2019
N 209а)

	
	Всего по подпрограмме
	2019 - 2020
	16846358,1
	-
	4405282,0
	205467,0
	12235609,1
	
	
	

	
	
	2019
	5787164,4
	-
	1712536,2
	96970,6
	3977657,6
	
	
	

	
	
	2020
	5027024,3
	-
	1579851,7
	81497,2
	3365675,4
	
	
	

	
	
	2021
	6032169,4
	-
	1112894,1
	26999,2
	4892276,1
	
	
	

	(в ред. постановления Администрации Томской области от 05.06.2019 N 209а)
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