АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «__» ______ 2023                                                                                       № _____________

Об утверждении Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Томской области на 2024 - 2033 годы

1. В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 31 марта 1999 года N 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 № 903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» утвердить Региональную программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Томской области на 2024 - 2033 годы согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Признать утратившим силу следующие распоряжения Администрации Томской области:

от 23.09.2019 №566-ра «Об утверждении региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Томской области на 2019 - 2023 годы»;

от 27.11.2020 №753-ра «О внесении изменений в распоряжение Администрации Томской области от 23.09.2019 №566-ра»;

от 24.06.2021 №346-ра «О внесении изменений в распоряжение Администрации Томской области от 23.09.2019 №566-ра»;

от 30.11.2021 №736-ра «О внесении изменений в распоряжение Администрации Томской области от 23.09.2019 №566-ра»;

от 17.11.2022 №724-ра «О внесении изменений в распоряжение Администрации Томской области от 23.09.2019 №566-ра»;

от 20.12.2022 №823-ра «О внесении изменений в распоряжение Администрации Томской области от 23.09.2019 №566-ра»;

от 10.07.2023 №452-ра «О внесении изменений в распоряжение Администрации Томской области от 23.09.2019 №566-ра»;

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Заместителя Губернатора Томской области по экономике, инвестиционной политике и имущественным отношениям.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2024 года.

Губернатор Томской области                                                                                      В.В. Мазур

Потёмкин В.В.

+7 (3822) 516-021

Приложение

Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Томской области на 2024 - 2033 годы.

Паспорт региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Томской области на 2024 - 2033 годы

| Цели и задачи региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Томской области на 2024 - 2033 годы (далее - Программа) | Цель Программы – Повышение уровня газификации природным газом Томской области. Задачи Программы – Газификация населенных пунктов Томской области путем строительства, реконструкции объектов газоснабжения. Обеспечение надежного и бесперебойного газоснабжения в Томской области |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель и соисполнители Программы | Ответственный исполнитель Программы – Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области. Соисполнители Программы: Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, Департамент социальной защиты населения Томской области, Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, Департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области, Департамент тарифного регулирования Томской области, компании группы ПАО «Газпром» (по согласованию), ООО «Газпром газификация» (по согласованию), ООО «Газпром газораспределение Томск» (по согласованию), ООО «Русский проект» (по согласованию). |  |
| Участники Программы | Органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию), газотранспортные и газораспределительные организации, физические и юридические лица Томской области. |  |
| Целевые показатели Программы к 2033 году | объем (прирост) потребления природного газа в год |  |
|  | протяженность (строительство) объектов магистрального транспорта | - |
|  | протяженность (строительство) газопроводов-отводов | - |
|  | количество (строительство) газораспределительных станций | - |
|  | реконструкция объектов транспорта природного газа (газораспределительных станций) | - |
|  | протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов | более 61 км |
|  | протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов | более 380 км (без догаза) |
|  | ровень газификации населения | 60,09% |
|  | уровень потенциальной газификации населения | 68% |
|  | газификация потребителей природным газом (количество населенных пунктов, квартир (домовладений) | 111 н.п.; не менее 2 тыс. домовладений (квартир) в год |
|  | уровень газификации населения природным газом | 60% |
|  | перевод котельных на природный газ | 10 ед. |
|  | газификация потребителей сжиженным углеводородным газом (количество населенных пунктов, квартир (домовладений) | Не менее 120 н.п.; не менее 2900 домовладений (квартир) |
|  | уровень газификации населения сжиженным углеводородным газом | 0,09% |
|  | перевод котельных на сжиженный углеводородный газ | - |
|  | газификация потребителей сжиженным природным газом (количество населенных пунктов, квартир (домовладений), уровень газификации населения сжиженным природным газом | 5 н.п.; не менее 5000 домовладений (квартир) |
|  | количество (строительство) комплексов производства сжиженного природного газа | 1 ед. |
|  | перевод котельных на сжиженный природный газ | 15 ед |
|  | перевод на природный газ автотранспортной техники | Не менее 30 ед. в год |
|  | количество (строительство) автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций | - |
|  | количество (строительство) криогенных автозаправочных станций | - |
|  | протяженность и (или) количество бесхозяйных объектов газораспределения | Не более 45 объектов (протяженностью не более 16 км) |
|  | в том числе планируемых к регистрации права собственности на них в установленном порядке газораспределительной организацией; | - |
| Этапы и сроки реализации Программы | Срок реализации Программы - 2024 – 2033 годы. Отдельные этапы реализации Программы не выделяются |  |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий прогнозный объем финансирования составляет более – 13 млрд. руб |  |
| Ожидаемые результаты от реализации Программы | Повышение уровня газификации жилищного фонда Томской области, подлежащего газификации природным газом, до 60 % |  |

План мероприятий Программы изложить согласно приложению №1 к Программе.

Источниками финансирования Программы являются:

- бюджетные средства всех уровней, предусмотренные Законом о бюджете и (или) сводной бюджетной росписью в рамках федеральных государственных программ, государственных программ Томской области, муниципальных программ, реализующих мероприятия по газафикации населенных пунктов, переводу котельных на газовое топливо, развитию газомоторной автомобильной техники.

- внебюджетные средства, привлекаемые за счет средств населения, инвесторов, заинтересованных в реализации Программы, средства, полученные газораспределительными организациями в результате применения специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа по территории Томской области, а также инвестиционные средства ПАО «Газпром».

Срок реализации объектов, объемы и источники финансирования мероприятий Программы актуализируются с учетом доведенного бюджетного финансирования, а также в соответствии с планами-графиками синхронизации выполнения программ газификации регионов Российской Федерации.

Контроль за реализацией и мониторинг выполнения мероприятия Программы, реализуемого в рамках государственной программы Томской области, осуществляется ответственным исполнителем (соисполнителем) государственной программы Томской области, реализующим данное мероприятие.

Программа включает мероприятия, финансируемые за счет средств специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке природного газа.

Особенности расчета и применения размера специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа определяются действующей Методикой определения размера специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации, утверждённой Приказом ФСТ РФ от 21.06.2011 г. №154-э/4.

Специальная надбавка, рассчитанная в соответствии с методикой, утверждается дополнительно к тарифу на транспортировку газа. Средства, полученные в результате применения специальной надбавки, имеют целевой характер и направляются на финансирование мероприятий Программы. С целью подтверждения целевого использования средств газораспределительные организации ежеквартально и ежегодно предоставляют в Департамент тарифного регулирования Томской области и Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области  отчеты о поступлении и расходовании средств, с разбивкой по объектам строительства.

По запросу Федеральных органов исполнительной власти и/или Департамента тарифного регулирования Томской области газораспределительные организации  предоставляют дополнительные документы для проверки обоснования расходования средств, полученных в результате применения специальной надбавки.

Сводный план мероприятий по основным показателям Программы изложить согласно приложению №2 к Программе.

Мероприятия по подготовке населения к использованию газа

Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

С 2021 года на территории Томской области реализуется проект «Социальная газификация» (догазификация).

С целью повышения уровня осведомленности населения на постоянной основе осуществляется работа органами местного самоуправления, региональными властями и газораспределительными организациями по информированию населения о возможности газификации домовладений в рамках проекта «Социальная газификация», а также о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по возмещению произведенных расходов на газификацию жилого помещения. В том числе размещается информация на официальных сайтах муниципальных образований Томской области и на сайте Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области (https://depenerg.tomsk.gov.ru/sotsialnaja-gazifikatsija).

Подать заявку на догазификацию жители газифицированных населенных пунктов Томской области могут:

- на сайте Единого оператора газификации (https://connectgas.ru/);

- в офисах (клиентских центрах) газораспределительных организаций;

- через портал государственных услуг (https://www.gosuslugi.ru/);

- в территориальных отделах МФЦ;

Мероприятия по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования физических лиц (за исключением выполнения мероприятий в границах земельных участков, на которых располагаются домовладения этих физических лиц) в рамках догазификации осуществляются без взимания средств граждан.

Вопросы установления размера платы за технологическое присоединение к сетям газоснабжения на территории Томской области, а также о розничных ценах на природный газ, реализуемый населению Томской области, подлежат государственному регулированию и устанавливаются Департаментом тарифного регулирования Томской области в соответствии с Методическими указаниями по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденными Приказом ФАС России от 16.08.2018 N 1151/18 «Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину» и Методическими указаниями по регулированию розничных цен на газ, реализуемый населению, утвержденными Приказом Федеральной службы по тарифам от 27.10.2011 N 252-э/2 «Об утверждении Методических указаний по регулированию розничных цен на газ, реализуемый населению».

С целью повышения темпов подключения населения к построенным газораспределительным сетям в регионе оказываются меры социальной поддержки отдельных категорий граждан на газификацию жилых помещений в рамках следующих нормативных актов:

- Закон Томской области от 12.08.2013 № 143-ОЗ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан, осуществляющих газификацию жилых помещений на территории Томской области» и постановление Администрации Томской области от 01.11.2013 №465а «Об утверждении Порядка выдачи сертификата на газификацию жилого помещения и Порядка назначения и выплаты единовременной денежной компенсации расходов на газификацию жилого помещения».

- Закон Томской области от 16.12.2004 № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей» и постановление Администрации Томской области от 30.12.2011 № 439а «О порядке выдачи сертификата на региональный материнский (семейный) капитал».

Схемы газоснабжения и газификации территорий Томской области

Генеральная схема газоснабжения и газификации Томской области опубликована на сайте Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области по ссылке: https://depenerg.tomsk.gov.ru/proekty-i-programmy.

Схемы расположения объектов газоснабжения (линейных), размещены на официальном сайте Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области по ссылке: https://depenerg.tomsk.gov.ru/shemy-raspolozhenija-obektov-gazosnabzhenija.

Проект «Социальная газификация» на территории Томской области

В рамках реализации перечня поручений Президента Российской Федерации от 2 мая 2021 г. № Пр-753 по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерацииот 21 апреля 2021 г. о внедрении социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации и газоснабжения субъектов Российской Федерации на территории Томской области реализуется проект «Социальная газификация» (догазификация).

Сводный план-график догазификации и пообъектный план-график догазификации населенных пунктов Томской области размещены на официальном сайте Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области по ссылке: https://depenerg.tomsk.gov.ru/sotsialnaja-gazifikatsija.

Объемы реализации и финансирования мероприятий в рамках пообъектного плана-графика догазификации Томской области  изложить согласно приложению №3 к Программе.

Перечень объектов газоснабжения, строящихся в рамках догазификации, изложить согласно приложению №4 к Программе. Перечень объектов газоснабжения, строящихся по общим правилам, изложить согласно приложению №5 к Программе.

Мероприятия по поддержке развития газозаправочной инфраструктуры

На территории Томской области реализуется Соглашение о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива между Администрацией Томской области и ООО «Газпром газомоторное топливо».

На территории региона (по состоянию на 01.01.2023 года) действуют 5 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (далее – АГНКС):

- г. Томск, ул. Смирнова, 1З;

- пос. Предтеченск, ул. Мелиоративная, 2 А;

- г. Томск, ул. Елизаровых, д. 85/3;

- г. Северск, ул. Автодорога, 2;

- г. Томск, ул. Высоцкого, 20/2.

Объем потребления метана в качестве моторного топлива за 2022 год составил 14,5 млн. м3.

В рамках государственной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 27.09.2019 №3456а,  предусмотрены мероприятия по переводу транспорта с традиционных видов топлива на природный газ (метан), а также по строительству автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (далее - АГНКС).

Приложение №1

к Региональной программе

газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных

и иных организаций Томской области на 2024 - 2063 годы

План мероприятий Программы

| Раз дел | Подраздел | Наименование объекта - источника газоснабжения | Характеристика объекта |  |  |  |  | Финансирование* |  | Этап жизненного цикла объекта | Проектные и изыскательские работы |  |  | Строительно-монтажные работы |  |  | Дата ввода в эксплуатацию | Группа потребителей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество потребителей | протяженность, км | производительность (потребление), проектное значение |  | объем хранения (транспортировочных емкостей) | источник** | млн. рублей (с НДС) |  | дата начала | дата завершения | финансирование, млн. рублей (с НДС)* | дата начала | дата завершения | финансирование, млн. рублей (с НДС)* |  |  |
|  |  |  |  |  | куб. м в час (тонн в час) | тыс. куб. м в год (тонн в год) | куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Газоснабжение природным газом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Объект магистрального транспорта | x | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
| 1 |  | Газопровод-отвод | x | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
| 1 | 1 | ГРС с-з «Чернореченский» | x | x | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
| 1 | 1.1. | Газопровод межпоселковый от ГРС с-з «Чернореченский» до мкр. Южный и Центральный в д. Кисловка Томского района Томской области | x | 12 |  | 31503 | x | СЕСГ | 231,0 | строительство | 2023 | 2024 | 25,9 | 2024 | 2025 | 205,1 | 2026 | x |
| 1 |  | Газификация котельных | 0 | х |  | 31503 | х | х | х | строительство |  |  | х | 2025 | 2026 | х |  |  |
| 1 | 1.2. | «Газопровод, назначение: нежилое, инв.№7812, адрес объекта: Томский район, АГРС "Кисловка" - с.Моряковский Затон, межпоселковый газопровод высокого давления АГРС "Кисловка"- Моряковский Затон Томского района. 53938,0 п.м.» на участке от ГРС Чернореченский до отвода на мкр. Серебряный бор» | х | 53,9 |  |  | х | СН | 127,6 | реконструкция | 2024 | 2024 | 6,5 | 2024 | 2024 | 121,1 | 2024 | х |
| 1 | 2 | ГРС Томск-3 | x | x | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
| 1 | 2.1. | Газопровод межпоселковый от н.п. Большое Протопопово до н.п. Мирный Томского района, с отводом на д. Малое Протопопово Томского района Томской области | x | 5,4 |  | 353 | x | СЕСГ | 50,3 | строительство | 2023 | 2024 | 11,7 | 2025 | 2026 | 38,6 | 2027 | x |
| 1 | 2.1.1. | Распределительный газопровод в д. Малое Протопопово Томского района Томской области | x | 7,2 |  | 353 | x | СЕСГ | 88,5 | строительство | 2023 | 2024 | 7,9 | 2025 | 2026 | 80,6 | 2027 | x |
| 1 | 2.1.1.1. | Газификация домовладений д. Малое Протопопово | 120 | x |  | 353 | x | x | x | строительство |  |  | x | 2026 | 2028 | x |  | население |
| 1 | 3 | ГРС Парабель | x | x | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
| 1 | 3.1. | Газопровод межпоселковый до д. Вялово, д. Голещихино Парабельского района Томской области | x | 1,6 |  | 221 | x | СЕСГ | 11,8 | строительство | 2023 | 2024 | 3,5 | 2025 | 2026 | 8,3 | 2027 | x |
| 1 | 3.1.1 | Распределительный газопровод в д. Вялово Парабельского района Томской области | x | 3,2 |  | 137 | x | СЕСГ | 39,0 | строительство | 2023 | 2024 | 4,3 | 2025 | 2026 | 34,7 | 2027 | x |
| 1 | 3.1.1.1 | Газификация домовладений д. Вялово | 53 | x |  | 137 | x | x | x |  |  |  | x | 2026 | 2028 | x |  | население |
| 1 | 3.1.2. | Распределительный газопровод в д. Голещихино Парабельского района Томской области | x | 2,2 |  | 84 | x | СЕСГ | 27,3 | строительство | 2023 | 2024 | 3,0 | 2025 | 2026 | 24,3 | 2027 | x |
| 1 | 3.1.2.1. | Газификация домовладений д. Голещихино | 37 | x |  | 84 | x | x | x | строительство |  |  | x | 2026 | 2028 | x |  | население |
| 1 | 4 | ГРС Итатка | x | x | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
| 1 | 4.1. | Газопровод межпоселковый от ГРС «Итатка» до с. Александровское Томского района Томской области | x | 16,3 |  | 1480 | x | СЕСГ | 418,0 | строительство | 2023 | 2024 | 30,4 | 2025 | 2026 | 387,6 | 2027 | x |
| 1 | 4.1.1 | Распределительный газопровод в с. Александровское Томского района Томской области | x | 18,1 |  | 1480 | x | СЕСГ | 223,2 | строительство | 2023 | 2024 | 15,6 | 2025 | 2026 | 207,6 | 2027 | x |
| 1 | 4.1.1.1. | Газификация домовладений с. Александровское | 300 | x |  | 1102 | x | x | x | строительство |  |  | x | 2026 | 2028 | x |  | население |
| 1 | 4.1.1.2. | Газификация котельных | 1 | х |  | 378 | х | х | х | строительство |  |  | х | 2026 | 2027 | х |  | объекты теплоснабжения |
| 1 | 5 | ГРС Томск-2 | x | x | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
|  | 5.1. | Газопровод от ГРС-2 до врезки в газопровод АГРС "АГНКС" - п. Мирный*** |  | 10,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 5.1.1. | Распределительный газопровод в д. Позднеево Томского района Томской области с подключением к межпоселковому газопроводу | x | 7,7 |  | 408 | x | СЕСГ | 94,6 | строительство | 2023 | 2023 | 6,6 | 2024 | 2025 | 88,0 | 2026 | x |
| 1 | 5.1.1.1. | Газификация домовладений д. Позднеево | 120 | x |  | 408 | x | x | x | строительство |  |  | x | 2025 | 2028 | x |  | население |
| 1 | 5.2. | Газопровод высокого давления 2 категории 0,6 МПа (6275,0 м) г.Томск, от блочно-комплектной ГРС-160с. 71.6 - 76.3 км. г/пр Парабель-Кузбасс» (Томская область, г.Томск, ул.Демьяна Бедного, д.16/1, стр. 1) | х | 6,3 |  |  | х | СН | 58,7 | реконструкция | 2025 | 2025 | 1,5 | 2026 | 2026 | 57,2 | 2026 | х |
| 1 | 6 | ГРС Асино | x | x | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
| 1 | 6.1. | Газопровод межпоселковый от ПГРП до c. Старо-Кусково с отводом на с. Ново-Кусково Асиновского района Томской области*** |  | 5,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 6.1.1. | Распределительный газопровод в с. Ново-Кусково Асиновского района Томской области | x | 24,9 | - | 1905 | x | СЕСГ | 305,7 | строительство | 2023 | 2023 | 21,2 | 2023 | 2024 | 284,5 | 2025 | x |
| 1 | 6.1.1.1. | Газификация домовладений с. Ново-Кусково | 411 | x |  | 1284 | x | x | x | строительство |  |  | x | 2024 | 2028 | x |  | население |
| 1 | 6.1.1.2. | Газификация котельных с. Ново-Кусково | 2 | х |  | 621 | x | x | x | строительство |  |  | х | 2024 | 2025 | х |  | объекты теплоснабжения |
| 1 | 6.1.2. | Распределительный газопровод в д. Старо-Кусково Асиновского района Томской области | x | 5,5 | - | 150 | x | СЕСГ | 67,7 | строительство | 2023 | 2023 | 5,5 | 2024 | 2024 | 62,2 | 2025 | x |
| 1 | 6.1.2.1. | Газификация домовладений с. Старо-Кусково | 69 | x |  | 150 | x | x | x | строительство |  |  | x | 2024 | 2028 | x |  | население |
| 1 | 6.2. | Газопровод межпоселковый до с. Семеновка Зырянского района с отводами на д. Победа, с. Больше - Дорохово Асиновского района Томской области*** |  | 28,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 |  |  |  |
| 1 | 6.2.1. | Распределительный газопровод в с. Больше-Дорохово Асиновского района Томской области | х | 9 |  | 566 | х | СЕСГ | 110,7 | строительство | 2023 | 2023 | 8,5 | 2024 | 2024 | 102,2 | 2025 | x |
| 1 | 6.2.1.1. | Газификация домовладений с. Больше-Дорохово | 123 | x |  | 267 | x | x | x | строительство |  |  | x | 2024 | 2028 | x |  | население |
| 1 | 6.2.1.2. | Газификация котельных с. Больше-Дорохово | 2 | х |  | 299 | х | х | х |  |  |  | х | 2024 | 2025 | х |  | объекты теплоснабжения |
| 1 | 6.2.2 | Распределительный газопровод в с. Семеновка Зырянского района Томской области | х | 13 |  | 854 | х | СЕСГ | 159,9 | строительство | 2023 | 2023 | 11,9 | 2024 | 2024 | 148,0 | 2025 | х |
| 1 | 6.2.2.1. | Газификация домовладений д. Семеновка | 287 | x |  | 675 | x | x | x | строительство |  |  | x | 2024 | 2028 | x |  | население |
| 1 | 6.2.2.2. | Газификация котельных д. Семеновка | 1 | x |  | 179 | x | x | x | строительство |  |  | x | 2024 | 2025 | x |  | объекты теплоснабжения |
| 1 | 6.2.3. | Распределительный газопровод в д. Победа Асиновского района Томской области | x | 3,2 |  | 75 | x | СЕСГ | 39,4 | строительство | 2023 | 2023 | 3,5 | 2024 | 2024 | 35,9 | 2025 | x |
| 1 | 6.2.3.1. | Газификация домовладений д. Победа | 50 | x |  | 75 | x | x | x | строительство |  |  | x |  |  | x |  | население |
| 1 | 6.2.4 | Распределительный газопровод в д. Воронино-Яя Асиновского района Томской области | х | 5,9 |  | 71 | х | СЕСГ | 72,6 | строительство | 2023 | 2023 | 5,6 | 2024 | 2024 | 67,0 | 2025 | х |
| 1 | 6.2.4.1. | Газификация домовладений д. Воронино-Яя | 40 | x |  | 71 | x | x | x | строительство |  |  | x | 2024 | 2028 | x |  | население |
| 1 | 6.3. | Газопровод межпоселковый от с. Семеновка Зырянского района до с. Зырянское с отводами на д.Цыганово, Берлинка, Причулымский Зырянского района Томской области*** |  | 25,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 6.3.1. | Распределительный газопровод в с. Берлинка Зырянского района Томской области | х | 13,7 |  | 510 | х | СЕСГ | 75,9 |  | 2023 | 2023 | 8,5 | 2024 | 2024 | 67,4 | 2024 |  |
| 1 | 6.3.1.1. | Газификация домовладений с. Берлинка | 230 | х |  | 510 | x | x | x | строительство |  |  |  | 2024 | 2028 |  |  | население |
| 1 | 6.3.2. | Распределительный газопровод в с. Цыганово Зырянского района Томской области | х | 9,7 |  | 340 | х | СЕСГ | 119,4 | строительство | 2022 | 2023 | 9,6 | 2023 | 2024 | 109,8 | 2025 | х |
| 1 | 6.3.2.1. | Газификация домовладений с. Цыганово | 170 | x |  | 340 | x | x | x | строительство |  |  | x | 2024 | 2028 | x |  | население |
| 1 | 6.3.3. | Распределительный газопровод в п. Причулымский Зырянского района Томской области | х | 10,7 |  | 484 | х | СЕСГ | 131,6 | строительство | 2022 | 2023 | 10,3 | 2023 | 2024 | 121,3 | 2025 | х |
| 1 | 6.3.3.1. | Газификация домовладений с. в с. Причулымский | 200 | x |  | 484 | x | x | x | строительство |  |  | x | 2024 | 2028 | x |  | население |
| 1 | 6.3.4 | Распределительный газопровод в с. Зырянское Зырянского района Томской области (2 этап)*** | х | 65 |  | 4646,09 | х | СЕСГ | 799,6 | строительство | 2023 | 2024 | 55,4 | 2024 | 2025 | 744,2 | 2026 | х |
|  | 6.3.4.1. | Газификация котельных с. Зырянское | 3 |  |  | 1382 | x | x | x | строительство |  |  |  | 2025 | 2026 |  |  | объекты теплоснабжения |
|  | 6.3.4.2. | Газификация домовладений с. Зырянское (2 этап) | 1500 |  |  | 3254 | x | x | x | строительство |  |  |  | 2025 | 2028 |  |  | население |
| 1 | 7. | ГРС Чажемто | x | x | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
| 1 | 7.1. | Реконструкция объекта: Газопровод межпоселковый к г. Колпашево Томской области, назначение: Транспортировка газа, Протяженность 49995,97 м., инв.№69:232:0000:00:17891, адрес объекта: Томская область, Колпашевский район, Межпоселковая территория | х | 50 |  |  | х | СН | 225,4 | реконструкция | 2021 | 2022 | 17,3 | 2024 | 2024 | 208,1 | 2024 | х |
| 1 | 7.2. | Реконструкция объекта: «Сооружение - сети газоснабжения, протяженностью 5200 м, Томская обл., Колпашевский район, с. Чажемто, ул.Ветеранов, 34, стр.12» | х | 5,2 |  |  | х | СН | 152,1 | реконструкция | 2028 | 2028 | 11,1 | 2029 | 2029 | 141,0 | 2029 | х |
| 1 | 8 | ГРС Моряковский затон | x | x | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
| 1 | 8.2. | «Газопровод, назначение: нежилое, инв.№7812, адрес объекта: Томский район, АГРС "Кисловка" - с.Моряковский Затон, межпоселковый газопровод высокого давления АГРС "Кисловка"- Моряковский Затон Томского района. 53938,0 п.м.» на участке от ГРС Моряковский затон до отвода на с. Нелюбино» | х | 53,9 |  |  | х | СН | 114,7 | реконструкция | 2026 | 2026 | 13,1 | 2027 | 2027 | 101,6 | 2027 | х |
| 1 | 9 | ГРС Победа | x | x | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
| 1 | 9.1. | Межпоселковый газопровод высокого давления от ГРС Победа до с.Киреевск с отводом на д.Астраханцево | х | 12,3 |  |  | х | СН | 206,5 | строительство | 2027 | 2027 | 19,8 | 2028 | 2028 | 186,7 | 2028 | х |
| 1 | 9.1.1 | Распределительный газопровод в с.Киреевск | х | 40 |  |  | х | СН | 52,8 | строительство | 2028 | 2028 | 52,8 | 2029 | 2030 | - | 2030 |  |
| 1 | 9.1.1.1. | Газификация домовладений с. Киреевск |  | 743 |  |  | x | x | x | строительство |  |  |  | 2029 | 2033 |  |  | население |
| 1 | 9.1.2. | Распределительный газопровод в с.Астраханцево | х | 11 |  |  | х | СН | 14,5 | строительство | 2028 | 2028 | 14,5 | 2029 | 2030 | - | 2030 | х |
| 1 | 9.1.2.1. | Газификация домовладений с.Астраханцево |  | 224 |  |  | x | x | x | строительство |  |  |  | 2029 | 2033 |  |  | население |
| 1 | 10 | ГРС ТЭЦ СХК | x | x | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
| 1 | 10.1. | Строительство сетей газоснабжения от ГРС к участкам территории опережающего социально-экономического развития "Северск", (70:22:0010402:234; 70:22:0010402:266; 70:22:0010803:127; 70:22:0010401:34; 70:22:0010402:14), Томская область, ЗАТО Северск" | х | 3,3 |  |  | х | ОБ, МБ | 112,0 | строительство | 2020 | 2021 | 6,7 | 2023 | 2024 | 105,3 | 2024 | х |
| 2 | Газоснабжение сжиженным природным газом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | Комплекс сжижения природного газа на газопроводе к ГРС «Каргала» | x | x | 7 500 |  | 400 | СЕСГ | 4638,1 | строительство | 2014 | 2021 | 463,8 | 2021 | 2024 | 4174,3 | 2025 | x |
| 2 | 1.1. | Транспорт для доставки сжиженного природного газа |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 2 | 1.1.1 | Система для хранения и регазификации сжиженного природного газа (СПХР) в с. Бакчар | x | x | 7 010 |  | 500 | СЕСГ | 571,3 | строительство | 2014 | 2021 | 57,1 | 2021 | 2024 | 514,2 | 2025 | x |
| 2 | 1.1.1.1 | Газоснабжение с. Бакчар Бакчарского района Томской области (1 этап) | x | 6 |  | 4040,3847 | x | СЕСГ | 73,8 | строительство | 2022 | 2023 | 6,5 | 2023 | 2024 | 67,3 | 2025 | x |
| 2 | 1.1.1.2 | Газоснабжение с. Бакчар Бакчарского района Томской области (3 этап) | x | 20 |  | 1051,8608 | x | СЕСГ | 246,1 | строительство | 2023 | 2023 | 16,1 | 2023 | 2024 | 230,0 | 2025 | x |
| 2 | 1.1.1.3 | Газоснабжение с. Бакчар Бакчарского района Томской области (4 этап) | x | 52 |  | 1068,9565 | x | СЕСГ | 639,7 | строительство | 2023 | 2024 | 39,8 | 2024 | 2024 | 599,9 | 2025 | x |
| 2 | 1.1.1.1.1. | Газификация домовладений с. Бакчар (1 этап) | 200 | x | 3853 |  |  | x | x | строительство |  |  | x | 2024 | 2025 | x | 2025 | население |
| 2 | 1.1.1.1.2. | Газификация котельных с. Бакчар | 5 | x | 3573 |  |  | x | x | строительство |  |  | x | 2024 | 2025 | x | 2025 | источники теплоснабжения |
| 2 | 1.1.2 | СПХР в с. Подгорное | x | x | 5 314 |  | 500 | СЕСГ | 544,0 | строительство | 2014 | 2021 | 54,4 | 2021 | 2024 | 489,6 | 2025 | x |
| 2 | 1.1.2.1 | Газоснабжение с. Подгорное Чаинского района Томской области (2 этап) | x | 24 |  | 1155,662 | x | СЕСГ | 295,3 | строительство | 2023 | 2023 | 18,4 | 2024 | 2024 | 276,9 | 2025 | x |
| 2 | 1.1.2.2. | Газоснабжение с. Подгорное Чаинского района Томской области (3 этап) | x | 28 |  | 1563,5427 | x | СЕСГ | 344,4 | строительство | 2023 | 2024 | 23,2 | 2024 | 2024 | 321,2 | 2025 | x |
| 2 | 1.1.2.1.1. | Газификация домовладений с. Подгорное (2 этап) | 510 | x | 2719 |  |  | x | x | строительство |  |  | x | 2024 | 2025 | x | 2025 | население |
| 2 | 1.1.2.1.2. | Газификация котельных с. Подгорное | 5 | x |  |  |  | x | x | строительство |  |  | x | 2024 | 2025 | x | 2025 | объекты теплоснабжения |
| 2 | 1.1.3. | СПХР в с. Тегульдет | x | x | 4 447 |  | 400 | СЕСГ | 555,0 | строительство | 2014 | 2021 | 55,5 | 2021 | 2024 | 499,5 | 2025 | x |
| 2 | 1.1.3.1. | Внутрипоселковый газопровод регазифицированного газа в населенном пункте с. Тегульдет*** | x | 60 | 6854 |  | x | ОБ, МБ |  | строительство |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 2 | 1.1.3.1.1. | Газификация домовладений с. Тегульдет (1 этап) | 300 | x | 2820 |  |  | x | x | строительство |  |  | x | 2024 | 2025 | x |  | население |
| 2 | 1.1.3.1.2. | Газификация котельных с. Тегульдет | 3 | x | 4034 |  |  | x | x | строительство |  |  | x | 2024 | 2025 | x |  | объекты теплоснабжения |
| 2 | 1.1.4. | СПХР в с. Кожевниково | x | x | 4 188 |  | 500 | СЕСГ | 646,3 | строительство | 2014 | 2021 | 64,6 | 2021 | 2024 | 581,7 | 2025 | x |
| 2 | 1.1.4.1. | Внутрипоселковый газопровод регазифицированного газа в населенном пункте с. Кожевниково | x |  | 8045 |  | x |  |  | строительство |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 2 | 1.1.4.1.1. | Газификация домовладений с. Кожевниково (1 этап) | 300 | x | 2871 |  |  | x | x | строительство |  |  | x | 2024 | 2025 | x |  | население |
| 2 | 1.1.4.1.2. | Газификация котельных с. Кожевниково | 1 | x | 5174 |  |  | x | x | строительство |  |  | x | 2024 | 2025 | x |  | объекты теплоснабжения |
| 2 | 1.1.5. | СПХР в п. Вороновка | x | x | 900 |  | 150 | СЕСГ | 330,0 | строительство | 2014 | 2021 | 33,0 | 2021 | 2024 | 297,0 | 2025 | x |
| 2 | 1.1.5.1 | Внутрипоселковый газопровод регазифицированного газа в населенном пункте с. Вороновка*** | x | 13,3 |  |  | x | ОБ, МБ |  | строительство |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 2 | 1.1.5.1.1. | Строительство газовой котельной для ОГАУ "Дом социального обслуживания "Забота" по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Вороновка, ул. Набережная, 7а" | 1 | x |  |  | - | ОБ | 71,6 | строительство | 2023 | 2023 | 5,2 | 2024 | 2024 | 66,4 | 2024 | объекты теплоснабжения |
| 2 | 1.1.5.1.2. | Газификация домовладений с. Вороновка | 168 | x |  |  | - | x | x | строительство | 2022 | 2024 | x | 2024 | 2025 | x |  | население |
| 3 | Газоснабжение компримированным природным газом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3.1. | Установка компримированного природного газа, в том числе автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС) | х | x | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 3 | 3.1.1. | Транспорт для доставки компримированного природного газа, в том числе передвижной автомобильный газовый заправщик (ПАГЗ) | х | x | x | x |  |  |  |  | x | x | x | х | x | x | x | x |
| 3 | 3.1.1.1 | Система для хранения компримированного природного газа с пунктом редуцирования газа, расположенная по адресу: ______________ | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 3 | 3.1.1.1.1 | Внутрипоселковый газопровод для транспортировки природного газа в населенном пункте | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 3 | 3.1.1.1.1.1 | Потребитель |  | x |  |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |
| 3 | 3.1.1.1.1.2 | Потребитель |  | x |  |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |
| 4 | Газоснабжение сжиженным углеводородным газом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4.1. | Газонаполнительная станция либо эстакада для слива сжиженного углеводородного газа из железнодорожной цистерны с устройством для заправки автоцистерн | x | x | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 4 | 4.1.1. | Транспорт для доставки сжиженного углеводородного газа в автоцистерне или в баллонах |  | x | x | x |  |  |  |  | x | x | x | х | x | x | x | x |
| 4 | 4.1.1.1 | Система для хранения сжиженного углеводородного газа в виде резервуарных установок с соответствующим оборудованием, или групповых баллонных установок, или автомобильных газозаправочных станций, расположенная по адресу: ___________ | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 4 | 4.1.1.1.1 | Внутрипоселковый газопровод для транспортировки паровой фазы сжиженного углеводородного газа в населенном пункте | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 4 | 4.1.1.1.1.1 | Потребитель |  | x |  |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |
| 4 | 4.1.1.1.1.2 | Потребитель |  | x |  |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |

* - По потребителям указывается только финансирование в рамках доведеных бюджетных ассигнований.

** - СН - средства ООО «Газпром газораспределение Томск» от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям;
СЕСГ - средства организации - собственника Единой системы газоснабжения;
ФБ – средства федерального бюджета;
ОБ – средства бюджета Томской области;
МБ – средства местного бюджета.

*** - строительство межпоселковых и(или) внутрипоселковых сетей завершено до 2024 года

Приложение №2

к Региональной программе

газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных

и иных организаций Томской области на 2024 - 2063 годы

Сводный план мероприятий по основным показателям Программы

| N | Наименование мероприятия (показателя) | Источник финансирования | Ед. изм. | Годы реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 - 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |  |
| 1 | Объем (прирост) потребления природного газа в год |  | млрд м3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 2 | Протяженность (строительство) объектов магистрального транспорта | Всего, в том числе: | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1) федеральный бюджет | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) бюджет субъекта Российской Федерации | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3) местный бюджет | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4) средства организаций, в том числе: | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | организация-собственник Единой системы газоснабжения (далее - собственник ЕСГ) | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | аффилированные лица собственника ЕСГ | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | независимые газотранспортные организации**** | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5) иные источники | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Протяженность (строительство) газопроводов-отводов | Всего, в том числе: | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1) федеральный бюджет | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) бюджет субъекта Российской Федерации | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3) местный бюджет | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4) средства организаций, в том числе: | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | собственник ЕСГ | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | аффилированные лица собственника ЕСГ | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | независимые газотранспортные организации**** | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5) иные источники | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество (строительство) газораспределительных станций (далее - ГРС) | Всего, в том числе: | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1) федеральный бюджет | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) бюджет субъекта Российской Федерации | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3) местный бюджет | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4) средства организаций, в том числе: | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | собственник ЕСГ | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | аффилированные лица собственника ЕСГ | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | независимые газотранспортные организации | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | независимые газораспределительные организации (далее - ГРО) | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5) иные источники | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Реконструкция объектов транспорта природного газа (ГРС) | Всего, в том числе: | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1) федеральный бюджет | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) бюджет субъекта Российской Федерации | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3) местный бюджет | ед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4) средства организаций, в том числе: | ед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | собственник ЕСГ | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | аффилированные лица собственника ЕСГ | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | независимые газотранспортные организации | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | независимые ГРО | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5) иные источники | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов | Всего, в том числе: | км | 13,7 | 12,0 | 23,3 | 0,0 | 12,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,3 |
|  |  |  | млн руб. | 75,9 | 231,1 | 480,0 | 0,0 | 206,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 993,5 |
|  |  | 1) федеральный бюджет | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) бюджет субъекта Российской Федерации | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3) местный бюджет | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4) средства организаций, в том числе: | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | собственник ЕСГ | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | аффилированные лица собственника ЕСГ | ед. | 13,7 | 12,0 | 23,3 |  |  |  |  |  |  |  | 49,0 |
|  |  |  | млн руб. | 75,9 | 231,1 | 480,0 |  |  |  |  |  |  |  | 787,0 |
|  |  | независимые газотранспортные организации | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | независимые ГРО | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5) иные источники, в том числе: | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям аффилированных лиц собственника ЕСГ | км |  |  |  |  | 12,3 |  |  |  |  |  | 12,3 |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  | 206,5 |  |  |  |  |  | 206,5 |
|  |  | средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям независимых ГРО | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов | Всего, в том числе: | км | 228,9 | 72,7 | 30,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 383,3 |
|  |  |  | млн руб. | 2655,4 | 894,2 | 378,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3995,0 |
|  |  | 1) федеральный бюджет | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) бюджет субъекта Российской Федерации | км | 3,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,3 |
|  |  |  | млн руб. | 44,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,3 |
|  |  | 3) местный бюджет | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | млн руб. | 4,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,9 |
|  |  | 4) средства организаций, в том числе: | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | аффилированные лица собственника ЕСГ | км | 225,6 | 72,7 | 30,7 |  |  |  |  |  |  |  | 329,0 |
|  |  |  | млн руб. | 2606,2 | 894,2 | 378,0 |  |  |  |  |  |  |  | 3878,5 |
|  |  | независимые ГРО | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | 5) иные источники, в том числе: | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | средства населения | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям аффилированных лиц собственника ЕСГ | км |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  | 51,0 |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  | 67,3 |  |  |  | 67,3 |
|  |  | средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям независимых ГРО | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 8 | Уровень газификации населения природным газом и сжиженным углеводородным газом (далее - СУГ) |  | % | 50,1 | 51,1 | 52,1 | 53,1 | 54,1 | 55,1 | 57,1 | 58,1 | 59,1 | 60,1 |  |
| 9 | Уровень потенциальной газификации населения природным газом и СУГ |  | % | 62,0 | 63,0 | 65,0 | 65,0 | 66,0 | 66,0 | 67,0 | 67,0 | 68,0 | 68 |  |
| 10 | Уровень газификации населения природным газом |  | % | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 55,0 | 57,0 | 58,0 | 59,0 | 60,0 |  |
| 11 | Газификация потребителей природным газом (количество населенных пунктов) |  | ед. | 96 | 104 | 105 | 109 | 109 | 109 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| 12 | Газификация потребителей природным газом (количество квартир, домовладений) | Всего, в том числе: | ед. | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 20000 |
|  |  |  | млн руб. | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 2600 |
|  |  | 1) федеральный бюджет | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) бюджет субъекта Российской Федерации | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3) местный бюджет | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4) средства организаций | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5) иные источники, в том числе: | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства населения | ед. | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 20000 |
|  |  |  | млн руб. | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 2600 |
| 13 | Перевод котельных на природный газ* | Всего, в том числе: | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1) федеральный бюджет | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) бюджет субъекта Российской Федерации | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3) местный бюджет | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4) средства организаций | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5) иные источники | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Уровень газификации населения СУГ |  | % | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |  |
| 15 | Газификация потребителей СУГ (количество населенных пунктов) |  | ед. | 128 | 128 | 128 | 123 | 123 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |  |
| 16 | Газификация потребителей СУГ (количество квартир, домовладений) | Всего, в том числе: | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1) федеральный бюджет | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) бюджет субъекта Российской Федерации | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3) местный бюджет | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4) средства организаций | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5) иные источники, в том числе: | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства населения | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Перевод котельных на СУГ | Всего, в том числе: | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1) федеральный бюджет | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) бюджет субъекта Российской Федерации | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3) местный бюджет | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4) средства организаций | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5) иные источники | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Уровень газификации населения сжиженным природным газом (далее - СПГ) |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Газификация потребителей СПГ (количество населенных пунктов) |  | ед. | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 20 | Газификация потребителей СПГ (количество квартир, домовладений) | Всего, в том числе: | ед. | 0 | 1178 | 1222 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
|  |  |  | млн руб. |  | 153,14 | 158,86 | 169 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 |
|  |  | 1) федеральный бюджет | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) бюджет субъекта Российской Федерации | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3) местный бюджет | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4) средства организаций | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5) иные источники, в том числе: | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства населения | ед. |  | 1178 | 1222 | 1300 | 1300 |  |  |  |  |  | 5000 |
|  |  |  | млн руб. |  | 153,14 | 158,86 | 169 | 169 |  |  |  |  |  | 650 |
| 21 | Количество (строительство) комплексов производства СПГ | Всего, в том числе: | ед. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн руб. | 3 785,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3785,0 |
|  |  | 1) федеральный бюджет | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) бюджет субъекта Российской Федерации | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3) местный бюджет | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4) средства организаций | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. | 3 785,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3785,0 |
|  |  | 5) иные источники | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Перевод котельных на СПГ* | Всего, в том числе: | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  |  |  | млн руб. | 66,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,4 |
|  |  | 1) федеральный бюджет | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) бюджет субъекта Российской Федерации | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | млн руб. | 66,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,4 |
|  |  | 3) местный бюджет | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4) средства организаций | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5) иные источники | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Перевод на природный газ автотранспортной техники | Всего, в том числе: | ед. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 |
|  |  |  | млн руб. | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 50 |
|  |  | 1) федеральный бюджет | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) бюджет субъекта Российской Федерации | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3) местный бюджет | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4) средства организаций | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5) иные источники | ед. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 |
|  |  |  | млн руб. | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 50,0 |
| 24 | Количество (строительство) автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций | Всего, в том числе: | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1) федеральный бюджет | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) бюджет субъекта Российской Федерации | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3) местный бюджет | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4) средства организаций | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5) иные источники | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Данные указываются только по котельным, которые финансируются за счет бюджетов.

Приложение №3

к Региональной программе

газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных

и иных организаций Томской области на 2024 - 2063 годы

Объемы реализации и финансирования мероприятий в рамках пообъектного 
плана-графика догазификации Томской области.

| Наименование газораспределительной организации | Объем финансирования мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость |  |  |  |  | Объем реализации мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего, в том числе | средства от применения тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | средства от применения специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям | средства единого оператора газификации | иные средства | план освоения вложений (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость | план ввода основных средств (тыс. рублей) без налога на добавленную стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Газпром газораспределение Томск» | 1 821 769,7 |  | 187 518,8 | 1 634 250,9 |  | 1 761 879,3 | 1 468 232,7 |
| ООО «Русский проект» | 3 398,4 |  |  | 3 398,4 |  | 3 398,4 | 2 832,0 |
|  | 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Газпром газораспределение Томск» | 210 564,2 |  | 59 890,5 | 150 673,7 |  | 150 673,7 | 125 561,4 |
| ООО «Русский проект» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2026 год |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Газпром газораспределение Томск» | 73 562,7 |  | 73 030,2 | 532,4 |  | 13 672,2 | 443,7 |
| ООО «Русский проект» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2027 год |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Газпром газораспределение Томск» | 154 973,3 |  | 154 973,3 | 0,0 |  | 101 566,2 | 95 588,3 |
| ООО «Русский проект» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2028 год |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Газпром газораспределение Томск» | 52 262,6 |  | 52 262,6 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| ООО «Русский проект» |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №4

к Региональной программе

газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных

и иных организаций Томской области на 2024 - 2063 годы

Перечень объектов газоснабжения, строящихся в рамках догазификации.

| N п/п | Наименование объекта | Протяженность, м | Год окончания строительства | Плановая стоимость объектов, руб. с НДС | Код объекта строительства | Наименование газораспределительной организации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газопровод низкого давления по ул. В.Хворова в с. Курлек Томского района Томской области | 256 | 2024 | 514 540,00 | 70-21-428-000388 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 2 | Газопроводы вводы к жилым домам, расположенным по адресам: г. Томск, с. Тимирязевское, пер. Крылова, ул. Крылова | 630 | 2024 | 19 421 910,00 | 70-21-428-000572 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 3 | Сеть газоснабжения индивидуальных жилых домов, расположенных по адресу: с. Зоркальцево, Томский район, Томская область | 7029 | 2024 | 46 779 400,80 | 70-22-428-000611 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 4 | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами – вводами по ул. Раздольная, ул. Звездная, проезд Кедровый, проезд Бирюзовый в п. Зональная Станция Томского района Томской области | 2135 | 2024 | 14 208 852,00 | 70-22-428-000626 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 5 | Распределительный газопровод высокого и низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Тихая и ул. Первомайская в п. Зональная Станция Томского района Томской области | 745 | 2025 | 4 958 124,00 | 70-22-428-000632 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 6 | Газопроводы - вводы к жилым домам, расположенным по адресам: г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Ново-Трактовая | 448 | 2024 | 2 981 529,60 | 70-22-428-000656 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 7 | Распределительный газопровод к жилым домам по адресу: Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, мкр. «Перспективный» | 15956 | 2024 | 106 190 371,20 | 70-22-428-000668 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 8 | Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами по пер. Фруктовый, пер. Цветочный, ул. Салтыкова Щедрина, пер. Энергетический, пер. Богашевский, пер. Моряковский, пер. Ангарский в г. Томске, Томской области | 3500 | 2024 | 23 293 200,00 | 70-22-428-000679 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 9 | Газопровод - ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, Заварзино поселок, Еловая улица, д. 3 | 140 | 2024 | 931 728,00 | 70-22-428-000759 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 10 | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Усть-Киргизка 1-я, ул. Усть-Киргизка 2-я, ул. Усть-Киргизка 3-я, ул. Усть-Киргизка 4-я, ул. Усть-Киргизка 5-я, ул. Жигулевская, проезд Жигулевский, ул. Сухумская, ул. 1-я Мостовая в г. Томске, Томской области | 2600 | 2024 | 17 303 520,00 | 70-22-428-000786 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 11 | Распределительный газопровод низкого давления к жилым домам, расположенным по адресу: Томская область, Томский район, п. Кайдаловка, мкр. Владыкино | 130 | 2024 | 865 176,00 | 70-22-428-000811 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 12 | Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Черемуховая, ул. Поляночная, ул. Урманская, пер. Урочинский, пер. Ермаковский, ул. Малый трамплин в поселке Ново-Карьерный в г. Томске | 6000 | 2024 | 39 931 200,00 | 70-22-428-000830 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 13 | Газопровод низкого давления по ул. Чудная, мкр. Владыкино, 4, п. Кайдаловка | 750 | 2024 | 4 991 400,00 | 70-22-428-000833 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 14 | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Ново-Киевская, пер. Сосновый, пер. Пихтовый, Сосновый проезд, Ключевской проезд, пер. Красного пожарника, пер. Песочный, ул. Яковлева, ул. Войлочная Заимка, ул. Войлочная, ул. 1-я Ново-Киевская, ул. 2-я Ново-Киевская, ул. 3-я Ново-Киевская, пер. Асфальтовый в г. Томске Томской области | 5480 | 2024 | 36 470 496,00 | 70-22-428-000834 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 15 | Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами в п. Степановка, п. Старо-Карьерный в г. Томске (район ограниченный р. Ушайка, многоэтажной застройкой, ботаническим садом, железной дорогой) | 21400 | 2024 | 1 546 850,00 | 70-22-428-000838 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 16 | Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами - вводами в г. Томске в районе, ограниченном улицами: ул. Вокзальная, 79 Гвардейской Дивизии, пер. Путевой, ул. Стрелочная, ул. Старо-Деповская, ул. Транспортная | 12400 | 2024 | 82 524 480,00 | 70-22-428-000865 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 17 | Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами - вводами в мкр. Зеленая долина, с. Корнилово, Томский район, Томская область | 11300 | 2024 | 75 203 760,00 | 70-22-428-000885 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 18 | Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами - вводами по ул. Магистральная, ул. Тимофеева, ул. Николая Сиротинина, ул. Гребнева, ул. Шуклина, ул. Голищихина, ул. Едакина, ул. Жданова, ул. Вербанова в с. Корнилово Томского района Томской области | 3500 | 2024 | 23 293 200,00 | 70-22-428-000888 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 19 | Распределительный газопровод низкого давления к жилым домам в с. Мельниково, ул. Чехова, ул. Жукова, ул. Чкалова, ул. Невского (мкр. Северный) | 2170 | 2024 | 14 441 784,00 | 70-22-428-000926 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 20 | Распределительный газопровод высокого и низкого давления к жилым домам по ул. Полевая в с. Кожевниково | 1150 | 2024 | 7 653 480,00 | 70-22-428-000935 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 21 | Распределительный газопровод высокого и низкого давления к жилым домам в с. Кожевниково МКР "Молодежный", ул. Юбилейная, ул. Гагарина, ул. Новосибирская, ул. Молодежная, ул. Ленина, пер. Подгорный | 4077 | 2024 | 27 133 250,40 | 70-22-428-000945 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 22 | Распределительный газопровод высокого и низкого давления к жилым домам в г. Колпашево по пер. 40 лет Победы, пер. Парковый, пер. Почтовый, пер. Селекционный, пер. Таежный Тупик, ул. Карповича, ул. Науки, ул. Пилипченко, ул. Рогачева, ул. Селекционная. 1 очередь | 5250 | 2024 | 34 939 800,00 | 70-22-428-000948/1 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 23 | Распределительный газопровод высокого и низкого давления к жилым домам в г. Колпашево по пер. 40 лет Победы, пер. Парковый, пер. Почтовый, пер. Селекционный, пер. Таежный Тупик, ул. Карповича, ул. Науки, ул. Пилипченко, ул. Рогачева, ул. Селекционная. 2 очередь | 10000 | 2024 | 66 552 000,00 | 70-22-428-000948/2 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 24 | Распределительный газопровод высокого и низкого давления в г. Колпашево по пер. Дальний, пер. Звездный, пер. Клубный, пер. Молодежный, пер. Новый, пер. Пионерский, пер. Рыбацкий, ул. Ватутина, ул. Гоголя, ул. Жданова, ул. Ленинградская, ул. Лермонтова, ул. Матьянговская, ул. Менделеева, ул. Некрасова, ул. Новосибирская, ул. Октябрьская, ул. П.Осипенко, ул. Панова, ул. Папанина, ул. Промысловая, ул. Центральная, ул. Чкалова, ул. Островского. 1 очередь | 10000 | 2024 | 66 552 000,00 | 70-22-428-000949/1 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 25 | Распределительный газопровод высокого и низкого давления в г. Колпашево по пер. Дальний, пер. Звездный, пер. Клубный, пер. Молодежный, пер. Новый, пер. Пионерский, пер. Рыбацкий, ул. Ватутина, ул. Гоголя, ул. Жданова, ул. Ленинградская, ул. Лермонтова, ул. Матьянговская, ул. Менделеева, ул. Некрасова, ул. Новосибирская, ул. Октябрьская, ул. П.Осипенко, ул. Панова, ул. Папанина, ул. Промысловая, ул. Центральная, ул. Чкалова, ул. Островского. 2 очередь | 9200 | 2024 | 61 227 840,00 | 70-22-428-000949/2 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 26 | Газопровод - ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Молчановский р-н, Молчаново с, Комарова ул, дом 5 | 20 | 2024 | 133 104,00 | 70-23-428-000019 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 27 | Сеть газораспределения высокого давления для д. Новомихайловка, д. Малая Михайловка Томского района Томской области | 8600 | 2024 | 57 234 720,00 | 70-23-428-000055 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 28 | Газопровод - ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Шегарский р-н, Мельниково с, Таежный пер, дом 1а | 54,4 | 2024 | 362 042,88 | 70-23-428-000072 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 29 | Газоснабжение с. Толмачево Парабельского района Томской области (закольцовка газопровода высокого давления) | 3205 | 2024 | 21 329 916,00 | 70-23-428-000079 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 30 | Газопровод низкого давления к жилым домам в с. Богашево ул. Новостройка (4 этап) | 320 | 2024 | 2 129 664,00 | 70-23-428-000084 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 31 | Сеть газораспределения низкого давления к территории «Областной Совет ветеранов «Ветеран-3» (ул. Звездная, ул. Воинской славы, ул. Афганская, ул. Гвардейская, ул. Яблочная, ул. Еловая, ул. Сосновая, ул. Абрикосовая, ул. Урожайная, ул. Яблочная) | 40 | 2024 | 266 208,00 | 70-23-428-000086 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 32 | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Кафтанчиково с, Молодежная ул, дом 2и | 20 | 2024 | 133 104,00 | 70-23-428-000089 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 33 | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Поросино д, Дачный пер, дом 1 | 10 | 2024 | 66 552,00 | 70-23-428-000090 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 34 | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Поросино д, Солнечный пер, дом 28 | 20 | 2024 | 133 104,00 | 70-23-428-000091 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 35 | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Кандинка д, Кедровая ул, дом 60 | 38,4 | 2024 | 255 559,68 | 70-23-428-000092 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 36 | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Малиновая ул, дом 5 | 15 | 2024 | 99 828,00 | 70-23-428-000093 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 37 | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Спортивная, ул. Славянская, ул. Гагарина в д. Кандинка Томского района Томской области | 682 | 2024 | 4 538 846,40 | 70-23-428-000094 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 38 | Сеть газораспределения высокого давления в д. Губино Томского района Томской области. 1 этап. | 10000 | 2024 | 66 552 000,00 | 70-23-428-000095 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 39 | Сеть газораспределения низкого давления в д. Губино Томского района Томской области. 2 этап. | 4500 | 2024 | 29 948 400,00 | 70-23-428-000096 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 40 | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Пионерская в с. Нарга Молчановского района Томской области | 840 | 2024 | 5 590 368,00 | 70-23-428-000098 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 41 | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Нагорная, ул. Карла Маркса в с. Нарга Молчановского района Томской области | 600 | 2024 | 3 993 120,00 | 70-23-428-000099 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 42 | Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Набережная, ул. Октябрьская, ул. Братьев Иглаковых, ул. Тракторная, ул. Чернышевского, ул. Чайковского, ул. Луговая, ул. Ломоносова, ул. Садовая, ул. Новосибирская, ул. Тепличная, ул. Цветочная, ул. Светлая, ул. Сквозная, ул. Глухонемых, ул. Чернобыльская, ул. Тургенева, ул. Переселенцев, ул. Чехова, ул. Песочный Тупик, ул. Подгорный Тупик, ул. Речной Тупик, ул. Матросова, ул. Лермонтова, СНТ Мир тер., Томская область, г. Северск (мкр. Иглаково) | 70000 | 2024 | 465 864 000,00 | 70-23-428-000100 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 43 | Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Смолокурка, ул. Нижняя Ксензовка, ул. Верхняя Ксензовка, г. Северск, Томская область | 5000 | 2024 | 33 276 000,00 | 70-23-428-000101 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 44 | Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Олимпийская, ул. Высоцкого, ул. Воскресенская в г. Томске Томской области | 600 | 2024 | 3 993 120,00 | 70-23-428-000102 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 45 | Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами в районе, ограниченном р. Томь, ул. Аркадия Иванова, пер. Вузовский, Московский тракт, ул. Источная, ул. Максима Горького в г. Томске | 14000 | 2024 | 93 172 800,00 | 70-23-428-000104 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 46 | Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами в районе, ограниченном р. Томь, ул. Нахимова, ул. Карпова, ул. Аркадия Иванова, в г. Томске | 3300 | 2024 | 21 962 160,00 | 70-23-428-000105 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 47 | Газопровод - ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Калтай с, Кооперативная ул, дом 22а | 10 | 2024 | 66 552,00 | 70-23-428-000106 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 48 | Газопровод - ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Корнилово с, Новая ул, дом 2б | 25 | 2024 | 166 380,00 | 70-23-428-000107 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 49 | Газопровод - ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Апрель Поселок тер., Саратовский проезд, дом 1 | 40 | 2024 | 266 208,00 | 70-23-428-000108 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 50 | Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами по пер. Клубный, пер. Кооперативный, пер. Новый, ул. Береговая, ул. Лесная, ул. Тояна, ул. Клубная, ул. Рабочая, ул. Фрунзе, ул. Кооперативная, ул. Школьная в д. Эушта | 14700 | 2024 | 97 831 440,00 | 70-23-428-000109 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 51 | Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами: ул. Водозаборная в с. Тимирязевское г. Томска; п. Кайдаловка, 10, 12а, 12 Томского района Томской области | 3000 | 2024 | 19 965 600,00 | 70-23-428-000110 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 52 | Газопровод - ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Заварзино Поселок тер., Вишневая ул, дом 14 | 40 | 2024 | 266 208,00 | 70-23-428-000111 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 53 | Газопровод - ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Заварзино Поселок тер., Вишневая ул, дом 3 | 10 | 2024 | 66 552,00 | 70-23-428-000112 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 54 | Газопровод - ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Корнилово с, Молодежная ул, дом 11 | 50 | 2024 | 332 760,00 | 70-23-428-000113 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 55 | Газопровод - ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Корнилово с, Осиновый пер, домовладение 3 | 160 | 2024 | 1 064 832,00 | 70-23-428-000114 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 56 | Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами в с. Октябрьское Томского района Томской области | 12200 | 2024 | 81 193 440,00 | 70-23-428-000115 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 57 | Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами в д. Малая Михайловка Томского района Томской области | 3900 | 2024 | 25 955 280,00 | 70-23-428-000116 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 58 | Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами в д. Воронино Томского района Томской области | 7700 | 2024 | 51 245 040,00 | 70-23-428-000117 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 59 | Сеть газораспределения высокого и низкого давления до границ сдт Ключи (п Ключи) тер. | 150 | 2024 | 998 280,00 | 70-23-428-000118 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 60 | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Гагарина в с. Малиновка Томского района Томской области | 500 | 2024 | 3 327 600,00 | 70-23-428-000119 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 61 | Сеть газораспределения высокого давления, район севернее железной дороги в с. Малиновка Томского района Томской области | 1720 | 2024 | 11 446 944,00 | 70-23-428-000120 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 62 | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами, район севернее железной дороги в с. Малиновка Томского района Томской области | 6200 | 2024 | 41 262 240,00 | 70-23-428-000121 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 63 | Газопровод - ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Богашево с, Сортировка ул, дом 1 | 420 | 2024 | 2 795 184,00 | 70-23-428-000122 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 64 | Газопровод - ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Апрель Поселок тер., Самарский проезд, дом 15 | 80 | 2024 | 532 416,00 | 70-23-428-000123 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 65 | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Верхняя в с. Корнилово Томского района Томской области | 80 | 2024 | 532 416,00 | 70-23-428-000124 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 66 | Газопровод - ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Дзержинское с, Лесной пер, дом 28 | 15 | 2024 | 99 828,00 | 70-23-428-000125 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 67 | Газопровод - ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Богдана Хмельницкого ул, дом 68 | 80 | 2024 | 532 416,00 | 70-23-428-000126 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 68 | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Фонтанная в с. Александровское Александровского района Томской области | 700 | 2024 | 4 658 640,00 | 70-23-428-000127 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 69 | Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами в мкр. Реженка в п. Светлый г. Томска Томской области | 5200 | 2024 | 34 607 040,00 | 70-23-428-000128 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 70 | Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами в д. Большое Протопопово Томского района Томской области | 8600 | 2024 | 57 234 720,00 | 70-23-428-000129 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 71 | Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Димитрова, ул. Гагарина, ул. Гречухина, ул. Полевая в с. Молчаново Молчановского района Томской области | 1500 | 2024 | 9 982 800,00 | 70-23-428-000130 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 72 | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Южная в с. Молчаново Молчановского района Томской области | 750 | 2024 | 4 991 400,00 | 70-23-428-000131 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 73 | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Зеленая, ул. Овражная, пер. Овражный в с. Молчаново Молчановского района Томской области | 2400 | 2024 | 15 972 480,00 | 70-23-428-000132 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 74 | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Заводская в с. Молчаново Молчановского района Томской области | 250 | 2024 | 1 663 800,00 | 70-23-428-000133 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 75 | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Садовая, ул. Учительская в с. Молчаново Молчановского района Томской области | 750 | 2024 | 4 991 400,00 | 70-23-428-000134 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 76 | Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Береговая, ул. Димитрова, пер. Димитрова, ул. Пилипенко, ул. Октябрьская, ул. Озерная, пер. Озерный, ул. Источная, ул. Советская, ул. Болотная в с. Молчаново Молчановского района Томской области | 8100 | 2024 | 53 907 120,00 | 70-23-428-000135 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 77 | Газопровод - ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Тимирязевское с, Больничная ул, дом 9, квартира 4 | 130 | 2024 | 865 176,00 | 70-23-428-000136 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 78 | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Владимирской в с. Корнилово Томского района Томской области | 100 | 2024 | 665 520,00 | 70-23-428-000139 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 79 | Газопроводы - вводы к жилым домам по ул. Комарова в с. Молчаново Молчановского района Томской области | 380 | 2024 | 2 528 976,00 | 70-23-428-000141 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 80 | Сеть газораспределения высокого и низкого давления по ул. Кузнецова в г. Томске Томской области | 700 | 2024 | 4 658 640,00 | 70-23-428-000142 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 81 | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по пер. Чапаева в д. Кисловка Томского района Томской области. 2 этап | 100 | 2024 | 665 520,00 | 70-23-428-000143 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 82 | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Цветочная, ул. Полевая в с. Кафтанчиково Томского района Томской области | 720 | 2024 | 4 791 744,00 | 70-23-428-000145 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 83 | Сеть газораспределения высокого и низкого давления в пос. Озерки г. Томска Томской области | 1250 | 2024 | 8 319 000,00 | 70-23-428-000146 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 84 | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Кафтанчиково с, Песочный пер, дом 6 | 20 | 2024 | 133 104,00 | 70-23-428-000149 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 85 | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Северо-Каштачный Поселок ул, дом 119г | 22,7 | 2024 | 151 073,04 | 70-23-428-000151 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 86 | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Тимирязевское с, 2-й Рабочий пер, дом 4/1 | 40 | 2024 | 266 208,00 | 70-23-428-000152 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 87 | Сеть газораспределения низкого давления по ул. Дзержинского в с. Дзержинское г. Томска Томской области | 240 | 2024 | 1 597 248,00 | 70-23-428-000154 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 88 | Сеть газораспределения низкого давления и газопроводы-вводы по ул. Валикова, пер. Валикова в с. Молчаново Молчановского района Томской области | 280 | 2024 | 1 863 456,00 | 70-23-428-000162 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 89 | Сеть газораспределения низкого давления и газопроводы-вводы по ул. 60 лет Октября в с. Молчаново Молчановского района Томской области | 300 | 2024 | 1 996 560,00 | 70-23-428-000163 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 90 | Сеть газораспределения высокого и низкого давления по ул. Гришинский тракт в с. Молчаново Молчановского района Томской области | 360 | 2024 | 2 395 872,00 | 70-23-428-000164 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 91 | Сеть газораспределения низкого давления по ул. Радужная, ул. Советская, ул. Молодежная, ул. Первомайская в с. Первомайское Первомайского района Томской области | 1350 | 2024 | 8 984 520,00 | 70-23-428-000170 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 92 | Сеть газораспределения низкого давления по ул. Парковая, ул. Октябрьская, ул. Сибирская в д. Кандинка Томского района Томской области | 200 | 2024 | 1 331 040,00 | 70-23-428-000171 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 93 | Сеть газораспределения низкого давления по пер. Рождественский в п. Зональная Станция Томского района Томской области | 200 | 2024 | 1 331 040,00 | 70-23-428-000172 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 94 | Сеть газораспределения низкого давления по ул. Залоговая, г. Томск, Томская область | 240 | 2024 | 1 597 248,00 | 70-23-428-000176 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 95 | Сеть газораспределения низкого давления по ул. Некрасова, с. Моряковский Затон, Томский район, Томская область | 3016 | 2024 | 20 072 083,20 | 70-23-428-000178 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 96 | Сеть газораспределения низкого давления по пер. Уральский, г. Томск, Томская область | 380 | 2024 | 2 528 976,00 | 70-23-428-000181 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 97 | Сеть газораспределения низкого давления по ул. Учебная, с. Мельниково, Шегарский район, Томская область | 540 | 2024 | 3 593 808,00 | 70-23-428-000193 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 98 | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Шегарский р-н, Мельниково с, Суворова ул, дом 8 | 80 | 2024 | 532 416,00 | 70-23-428-000194 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 99 | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Зональная Станция п, Ясная ул, дом 1 | 60 | 2024 | 399 312,00 | 70-23-428-000195 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 100 | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Писарево д, Садоводов ул, дом 18/1 | 10 | 2024 | 66 552,00 | 70-23-428-000197 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 101 | Распределительный газопровод в пос. Родионово и мкр. Каменка, г. Томск, Томская область | 34900 | 2024 | 232 266 480,00 | 70-23-428-000206 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 102 | Сеть газораспределения низкого давления в п. Кайдаловка, мкр. Владыкино-7, мкр. Владыкино-9, Томского района Томской области | 300 | 2024 | 1 996 560,00 | 70-23-428-000214 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 103 | Сеть газораспределения низкого давления в п. Светлый, г. Томск, Томская область | 1500 | 2024 | 9 982 800,00 | 70-23-428-000215 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 104 | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. им. 370 Стрелковой дивизии, ул. Островского, ул. Зонная, ул. Сентябрьская, ул. Войкова, пер. Островского, пер. Тепличный, ул. Тепличная, ул. им. Репина, ул. Пушкина, ул. Чкалова, ул. им. Чернышевского, ул. Тимирязева в г. Асино Асиновского района Томской области | 7800 | 2024 | 51 910 560,00 | 70-23-428-000216 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 105 | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Гидролизная, ул. Воскресенская в г. Асино Асиновского района Томской области | 3500 | 2024 | 23 293 200,00 | 70-23-428-000217 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 106 | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Им. Гончарова, ул. Кривая, ул. Береговая, пер. Льва Толстого, ул. Солнечная, ул. А. Денисова, пер. Березовый, пер. Ксеньевский, пер. Новгородский, пер. Кривой, пер. Весенний, пер. им. Броневского, ул. Юбилейная, ул. им. Крупской, пер. Светлый, ул. Сельская, ул. Ивана Буева в г. Асино Асиновского района Томской области | 13000 | 2024 | 86 517 600,00 | 70-23-428-000218 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 107 | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Хвойная, ул. Тимирязева, ул. Чернышевского, ул. Зонная, ул. Сентябрьская в г. Асино Асиновского района Томской области | 4400 | 2024 | 29 282 880,00 | 70-23-428-000219 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 108 | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами в мкр. Август (ул. Луговая, ул. Ягодная, ул. Удачная, ул. Еловая), с. Корнилово, Томский район, Томская область | 20000 | 2024 | 133 104 000,00 | 70-23-428-000221 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 109 | Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Камышовая, ул. Приозерная в г. Томск Томской области (п. 2-й Заречный) | 5100 | 2024 | 33 941 520,00 | 70-23-428-000224 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 110 | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Левобережная, ул. Проточная, ул. Сплавная, проезд Нижне-Складской, ул. Нижне-Складская, пер. Нижне-Складской, ул. Складская, пер. 1-й Сплавной, пер. 2-й Сплавной,пер. 3-й Сплавной, пер. 4-й Сплавной (п. Нижний Склад) в г. Томск Томской области | 18700 | 2024 | 124 452 240,00 | 70-23-428-000226 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 111 | Сеть газораспределения высокого и низкого давления до границ СТ "Томское" | 500 | 2024 | 3 327 600,00 | 70-23-428-000227 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 112 | Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Петропавловская, ул. Алтайская, ул. Красноармейская, ул. Сибирская, пер. Красноармейский, ул. Гоголя, пер. Юрточный, ул. Рузского, пер. Плеханова, пер. Орловский, пер. Шумихинский, ул. Заливная, ул. Крылова, пер. Аптекарский, пер. Комсомольский, пер. Кононова, пер. Батенькова в г. Томск, Томская область | 6500 | 2024 | 43 258 800,00 | 70-23-428-000228 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 113 | Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Предвокзальная г. Томск, Томская область | 1300 | 2024 | 8 651 760,00 | 70-23-428-000229 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 114 | Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами в г. Томск, пос. Росинка | 11000 | 2024 | 73 207 200,00 | 70-23-428-000232 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 115 | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Подгорная в с. Богашево Томского района Томской области | 210 | 2024 | 1 397 592,00 | 70-23-428-000236 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 116 | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Кисловка д, Ветеран-3 тер. СНТ, Малиновый пер, дом 10 | 5 | 2024 | 33 276,00 | 70-23-428-000239 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 117 | Сеть газораспределения низкого давления по ул. 1-я Заречная, г. Томск, Томская область | 110 | 2024 | 732 072,00 | 70-23-428-000240 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 118 | Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами в районе, ограниченном р. Ушайка: ул. Красноармейская, ул. Яковлева, ул. Пушкина, Кузнечный взвоз, ул. Бакунина в г. Томске | 13700 | 2024 | 91 176 240,00 | 70-23-428-000246 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 119 | Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Родительская, ул. Семейная, ул. Мирная, ул. Домашняя, пер. Верный, пер. Доброты, пер. Молодежный, пер. Дружный, пер. Видный, пер. Ладный, ул. Гармонии, пер. Отрадный, ул. Уютная, пер. Доверия, пер. Милый, ул. Домашняя, пер. Заветный, пер. Доблестный, пер. Приветный, ул. Встречная, пер. Заботы, пер. Богатырский, пер. Живописный, пер. Былинный, пер. Чудесный, пер. Хлебосольный, ул. Сказочная, пер. Удачи, пер. Радушный, пер. Детский, пер. Попутный, пер. Красный, пер. Лучистый в г. Томске Томской области | 5000 | 2024 | 33 276 000,00 | 70-23-428-000247 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 120 | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Кулёва, ул. Советская, ул. Белинского (от ул. Пирогова до ул. Учебная) в г. Томске Томской области | 600 | 2024 | 3 993 120,00 | 70-23-428-000249 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 121 | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Алтайская, ул. Тверская, г. Томск, Томская область | 700 | 2024 | 4 658 640,00 | 70-23-428-000251 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 122 | Газопровод - ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл., р-н Томский, д. Некрасово, пер. Кедровый, 2 | 197,1 | 2024 | 1 311 739,92 | 70-23-428-000259 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 123 | Сеть газораспределения низкого давления по ул. Пастера, г. Томск, Томская область | 200 | 2024 | 1 331 040,00 | 70-23-428-000262 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 124 | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Зональная Станция п, Дружный пер, дом 2 | 10 | 2024 | 66 552,00 | 70-23-428-000265 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 125 | Сеть газораспределения низкого давления по пер. Дальний, г. Томск, Томская область | 70 | 2024 | 465 864,00 | 70-23-428-000267 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 126 | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Зональная Станция п, Озерная ул, дом 5б | 30 | 2024 | 199 656,00 | 70-23-428-000268 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 127 | Сеть газораспределения низкого давления по ул. 5-я Степная, г. Томск, Томская область | 100 | 2024 | 665 520,00 | 70-23-428-000269 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 128 | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Кафтанчиково с, Луговая ул, дом 13 | 25 | 2024 | 166 380,00 | 70-23-428-000272 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 129 | Сеть газораспределения по ул. Рабочая, ул. 1-я Рабочая, ул. 2-я Рабочая, ул. 3-я Рабочая, ул. Водопроводная, ул. Путейская, г. Томск, Томская область | 3200 | 2024 | 21 296 640,00 | 70-23-428-000274 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 130 | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский, Богашевское, Богашево с, Цветочная ул, дом 5 | 5 | 2024 | 33 276,00 | 70-23-428-000275 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 131 | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Моряковский Затон с, Овражная ул, домовладение 7 | 70 | 2024 | 465 864,00 | 70-23-428-000276 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 132 | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Богашево с, Новостройка ул, дом 30 | 100 | 2024 | 665 520,00 | 70-23-428-000277 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 133 | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Колпашевский р-н, Чажемто с, Полевая ул, дом 10 | 200 | 2024 | 1 331 040,00 | 70-23-428-000279 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 134 | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Кривошеинский р-н, Кривошеино с, Гагарина ул, дом 47 | 5 | 2024 | 33 276,00 | 70-23-428-000280 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 135 | Сеть газораспределения низкого давления территории СТ «Большая Семья» (Кордон № 3), Томский район, Томская область | 800 | 2024 | 5 324 160,00 | 70-23-428-000290 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 136 | Сеть газораспределения высокого и низкого давления по ул. Полины Осипенко, ул. Котовского, г. Томск, Томская область | 420 | 2025 | 2 795 184,00 | 70-23-428-000321 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 137 | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: Томская обл, Шегарский р-н, Мельниково с, Калинина ул, 10, 11, 14, 26, 28 | 5 | 2024 | 33 276,00 | 70-23-428-000356 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |

Приложение №4

к Региональной программе

газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных  
и иных организаций Томской области на 2024 - 2063 годы

Перечень объектов газоснабжения, строящихся по общим правилам.

| N п/п | Наименование объекта | Протяженность, м | Год окончания строительства | Плановая стоимость объектов, руб. с НДС | Код объекта строительства | Наименование газораспределительной организации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: обл. Томская, г. Томск, ул. Шевченко, 44 стр. 46 | 180 | 2024 | 1 197 936,00 | В-ТП/И-1145 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 2 | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Шегарский тракт, 10/3 | 150 | 2024 | 998 280,00 | В-ТП/И-1162 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 3 | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Фестивальная, 18 | 20 | 2024 | 133 104,00 | В-ТП/И-846 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 4 | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Елизаровых улица, 79/6 | 20 | 2024 | 133 104,00 | В-ТП/С-1142 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 5 | Газопровод до земельного участка: Томская обл., р-н Томский, земельный участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала 70:14:0300083. Кадастровый номер 70:14:0300083:677 | 1900 | 2024 | 12 644 880,00 | В-ТП/С-1159 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 6 | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Ивановского, 4/8 | 220 | 2024 | 1 464 144,00 | В-ТП/С-1163 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 7 | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Асино, ул. Мичурина, 12/19 | 35 | 2024 | 232 932,00 | В-ТП/С-1164 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 8 | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская обл., г. Томск, ул. Мостовая, 28б | 15 | 2024 | 99 828,00 | В-ТП/С-1168 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 9 | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, р-н Томский , 14-й км автодороги Томск-Мельниково | 610 | 2024 | 4 059 672,00 | В-ТП/С-1170 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 10 | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Томский район, СТ «Мирное» (в окр. п. Мирный, участок 19а | 15 | 2024 | 99 828,00 | В-ТП/С-1174 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 11 | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Асино, ул. Ивана Буева, 63 | 60 | 2024 | 399 312,00 | В-ТП/С-1175 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 12 | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, р-н Томский, д. Кисловка, ул. Промышленная, 5г | 880 | 2024 | 5 856 576,00 | В-ТП/С-1181 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 13 | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Заварзино поселок, Мостовая улица, 21д | 20 | 2024 | 133 104,00 | В-ТП/С-1182 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 14 | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Колпашевский муниципальный район, Колпашевское городское поселение, г. Колпашево, ул. Гоголя, земельный участок 93/4 | 37 | 2024 | 246 242,40 | В-ТП/С-1188 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 15 | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Ивановского улица, 6/3 | 16 | 2024 | 106 483,20 | В-ТП/С-1189 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 16 | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Томский район, пос. Зональная Станция, улица Королева, участок 7 | 10 | 2024 | 66 552,00 | В-ТП/С-1195 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 17 | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Асино, Партизанская улица, 47/1 | 95 | 2024 | 632 244,00 | В-ТП/С-1203 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 18 | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская обл., г. Томск, ул. Парковая, 28а | 27 | 2024 | 179 690,40 | В-ТП/С-1205 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 19 | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, город Томск, Томск город, ул. Континентальная, 6а | 360 | 2024 | 2 395 872,00 | В-ТП/С-1206 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 20 | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, Колпашевский тракт, 4 | 290 | 2024 | 1 930 008,00 | В-ТП/С-1208 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 21 | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Асиновский муниципальный район, Большедороховское сельское поселение, порядка 540 м на север от ориентира – нежилое здание, расположенное: с. Больше-Дорохово, ул. Центральная, 38 | 70 | 2024 | 465 864,00 | В-ТП/С-1210 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 22 | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Томский район, земельный участок расположен в юго-восточной части кадастрового квартала, кадастровый номер 70:14:0100034:698 | 40 | 2024 | 266 208,00 | В-ТП/С-1211 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 23 | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Томский район, Зональненское сельское поселение, кадастровый номер 70:14:0300092:19404 | 190 | 2024 | 1 264 488,00 | В-ТП/С-1214 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 24 | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь, ул. Ленина, 21/8-3 | 70 | 2024 | 465 864,00 | В-ТП/С-1215 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 25 | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, городской округ ЗАТО Северск, промышленный парк, з/у 1/4 | 240 | 2024 | 1 597 248,00 | В-ТП/С-1216 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 26 | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Ивановского, 4/6 | 190 | 2024 | 1 264 488,00 | В-ТП/С-1221 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 27 | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская обл., Молчановский р-н, с. Молчаново, ул. Димитрова, 70А | 24 | 2024 | 159 724,80 | В-ТП/С-1227 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 28 | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Континентальная, 6/4 | 510 | 2025 | 3 394 152,00 | В-ТП/С-1230 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 29 | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, Северный переулок, 1 | 50 | 2024 | 332 760,00 | В-ТП/С-1238 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 30 | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, Портовая улица, участок 15, стр. 7 | 50 | 2025 | 332 760,00 | В-ТП/С-1243 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 31 | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Асиновский р-н, г. Асино, пер. Электрический, 1 | 14 | 2025 | 93 172,80 | В-ТП/С-1260 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 32 | Газопровод к нежилому строению, расположенному по адресу: Томская область, г.Томск, ул. Алтайская, 118, стр.1 | 30 | 2024 | 199 656,00 | В-ТП/С-923 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 33 | Газопровод к нежилому строению (храму), расположенному по адресу: Российская Федерация, Томская область, Кривошеинский муниципальный район, Володинское сельское поселение, с. Володино, ул. Лесная, д. 2в | 185 | 2024 | 1 231 212,00 | В-ТП/У-1046 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 34 | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, п. Апрель, ул. Листопадная, 44 | 46 | 2024 | 306 139,20 | В-ТП/У-1148 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 35 | Газопровод к земельному участку, расположенному по адресу Российская Федерация, Томская область, Кривошеинский муниципальный район, Кривошеинское сельское поселение, с.Кривошеино, ул.Заводская, д.18а | 120 | 2024 | 798 624,00 | В-ТП/У-1153 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 36 | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Кривошеинский район, с.Кривошеино, Ленина улица, 2Б | 16 | 2024 | 106 483,20 | В-ТП/У-1158 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 37 | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь, пер. Новый, 15, строение №1 | 95 | 2024 | 632 244,00 | В-ТП/У-1176 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 38 | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Томский район, МО «Богашевское сельское поселение», д. Писарево, ул. Садоводов, 39 | 113 | 2024 | 752 037,60 | В-ТП/У-1178 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 39 | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Томский район, д. Лоскутово, СНТ «Молодежный», уч. 180 | 8 | 2024 | 53 241,60 | В-ТП/У-1180 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 40 | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Радиоцентр, 5 | 6 | 2024 | 39 931,20 | В-ТП/У-1187 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 41 | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская обл., Каргасокский р-н, с. Каргасок, ул. Голещихина, 36 | 20 | 2024 | 133 104,00 | В-ТП/У-1202 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 42 | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Ивана Буева, 61/1 | 50 | 2024 | 332 760,00 | В-ТП/У-1204 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 43 | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Парабельский муниципальный район, Парабельское сельское поселение, с. Парабель, ул. Мелиоративная, 23 а/1 | 55 | 2024 | 366 036,00 | В-ТП/У-1207 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 44 | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Пушкина, 27 | 30 | 2024 | 199 656,00 | В-ТП/У-1209 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 45 | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Томский район, д. Кисловка, Лесная улица, 52 | 8 | 2024 | 53 241,60 | В-ТП/У-1220 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 46 | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу : Томская область, г. Томск, ул. Раздольная, 2в | 15 | 2024 | 99 828,00 | В-ТП/У-1232 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 47 | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Томский район, МО «Заречное сельское поселение», с. Тахтамышево, ул. Зеленая кадастровый номер 70:14:0122002:920 | 45 | 2024 | 299 484,00 | В-ТП/У-1255 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 48 | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Томский район, Муниципальное образование «Рыбаловское сельское поселение», с. Рыбалово, ул. Новая, 16 | 30 | 2024 | 199 656,00 | В-ТП/У-1257 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 49 | Газопровод до земельного участка по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Гагарина, 14 | 30 | 2024 | 199 656,00 | В-ТП/У-1263 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |