АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23 сентября 2019 г. N 566-ра

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГАЗИФИКАЦИИ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРОМЫШЛЕННЫХ И

ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 - 2023 ГОДЫ

	
	
	Список изменяющих документов

(в ред. распоряжений Администрации Томской области

от 27.11.2020 N 753-ра, от 24.06.2021 N 346-ра, от 30.11.2021 N 736-ра,

от 17.11.2022 N 724-ра, от 20.12.2022 N 823-ра, от 10.07.2023 N 452-ра,

от 09.01.2024 N 7-ра)
	


1. В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 31 марта 1999 года N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 N 903 "О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций" утвердить Региональную программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Томской области на 2019 - 2023 годы согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Признать утратившими силу следующие распоряжения Администрации Томской области:

от 22.03.2018 N 146-ра "Об утверждении Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Томской области на 2018 - 2022 годы";

от 05.04.2019 N 221-ра "О внесении изменений в распоряжение Администрации Томской области от 22.03.2018 N 146-ра".

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Томской области по экономике.

(в ред. распоряжения Администрации Томской области от 20.12.2022 N 823-ра)

И.о. Губернатора

Томской области

А.М.РОЖКОВ

Утверждена

распоряжением

Администрации Томской области

от 23.09.2019 N 566-ра

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ГАЗИФИКАЦИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРОМЫШЛЕННЫХ

И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 - 2023 ГОДЫ

	
	
	Список изменяющих документов

(в ред. распоряжений Администрации Томской области

от 27.11.2020 N 753-ра, от 24.06.2021 N 346-ра, от 30.11.2021 N 736-ра,

от 17.11.2022 N 724-ра, от 20.12.2022 N 823-ра, от 10.07.2023 N 452-ра,

от 09.01.2024 N 7-ра)
	


Паспорт Региональной программы газификации

жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных

организаций Томской области на 2019 - 2023 годы

┌─────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐

│Цель Региональной    │Повышение уровня газификации природным газом       │

│программы газификации│Томской области                                    │

│жилищно-коммунального│                                                   │

│хозяйства,           │                                                   │

│промышленных и иных  │                                                   │

│организаций Томской  │                                                   │

│области на 2019 -    │                                                   │

│2023 годы (далее -   │                                                   │

│Программа)           │                                                   │

├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤

│Задачи Программы     │Газификация населенных пунктов Томской области     │

│                     │путем строительства, реконструкции объектов системы│

│                     │газоснабжения. Обеспечение надежного и             │

│                     │бесперебойного газоснабжения в Томской области     │

├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤

│Ответственный        │Департамент промышленности и энергетики            │

│исполнитель Программы│Администрации Томской области                      │

├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤

│Соисполнители        │Департамент по социально-экономическому развитию   │

│Программы            │села Томской области;                              │

│                     │Департамент социальной защиты населения Томской    │

│                     │области;                                           │

│                     │Департамент транспорта, дорожной деятельности и    │

│                     │связи Томской области;                             │

│                     │Департамент ЖКХ и государственного жилищного       │

│                     │надзора Томской области;                           │

│                     │компании группы ПАО "Газпром" в рамках соглашений о│

│                     │сотрудничестве с Томской областью (по              │

│                     │согласованию);                                     │

│                     │ООО "Газпром газификация" - Единый оператор        │

│                     │газификации (по согласованию);                     │

│                     │ООО "Русский проект" (по согласованию)             │

│(в ред. распоряжений   Администрации   Томской   области    от 30.11.2021│

│N 736-ра, от 17.11.2022 N 724-ра)                                        │

├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤

│Участники Программы  │Органы местного самоуправления муниципальных       │

│                     │образований Томской области (по согласованию),     │

│                     │газотранспортные и газораспределительные           │

│                     │организации, владеющие на праве собственности или  │

│                     │на ином законном основании сетями                  │

│                     │газораспределения, к которым планируется           │

│                     │подключение (технологическое присоединение)        │

│                     │объектов капитального строительства (по            │

│                     │согласованию), физические и юридические лица (по   │

│                     │согласованию)                                      │

├─────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┤

│                Целевые показатели Программы к 2023 году                 │

│┌─────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐│

││             Показатель              │            Значение             ││

│├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│

││Объем потребления природного газа в  │         850 млн куб. м          ││

││год                                  │                                 ││

│(в    ред.   распоряжения   Администрации   Томской области от 17.11.2022│

│N 724-ра)                                                                │

│├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│

││протяженность (строительство)        │              0 км               ││

││объектов магистрального транспорта   │                                 ││

│├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│

││протяженность (строительство)        │              79 км              ││

││газопроводов-отводов                 │                                 ││

│├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│

││количество (строительство)           │              3 ед.              ││

││газораспределительных станций        │                                 ││

│├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│

││реконструкция объектов транспорта    │              1 ед.              ││

││природного газа                      │                                 ││

││(газораспределительных станций)      │                                 ││

│├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│

││газификация потребителей природным   │             42 ед.              ││

││газом (количество населенных пунктов)│                                 ││

│├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│

││протяженность (строительство)        │            114,3 км             ││

││межпоселковых газопроводов           │                                 ││

│├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│

││газификация потребителей природным   │           2000 ед./год          ││

││газом (квартир (домовладений))       │                                 ││

│(в    ред.   распоряжения   Администрации   Томской области от 27.11.2020│

│N 753-ра)                                                                │

│├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│

││протяженность (строительство)        │              425 км             ││

││внутрипоселковых газопроводов        │                                 ││

│(в    ред.   распоряжения   Администрации   Томской области от 17.11.2022│

│N 724-ра)                                                                │

│├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│

││уровень газификации населения по     │              35,5%              ││

││состоянию на 01.01.2019              │                                 ││

│├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│

││уровень газификации природным газом  │              48,5%              ││

││населения к 2023 году                │                                 ││

│(в    ред.   распоряжения   Администрации   Томской области от 17.11.2022│

│N 724-ра)                                                                │

│├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│

││уровень потенциальной газификации    │               67%               ││

││населения к 2023 году                │                                 ││

│(в    ред.   распоряжения   Администрации   Томской области от 30.11.2021│

│N 736-ра)                                                                │

│├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│

││перевод котельных на природный газ   │             32 ед.              ││

│(в    ред.   распоряжения   Администрации   Томской области от 17.11.2022│

│N 724-ра)                                                                │

│├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│

││газификация потребителей сжиженным   │                0                ││

││углеводородным газом                 │                                 ││

│├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│

││уровень газификации населения        │              3,14%              ││

││сжиженным углеводородным газом на    │                                 ││

││01.01.2019                           │                                 ││

│├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│

││перевод котельных на сжиженный       │                0                ││

││углеводородный газ                   │                                 ││

│├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│

││газификация потребителей сжиженным   │              5 ед.              ││

││природным газом (количество          │                                 ││

││населенных пунктов) к 2023 году      │                                 ││

│├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│

││уровень газификации населения        │                0                ││

││сжиженным природным газом            │                                 ││

│├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│

││количество (строительство) комплексов│              1 ед.              ││

││производства сжиженного природного   │                                 ││

││газа                                 │                                 ││

│├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│

││перевод котельных на сжиженный       │              0 ед.              ││

││природный газ                        │                                 ││

│├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│

││перевод на природный газ             │           50 ед./год            ││

││автотранспортной техники             │                                 ││

│├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│

││количество (строительство)           │              1 ед.              ││

││автомобильных газовых наполнительных │                                 ││

││компрессорных станций (АГНКС)        │                                 ││

│(в    ред.   распоряжения   Администрации   Томской области от 30.11.2021│

│N 736-ра)                                                                │

│├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│

││количество бесхозяйных объектов      │               147               ││

││газораспределения, ед.:              │                                 ││

│(строка    введена    распоряжением    Администрации    Томской   области│

│от 24.06.2021 N 346-ра)                                                  │

│├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│

││в том числе планируемых к регистрации│                0                ││

││права собственности на них в         │                                 ││

││установленном порядке                │                                 ││

││газораспределительной организацией   │                                 ││

│(строка    введена    распоряжением    Администрации    Томской   области│

│от 24.06.2021 N 346-ра)                                                  │

│└─────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘│

├─────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┤

│Этапы и сроки        │2019 - 2023 годы. Отдельные этапы реализации       │

│реализации Программы │Программы не выделяются                            │

├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤

│Объемы и источники   │Общий прогнозный объем финансирования Программы    │

│финансирования       │составляет более 20 млрд руб. Источниками          │

│Программы            │финансирования являются бюджетные средства,        │

│                     │привлекаемые на реализацию мероприятий по          │

│                     │газификации в рамках действующих государственных   │

│                     │программ Российской Федерации, государственных     │

│                     │программ Томской области и муниципальных программ, │

│                     │а также внебюджетные инвестиции                    │

│(в ред. распоряжений   Администрации   Томской   области    от 30.11.2021│

│N 736-ра, от 17.11.2022 N 724-ра, от 20.12.2022 N 823-ра)                │

├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤

│Риски реализации     │Внешними рисками реализации программы являются:    │

│программы газификации│изменение федерального законодательства в части    │

│                     │перераспределения полномочий между Российской      │

│                     │Федерацией, субъектами Российской Федерации и      │

│                     │муниципальными образованиями;                      │

│                     │изменение регионального законодательства в части   │

│                     │финансирования программ;                           │

│                     │увеличение темпов роста цен на энергоносители, в   │

│                     │том числе вследствие либерализации цен на          │

│                     │электроэнергию и газ.                              │

│                     │Внутренним риском реализации программы является    │

│                     │несвоевременное и не в полном объеме               │

│                     │софинансирование из федеральных, местных и         │

│                     │внебюджетных источников                            │

├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤

│Ожидаемые результаты │Создание технической возможности подключения       │

│от реализации        │к сетям газораспределения более 9 тысяч            │

│Программы            │домовладений (квартир) в населенных пунктах Томской│

│                     │области путем строительства газопроводов           │

│                     │протяженностью более 600 км.                       │

│                     │Увеличение объемов реализации природного газа на   │

│                     │территории Томской области в целях выработки       │

│                     │тепловой и электрической энергии на оборудовании,  │

│                     │использующем природный газ в качестве основного    │

│                     │вида топлива, прогнозируется до уровня не менее    │

│                     │850 млн куб. м.                                    │

│                     │Повышение уровня газификации жилищного фонда       │

│                     │Томской области, подлежащего газификации природным │

│                     │газом, до 48,5% и выше.                            │

│(в ред. распоряжений   Администрации   Томской   области    от 27.11.2020│

│N 753-ра, от 30.11.2021 N 736-ра, от 17.11.2022 N 724-ра)                │

└─────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┘

План мероприятий Программы

	N п/п
	Вид мероприятия
	Наименование мероприятия
	Срок реализации мероприятий (год)
	Ожидаемые результаты (показатель)
	Единица измерения
	Источники и прогнозируемые объемы финансирования, тыс. рублей (с НДС)
	Количество перспективных потребителей, ед.

	
	
	
	
	
	
	Всего, в том числе
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	местный бюджет
	внебюджетные источники
	

	Всего по программе:
	613,3
	км
	24245425,6
	749711,4
	1666112,7
	123647,9
	21705953,6
	28515

	1. Мероприятия Инвестиционных программ развития газоснабжения и газификации Томской области (на периоды: 2016 - 2020 гг. и 2021 - 2025 гг.)

	Всего по ПАО "Газпром":
	192,3
	км
	11235052,80
	
	
	
	11235052,8
	-

	1.
	строительство
	Газопровод-отвод и ГРС "Победа"
	2019 - 2020
	0,4
	км
	319642,93
	
	
	
	319642,93
	-

	2.
	строительство
	Газопровод межпоселковый от ГРС Победа до с. Победа Шегарского района
	2019 - 2020
	8,9
	км
	59487,65
	
	
	
	59487,65
	-

	3.
	строительство
	Газопровод-отвод и ГРС в районе г. Асино Томской области
	2019 - 2020
	78,3
	км
	4266366,97
	
	
	
	4266366,97
	-

	4.
	строительство
	Газопровод межпоселковый от ГРС Асино до г. Асино с отводом на д. Феоктистовка и ЛПК Асиновского района Томской области
	2019 - 2020 <*>
	11,4
	км
	534140,27
	
	
	
	534140,27
	-

	5.
	строительство
	Газопровод межпоселковый от ГРС Асино до с. Первомайское Первомайского района Томской области
	2019 - 2020
	20,4
	км
	486761,20
	
	
	
	486761,20
	-

	6.
	строительство
	Газопровод межпоселковый от с. Семеновка до с. Зырянское с отводами на с. Цыганово, с. Берлинка, п. Причулымский Зырянского района Томской области
	2019 - 2020 <*>
	26,0
	км
	748643,38
	
	
	
	748643,38
	-

	7.
	строительство
	Газопровод межпоселковый от ГРС Асино до с. Семеновка Зырянского района с отводами на д. Победа, с. Больше-Дорохово Асиновского района Томской области
	2019 - 2020 <*>
	28,7
	км
	907320,40
	
	
	
	907320,40
	-

	8.
	строительство
	Газопровод межпоселковый от ПГРП до н.п. Старокусково с отводом на н.п. Ново-Кусково Асиновского района Томской области
	2020 - 2021
	7,3
	км
	263162,00
	
	
	
	263162,00
	-

	9.
	строительство
	Газопровод межпоселковый от ГРС Итатка до н.п. Итатка Томской области
	2019 - 2020
	0,8
	км
	28076,00
	
	
	
	28076,00
	-

	10.
	проектирование и строительство
	Газопровод от ГРС-2 до врезки в газопровод АГРС "АГНКС" - п. Мирный
	2021 - 2024
	10,1
	км
	653166,00
	
	
	
	653166,00
	-

	11.
	строительство
	Комплекс сжижения природного газа на газопроводе-отводе к ГРС "Каргала"
	2022 - 2024
	1
	ед.
	2085224,00
	
	
	
	2085224,00
	-

	12.
	строительство
	Станция приема, хранения и регазификации (далее - СПХР) в с. Бакчар
	2022 - 2024
	1
	ед.
	174465,00
	
	
	
	174465,00
	-

	13.
	строительство
	СПХР в с. Вороновка
	2021 - 2024
	1
	ед.
	101624,00
	
	
	
	101624,00
	-

	14.
	строительство
	СПХР в с. Подгорное
	2022 - 2024
	1
	ед.
	178191,00
	
	
	
	178191,00
	-

	15.
	строительство
	СПХР в с. Тегульдет
	2022 - 2024
	1
	ед.
	171491,00
	
	
	
	171491,00
	-

	16.
	строительство
	СПХР в с. Кожевниково
	2022 - 2024
	1
	ед.
	178191,00
	
	
	
	178191,00
	-

	17.
	техническое перевооружение
	Техническое перевооружение газопровода-отвода и ГРС с. "Чернореченский" газопровода "Парабель - Кузбасс"
	2020 - 2021
	1
	ед.
	23200,00
	
	
	
	23200,00
	-

	18.
	проектирование
	Газопровод межпоселковый от ГРС с-з "Чернореченский" до мкр. Южный и Центральный в с. Кисловка
	2023
	-
	
	55900,00
	
	
	
	55900,00
	-

	19.
	проектирование
	Газопровод межпоселковый от н.п. Большое Протопопово до н.п. Мирный Томского района, с отводом на д. Малое Протопопово (в т.ч. распределительный газопровод в д. Малое Протопопово)
	2023
	-
	
	
	
	
	
	
	-

	20.
	проектирование
	Газопровод межпоселковый до н.п. Вялово, Голещихино Парабельского района

(в т.ч. распределительные газопроводы в д. Вялово и д. Голещихино)
	2023
	-
	
	
	
	
	
	
	-

	21.
	проектирование
	Газопровод межпоселковый от ГРС "Итатка" до с. Александровское Томского района (в т.ч. распределительный газопровод в с. Александровское)
	2023
	-
	
	
	
	
	
	
	-

	22.
	проектирование
	Распределительный газопровод в д. Позднеево Томского района Томской области с подключением к межпоселковому газопроводу
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	-

	23.
	проектирование
	Распределительный газопровод в с. Ново-Кусково Асиновского района Томской области
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	-

	24.
	проектирование
	Распределительный газопровод в с. Семеновка Зырянского района Томской области
	2023
	-
	
	
	
	
	
	
	-

	2. Мероприятия по развитию сети газомоторной инфраструктуры ООО "Газпром газомоторное топливо"

	Всего по ООО "Газпром газомоторное топливо":
	1
	ед.
	150000,0
	
	
	
	150000,0
	

	25.
	строительство
	АГНКС
	2024
	1
	ед.
	150000,0
	
	
	
	150000,0
	-

	3. Мероприятия государственных программ Томской области

	Всего:
	2019 - 2023
	341
	км
	2954217,5
	749711,4
	1531780,5
	123647,9
	549077,7
	4573

	Населенные пункты Асиновского района с запланированными к реализации проектами по газификации

	26.
	строительство
	г. Асино
	2019
	59,4
	км
	45370,10
	
	44865,00
	505,10
	
	1069

	
	
	
	2020
	
	
	75601,00
	
	74845,00
	756,00
	
	

	
	
	
	2021
	
	
	42318,68
	
	41895,49
	423,19
	
	

	
	
	
	2022
	
	
	30509,60
	
	30204,51
	305,10
	
	

	27.
	строительство
	д. Феоктистовка
	2021
	7,4
	км
	29192,43
	
	28900,51
	291,92
	
	127

	
	
	
	2022
	
	
	0,00
	
	0,00
	0,00
	
	

	28.
	проектирование, строительство
	Проектирование, строительство (реконструкция) газовых котельных г. Асино
	2020
	17
	ед.
	149211,40
	90000,00
	58619,30
	592,10
	
	

	
	
	
	2021
	
	
	305134,20
	179048,60
	124698,10
	1387,50
	
	

	
	
	
	2022
	
	
	169701,40
	30951,40
	137362,50
	1387,50
	
	

	
	
	
	2023
	
	
	114315,70
	0,00
	102712,50
	1037,50
	10565,70
	

	Населенные пункты Зырянского района с запланированными к реализации проектами по газификации

	29.
	строительство
	с. Зырянское
	2021
	17,9
	км
	20202,00
	
	20000,00
	202,00
	
	257

	
	
	
	2022
	
	
	73916,90
	
	73177,70
	739,20
	
	

	
	
	
	2023
	
	
	17957,30
	
	17777,70
	179,60
	
	

	Населенные пункты Первомайского района с запланированными к реализации проектами по газификации

	30.
	проектирование, строительство
	с. Первомайское (в т.ч. ПСД мкр. Зеленый)
	2019
	66,9
	км
	49557,90
	19050,70
	30011,60
	495,60
	
	1797

	
	
	
	2020
	
	
	89396,07
	73456,80
	15045,31
	893,96
	
	

	
	
	
	2021
	
	
	51409,00
	40312,10
	10986,20
	110,70
	
	

	31.
	проектирование, строительство
	Проектирование, строительство (реконструкция) газовых котельных в с. Первомайское
	2022
	10
	ед.
	132271,50
	80346,00
	32075,90
	324,00
	19525,6
	

	
	
	
	2023
	
	
	481474,90
	0,00
	130954,90
	1322,80
	349197,2
	

	Населенные пункты Бакчарского района с запланированными к реализации проектами по газификации

	32.
	проектирование
	с. Бакчар
	2023
	13,0
	км
	21517,97
	
	0,00
	0,00
	21518,0
	(1, 3 этап)

	Населенные пункты Тегульдетского района с запланированными к реализации проектами по газификации

	33.
	строительство
	с. Тегульдет
	2021
	44,2
	км
	118410,40
	114823,70
	3551,30
	35,40
	
	1323

	
	
	
	2022
	
	
	125562,10
	121722,10
	3802,30
	37,70
	
	

	Населенные пункты Чаинского района с запланированными к реализации проектами по газификации

	34.
	проектирование
	с. Подгорное
	2023
	25,0
	км
	41611,17
	
	0,00
	0,00
	41611,2
	(2 этап)

	МО "ЗАТО Северск" с запланированными к реализации проектами по газификации

	35.
	проектирование
	г. Северск
	2020
	1
	ед.
	6652,60
	
	5229,60
	1423,00
	
	

	
	строительство
	
	2023 - 2024
	3,3
	км
	94486,40
	
	85037,80
	9448,60
	
	

	МО "Город Томск" с запланированными к реализации проектами по газификации

	36.
	строительство
	с. Дзержинское
	2019
	25,9
	км
	40000,00
	
	20000,00
	20000,00
	
	659

	
	
	
	2020
	
	
	40000,00
	
	20000,00
	20000,00
	
	

	37.
	строительство
	мкр. Степановка
	2021
	12,57
	км
	60040,40
	
	45030,30
	15010,10
	
	427

	Населенные пункты Томского района с запланированными к реализации проектами по газификации

	38.
	строительство
	с. Итатка
	2019
	29,8
	км
	50505,10
	
	50000,00
	505,10
	
	465

	
	
	
	2020
	
	
	47823,90
	
	47340,00
	483,90
	
	

	39.
	строительство
	д. Поросино
	2020
	15,78
	км
	12623,10
	
	10000,00
	2623,10
	
	425

	
	
	
	2021
	
	
	20334,70
	
	16040,00
	4294,70
	
	

	40.
	проектирование
	с. Зональная Станция (мкр. Перспективный)
	2021
	1
	ед.
	3780,00
	
	
	
	3780,00
	

	41.
	проектирование
	п. Синий Утес (мкр. Крутоярский)
	2021
	1
	ед.
	4380,00
	
	
	
	4380,00
	

	42.
	проектирование, строительство
	с. Кисловка (мкр. Левобережный и мкр. Центральный)
	2021 - 2022
	8
	км
	98500,00
	
	
	
	98500,04
	

	43.
	строительство
	д. Писарево (мкр. Аникино), п. Синий Утес (мкр. Лесопитомник)
	2019
	1,3
	км
	9300,00
	
	9200,00
	100,00
	
	40

	44.
	строительство
	Газовая котельная мощностью 12 МВт в п. Аэропорт Мирненского сельского поселения
	2019
	1,0
	ед.
	79880,50
	
	63345,20
	16535,30
	
	

	45.
	строительство
	Газовая котельная в с. Томское Томского района
	2021
	1
	ед.
	27497,80
	
	27222,80
	275,00
	
	

	
	
	
	2022
	
	
	18984,40
	
	18794,60
	189,80
	
	

	Населенные пункты Колпашевского района с запланированными к реализации проектами по газификации

	46.
	строительство
	г. Колпашево и с. Тогур (8 очередь, 1 этап)
	2020
	5,6
	км
	12390,00
	
	10000,00
	2390,00
	
	130

	
	
	
	2021
	
	
	8650,20
	
	6998,00
	1652,20
	
	

	Населенные пункты Каргасокский района с запланированными к реализации проектами по газификации

	47.
	строительство
	Газовая блочно-модульная котельная в п. Геологический
	2020
	1
	ед.
	23862,00
	
	18283,10
	5578,90
	
	

	
	
	
	2021
	
	
	24702,90
	
	18905,10
	5797,80
	
	

	Населенные пункты Кожевниковского района с запланированными к реализации проектами по газификации

	48.
	строительство
	мкр. Северный с. Кожевниково
	2019
	4,95
	км
	12512,60
	
	10187,60
	2325,00
	
	150

	Населенные пункты Кривошеинского района с запланированными к реализации проектами по газификации

	49.
	приобретение
	Газовая котельная мощностью 4,5 МВт в с. Кривошеино, ул. Ленина, 31в
	2019
	1
	ед.
	21170,20
	
	17181,70
	3988,50
	
	

	Населенные пункты Шегарского района с запланированными к реализации проектами по газификации

	50.
	строительство
	Газовая котельная для ОГАУ "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Лесная дача" в п. Победа
	2020
	1
	ед.
	7375,00
	
	7375,00
	
	
	

	
	
	
	2021
	
	
	39442,40
	
	39442,40
	
	
	

	51.
	проектирование
	Газовая котельная для ОГАУ "Дом социального обслуживания "Забота"
	2023
	1
	ед.
	4681,5
	
	4681,5
	
	
	

	4. Мероприятия Программы, подлежащей финансированию за счет средств специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа ООО "Газпром газораспределение Томск"

	Всего по Программе:
	41,38
	км
	586318,4
	
	
	
	586318,4
	1403

	52.
	строительство
	мкр. Наука г. Томск
	2019
	27,3
	км
	94850,52
	
	
	
	94850,52
	852

	53.
	строительство
	мкр. Энтузиастов г. Томск
	2019
	8,3
	км
	14080,03
	
	
	
	14080,03
	203

	54.
	проектирование
	Газопровод от ГРС-2 до врезки в газопровод АГРС "АГНКС" - п. Мирный
	2019
	-
	-
	114,00
	
	
	
	114,00
	-

	55.
	реконструкция
	Газопровод межпоселковый к г. Колпашево Томской области
	2021
	1,87
	км
	0,00
	
	
	
	0,00
	ПИР

	
	
	
	2022
	
	
	17368,02
	
	
	
	17368,02
	

	
	
	
	2023 - 2024
	
	
	196923,70
	
	
	
	196923,70
	СМР 2023 год

	56.
	реконструкция
	Газораспределительные сети д. Киргизка МО "Город Томск" (ПИР)
	2021
	-
	-
	742,01
	
	
	
	742,01
	37

	57.
	реконструкция
	Газораспределительные сети мкр. Народный в п. Светлый МО "Город Томск" (ПИР)
	2021
	-
	-
	1088,40
	
	
	
	1088,40
	183

	58.
	проектирование, строительство
	Газоснабжение индивидуальных жилых домов, расположенных по адресу: г. Томск, ул. Континентальная, Контрастная, Снежная, Залесская, Луговая
	2021
	3,91
	км
	4640,92
	
	
	
	4640,92
	128

	
	
	
	2022
	
	
	16216,93
	
	
	
	16216,93
	

	59.
	проектирование
	Газоснабжение с. Богашево Томского района Томской области (II очередь)
	2021
	
	
	1065,52
	
	
	
	1065,52
	

	
	
	
	2022
	-
	-
	1576,80
	
	
	
	1576,80
	-

	60.
	подключение
	Размер выпадающих доходов от применения платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования для льготной категории заявителей
	2019
	-
	-
	10585,20
	
	
	
	10585,20
	

	
	
	
	2020
	-
	-
	26557,20
	
	
	
	26557,20
	

	
	
	
	2021
	-
	-
	57274,80
	
	
	
	57274,80
	

	
	
	
	2022
	-
	-
	85914,00
	
	
	
	85914,00
	

	
	
	
	2023
	
	
	57320,40
	
	
	
	57320,40
	

	5. Меры государственной поддержки в рамках Программы газификации Томской области

	Всего:
	
	
	134332,2
	
	134332,2
	
	
	

	61.
	подключение
	Единовременная денежная компенсация на возмещение произведенных расходов гражданам, осуществляющим газификацию жилого помещения
	2019
	200
	ед.
	20000,00
	
	20000,00
	
	
	

	
	
	
	2020
	200
	ед.
	10000,00
	
	10000,00
	
	
	

	
	
	
	2021
	200
	ед.
	11600,00
	
	11600,00
	
	
	

	
	
	
	2022
	250
	ед.
	24080,00
	
	24080,00
	
	
	

	
	
	
	2023
	250
	ед.
	24080,00
	
	24080,00
	
	
	

	62.
	
	Субсидии газоснабжающим организациям на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией сжиженного газа населению по регулируемым ценам
	2019
	159
	н.п.
	5000,00
	
	5000,00
	
	
	

	
	
	
	2020
	154
	н.п.
	8221,40
	
	8221,40
	
	
	

	
	
	
	2021
	136
	н.п.
	11743,40
	
	11743,40
	
	
	

	
	
	
	2022
	136
	н.п.
	8416,60
	
	8416,60
	
	
	

	
	
	
	2023
	128
	н.п.
	11190,80
	
	11190,80
	
	
	

	6. Подготовка потребителей к переводу газоиспользующего оборудования

	Всего:
	
	
	9185504,7
	
	
	
	9185504,7
	542

	63.
	подключение
	Проектирование и монтаж газового оборудования в индивидуальных домовладениях Томской области (инвестиции потребителей)
	2019
	2000
	ед.
	240000,00
	
	
	
	240000,00
	

	
	
	
	2020
	2000
	ед.
	240000,00
	
	
	
	240000,00
	

	
	
	
	2021
	2000
	ед.
	260000,00
	
	
	
	260000,00
	

	
	
	
	2022
	3500
	ед.
	420000,00
	
	
	
	420000,00
	

	
	
	
	2023
	4000
	ед.
	520000,00
	
	
	
	520000,00
	

	64.
	строительство
	Строительство объектов газораспределения в рамках исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 N 1314
	2020
	17,4
	км
	73472,70
	
	
	
	73472,70
	347

	
	
	
	2021
	14,46
	км
	73451,10
	
	
	
	73451,10
	177

	
	
	
	2022
	12
	км
	60600,10
	
	
	
	60600,10
	28

	
	
	
	2023
	6,8
	км
	34777,20
	
	
	
	34777,20
	18

	65.
	догазификация (строительство объектов в соответствии с приложением 1)
	Строительство объектов газораспределения без привлечения средств граждан в рамках исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 N 1547, в том числе:
	2021 - 2023
	21997
	ед.
	7216203,6
	
	
	
	7216203,6
	21997

	
	
	1) за счет средств Единого оператора газификации, в том числе:
	2021
	
	
	0,0
	
	
	
	0,0
	

	
	
	
	2022
	
	
	1487254,0
	
	
	
	1487254,0
	

	
	
	
	2023
	
	
	5606556,2
	
	
	
	5606556,2
	

	
	
	на покрытие расходов по догазификации ООО "Газпром газораспределение Томск"
	2021
	
	
	0,0
	
	
	
	0,0
	

	
	
	
	2022
	
	
	1037254,0
	
	
	
	1037254,0
	

	
	
	
	2023
	
	
	4369051,9
	
	
	
	4369051,9
	

	
	
	на покрытие расходов по догазификации ООО "Русский проект"
	2021
	
	
	0,0
	
	
	
	0,0
	

	
	
	
	2022
	
	
	450000,0
	
	
	
	450000,0
	

	
	
	
	2023
	
	
	1237504,3
	
	
	
	1237504,3
	

	
	
	2) за счет средств газораспределительных организаций, в том числе:
	2022
	
	
	122393,5
	
	
	
	122393,5
	

	
	
	ООО "Газпром газораспределение Томск" специальная надбавка к тарифу на услуги по транспортировке природного газа
	2022
	
	
	83636,4
	
	
	
	83636,4
	на осуществление тех. присоединения (врезки) для 6246 домовл.

	
	
	
	2023
	
	
	38757,1
	
	
	
	38757,1
	на осуществление тех. присоединения (врезки) для 2500 домовл.

	
	
	ООО "Газпром газораспределение Томск" собственные и иные средства
	2022
	
	
	0,0
	
	
	
	0,0
	

	
	
	ООО "Русский проект" специальная надбавка к тарифу на услуги по транспортировке природного газа
	2022
	
	
	0,0
	
	
	
	0,0
	

	
	
	ООО "Русский проект" собственные и иные средства
	2022
	
	
	0,0
	
	
	
	0,0
	

	66.
	перевод
	Перевод автотранспорта на газомоторное топливо (инвестиции юридических лиц)
	2019
	47
	ед.
	8400,00
	
	
	
	8400,00
	

	
	
	
	2020
	70
	ед.
	12600,00
	
	
	
	12600,00
	

	
	
	
	2021
	50
	ед.
	8900,00
	
	
	
	8900,00
	

	
	
	
	2022
	50
	ед.
	8900,00
	
	
	
	8900,00
	

	
	
	
	2023
	45
	ед.
	8200,00
	
	
	
	8200,00
	


(таблица в ред. распоряжения Администрации Томской области от 09.01.2024 N 7-ра)

Примечание: <*> - ввод в эксплуатацию указанных межпоселковых газопроводов осуществлен в 2021 году.

(примечание в ред. распоряжения Администрации Томской области от 17.11.2022 N 724-ра)

Перечень мероприятий Программы формируется на основании сводных бюджетных заявок ответственных исполнителей государственных программ Томской области. Реализация мероприятий осуществляется в рамках государственных программ Томской области с учетом доведенного бюджетного финансирования.

Источниками финансирования Программы являются:

- бюджетные средства, привлекаемые на реализацию мероприятий по газификации в рамках федеральных государственных программ, государственной программы "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области", утвержденной постановлением Администрации Томской области от 27.09.2019 N 346а "Об утверждении государственной программы "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области", государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий Томской области", утвержденной постановлением Администрации Томской области от 27.09.2019 N 358а "Об утверждении государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий Томской области", государственной программы "Социальная поддержка населения Томской области", утвержденной постановлением Администрации Томской области от 27.09.2019 N 361а "Об утверждении государственной программы "Социальная поддержка населения Томской области";

(в ред. распоряжения Администрации Томской области от 27.11.2020 N 753-ра)

- внебюджетные средства, привлекаемые за счет средств населения, инвесторов, заинтересованных в реализации Программы, средства, полученные газораспределительными организациями в результате применения специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа по территории Томской области, а также инвестиционные средства ПАО "Газпром".

Объемы внебюджетных инвестиций подлежат ежегодному уточнению в соответствии с планами-графиками синхронизации выполнения программ газификации регионов Российской Федерации.

Сроки реализации объектов, объемы и источники финансирования Программы за счет бюджетов всех уровней ежегодно актуализируются с учетом доведенного финансирования на очередной финансовый год и плановый период.

Сводный план мероприятий по основным целевым

показателям региональной (межрегиональной)

программы газификации жилищно-коммунального

хозяйства, промышленных и иных организаций

(в ред. распоряжения Администрации Томской области

от 27.11.2020 N 753-ра)

	N

п/п
	Наименование мероприятия
	Источник финансирования
	Ед. изм.
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	Всего

	1.
	Объем (прирост) потребления природного газа в год
	млрд м3
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,5

	2.
	Протяженность (строительство) объектов магистрального транспорта
	всего, в том числе:
	км
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	

	
	
	1) федеральный бюджет
	км
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	

	
	
	2) бюджет субъекта Российской Федерации
	км
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	

	
	
	3) местный бюджет
	км
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	

	
	
	4) средства организаций, в том числе:
	км
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Организация - собственник Единой системы газоснабжения (далее - собственник ЕСГ)
	км
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	

	
	
	аффилированные лица собственника ЕСГ
	км
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	

	
	
	независимые газотранспортные организации
	км
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	

	
	
	5) иные источники
	км
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	

	3.
	Протяженность (строительство) газопроводов-отводов
	всего, в том числе:
	км
	79,1
	
	
	
	
	79,1

	
	
	
	млн руб.
	4586
	
	
	
	
	4586

	
	
	1) федеральный бюджет
	км
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	

	
	
	2) бюджет субъекта Российской Федерации
	км
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	

	
	
	3) местный бюджет
	км
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	

	
	
	4) средства организаций, в том числе
	км
	79,1
	
	
	
	
	79,1

	
	
	
	млн руб.
	4586
	
	
	
	
	4586

	
	
	собственник ЕСГ
	км
	79,1
	
	
	
	
	79,1

	
	
	
	млн руб.
	4586
	
	
	
	
	4586

	
	
	аффилированные лица собственника ЕСГ
	км
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	

	
	
	независимые газотранспортные организации
	км
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	

	
	
	5) иные источники
	км
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	

	4.
	Количество (строительство) газораспределительных станций (далее - ГРС)
	Всего, в том числе:
	ед.
	3 <**>
	
	
	
	
	3 <**>

	
	
	
	млн руб.
	-
	
	
	
	
	-

	
	
	1) федеральный бюджет
	ед.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	

	
	
	2) бюджет субъекта Российской Федерации
	ед.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	

	
	
	3) местный бюджет
	ед.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	

	
	
	4) средства организаций, в том числе
	ед.
	3 <**>
	
	
	
	
	3 <**>

	
	
	
	млн руб.
	-
	
	
	
	
	-

	
	
	собственник ЕСГ
	ед.
	3 <**>
	
	
	
	
	3 <**>

	
	
	
	млн руб.
	-
	
	
	
	
	-

	
	
	аффилированные лица собственника ЕСГ
	ед.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	

	
	
	независимые газотранспортные организации
	ед.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	

	
	
	5) иные источники
	ед.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	

	5.
	Реконструкция объектов транспорта природного газа (ГРС)
	Всего, в том числе:
	ед.
	
	1 <***>
	
	
	
	1 <***>

	
	
	
	млн руб.
	
	-
	
	
	
	-

	
	
	1) федеральный бюджет
	ед.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	

	
	
	2) бюджет субъекта Российской Федерации
	ед.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	

	
	
	3) местный бюджет
	ед.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	

	
	
	4) средства организаций, в том числе
	ед.
	
	1 <***>
	
	
	
	1 <***>

	
	
	
	млн руб.
	
	-
	
	
	
	-

	
	
	собственник ЕСГ
	ед.
	
	1 <***>
	
	
	
	1 <***>

	
	
	
	млн руб.
	
	-
	
	
	
	-

	
	
	аффилированные лица собственника ЕСГ
	ед.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	

	
	
	независимые газотранспортные организации
	ед.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	

	
	
	5) иные источники
	ед.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	

	6.
	Протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов
	Всего, в том числе:
	км
	9,4
	86,5
	7,3
	
	
	103,2

	
	
	
	млн руб.
	87,6
	2676,8
	263,2
	
	
	3027,6

	
	
	1) федеральный бюджет
	км
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	

	
	
	2) бюджет субъекта Российской Федерации
	км
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	

	
	
	3) местный бюджет
	км
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	

	
	
	4) средства организаций, в том числе:
	км
	9,4
	86,5
	7,3
	
	
	103,2

	
	
	
	млн руб.
	87,6
	2676,8
	263,2
	
	
	3027,6

	
	
	собственник ЕСГ
	км
	9,4
	86,5
	7,3
	
	
	103,2

	
	
	
	млн руб.
	87,6
	2676,8
	263,2
	
	
	3027,6

	
	
	аффилированные лица собственника ЕСГ
	км
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	

	
	
	независимые газотранспортные организации
	км
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	

	
	
	5) иные источники
	км
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	

	7.
	Протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов
	Всего, в том числе:
	км
	63,7
	116
	96
	259,55
	787,74
	1322,99

	
	
	
	млн руб.
	309,2
	358,1
	453,4
	1804,4
	5669,78
	8594,92

	
	
	1) федеральный бюджет
	км
	-
	-
	-
	
	
	0

	
	
	
	млн руб.
	19
	73,5
	155,1
	121,72
	
	369,32

	
	
	2) бюджет субъекта Российской Федерации
	км
	38,2
	98,5
	78,2
	60,7
	17,9
	293,5

	
	
	
	млн руб.
	150
	182,5
	173,9
	107,18
	58,50
	672,075

	
	
	3) местный бюджет
	км
	-
	-
	-
	
	
	0

	
	
	
	млн руб.
	22,6
	28,6
	22
	1,08
	4,72
	79,004

	
	
	4) средства организаций, в том числе:
	км
	25,5
	-
	3,3
	195,98
	763,04
	987,82

	
	
	
	млн руб.
	117,6
	0
	20,8
	1556,67
	5606,56
	7301,63

	
	
	собственник ЕСГ
	км
	
	
	
	
	
	0

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	0

	
	
	аффилированные лица собственника ЕСГ
	км
	25,5
	-
	3,3
	168,1
	680,64
	877,54

	
	
	
	млн руб.
	117,6
	0
	20,8
	1106,67
	4369,05
	5614,12

	
	
	независимые газотранспортные организации
	км
	
	
	
	27,9
	82,4
	110,3

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	450
	1237,5
	1687,5

	
	
	5) иные источники
	км
	
	17,5
	14,5
	2,87
	6,8
	41,67

	
	
	
	млн руб.
	
	73,5
	81,6
	17,79
	34,8
	207,69

	8.
	Уровень газификации населения природным газом и сжиженным углеводородным газом (далее - СУГ)
	%
	38
	41,95
	45,4
	47
	48,6
	

	9.
	Уровень потенциальной газификации населения природным газом и СУГ
	%
	-
	60,6
	63
	65
	67
	

	10.
	Уровень газификации населения природным газом
	%
	35,5
	37
	41
	45,4
	48,5
	

	11.
	Газификация потребителей природным газом (количество населенных пунктов)
	ед.
	2
	3
	5
	5
	0
	15

	12.
	Газификация потребителей природным газом (количество квартир, домовладений)
	Всего, в том числе:
	ед.
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	10000

	
	
	
	млн руб.
	240
	240
	260
	260
	260
	1260

	
	
	1) федеральный бюджет
	ед.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	

	
	
	2) бюджет субъекта Российской Федерации
	ед.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	

	
	
	3) местный бюджет
	ед.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	

	
	
	4) средства организаций, в том числе:
	ед.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	

	
	
	5) иные источники, в том числе:
	ед.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	

	
	
	средства населения
	ед.
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	6000

	
	
	
	млн руб.
	240
	240
	260
	260
	260
	740

	13.
	Перевод котельных на природный газ
	Всего, в том числе:
	ед.
	2
	-
	9
	11
	10
	32

	
	
	
	млн руб.
	101
	170,7
	395,1
	320,96
	600,47
	1588,23

	
	
	1) федеральный бюджет
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	млн руб.
	0
	90
	179
	111,30
	0,00
	380,297

	
	
	2) бюджет субъекта Российской Федерации
	ед.
	2
	-
	9
	11
	10
	32

	
	
	
	млн руб.
	80,5
	74,5
	208,6
	188,23
	238,35
	790,179

	
	
	3) местный бюджет
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	млн руб.
	20,5
	6,2
	7,5
	1,90
	2,36
	38,4603

	
	
	4) средства организаций
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	млн руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	5) иные источники
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	19,53
	359,76
	379,293

	14.
	"Уровень газификации населения СУГ"
	%
	3,14
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	

	15.
	Газификация потребителей СУГ (количество населенных пунктов)
	ед.
	154
	154
	154
	154
	128
	

	16.
	Газификация потребителей СУГ (количество квартир, домовладений)
	Всего, в том числе:
	ед.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	

	
	
	1) федеральный бюджет
	ед.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	

	
	
	2) бюджет субъекта Российской Федерации
	ед.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	

	
	
	3) местный бюджет
	ед.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	

	
	
	4) средства организаций
	ед.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	

	
	
	5) иные источники, в том числе:
	ед.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	

	
	
	средства населения
	ед.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	

	17.
	Перевод котельных на СУГ
	Всего, в том числе:
	ед.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	

	
	
	1) федеральный бюджет
	ед.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	

	
	
	2) бюджет субъекта Российской Федерации
	ед.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	

	
	
	3) местный бюджет
	ед.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	

	
	
	4) средства организаций
	ед.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	

	
	
	5) иные источники
	ед.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	

	18.
	Уровень газификации населения сжиженным природным газом (далее - СПГ)
	%
	
	
	
	
	
	

	19.
	Газификация потребителей СПГ (количество населенных пунктов)
	ед.
	
	
	
	
	
	

	20.
	Газификация потребителей СПГ (количество квартир, домовладений)
	Всего, в том числе:
	ед.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	

	
	
	1) федеральный бюджет
	ед.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	

	
	
	2) бюджет субъекта Российской Федерации
	ед.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	

	
	
	3) местный бюджет
	ед.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	

	
	
	4) средства организаций
	ед.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	

	
	
	5) иные источники, в том числе:
	ед.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	

	
	
	средства населения
	ед.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	

	21.
	Количество (строительство) комплексов производства СПГ
	Всего, в том числе:
	ед.
	
	
	1
	
	
	1

	
	
	
	млн руб.
	
	
	3500
	
	
	3500

	
	
	1) федеральный бюджет
	ед.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	

	
	
	2) бюджет субъекта Российской Федерации
	ед.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	

	
	
	3) местный бюджет
	ед.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	

	
	
	4) средства организаций
	ед.
	
	
	1
	
	
	1

	
	
	
	млн руб.
	
	
	3500
	
	
	3500

	
	
	5) иные источники
	ед.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	

	22.
	Перевод котельных на СПГ
	Всего, в том числе:
	ед.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	

	
	
	1) федеральный бюджет
	ед.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	

	
	
	2) бюджет субъекта Российской Федерации
	ед.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	

	
	
	3) местный бюджет
	ед.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	

	
	
	4) средства организаций
	ед.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	

	
	
	5) иные источники
	ед.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	

	23.
	Перевод на природный газ автотранспортной техники
	Всего, в том числе:
	ед.
	47
	70
	50
	50
	45
	262

	
	
	
	млн руб.
	8,4
	12,6
	8,9
	8,9
	8,2
	47

	
	
	1) федеральный бюджет
	ед.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	

	
	
	2) бюджет субъекта Российской Федерации
	ед.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	

	
	
	3) местный бюджет
	ед.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	

	
	
	4) средства организаций
	ед.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	

	
	
	5) иные источники
	ед.
	47
	70
	50
	50
	45
	262

	
	
	
	млн руб.
	8,4
	12,6
	8,9
	8,9
	8,2
	47

	24.
	Количество (строительство) автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций
	Всего, в том числе:
	ед.
	
	1
	
	
	
	1

	
	
	
	млн руб.
	
	150
	
	
	
	150

	
	
	1) федеральный бюджет
	ед.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	

	
	
	2) бюджет субъекта Российской Федерации
	ед.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	

	
	
	3) местный бюджет
	ед.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	

	
	
	4) средства организаций
	ед.
	
	1
	
	
	
	1

	
	
	
	млн руб.
	
	150
	
	
	
	150

	
	
	5) иные источники
	ед.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	


(таблица в ред. распоряжения Администрации Томской области от 09.01.2024 N 7-ра)

--------------------------------

<*> Сноска исключена. - Распоряжение Администрации Томской области от 27.11.2020 N 753-ра.

<**> - Средства на строительство ГРС включены в финансирование строительства газопроводов-отводов.

<***> - Объемы финансирования ПАО "Газпром" подлежат уточнению после утверждения планов-графиков синхронизации выполнения Программы газификации регионов Российской Федерации.

<****> - Информация по каждой организации отдельно.

<*****> - Данные включают в себя мероприятия по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства, в том числе мероприятия по сооружению сети газопотребления многоквартирного дома.

Мероприятия по подготовке населения к использованию газа

С целью обеспечения повышения уровня информирования потребителей Томской области по вопросам использования газа на официальных сайтах муниципальных образований Томской области созданы разделы с информационными материалами для населения, в том числе порядок, сроки и условия подключения объектов капитального строительства к газораспределительным сетям.

Вместе с тем с целью сокращения количества и сроков административных процедур при подключении объектов к сетям газоснабжения с 2016 года организована работа "Единого окна" в газораспределительной организации, в котором осуществляется справочно-информационное обслуживание и консультирование потенциальных потребителей по вопросам сбора и предоставления документов. Перечень услуг "Единого окна" включает в том числе выдачу технических условий, согласование технической возможности транспортировки газа по технологически связанным газопроводам, расчет планируемого максимального часового расхода газа, согласование проекта газоснабжения в установленном порядке, сметную документацию на строительно-монтажные работы, подключение объекта капитального строительства к сетям газораспределения, врезку газопровода в действующий газопровод, пусконаладочные работы (первичные пуски газа), оформление Акта выбора трассы газопровода, подготовку пакетов документов для заключения договоров на поставку и транспортировку газа.

Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 N 1547 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (до 18.10.2021 действовали Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 N 1314 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения").

(в ред. распоряжения Администрации Томской области от 17.11.2022 N 724-ра)

Вопросы установления размера платы за технологическое присоединение к сетям газоснабжения на территории Томской области, а также о розничных ценах на природный газ, реализуемый населению Томской области, подлежат государственному регулированию и устанавливаются Департаментом тарифного регулирования Томской области в соответствии с Методическими указаниями по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденными Приказом ФАС России от 16.08.2018 N 1151/18 "Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину" и Методическими указаниями по регулированию розничных цен на газ, реализуемый населению, утвержденными Приказом Федеральной службы по тарифам от 27.10.2011 N 252-э/2 "Об утверждении Методических указаний по регулированию розничных цен на газ, реализуемый населению".

Расчет предварительной оценки размера платы за технологическое присоединение проводится исходя из действующих стандартизированных тарифных ставок и указывается при заключении договора о подключении вместе со сроками внесения платы.

В целях стимулирования потребителей и сокращения сроков подключения к сети газораспределения на всех внутрипоселковых газопроводах, запроектированных и строящихся за счет бюджетных средств, предусматриваются газопроводы-вводы до границы земельного участка каждого потребителя в газифицируемом населенном пункте.

В соответствии с Законом Томской области от 12.07.2016 N 73-ОЗ "Об установлении случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство на территории Томской области" упрощены процедуры получения разрешения на строительство и механизмы использования земельных участков для размещения объектов газоснабжения.

Учитывая интенсивность подключения потребителей к построенным газораспределительным сетям, Администрация Томской области оказывает меры государственной поддержки населению в виде компенсации затрат на газификацию жилья согласно Закону Томской области от 12.08.2013 N 143-ОЗ "О социальной поддержке отдельных категорий граждан, осуществляющих газификацию жилых помещений на территории Томской области".

Схемы газоснабжения и газификации территорий Томской области

Генеральная схема газоснабжения и газификации Томской области опубликована на сайте Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области по ссылке: https://depenerg.tomsk.gov.ru/proekty-i-programmy.

Схемы расположения объектов газоснабжения (линейных), профинансированных в рамках государственных программ Томской области в очередном финансовом году, размещены на официальном сайте Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области по ссылке: https://depenerg.tomsk.gov.ru/shemy-raspolozhenija-obektov-gazosnabzhenija.

Схема газоснабжения и газификации

Томской области до 2035 года

[image: image1.png]



Планы-графики догазификации

(введены распоряжением Администрации Томской области

от 30.11.2021 N 736-ра)

Сводный план-график догазификации и пообъектный план-график догазификации населенных пунктов Томской области размещены на официальном сайте Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области по ссылке: https://depenerg.tomsk.gov.ru/sotsialnaja-gazifikatsija.

Приложение

к Региональной программе

газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных

и иных организаций Томской области на 2019 - 2023 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, СТРОЯЩИХСЯ В РАМКАХ ДОГАЗИФИКАЦИИ

	
	
	Список изменяющих документов

(в ред. распоряжения Администрации Томской области

от 09.01.2024 N 7-ра)
	


	N п/п
	Наименование объекта
	Протяженность, м
	Год окончания строительства
	Плановая стоимость объектов, руб. с НДС
	Код объекта строительства
	Наименование газораспределительной организации

	1.
	Распределительный газопровод низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Дружная и пер. Дружный в п. Зональная Станция Томского района Томской области
	432,7
	2023
	3141024,26
	70-22-428-000627
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	2.
	Газопроводы-вводы к жилым домам по пер. Березовый в п. Зональная Станция
	30,5
	2023
	202983,60
	70-21-428-000147
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	3.
	Распределительный газопровод высокого и низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Урожайная, ул. Литейная, ул. Янтарная, ул. Сибирская в п. Зональная Станция Томского района Томской области
	2229
	2023
	14834440,80
	70-22-428-000623
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	4.
	Распределительный газопровод низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Рябиновая в п. Зональная Станция Томского района Томской области
	290
	2023
	1930008,00
	70-22-428-000630
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	5.
	Распределительный газопровод высокого и низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Сиреневая и ул. Изумрудная в п. Зональная Станция Томского района Томской области
	942
	2023
	6269198,40
	70-22-428-000631
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	6.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Российская Федерация, Томская область, Томский муниципальный район, Зональненское сельское поселение, п. Зональная Станция, мкр. Радужный, д. 55
	50
	2023
	1709060,00
	70-22-428-000708
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	7.
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Васильковая, проезд Васильковый, ул. Вишневая, в п. Зональная Станция Томского района Томской области
	950
	2023
	6322440,00
	70-22-428-000709
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	8.
	Распределительный газопровод низкого и высокого давления к жилым домам в п. Зональная Станция, пер. Тепличный
	261,9
	2023
	623210,00
	70-22-428-000613
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	9.
	Газопроводы-вводы к жилым домам в с. Зоркальцево, ул. Тимирязевская, ул. Советская, ул. Трактовая, ул. Южная, ул. Школьная Горка, пер. Майский, ул. Рабочая
	1210
	2023
	8052792,00
	70-21-428-000287
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	10.
	Газопроводы-вводы к жилым домам в с. Зоркальцево, ул. Кедровая
	17
	2023
	326182,40
	70-21-428-000289
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	11.
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Сосновая, пер. Сосновый, ул. Кольцевая, ул. Зеленая, ул. Мирная в с. Калтай Томского района Томской области
	2000
	2023
	13310400,00
	70-21-428-000294
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	12.
	Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: д. Кандинка, ул. Зеленая, ул. Стадионная, ул. Октябрьская, ул. Кедровая
	600
	2023
	3993120,00
	70-21-428-000045
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	13.
	Распределительный газопровод до жилых домов, расположенных по адресу: д. Кандинка, ул. Молодежная
	300
	2023
	1996560,00
	70-21-428-000049
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	14.
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по пер. Водяной в с. Кафтанчиково Томского района Томской области
	154,8
	2023
	1710366,61
	70-21-428-000319
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	15.
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по пер. Новосибирский, пер. Алмазный, ул. Овражная, ул. Янтарная в с. Кафтанчиково Томского района Томской области
	1347,5
	2023
	14510487,11
	70-21-428-000321
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	16.
	Газопроводы-вводы к жилым домам по ул. Северная, пер. Дальний, ул. Стадионная, пер. Совхозный, пер. Восточный, ул. Зеленая, ул. Речная в с. Кафтанчиково Томского района Томской области
	782,2
	2023
	5205697,44
	70-22-428-000681
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	17.
	Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами по пер. Пограничный, ул. Ласточкина, ул. Винтера, ул. Российская, пер. Кисловский, пер. Коробова, пер. Музыкальный, ул. Украинская, пер. Школьный, пер. Московский, пер. Ясный, ул. Андреева, ул. Старикова, пер. Томский, пер. Чапаева, пер. Подгорный в д. Кисловка, Томский район, Томская область
	5636
	2023
	83510808,90
	70-21-428-000058
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	18.
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Летняя, ул. Весенняя, ул. Солнечная, пер. Малиновый в д. Кисловка Томского района Томской области
	1053,2
	2023
	17843232,00
	70-22-428-000684
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	19.
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по пер. Ромашковый в д. Кисловка Томского района Томской области
	190
	2023
	1264488,00
	70-21-428-000062
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	20.
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Центральная в д. Кисловка Томского района Томской области
	215
	2023
	1430868,00
	70-22-428-000736
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	21.
	Сети газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Украинская, пер. Пограничный, ул. Александра Винтера в д. Кисловка Томского района Томской области
	1926
	2023
	29029248,00
	70-21-428-000060
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	22.
	Сети газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Родников, пер. Майский, ул. Озерная, ул. Цветочная, ул. Дачная, ул. Луговая, ул. Городская, ул. Лесная, ул. Изобильная в д. Кисловка Томского района Томской области
	3060,5
	2023
	35074980,00
	70-21-428-000061
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	23.
	Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: п. Ключи, ул. Ключевская, ул. Новая
	115
	2023
	765348,00
	70-21-428-000151
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	24.
	Распределительный газопровод к жилым домам в п. Ключи, ул. Подгорная, ул. Береговая
	1200
	2023
	7986240,00
	70-22-428-000674
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	25.
	Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами в п. Копылово г. Томска Томской области
	3800
	2023
	25289760,00
	70-21-428-000111
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	26.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Российская Федерация, Томская область, Томский муниципальный район, Копыловское сельское поселение, п. Копылово, ул. Бам, д. 17
	167,1
	2023
	2203705,74
	70-22-428-000735
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	27.
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Радужная, ул. Городская, ул. Карьерная, пер. Средний, пер. Речной в с. Корнилово Томского района Томской области
	2400
	2023
	15972480,00
	70-21-428-000343
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	28.
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами, расположенными по адресу: ул. Зеленая в с. Корнилово Томского района Томской области
	186,6
	2023
	2051881,06
	70-21-428-000342
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	29.
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по пер. Гагарина, ул. Гагарина в с. Корнилово Томского района Томской области
	1886
	2023
	40473890,00
	70-21-428-000338
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	30.
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по пер. Садовый в с. Корнилово Томского района Томской области
	320
	2023
	2129664,00
	70-22-428-000694
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	31.
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Трактовая в с. Курлек Томского района Томской области
	281,8
	2023
	3197601,53
	70-21-428-000406
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	32.
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по пер. Новый в с. Курлек Томского района Томской области
	188,6
	2023
	1255170,72
	70-21-428-000392
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	33.
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Космонавтов, ул. Сибирская в с. Курлек Томского района Томской области
	400,6
	2023
	3829562,87
	70-21-428-000399
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	34.
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Таежная в с. Курлек Томского района Томской области
	181,5
	2023
	1207918,80
	70-21-428-000390
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	35.
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Кольцевая, ул. Веселая, ул. Сплавная в с. Курлек Томского района Томской области
	825,3
	2023
	8088462,60
	70-21-428-000395
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	36.
	Распределительный газопровод к жилым домам в с. Лучаново, ул. Солнечная, ул. О. Кошевого, ул. Совхозная, ул. Сидоренко, ул. Озерная, пер. Комсомольский
	3840
	2023
	25555968,00
	70-21-428-000415
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	37.
	Распределительный газопровод к жилым домам в с. Моряковский Затон, ул. Маяковского, ул. Головина, ул. Речников, пер. Иштанский, пер. 3-й Парковский, ул. Некрасова
	2400
	2023
	15972480,00
	70-21-428-000482
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	38.
	Распределительный газопровод к жилым домам в с. Моряковский Затон, ул. Трудовая, Панфилова, Парковская, пер. Сосновый, пер. Ветеринарный, ул. Некрасова
	3537,4
	2023
	18137480,00
	70-21-428-000483
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	39.
	Распределительный газопровод к жилым домам в с. Моряковский Затон, ул. Октябрьская, ул. Купца Исаева
	556,4
	2023
	6099942,43
	70-21-428-000487
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	40.
	Распределительный газопровод к жилым домам в с. Моряковский Затон, ул. Калинина, ул. Советская, ул. Фрунзе
	504,3
	2023
	6355677,20
	70-21-428-000488
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	41.
	Распределительный газопровод к жилым домам в с. Моряковский Затон, ул. Панфилова, ул. Некрасова, ул. Пушкина, ул. Льва Толстого, пер. Иштанский, ул. Фрунзе
	1580
	2023
	1537960,00
	70-22-428-000640
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	42.
	Распределительный газопровод к жилым домам в с. Моряковский Затон, ул. Гагарина, ул. Октябрьская, ул. Ленина, ул. Советская
	2000
	2023
	13310400,00
	70-22-428-000647
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	43.
	Распределительный газопровод к жилым домам в с. Моряковский Затон, ул. Горького
	650
	2023
	4325880,00
	70-22-428-000658
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	44.
	Газопроводы-вводы к жилым домам в с. Моряковский Затон, ул. Парковская, ул. Трудовая, ул. Ключевская, ул. Горького
	105
	2023
	462970,00
	70-22-428-000659
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	45.
	Газопровод-ввод к жилому дому с. Моряковский Затон, ул. Чехова, 15/1
	96,9
	2023
	1327228,46
	70-22-428-000675
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	46.
	Распределительный газопровод к жилым домам, расположенным по адресу: с. Моряковский Затон, ул. Пушкина
	103
	2023
	1107134,06
	70-22-428-000695
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	47.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: с. Моряковский Затон, ул. Парковская, 68
	40
	2023
	266208,00
	70-22-428-000696
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	48.
	Распределительный газопровод к жилым домам в с. Моряковский Затон, ул. Жданова, ул. Мичурина
	1400
	2023
	9317280,00
	70-21-428-000490
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	49.
	Распределительный газопровод к жилым домам в д. Некрасово, ул. Кедровая, Заречная, пер. Кедровый, ул. Лесная
	2400
	2023
	15972480,00
	70-21-428-000087
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	50.
	Распределительный газопровод к жилым домам в д. Некрасово, ул. Садовая, ул. Конечная, ул. Береговая, пер. Садовый, пер. Никиткин
	2849
	2023
	18960664,80
	70-22-428-000676
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	51.
	Распределительный газопровод к жилым домам в д. Нелюбино, ул. Солнечная, ул. Луговая, Центральная, Майская
	1655
	2023
	11014356,00
	70-21-428-000090
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	52.
	Распределительный газопровод к жилым домам в д. Нелюбино, ул. Полевая, ул. Рабочая, ул. Зеленая, Мкр. Мичуринский, Мкр. Рябиновый, Мкр. Дачный, ул. Дачная, ул. Новая, ул. Березовая
	4300,7
	2023
	43719180,32
	70-22-428-000641
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	53.
	Распределительный газопровод низкого давления к жилым домам в д. Нелюбино, ул. Лесная
	350
	2023
	2329320,00
	70-21-428-000091
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	54.
	Распределительный газопровод низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам в д. Нелюбино, ул. Новая, ул. Дорожная
	400
	2023
	2662080,00
	70-22-428-000677
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	55.
	Распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления к жилым домам в д. Петрово, ул. Луговая, ул. Березовая
	850
	2023
	5656920,00
	70-21-428-000095
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	56.
	Распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления к жилым домам в д. Петрово, ул. Березовая
	1000
	2023
	1898400,00
	70-22-428-000703
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	57.
	Распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления к жилым домам в д. Петрово, ул. Радужная
	298
	2023
	3249598,48
	70-22-428-000705
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	58.
	Газопровод-вводы к жилым домам в д. Поросино, ул. Школьная, ул. Озерная, ул. Новая, ул. Солнечная, пер. Озерный, пер. Солнечный
	450
	2023
	2994840,00
	70-21-428-000099
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	59.
	Распределительный газопровод к жилым домам в д. Поросино, ул. Заречная
	1750
	2023
	11646600,00
	70-21-428-000100
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	60.
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. ЗРУ, ул. Фабричная, в п. Рассвет Томского района Томской области
	1900
	2023
	12644880,00
	70-21-428-000180
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	61.
	Распределительный газопровод низкого давления в с. Рыбалово, ул. Комсомольская, ул. Интернационалистов
	1530
	2023
	10182456,00
	70-21-428-000531
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	62.
	Газопровод-вводы к жилым домам в с. Рыбалово, ул. Комсомольская, ул. Октябрьская, ул. Спортивная, ул. Совхозная, ул. Энергетиков, ул. Советская, пер. Водяной
	847,6
	2023
	7512695,47
	70-21-428-000532
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	63.
	Распределительный газопровод к жилым домам в п. Синий Утес
	2000
	2023
	13310400,00
	70-21-428-000192
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	64.
	Распределительный газопровод к жилым домам в п. Синий Утес, ул. Дачная, ул. Садовая
	822
	2023
	1435320,00
	70-22-428-000704
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	65.
	Газоснабжение п. Трубачево Томского района Томской области. 2 очередь
	8712
	2023
	57980102,40
	70-22-428-000663
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	66.
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Озерная в д. Черная Речка Томского района Томской области
	320
	2023
	2129664,00
	70-21-428-000109
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	67.
	Распределительный газопровод к жилым домам в с. Мельниково, пер. Кооперативный
	666,3
	2023
	7903434,91
	70-22-428-000648
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	68.
	Распределительный газопровод к жилым домам в с. Мельниково, ул. Коммунистическая, 116 - 118
	774,3
	2023
	10897212,00
	70-22-428-000654
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	69.
	Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по ул. Калинина, с. Мельниково
	556
	2023
	3700291,20
	70-21-428-000421
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	70.
	Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: с. Мельниково, ул. Агрохимиков, ул. Кедровая, ул. Московская, ул. Набережная, ул. Строительная, ул. Мичурина
	145,8
	2023
	970328,16
	70-21-428-000422
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	71.
	Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по ул. Кирова, с. Мельниково
	336
	2023
	2236147,20
	70-21-428-000423
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	72.
	Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по ул. Ленина, с. Мельниково
	330
	2023
	2196216,00
	70-21-428-000425
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	73.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Чапаева, 53, кв. 2
	90
	2023
	598968,00
	70-22-428-000719
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	74.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, р-н Шегарский, с. Мельниково, ул. Томская, д. 45
	19,9
	2023
	1095310,00
	70-22-428-000730
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	75.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Шегарский р-н, с. Мельниково, ул. Титова, д. 30
	9,2
	2023
	61227,84
	70-22-428-000731
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	76.
	Распределительный газопровод к жилым домам в д. Нащеково, мкр. Агрогородок, ул. Центральная, ул. Придорожная, ул. Новая, пер. Ватутина, пер. Ушакова, ул. Солнечная, ул. Сиреневая
	1125,2
	2023
	18053148,00
	70-21-428-000084
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	77.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Шегарский муниципальный район, Побединское сельское поселение, д. Оськино, переулок 14-й, земельный участок 10
	20,2
	2023
	144831,34
	70-22-428-000699
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	78.
	Распределительный газопровод к жилым домам в д. Борики, ул. Новая, ул. Южная
	1967,7
	2023
	28754119,85
	70-22-428-000671
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	79.
	Газопроводы-вводы к жилым домам по ул. Родниковая в п. Зональная Станция
	285
	2023
	1896732,00
	70-21-428-000145
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	80.
	Газопровод к жилым домам по ул. Спасская, пер. Тенистый, в мкр. Наука, г. Томск
	284,8
	2023
	1895401,00
	70-21-428-000004
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	81.
	Распределительный газопровод высокого и низкого давления по улицам Урицкого, Пролетарская, Октябрьская, Советская, Войкова, Кирова, Калинина, Фрунзе, Воровского, 40 лет Октября, ул. Строителей, ул. Лесная, пер. Куйбышева, пер. 1917 года, пер. Безымянный, пер. Обруб в п. Самусь, ЗАТО Северск, Томской области
	13273,1
	2023
	202867548,00
	70-21-428-000183
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	82.
	Распределительный газопровод высокого и низкого давления по улице Розы Люксембург в п. Самусь, ЗАТО Северск, Томской области
	4680
	2023
	31146336,00
	70-21-428-000186
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	83.
	Газопровод высокого давления в с. Коларово Томского района Томской области. 1 этап
	13880
	2023
	92374176,00
	70-21-428-000333
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	84.
	Газоснабжение микрорайона индивидуальной жилой застройки ул. Калинина - Засаймочная - Мира в с. Александровское Александровского района Томской области
	5928,5
	2023
	103950324,00
	70-22-428-000610
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	85.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Российская Федерация, Томская область, Томский муниципальный район, Заречное сельское поселение, д. Кисловка, ул. Лесная, д. 62/1
	20
	2023
	133104,00
	70-22-428-000734
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	86.
	Распределительный газопровод к жилым домам в с. Александровское, ул. Таежная, пер. Лесной, ул. Западная, ул. Толпарова, ул. Мира, ул. Ленина, ул. Новая, пер. Новый, ул. Дорожников
	6224,8
	2023
	113344212,00
	70-21-428-000197
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	87.
	Распределительный газопровод к жилым домам в с. Александровское, ул. Крылова, ул. Пушкина, ул. Чапаева
	3306,3
	2023
	22004087,76
	70-22-428-000638
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	88.
	Распределительный газопровод к жилым домам в с. Александровское, пер. Больничный, пер. Лебедева, ул. Советская, ул. Толпарова, ул. Гоголя, ул. Лебедева, ул. Мира, ул. Юргина
	4200
	2023
	27951840,00
	70-21-428-000195
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	89.
	Распределительный газопровод к жилым домам в с. Александровское, ул. Гоголя, ул. Рабочая, ул. Юргина, ул. Лебедева, пер. Школьный
	1400
	2023
	9317280,00
	70-21-428-000216
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	90.
	Распределительный газопровод к жилым домам в с. Александровское, пер. Осенний
	218,6
	2023
	2392780,00
	70-22-428-000706
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	91.
	Распределительный газопровод к жилым домам в с. Александровское, ул. Гоголя, ул. Советская, пер. Школьный, ул. Лебедева, ул. Партизанская, ул. Юргина
	2781
	2023
	18508111,20
	70-22-428-000707
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	92.
	Распределительный газопровод к жилым домам в с. Александровское, ул. Совхозная, пер. Солнечный, пер. Совхозный, ул. Пролетарская
	1400
	2023
	9317280,00
	70-21-428-000205
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	93.
	Распределительный газопровод к жилым домам в с. Александровское, ул. Трудовая, пер. Юбилейный, ул. Таежная, пер. Взлетный
	2000
	2023
	13310400,00
	70-21-428-000225
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	94.
	Распределительный газопровод к жилым домам в п. Геологическом, Каргасокского района, пер. Буранный, пер. Хвойный, ул. Герасимовская
	550
	2023
	3660360,00
	70-22-428-000639
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	95.
	Распределительный газопровод и газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: Томская область, Каргасокский район, п. Геологический - ул. Нарымская, ул. Герасимовская, ул. Энтузиастов
	310
	2023
	2063112,00
	70-21-428-000133
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	96.
	Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: с. Каргасок, ул. Каргинская
	332,8
	2023
	2214850,56
	70-21-428-000311
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	97.
	Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: с. Каргасок, ул. Партизанская, ул. Солнечная, ул. Гоголя, ул. Октябрьская, ул. Школьная, пер. Южный, пер. Колхозный
	436
	2023
	2901667,20
	70-21-428-000312
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	98.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, пер. Беляева, 4
	50
	2023
	332760,00
	70-22-428-000720
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	99.
	Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: п. Нефтяников, ул. Сильгинская, ул. Лугинецкая, ул. Северная, ул. Мирная
	500
	2023
	3327600,00
	70-21-428-000156
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	100.
	Сеть газораспределения высокого и низкого давления по ул. Телецентр, ул. Колыхалова, с. Павлово, Каргасокский район, Томская область
	350
	2023
	2329320,00
	70-21-428-000515
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	101.
	Распределительный газопровод к жилым домам по ул. Мичурина в с. Кожевниково Кожевниковского района Томской области
	238
	2023
	4983120,00
	70-21-428-000332
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	102.
	Распределительный газопровод к жилым домам по ул. Ленина в с. Кожевниково Кожевниковского района Томской области
	243,7
	2023
	1621872,24
	70-22-428-000686
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	103.
	Распределительный газопровод к жилым домам в с. Кожевниково, ул. Гагарина, 6, 8, 10, 12
	297,2
	2023
	6440856,00
	70-22-428-000634
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	104.
	Газопроводы-вводы низкого давления к жилым домам по ул. Зеленая, 1/1, ул. Веселая, 11/1 в с. Чажемто Томской области
	137,1
	2023
	1736860,32
	70-21-428-000591
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	105.
	Распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления к жилым домам по ул. Ветеранов в с. Чажемто Томской области
	383,1
	2023
	4967254,65
	70-21-428-000592
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	106.
	Распределительный газопровод низкого давления к жилым домам по ул. Дзержинского в с. Чажемто Томской области
	190,6
	2023
	2126128,86
	70-21-428-000593
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	107.
	Распределительный газопровод низкого давления в с. Чажемто, ул. Ягодная
	554,3
	2023
	6216481,19
	70-21-428-000603
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	108.
	Газопровод-ввод низкого давления к жилому дому по ул. Лесная 1/3, в с. Чажемто Томской области
	21,3
	2023
	224057,38
	70-22-428-000733
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	109.
	Распределительный газопровод до жилых домов, расположенных по адресу: с. Володино, ул. Рабочая, ул. Новая, ул. Зеленая, ул. Энергетиков
	1900
	2023
	12644880,00
	70-21-428-000247
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	110.
	Распределительный газопровод до жилых домов, расположенных по адресу: с. Володино, ул. Колхозная
	860
	2023
	5723472,00
	70-21-428-000248
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	111.
	Распределительный газопровод до жилых домов, расположенных по адресу: с. Володино, ул. Лесная, ул. Молодежная
	1100
	2023
	7320720,00
	70-21-428-000249
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	112.
	Распределительный газопровод до жилых домов, расположенных по адресу: с. Володино, ул. Сибирская
	200
	2023
	1331040,00
	70-21-428-000251
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	113.
	Распределительный газопровод до жилых домов, расположенных по адресу: с. Володино, ул. Энергетиков
	707
	2023
	4705226,40
	70-22-428-000693
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	114.
	Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: с. Володино, ул. Советская, ул. Колхозная, ул. Молодежная
	220
	2023
	1464144,00
	70-21-428-000252
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	115.
	Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: с. Кривошеино, ул. Садовая, ул. Комсомольская, пер. Садовый
	321
	2023
	2136319,20
	70-21-428-000354
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	116.
	Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: с. Кривошеино, ул. Ленина, пер. Тихий, пер. Учительский
	37,2
	2023
	247573,44
	70-21-428-000357
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	117.
	Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресу: с. Кривошеино, ул. Гагарина
	189,2
	2023
	7176570,00
	70-21-428-000363
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	118.
	Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресу: с. Кривошеино, ул. Западная
	110,4
	2023
	734734,08
	70-21-428-000366
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	119.
	Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресу: с. Кривошеино, ул. Коммунистическая
	83
	2023
	552381,60
	70-21-428-000373
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	120.
	Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресу: с. Кривошеино, ул. Энергетиков
	408,5
	2023
	3116340,00
	70-21-428-000387
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	121.
	Газопровод-ввод к жилому дому по переулку Спортивный в с. Кривошеино
	50,6
	2023
	336753,12
	70-21-428-000356
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	122.
	Газопроводы-вводы к жилым домам по улице Борисова в с. Кривошеино
	116,9
	2023
	777992,88
	70-21-428-000361
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	123.
	Газопроводы-вводы к жилым домам по улице Северная в с. Кривошеино
	34,8
	2023
	231600,96
	70-21-428-000383
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	124.
	Распределительный газопровод по улице Тракторная в с. Кривошеино
	367,9
	2023
	3327600,00
	70-21-428-000384
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	125.
	Распределительный газопровод по переулку Школьный в с. Кривошеино
	111,2
	2023
	740058,24
	70-21-428-000359
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	126.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 1
	14,8
	2023
	98496,96
	70-22-428-000718
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	127.
	Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресу: с. Молчаново, ул. 50 лет Октября
	65
	2023
	432588,00
	70-21-428-000445
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	128.
	Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: с. Молчаново, ул. 60 лет Октября, ул. Красная
	330
	2023
	2196216,00
	70-21-428-000446
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	129.
	Распределительный газопровод до жилых домов, расположенных по адресу: с. Молчаново, ул. Валикова
	261
	2023
	1737007,20
	70-21-428-000447
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	130.
	Распределительный газопровод до жилых домов, расположенных по адресам: с. Молчаново, ул. Рабочая, 1, ул. Димитрова, 36
	67
	2023
	445898,40
	70-21-428-000465
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	131.
	Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: с. Молчаново, ул. Советская
	650
	2023
	4325880,00
	70-21-428-000466
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	132.
	Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по улице Димитрова, с. Молчаново
	95
	2023
	632244,00
	70-21-428-000449
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	133.
	Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по улице Заводская, с. Молчаново
	170
	2023
	1131384,00
	70-21-428-000451
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	134.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: с. Молчаново, ул. Кооперативная, 1Б
	240
	2023
	1597248,00
	70-21-428-000453
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	135.
	Газопровод-ввод к жилым домам, расположенным по улице Красная, с. Молчаново
	270
	2023
	1796904,00
	70-21-428-000455
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	136.
	Газопровод-ввод к жилым домам, расположенным по улице Механизаторская, с. Молчаново
	180
	2023
	1197936,00
	70-21-428-000458
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	137.
	Газопроводы-вводы к жилым домам по улице Степная в с. Молчаново
	60
	2023
	399312,00
	70-21-428-000469
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	138.
	Газопровод-ввод к жилым домам, расположенным по улице Рабочая, с. Молчаново
	320
	2023
	2129664,00
	70-22-428-000702
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	139.
	Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами в с. Тунгусово, Молчановского района Томской области
	10700
	2023
	71210640,00
	70-22-428-000670
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	140.
	Распределительный газопровод к жилым домам по ул. Таежной в д. Бугры Парабельского района Томской области
	649,8
	2023
	7234633,89
	70-22-428-000672
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	141.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, р-н Парабельский, п. Заводской, ул. Зеленая, д. 10, кв. 2
	41,9
	2023
	278852,88
	70-22-428-000725
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	142.
	Распределительный газопровод к жилым домам по ул. Кузнецова, ул. Боровой, ул. Хвойной, п. Кирзавод Парабельского района Томской области
	552,3
	2023
	5171333,85
	70-22-428-000673
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	143.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Парабельский район, п. Кирзавод, Центральная улица, д. 2г
	100
	2023
	665520,00
	70-22-428-000724
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	144.
	Распределительный газопровод к жилым домам по ул. Мира, в с. Парабель Томской области
	631,2
	2023
	5203872,10
	70-21-428-000525
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	145.
	Распределительный газопровод к жилым домам по пер. Нарымскому, ул. Горького с. Парабель Парабельского района Томской области
	209,2
	2023
	1392267,84
	70-21-428-000516
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	146.
	Распределительный газопровод к жилым домам по пер. Почтовому, пер. Пионерскому, ул. Береговой, ул. Подгорной, с. Парабель Парабельского района Томской области
	740
	2023
	5656920,00
	70-21-428-000517
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	147.
	Распределительный газопровод к жилым домам по ул. Советской с. Парабель Парабельского района Томской области
	754,3
	2023
	6275905,94
	70-21-428-000527
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	148.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Парабельский р-н, с. Парабель, Шишкова ул., дом 61
	28,7
	2023
	239360,69
	70-22-428-000723
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	149.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Парабельский р-н, с. Парабель, Зеленая улица, д. 16
	54,5
	2023
	616542,36
	70-22-428-000727
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	150.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Российская Федерация, Томская область, Парабельский муниципальный район, Заводское сельское поселение, п. Заводской, ул. Мира, д. 7
	13
	2023
	126709,37
	70-22-428-000728
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	151.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Российская Федерация, Томская область, Парабельский муниципальный район, д. Сухушино, ул. Учебная, д. 35
	8,2
	2023
	154748,85
	70-22-428-000726
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	152.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Российская Федерация, Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, Ленинская улица, д. 10
	76,6
	2023
	509788,32
	70-22-428-000714
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	153.
	Распределительный газопровод высокого и низкого давления к жилым домам в ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Сосновая
	1406,4
	2023
	9359873,30
	70-22-428-000661
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	154.
	Газопроводы-ввода к жилым домам в п. Самусь, пер. Новый, 16/1, 34
	114,4
	2023
	761354,90
	70-22-428-000646
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	155.
	Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами в г. Томске в мкр. Восточный по пер. Нижний, ул. Каспийская, ул. Черноморская
	5500
	2023
	36603600,00
	70-21-428-000017
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	156.
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. 1-я Заречная, ул. 2-я Заречная, ул. 3-я Заречная, ул. 4-я Заречная, ул. 5-я Заречная, ул. Осенняя в г. Томске Томской области
	1600
	2023
	10648320,00
	70-21-428-000019
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	157.
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Мечникова, ул. Пастера в г. Томске Томской области
	550
	2023
	3660360,00
	70-21-428-000026
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	158.
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Северо-Каштачная, ул. Раздольная, ул. Балагурная, ул. Баргузинская, пер. Таймырский, пер. Урожайный, 1-й Северо-Каштачный переулок, 2-й Северо-Каштачный переулок, пер. Ростовский, пер. Брусничный, ул. Оренбургская в г. Томске, Томской области
	4364
	2023
	29043292,80
	70-22-428-000657
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	159.
	Газификация мкр. Спичфабрика в г. Томске (70-22-428-000666/2)
	8146
	2023
	75858295,21
	70-22-428-000666/2
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	160.
	Сеть газораспределения высокого, низкого давления с газопроводами-вводами и подключением домовладений по ул. Ярославского, ул. Маяковского, ул. Челюскинцев, ул. Сергея Вицмана, пер. Украинский, пер. Мирный, ул. Достоевского, ул. Дальняя, пер. Дальний, ул. Жуковского, ул. Олега Кошевого, ул. Льва Толстого, пер Казахский в г. Томске, Томской области
	6600
	2023
	43924320,00
	70-22-428-000669
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	161.
	Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами по пер. Карский, пер. Уральский, ул. Ивана Черных, пер. Мичурина, ул. Бородинская, пер. Полтавский, пер. Свободный, ул. Любы Шевцовой, пер. Русский, пер. Дубовый в г. Томске Томской области
	3016
	2023
	20072083,20
	70-22-428-000678
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	162.
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Алеутская, 13а, 13б, 13в, 13г, 13д, 13е, 13ж в г. Томске Томской области
	446
	2023
	2968219,20
	70-22-428-000680
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	163.
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Ближний Поселок в г. Томске Томской области
	870
	2023
	5790024,00
	70-21-428-000021
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	164.
	Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами, расположенная по адресам: ул. 1-я Ново-Деповская, ул. 2-я Ново-Деповская, пер. Офицерский, пер. Латвийский, ул. Индустриальная, ул. Тяговая, ул. Чехословацкая, ул. Дормаш, ул. Ленинградская, ул. Научная, проезд Научный, ул. Ползунова, ул. Циолковского в г. Томске Томской области
	5644
	2023
	37561948,80
	70-21-428-000557
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	165.
	Распределительный газопровод к жилым домам, расположенным по ул. Старо-Трактовая, с. Тимирязевское, г. Томск
	320
	2023
	2129664,00
	70-21-428-000561
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	166.
	Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: г. Томск, п. Светлый, пер. Лазурный, пер. Маленький, ул. Лучистая, ул. Лазурная, ул. Солнечная
	100
	2023
	665520,00
	70-22-428-000685
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	167.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, пер. Басандайский 4-й, д. 23
	35
	2023
	232932,00
	70-22-428-000691
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	168.
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами в мкр. Лесопитомник п. Синий Утес Томской области
	537
	2023
	5776175,25
	70-22-428-000692
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	169.
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Пастера в г. Томске Томской области
	400
	2023
	2662080,00
	70-22-428-000697
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	170.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 52/1
	70
	2023
	465864,00
	70-22-428-000710
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	171.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, пер. Степановский, д. 30
	8,6
	2023
	130728,82
	70-22-428-000711
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	172.
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Мечникова, ул. Наумова, ул. Пришвина, пер. Пришвина в г. Томске Томской области
	1700
	2023
	11313840,00
	70-22-428-000716
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	173.
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Континентальная в г. Томске Томской области
	389
	2023
	2588872,80
	70-21-428-000023
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	174.
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по пер. Азиатский, ул. Малиновая в г. Томске Томской области
	550
	2023
	3660360,00
	70-21-428-000030
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	175.
	Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами в г. Томске по ул. Амурская, ул. 6-я Усть-Киргизка, пер. Камский, пер. Обской
	3850
	2023
	25622520,00
	70-21-428-000020
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	176.
	Распределительный газопровод (закольцовка) высокого и низкого давления в п. Апрель
	1000
	2023
	6655200,00
	70-22-428-000642
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	177.
	Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: г. Томск, п. Апрель, ул. Рукавишникова, ул. Бориса Пастернака, ул. Есенина, ул. Колупаева, проезд Горный, проезд Казанский, ул. Спасская, ул. Снежная, ул. Строителей, ул. Листопадная, ул. Трактовая, ул. Университетская, проезд Самарский, проезд Саратовский, ул. Еланская
	1535
	2023
	10215732,00
	70-21-428-000112
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	178.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, Апрель Поселок территория, ул. Спасская, дом 33
	33,6
	2023
	543657,97
	70-22-428-000715
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	179.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, Апрель поселок территория, Горный проезд, д. 1а
	48,3
	2023
	557672,64
	70-22-428-000729
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	180.
	Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: г. Томск, с. Дзержинское, пер. Дзержинского, пер. Лесной, пер. Мира, ул. Больничная, ул. Волынова, ул. Гагарина, ул. Дзержинского, ул. Дружбы, ул. Заводская, ул. Зеленая, ул. Логовая, ул. Мира, ул. Ново-Логовая, ул. Светлая, ул. Петровская, ул. Совхозная
	1500
	2023
	9982800,00
	70-21-428-000262
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	181.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, село Дзержинское, ул. Петровская, 6/2
	97,7
	2023
	929465,88
	70-22-428-000721
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	182.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, ул. Петровская, 64а
	9,2
	2023
	61227,84
	70-22-428-000722
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	183.
	Газоснабжение п. Кузовлево МО "Город Томск"
	13120
	2023
	87316224,00
	70-22-428-000664
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	184.
	Газоснабжение д. Лоскутово МО "Город Томск". 1 этап
	10590
	2023
	70478568,00
	70-21-428-000036
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	185.
	Распределительный газопровод высокого и низкого давления в д. Лоскутово, ул. Восточная
	1851
	2023
	12318775,20
	70-22-428-000698
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	186.
	Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: г. Томск, п. Просторный, ул. Благодатная, ул. Заполярная, ул. Спокойная, ул. Карельская, ул. Арктическая, ул. Черниговская, ул. Изумрудная, ул. Петербуржская, ул. Янтарная
	500
	2023
	3327600,00
	70-21-428-000160
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	187.
	Распределительный газопровод до жилых домов, расположенных по адресу: п. Просторный, ул. Арктическая
	280
	2023
	1863456,00
	70-21-428-000166
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	188.
	Распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления к жилым домам в п. Родник, ул. Сосновка
	1350
	2023
	8984520,00
	70-21-428-000181
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	189.
	Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Дальняя
	420
	2023
	2795184,00
	70-21-428-000537
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	190.
	Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: г. Томск, с. Тимирязевское, мкр. Солнечный
	80
	2023
	532416,00
	70-21-428-000538
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	191.
	Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: г. Томск, с. Тимирязевское, пер. 2-й Рабочий, ул. Советская
	85
	2023
	565692,00
	70-21-428-000541
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	192.
	Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: г. Томск, с. Тимирязевское, пер. Школьный, ул. Школьная
	230
	2023
	1530696,00
	70-21-428-000545
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	193.
	Газопроводы-вводы к жилым домам по ул. Большая Пионерская в с. Тимирязевское г. Томска
	145
	2023
	965004,00
	70-21-428-000547
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	194.
	Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Путевая, ул. Деповская
	34,1
	2023
	226942,32
	70-21-428-000548
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	195.
	Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Новая
	100
	2023
	665520,00
	70-21-428-000550
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	196.
	Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Ленина
	430
	2023
	2868430,00
	70-21-428-000553
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	197.
	Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Цехановского, ул. Старо-Трактовая
	60
	2023
	399312,00
	70-21-428-000562
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	198.
	Распределительный газопровод и газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: г. Томск, с. Тимирязевское, пер. Дальний
	213,9
	2023
	1838126,95
	70-21-428-000565
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	199.
	Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Тенистая
	128,4
	2023
	1364263,12
	70-21-428-000575
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	200.
	Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Чапаева
	233,6
	2023
	1447472,51
	70-21-428-000577
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	201.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Цехановского, д. 9, кв. 7
	6
	2023
	39931,20
	70-22-428-000690
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	202.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Малая Пионерская, д. 4
	40
	2023
	266208,00
	70-22-428-000732
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	203.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Октябрьская, д. 136
	26
	2023
	173035,20
	70-22-428-000621
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	204.
	Газоснабжение п. Штамово, п. Спутник МО "Город Томск"
	10899
	2023
	72535024,80
	70-22-428-000665
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	205.
	Распределительный газопровод к жилым домам в с. Александровское, пер. Северный
	650
	2023
	4325880,00
	70-21-428-000203
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	206.
	Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Лесавиа в п. Аэропорт Томского района Томской области
	601
	2023
	1263150,00
	70-21-428-000604
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	207.
	Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: д. Барабинка, ул. Садовая, пер. Водяной, ул. Майская
	255
	2023
	1697076,00
	70-21-428-000037
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	208.
	Газопровод межпоселковый лупинг от ГРС-3 Томск до с. Лучаново Томского района
	11000
	2023
	73207200,00
	70-22-428-000650
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	209.
	Распределительный газопровод, расположенный по улицам: 40 лет Октября, Новая, Чкалова, Зеленая, Менделеева, Медовая, Полевая, пер. Железнодорожный, с. Богашево
	940
	2023
	6255888,00
	70-21-428-000234
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	210.
	Распределительный газопровод высокого и низкого давления к жилым домам в с. Богашево, ул. Новостройка, пер. Птичий, ул. А.П.Крепкова, ул. Южная, ул. Цветочная, пер. Ягодный, ул. Конечная, ул. Березовая, ул. Подгорная, ул. Рябиновая, ул. Солнечная, ул. Механическая, пер. Весенний
	4630
	2023
	30813576,00
	70-21-428-000230
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	211.
	Распределительный газопровод низкого давления к жилым домам в с. Богашево, ул. Новостройка, ул. Осенняя, ул. Молодежная, ул. Тружеников, проезд Хозяйственный, пер. Рабочий
	2135
	2023
	14208852,00
	70-21-428-000235
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	212.
	Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами, расположенными по адресам: мкр. Животновод-1, мкр. Животновод-2, мкр. "Авиатор", д. Большое Протопопово, Томский район, Томская область
	1954,5
	2023
	7090160,00
	70-22-428-000682
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	213.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь, ул. Малопроточная, 18
	13
	2023
	86517,60
	70-22-428-000787
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	214.
	Распределительный газопровод низкого давления к жилым домам, расположенным по адресу: пер. Полынный, с. Дзержинское
	89,1
	2023
	919954,70
	70-21-428-000264
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	215.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, р-н Томский, д. Большое Протопопово, мкр. "Авиатор-2", ул. Лесная, 34
	13,1
	2023
	505143,99
	70-22-428-000767
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	216.
	Газопровод низкого давления к жилым домам по пер. Тихий, 16в, 16г в п. Кайдаловка
	178
	2023
	1184625,60
	70-22-428-000741
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	217.
	Распределительный газопровод к жилым домам в г. Томске, ул. Жуковского
	30
	2023
	199656,00
	70-21-428-000022
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	218.
	Распределительный газопровод низкого давления по ул. 40 лет Октября в с. Богашево
	94,4
	2023
	628250,88
	70-22-428-000766
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	219.
	Газопровод-ввод к жилому дому в с. Богашево, ул. Мичурина, 36а
	21,3
	2023
	139466,43
	70-22-428-000765
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	220.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, МО "Заречное сельское поселение", с. Кафтанчиково, пер. Таежный, 8
	12
	2023
	79862,40
	70-22-428-000805
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	221.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский муниципальный район, Корниловское сельское поселение, с. Корнилово, ул. Осенняя, д. 1
	11
	2023
	73207,20
	70-22-428-000797
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	222.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Российская Федерация, Томская область, Томский район, с. Корнилово, мкр. Красная горка, пер. Яблоневый, Кадастровый номер: 70:14:0300092:18141
	11,9
	2023
	295367,07
	70-22-428-000738
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	223.
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Мичурина, 4, ул. Мира, 7 в с. Корнилово, Томского района Томской области
	53,4
	2023
	740144,48
	70-22-428-000810
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	224.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Российская Федерация, Томская область, Корниловское сельское поселение, с. Корнилово, мкр. Красная Горка, пер. 1-й Яблоневый, 3
	10,6
	2023
	70545,10
	70-22-428-000737
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	225.
	Распределительный газопровод низкого давления, расположенный по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Томская
	108
	2023
	718761,60
	70-22-428-000740
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	226.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Асино, Линейная улица, д. 1
	80
	2023
	532416,00
	70-22-428-000753
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	227.
	Сеть газоснабжения низкого давления с газопроводами-вводами к жилым домам по ул. Молодежной в д. Феоктистовка, Асиновского района Томской области
	154,9
	2023
	1030890,48
	70-22-428-000783
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	228.
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Молодежная, ул. Фестивальная, ул. Ватутина, ул. Макарова, пер. Морской, ул. Костромская, ул. Витимская, ул. Вилюйская, ул. Братская, ул. Волжская, проезд Вилюйский, пер. Ново-Чулымский, ул. Ново-Деповская в г. Томске, Томской области
	5891
	2023
	39205783,20
	70-22-428-000784
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	229.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, п. Заварзино, ул. Мостовая, 9
	68,8
	2023
	1117890,76
	70-22-428-000785
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	230.
	Распределительный газопровод высокого и низкого давления к жилым домам в с. Кожевниково (мкр. "Коммунальный") ул. Октябрьская, ул. Сибирская, ул. Мира, ул. Российская, пер. Коммунальный
	4700
	2023
	31279440,00
	70-22-428-000635
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	231.
	Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 48а, 54а, 53
	260
	2023
	1730352,00
	70-22-428-000752
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	232.
	Газопровод низкого давления по ул. Зеленая в с. Тунгусово
	140
	2023
	931728,00
	70-22-428-000816
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	233.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Первомайский р-н, с. Первомайское, ул. Трактовая, д. 13
	39,3
	2023
	261549,36
	70-22-428-000754
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	234.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский муниципальный район, Заречное сельское поселение, д. Барабинка, ул. Березовая, д. 40
	307,2
	2023
	2044477,44
	70-22-428-000812
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	235.
	Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами в г. Томске пос. Киргизка (северная часть)
	5200
	2023
	34607040,00
	70-22-428-000813
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	236.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Российская Федерация, Томская область, Томский район, МО "Воронинское СП", д. Воронино, ул. Центральная, д. 1/2
	33,1
	2023
	573326,13
	70-22-428-000790
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	237.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Российская Федерация, Томская область, Томский район, муниципальное образование "Калтайское сельское поселение", д. Кандинка, ул. Кедровая, д. 28
	15
	2023
	99828,00
	70-22-428-000768
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	238.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, Заварзино поселок, Зеркальная улица, д. 26
	41,2
	2023
	274194,24
	70-22-428-000769
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	239.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, р-н Томский, д. Кисловка, ул. Строителей, д. 8-1а
	180
	2023
	1197936,00
	70-22-428-000789
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	240.
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. 1-я Парковая, 2-я Парковая, 3-я Парковая в д. Кисловка, Томского района, Томской области
	200
	2023
	1331040,00
	70-21-428-000064
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	241.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, д. Поросино, ул. Колодникова, д. 19
	174
	2023
	2262864,65
	70-22-428-000800
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	242.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Город Томск, Томск город, микрорайон Каскад, д. 11а
	50
	2023
	332760,00
	70-22-428-000748
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	243.
	Сеть газораспределения среднего и низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Левобережная, п. Заварзино в г. Томске, Томской области
	160
	2023
	1064832,00
	70-21-428-000139
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	244.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Российская Федерация, Томская область, Томский муниципальный район, Зональненское сельское поселение, п. Зональная Станция, мкр. "Радужный", д. 477
	61,8
	2023
	411291,36
	70-22-428-000746
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	245.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Российская Федерация, Томская область, Томский район, МО "Зональненское сельское поселение", п. Зональная Станция, ул. Рабочая, участок 41а
	25
	2023
	166380,00
	70-22-428-000760
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	246.
	Строительство газопроводов-вводов и фактическое присоединение объектов в п. Зональная Станция по мкр. Красивый пруд
	996,8
	2023
	6633903,36
	70-22-428-000624
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	247.
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по пер. Светлый, в п. Зональная Станция, Томского района, Томской области
	289,9
	2023
	1929342,48
	70-22-428-000780
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	248.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Город Томск, п. Апрель, ул. Орлова Михаила, 15
	85
	2023
	565692,00
	70-22-428-000792
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	249.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Город Томск, Дзержинское село, Дружбы улица, д. 7/2
	39,5
	2023
	262880,40
	70-22-428-000793
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	250.
	Распределительный газопровод низкого давления в п. Кайдаловка 4, 4а, 4б
	139
	2023
	925072,80
	70-22-428-000771
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	251.
	Распределительный газопровод низкого давления в п. Кайдаловка 1а, 1а/1
	100
	2023
	665520,00
	70-22-428-000770
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	252.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Степная, д. 41
	50
	2023
	332760,00
	70-22-428-000772
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	253.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, п. Ключи, ул. Лесная, д. 5
	11,7
	2023
	92643,25
	70-22-428-000817
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	254.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Чапаева, д. 5а
	60
	2023
	399312,00
	70-22-428-000818
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	255.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Российская Федерация, Томская область, Томский муниципальный район, Мирненское сельское поселение, п. Мирный, ул. Трудовая, д. 18а
	330
	2023
	2196216,00
	70-22-428-000743
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	256.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, Мирненское сельское поселение, п. Мирный, ул. Первомайская, дом 35г
	35
	2023
	232932,00
	70-22-428-000803
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	257.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл., р-н Томский, окр. п. Мирный, с.т. "Мирное", ул. Кедровая, уч. N 25
	39,8
	2023
	664011,01
	70-22-428-000775
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	258.
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Минина и Пожарского, ул. Михаила Лисавенко в мкр. Лесопитомник п. Синий Утес Томской области
	219,9
	2023
	1463478,48
	70-22-428-000750
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	259.
	Газификация мкр. Спичфабрика в г. Томске (70-22-428-000666/3)
	5573
	2023
	37089429,60
	70-22-428-000666/3
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	260.
	Газопровод низкого давления, расположенный по улице Мичурина, с. Богашево
	150
	2023
	998280,00
	70-22-428-000809
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	261.
	Распределительный газопровод низкого давления к жилым домам в с. Богашево, ул. Новостройка, проезд Сосновый
	340
	2023
	2262768,00
	70-22-428-000776
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	262.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, р-н Томский, с. Кафтанчиково, ул. Светлая, д. 18/1
	31,2
	2023
	207642,24
	70-22-428-000745
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	263.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский муниципальный район, Заречное сельское поселение, село Кафтанчиково, улица Березовая, д. 18
	23,3
	2023
	169903,72
	70-22-428-000799
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	264.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский муниципальный район, Заречное сельское поселение, с. Кафтанчиково, пер. Песочный, д. 14
	104,2
	2023
	1389361,76
	70-22-428-000804
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	265.
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Кленовая, в с. Кафтанчиково, Томского района, Томской области
	1270,5
	2023
	15654896,74
	70-22-428-000781
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	266.
	Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами в г. Томске, пер. Автомоторный
	699,5
	2023
	4655312,40
	70-22-428-000806
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	267.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Чехова, д. 13а
	10
	2023
	66552,00
	70-22-428-000782
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	268.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, р-н Томский, с. Корнилово, ул. Кедровая, д. 2-1а
	180
	2023
	1197936,00
	70-22-428-000744
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	269.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, Муниципальное образование "Корниловское сельское поселение", с. Корнилово, ул. Кустарная, 16
	15,2
	2023
	138987,67
	70-22-428-000802
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	270.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, р-н Томский, с. Корнилово, ул. Коммунистическая, д. 44А
	198
	2023
	1317729,60
	70-22-428-000801
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	271.
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Пролетарская в с. Корнилово, Томского района Томской области
	300
	2023
	1996560,00
	70-22-428-000778
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	272.
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Петровская пер. Коммунистический в с. Корнилово Томского района Томской области
	1000
	2023
	6655200,00
	70-22-428-000777
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	273.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Российская Федерация, Томская область, Томский район, Муниципальное образование "Корниловское сельское поселение", с. Корнилово, ул. Кедровая, д. 1/1
	70
	2023
	465864,00
	70-22-428-000773
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	274.
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Мичурина, ул. Мира в с. Корнилово, Томского района Томской области
	500
	2023
	3327600,00
	70-21-428-000346
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	275.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, ул. Петровская, 59/1
	45,1
	2023
	300149,52
	70-22-428-000761
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	276.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, мкр. Наука, ул. Красные Зори, д. 38Б
	27,8
	2023
	185014,56
	70-22-428-000762
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	277.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, мкр. Наука, ул. Воробьева, д. 10а
	18
	2023
	119793,60
	70-22-428-000763
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	278.
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Алеутская, 14а, 16 стр. 2 в г. Томске Томской области
	170
	2023
	1131384,00
	70-22-428-000764
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	279.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Российская Федерация, Томская область, Томский район, муниципальное образования "Калтайское сельское поселение", с. Курлек, пер. Тихий, д. 2
	28
	2023
	186374,39
	70-22-428-000756
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	280.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, с. Тимирязевское, ул. Пушкина, д. 8/1
	30,3
	2023
	191054,27
	70-22-428-000757
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	281.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Моряковский Затон, Чехова улица, д. 16/1
	100
	2023
	665520,00
	70-22-428-000794
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	282.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский р-н, с. Моряковский Затон, ул. Победоносцева, д. 36
	150
	2023
	998280,00
	70-22-428-000795
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	283.
	Распределительный газопровод к жилым домам в с. Моряковский Затон, ул. Молодежная, ул. Лесная
	572,6
	2023
	3810767,52
	70-22-428-000779
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	284.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский р-н, с. Моряковский Затон, пер. Библиотечный, д. 1
	180
	2023
	1197936,00
	70-22-428-000807
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	285.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, ул. Больничная, д. 1
	110
	2023
	732072,00
	70-22-428-000808
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	286.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, п. Заварзино, ул. Мостовая, д. 32
	10,5
	2023
	69879,60
	70-22-428-000796
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	287.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Российская Федерация, Томская область, Томский муниципальный район, МО "Рыбаловское сельское поселение", с. Рыбалово, ул. Октябрьская, 22А
	187,7
	2023
	1849997,83
	70-22-428-000755
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	288.
	Распределительный газопровод низкого давления к жилым домам, расположенным по адресу: д. Нащеково, мкр. Агрогородок, пер. Ватутина
	199,3
	2023
	1986773,90
	70-22-428-000814
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	289.
	Газоснабжение д. Лоскутово МО "Город Томск". 2 этап
	5346
	2023
	35578699,20
	70-21-428-000036/2
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	290.
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами в д. Киргизка г. Томска Томской области
	380
	2023
	12153930,00
	70-21-428-000053
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	291.
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Садоводов в д. Писарево Томского района Томской области
	450
	2023
	2994840,00
	70-21-428-000098
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	292.
	Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Советская, ул. Городская, в д. Черная Речка Томского района, Томской области. 1 этап
	2334
	2023
	15533236,80
	70-21-428-000108/1
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	293.
	Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Советская, ул. Городская, в д. Черная Речка Томского района, Томской области. 2 этап
	153
	2023
	1018245,60
	70-21-428-000108/2
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	294.
	Сеть газораспределения среднего и низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Зеркальная, п. Заварзино в г. Томске Томской области
	550
	2023
	3660360,00
	70-21-428-000138
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	295.
	Газопровод низкого давления по ул. Глубинная в п. Родник
	100
	2023
	1656600,00
	70-21-428-000182
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	296.
	Распределительный газопровод высокого и низкого давления до границ СНТ Синий Утес в п. Синий Утес
	57
	2023
	2565210,00
	70-21-428-000193
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	297.
	Сеть газораспределения среднего и низкого давления с газопроводами-вводами в п. Хромовка г. Томска Томской области
	950
	2023
	6322440,00
	70-21-428-000194
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	298.
	Распределительный газопровод к жилым домам в с. Вертикос - ул. Ленина, ул. Мира
	2714
	2023
	18062212,80
	70-21-428-000241
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	299.
	Газопровод низкого давления по ул. Лесная в с. Вертикос
	325,5
	2023
	803390,00
	70-21-428-000242
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	300.
	Распределительный газопровод к жилым домам по ул. Заречная в с. Володино
	920
	2023
	5281170,00
	70-21-428-000246
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	301.
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Ленина, ул. Мичурина в с. Калтай Томского района Томской области
	960
	2023
	6388992,00
	70-21-428-000295
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	302.
	Распределительный газопровод и газопроводы - вводы низкого давления к жилым домам, расположенным по адресам: ул. Карла Маркса, ул. Ленина, ул. Набережная, ул. Новая, ул. Пролетарская в с. Леботер Чаинского района Томской области
	7683,5
	2023
	51135229,20
	70-21-428-000408
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	303.
	Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по ул. Коммунистическая, с. Мельниково. 1 очередь
	99,5
	2023
	1556112,99
	70-21-428-000424/1
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	304.
	Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по ул. Коммунистическая, с. Мельниково. 2 очередь
	170,7
	2023
	2127028,18
	70-21-428-000424/2
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	305.
	Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: с. Мельниково, ул. Октябрьская, ул. Осенняя, ул. Гагарина. 1 очередь
	18,9
	2023
	321987,00
	70-21-428-000429/1
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	306.
	Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: с. Мельниково, ул. Октябрьская, ул. Осенняя, ул. Гагарина. 2 очередь
	63,9
	2023
	249774,37
	70-21-428-000429/2
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	307.
	Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: с. Мельниково, ул. Пионерская, ул. Суворова, ул. Чапаева, ул. Школьная. 1 очередь
	23
	2023
	343664,58
	70-21-428-000430/1
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	308.
	Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: с. Мельниково, ул. Пионерская, ул. Суворова, ул. Чапаева, ул. Школьная. 2 очередь
	468,2
	2023
	3115964,64
	70-21-428-000430/2
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	309.
	Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: с. Нарга, ул. Гастелло, 5
	140
	2023
	65712090,00
	70-21-428-000500
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	310.
	Распределительный газопровод низкого давления к жилым домам по пер. Пионерский, ул. Карла Маркса в с. Нарга
	140
	2023
	931728,00
	70-21-428-000503
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	311.
	Распределительный газопровод низкого давления к жилым домам по ул. Пушкина в с. Нарга
	120
	2023
	798624,00
	70-21-428-000509
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	312.
	Распределительный газопровод низкого давления к жилым домам по ул. Свердлова, ул. Карла Маркса в с. Нарга
	240
	2023
	1597248,00
	70-21-428-000511
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	313.
	Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Октябрьская. 1 этап
	118
	2023
	785313,60
	70-21-428-000569/1
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	314.
	Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Октябрьская. 2 этап
	82
	2023
	545726,40
	70-21-428-000569/2
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	315.
	Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: г. Томск, с. Тимирязевское, пер. Садовый, ул. Садовая
	72,4
	2023
	481836,48
	70-21-428-000574/1
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	316.
	Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: г. Томск, с. Тимирязевское, пер. Садовый, ул. Садовая. 2 этап
	216
	2023
	1437523,20
	70-21-428-000574/2
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	317.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, пер. Пржевальского, д. 12
	29,5
	2023
	376925,30
	70-22-428-000605
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	318.
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Радужная, ул. Перспективная в п. Зональная Станция Томского района Томской области
	586
	2023
	3899947,20
	70-22-428-000629
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	319.
	Распределительный газопровод высокого и низкого давления по улицам Березовая, Бартули, Комлева, с. Зоркальцево, Томский район, Томская область. 1 очередь
	1050
	2023
	1359090,00
	70-22-428-000633/1
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	320.
	Распределительный газопровод высокого и низкого давления по улицам Березовая, Бартули, Комлева, с. Зоркальцево, Томский район, Томская область. 2 очередь
	2108
	2023
	14029161,60
	70-22-428-000633/2
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	321.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская обл., Томский район, Моряковский Затон с, Жданова ул, 31а
	15,4
	2023
	206055,08
	70-22-428-000649
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	322.
	Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами по пос. Восточный г. Томска Томской области
	600
	2023
	3993120,00
	70-22-428-000662
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	323.
	Сеть газораспределения среднего и низкого давления с газопроводами-вводами по пр. Кабельному, ул. Больничной, ул. Ново-Киевской, пер. Мариинскому, в г. Томске, Томской области
	1100
	2023
	7320720,00
	70-22-428-000667
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	324.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, р-н Томский, д. Воронино, пер. Тихий, д. 1
	25
	2023
	166380,00
	70-22-428-000717
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	325.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Заречная 1-я, д. 8
	102,6
	2023
	682823,52
	70-22-428-000742
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	326.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Российская Федерация, Томская область, Томский муниципальный район, Заречное сельское поселение, д. Черная Речка, ул. Тихая, д. 18б
	20,8
	2023
	150231,86
	70-22-428-000747
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	327.
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Ново-Ачинская, пер. Военный, пер. Больничный, пер. Мариинский, ул. Ново-Киевская в г. Томске Томской области. 1 этап
	498
	2023
	3314289,60
	70-22-428-000749/1
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	328.
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Ново-Ачинская, пер. Военный, пер. Больничный, пер. Мариинский, ул. Ново-Киевская в г. Томске Томской области. 2 этап
	2132
	2023
	14188886,40
	70-22-428-000749/2
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	329.
	Газопровод низкого давления в с. Коларово Томского района Томской области. 2 этап
	8400
	2023
	55903680,00
	70-22-428-000751
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	330.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, д. Киргизка, ул. Новостройка, д. 1а
	83,9
	2023
	558371,28
	70-22-428-000758
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	331.
	Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами в г. Томске пос. Киргизка (южная часть). 1 этап
	3414
	2023
	22720852,80
	70-22-428-000819/1
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	332.
	Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами в г. Томске пос. Киргизка (южная часть). 2 этап
	1336
	2023
	8891347,20
	70-22-428-000819/2
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	333.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: г. Томск, Богдана Хмельницкого улица, д. 121
	10
	2023
	66552,00
	70-22-428-000821
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	334.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, р-н Томский, с. Кафтанчиково, ул. Совхозная, д. 7а
	3
	2023
	19965,60
	70-22-428-000822
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	335.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Шегарский район, Побединское сельское поселение, п. Победа, пер. Лесной, д. 3а
	70
	2023
	465864,00
	70-22-428-000823
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	336.
	Газопровод низкого давления по ул. Комсомольская в с. Тимирязевское, г. Томск
	154,5
	2023
	1028228,40
	70-22-428-000824
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	337.
	Распределительный газопровод низкого давления по улице Розы Люксембург в п. Самусь, ЗАТО Северск, Томской области. 2 этап
	150
	2023
	998280,00
	70-22-428-000825
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	338.
	Распределительный газопровод низкого давления по улице Ленина в п. Самусь, ЗАТО Северск, Томской области
	605,4
	2023
	4029058,08
	70-22-428-000826
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	339.
	Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Амурская, ул. 6-я Усть-Киргизка, пер. Камский, пер. Обской в г. Томске (2-я очередь)
	300
	2023
	1996560,00
	70-22-428-000827
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	340.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский муниципальный район, Заречное сельское поселение, с. Кафтанчиково, ул. Стадионная, д. 47а
	110
	2023
	732072,00
	70-22-428-000828
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	341.
	Распределительный газопровод низкого давления по улицам Раевского, Бородинская в с. Зоркальцево Томского района Томской области
	460
	2023
	3061392,00
	70-22-428-000829
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	342.
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Приветливая, ул. Травяная, ул. Тенистая, ул. Ковыльная, ул. Суходольная, ул. Ветровая, ул. 6-я Степная в г. Томске Томской области
	5432
	2023
	36151046,40
	70-22-428-000831
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	343.
	Газопровод низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам по пер. Дзержинского, пер. Фабричный, ул. Дружбы в с. Дзержинское, г. Томск
	410
	2023
	267390,00
	70-22-428-000832
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	344.
	Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Красногвардейская, ул. Калинина, ул. Революционная, ул. Победы, ул. Павлова, пер. Революционный, ул. Сельскохозяйственная в г. Томске
	2300
	2023
	15306960,00
	70-22-428-000835
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	345.
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Удачная в мкр. Красная горка, с. Корнилово, Томский район, Томская область
	1296
	2023
	8625139,20
	70-22-428-000836
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	346.
	Газопровод низкого давления и газопроводы - вводы к жилым домам по ул. Больничная, ул. Крылова, ул. Путевая, ул. Советская в с. Тимирязевское
	450
	2023
	2994840,00
	70-22-428-000837
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	347.
	Распределительный газопровод высокого и низкого давления по пер. Озерный, ул. Лесная, ул. Новая, ул. Центральная, ул. Садовая, ул. Сибирская, ул. Мира, ул. Светлая, ул. Северная в д. Петровский Участок
	5500
	2023
	36603600,00
	70-22-428-000839
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	348.
	Распределительный газопровод низкого давления и газопровод-вводы к жилым домам в д. Нелюбино, ул. Молодежная ул. Зеленая
	203,5
	2023
	1934365,03
	70-22-428-000840
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	349.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, Муниципальное образование "Корниловское сельское поселение", с. Корнилово, мкр. Красная горка, пер. 1-й Яблоневый, 1
	70
	2023
	465864,00
	70-22-428-000841
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	350.
	Распределительный газопровод высокого и низкого давления по ул. Садовая, ул. Ленина, ул. Ключевская, ул. Киевская, ул. Дзержинского, ул. Вокзальная, ул. Советская, ул. Дом Отдыха, ул. Мира, ул. Нагорная, ул. Заводская, пер. Островского, пер. Дачный, пер. Лесной, пер. Красногвардейский, пер. Нагорный, пер. Малый, пер. Сибирский в с. Богашево
	12500
	2023
	83190000,00
	70-22-428-000842
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	351.
	Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами в с. Малиновка Томского района Томской области
	19600
	2023
	130441920,00
	70-22-428-000843
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	352.
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по пер. Подгорный в д. Кисловка, Томского района, Томской области
	236,2
	2023
	1571958,24
	70-22-428-000844
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	353.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Михаила Андреева, 3а
	99,9
	2023
	664854,48
	70-22-428-000846
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	354.
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Рябиновая, ул. Калиновая, д. Кисловка, Томский район, Томской области
	254,2
	2023
	1691751,84
	70-22-428-000849
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	355.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Совхозная, 13а
	32,1
	2023
	195805,68
	70-22-428-000851
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	356.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: г. Томск, п. Просторный, ул. Карельская, д. 11
	30
	2023
	199656,00
	70-22-428-000852
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	357.
	Газопровод - ввод к жилому дому, расположенному по адресу: г. Томск, п. Апрель, ул. Кибернетиков, д. 8
	60
	2023
	399312,00
	70-22-428-000853
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	358.
	Распределительный газопровод высокого и низкого давления по ул. Речная, ул. Совхозная в с. Лучаново
	1300
	2023
	8651760,00
	70-22-428-000854
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	359.
	Распределительный газопровод высокого и низкого давления по ул. Цветочная, ул. Сиреневая, ул. Березовая, ул. Школьная, пер. Крестьянский, пер. Ягодный, пер. Сосновый, проезд Коммунальный в с. Лучаново
	3850
	2023
	25622520,00
	70-22-428-000855
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	360.
	Распределительный газопровод высокого и низкого давления по ул. З.Космодемьянской, ул. О. Кошевого, ул. Гагарина, ул. Чапаева, пер. Школьный, пер. Лесной в с. Лучаново
	2800
	2023
	18634560,00
	70-22-428-000856
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	361.
	Газопровод низкого давления по ул. Новостройка, ул. Южная в с. Богашево
	400
	2023
	2662080,00
	70-22-428-000857
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	362.
	Газопровод низкого давления к жилым домам в с. Богашево ул. Новостройка (2 этап)
	370
	2023
	2462424,00
	70-22-428-000858
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	363.
	Газопровод низкого давления к жилым домам в с. Богашево ул. Новостройка (3 этап)
	650
	2023
	4325880,00
	70-22-428-000859
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	364.
	Сеть газораспределения высокого давления к жилым домам по ул. Крутая, ул. Первомайская, п. Мирный, Томский район, Томская область
	2800
	2023
	18634560,00
	70-22-428-000860
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	365.
	Газопроводы-вводы к жилым домам в с. Рыбалово по ул. Спортивная, д. 3б, ул. Комсомольская, д. 16а
	64
	2023
	425932,80
	70-22-428-000861
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	366.
	Распределительный газопровод высокого и низкого давления по ул. Новая, ул. Сибирская, ул. Спортивная в с. Рыбалово
	1355
	2023
	9017796,00
	70-22-428-000862
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	367.
	Газопроводы-вводы к жилым домам по ул. Льва Толстого, пер. Иштанский в с. Моряковский Затон
	170
	2023
	1131384,00
	70-22-428-000863
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	368.
	Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами - вводами по ул. Каменская, ул. Васюганская, ул. Бийская, ул. Нарымская, ул. Барнаульская, ул. Стрелочная, проезд Барнаульский в г. Томске
	2600
	2023
	17303520,00
	70-22-428-000864
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	369.
	Газопроводы-вводы к жилым домам по ул. Зеленая в д. Писарево, МО Богашевское сельское поселение, Томский район
	20,3
	2023
	357892,97
	70-22-428-000868
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	370.
	Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Аэродромная, ул. Челюскинцев, ул. Маяковского, ул. Некрасова, ул. Восточная, ул. Украинская, ул. Степана Разина, пер. Овражный в г. Томске
	3200
	2023
	21296640,00
	70-22-428-000869
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	371.
	Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами по ул. 19 Гвардейской Дивизии в г. Томске
	900
	2023
	5989680,00
	70-22-428-000870
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	372.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Богдана Хмельницкого, 123
	25,2
	2023
	401007,21
	70-22-428-000871
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	373.
	Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами по пер. Архангельский, ул. Сибирская, ул. Киевская в г. Томске
	800
	2023
	5324160,00
	70-22-428-000873
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	374.
	Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Тверская, ул. Петропавловская в г. Томске
	600
	2023
	3993120,00
	70-22-428-000874
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	375.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, р-н Асиновский, д. Феоктистовка, ул. Мирная, 9
	27
	2023
	179690,40
	70-22-428-000875
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	376.
	Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Административная, в д. Воронино Томского района Томской области
	1700
	2023
	11313840,00
	70-22-428-000876
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	377.
	Газопровод-ввод низкого давления к жилому дому в п. Самусь, ул. Карла Маркса, 3а
	63
	2023
	419277,60
	70-22-428-000877
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	378.
	Газопровод-ввод низкого давления к жилому дому в п. Самусь, ул. Воровского, 25/1
	110
	2023
	732072,00
	70-22-428-000878
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	379.
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по пер. Кисловский в д. Кисловка Томского района Томской области
	72,5
	2023
	482502,00
	70-22-428-000881
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	380.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, Муниципальное образование "Калтайское сельское поселение", с. Курлек, ул. Лесная, д. 10а
	9,2
	2023
	112965,26
	70-22-428-000883
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	381.
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Мостовая, п. Заварзино в г. Томске Томской области
	380
	2023
	2528976,00
	70-22-428-000884
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	382.
	Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами в п. Светлый г. Томска Томской области
	1650
	2023
	10981080,00
	70-22-428-000886
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	383.
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Новая в с. Кафтанчиково Томского района Томской области
	140
	2023
	931728,00
	70-22-428-000887
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	384.
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по пер. Тояновский в п. Зональная Станция Томского района Томской области
	200
	2023
	1331040,00
	70-22-428-000889
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	385.
	Газопровод-ввод низкого давления к жилому дому в с. Молчаново, ул. Таежная, д. 4А
	110
	2023
	732072,00
	70-22-428-000890
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	386.
	Распределительный газопровод высокого и низкого давления к жилым домам в с. Кривошеино, ул. Проточная, ул. Набережная, ул. Пионерская, пер. Пионерский, ул. Ленина, ул. Кирова, ул. Октябрьская, ул. Коммунистическая
	6200
	2023
	41262240,00
	70-22-428-000891
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	387.
	Распределительный газопровод высокого и низкого давления с газопроводами-вводами к жилым домам в с. Молчаново по ул. Димитрова, ул. Лаврова, пер. Полевой, ул. Северная, ул. Дальняя
	5800
	2023
	38600160,00
	70-22-428-000892
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	388.
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами в мкр. Путеец в п. Зональная Станция Томского района Томской области
	92,2
	2023
	613609,44
	70-22-428-000893
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	389.
	Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами в п. Копылово Томского района Томской области: мкр. Раздолье, ул. Комсомольская, ул. Гагарина, ул. Морозова, ул. Заводская, пер. Спортивный
	8500
	2023
	56569200,00
	70-22-428-000895
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	390.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: п. Победа, ул. Коммунистическая, 123А
	30
	2023
	199656,00
	70-22-428-000896
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	391.
	Газопроводы-вводы к жилым домам по ул. Титова, ул. Ленинградская в с. Мельниково
	90
	2023
	598968,00
	70-22-428-000897
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	392.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Первомайский муниципальной район, Первомайское сельское поселение, с. Первомайское, ул. Гончарова, д. 4Ж
	65,3
	2023
	434584,56
	70-22-428-000898
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	393.
	Распределительный газопровод высокого и низкого давления к жилым домам в с. Кривошеино, ул. Федюкова, ул. Заозерная
	2900
	2023
	19300080,00
	70-22-428-000899
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	394.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: с. Молчаново, ул. Спортивная, 5
	300
	2023
	1996560,00
	70-22-428-000900
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	395.
	Газопровод низкого давления к жилым домам в с. Александровское, ул. Кедровая
	397,4
	2023
	2644776,48
	70-22-428-000901
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	396.
	Газопровод низкого давления к жилым домам в д. Петрово по ул. Зеленая
	200
	2023
	1331040,00
	70-22-428-000902
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	397.
	Распределительный газопровод высокого и низкого давления до границ СТ Геолог-2 в г. Томске
	12
	2023
	79862,40
	70-22-428-000903
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	398.
	Распределительный газопровод высокого и низкого давления до границ СТ Геолог-1в г. Томске
	12,8
	2023
	85186,56
	70-22-428-000904
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	399.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: с. Кожевниково, ул. Кирова, 28А
	160
	2023
	1064832,00
	70-22-428-000905
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	400.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: в с. Зоркальцево, ул. Тимирязевская, 11в
	35
	2023
	232932,00
	70-22-428-000906
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	401.
	Распределительный газопровод высокого и низкого давления к жилым домам в с. Молчаново по ул. Рябиновая
	700
	2023
	4658640,00
	70-22-428-000907
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	402.
	Газопровод-ввод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: с. Молчаново, ул. Гречухина, 12
	100
	2023
	665520,00
	70-22-428-000908
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	403.
	Распределительный газопровод низкого давления к жилым домам в с. Молчаново, ул. Валикова, 10, строен. 8; 10, строен. 9; 10, строен. 10; 10, строен. 11
	200
	2023
	1331040,00
	70-22-428-000909
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	404.
	Распределительный газопровод высокого и низкого давления к жилым домам в с. Кривошеино, ул. Подгорная, ул. Береговая, ул. Южная, ул. Колхозная
	6800
	2023
	45255360,00
	70-22-428-000910
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	405.
	Газопроводы-вводы низкого давления к жилым домам, расположенным по адресам: с. Нарга, ул. Карла Маркса, 4, 14б
	140
	2023
	931728,00
	70-22-428-000911
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	406.
	Распределительный газопровод низкого давления к жилым домам по ул. Гастелло, ул. Карла Маркса в с. Нарга
	330
	2023
	2196216,00
	70-22-428-000912
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	407.
	Газопровод-ввод к жилому дому по ул. Школьная, 62 в с. Мельниково
	30
	2023
	199656,00
	70-22-428-000913
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	408.
	Распределительный газопровод высокого и низкого давления к жилым домам в с. Тогур, ул. Гоголя, ул. Грибоедова, ул. Л.Толстого, ул. Лесная, ул. Островского, ул. Пушкина, ул. Шпальная
	6550
	2023
	43591560,00
	70-22-428-000914
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	409.
	Распределительный газопровод низкого давления к жилым домам по ул. Кирпичная в г. Колпашево
	560
	2023
	3726912,00
	70-22-428-000915
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	410.
	Распределительный газопровод низкого давления к жилым домам по ул. Кирова, ул. Советский Север в г. Колпашево
	800
	2023
	5324160,00
	70-22-428-000916
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	411.
	Распределительный газопровод низкого давления к жилым домам по ул. Советский Север в г. Колпашево
	280
	2023
	1863456,00
	70-22-428-000917
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	412.
	Распределительный газопровод высокого и низкого давления к жилым домам по ул. Портовая в г. Колпашево
	1100
	2023
	7320720,00
	70-22-428-000918
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	413.
	Распределительный газопровод низкого давления к жилым домам по пер. Чапаева в г. Колпашево
	630
	2023
	4192776,00
	70-22-428-000919
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	414.
	Распределительный газопровод высокого и низкого давления к жилым домам по пер. Моховой, ул. Барышева, ул. Рабочая, ул. Дзержинского в г. Колпашево
	3500
	2023
	23293200,00
	70-22-428-000920
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	415.
	Распределительный газопровод к жилым домам по ул. Купца Исаева в с. Моряковский Затон
	530
	2023
	3527256,00
	70-22-428-000921
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	416.
	Газопроводы-вводы к жилым домам по ул. Садовая, 62, 64 в с. Мельниково
	60
	2023
	399312,00
	70-22-428-000922
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	417.
	Газопроводы-вводы к жилым домам по ул. Школьная, 32, 39 в с. Мельниково
	60
	2023
	399312,00
	70-22-428-000923
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	418.
	Распределительный газопровод низкого давления к жилым домам по ул. Садовая, 43, 45, 56 в с. Мельниково
	60
	2023
	399312,00
	70-22-428-000924
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	419.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: с. Мельниково, Советская, 101
	30
	2023
	199656,00
	70-22-428-000925
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	420.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: с. Мельниково, ул. Гагарина, 17
	140
	2023
	931728,00
	70-22-428-000927
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	421.
	Распределительный газопровод низкого давления к жилым домам по ул. Томская, 28, 30, 32, 32а в с. Мельниково
	100
	2023
	665520,00
	70-22-428-000928
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	422.
	Газопроводы-вводы к жилым домам по ул. Колхозная, ул. Коммунистическая в с. Володино
	220
	2023
	1464144,00
	70-22-428-000929
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	423.
	Сеть газораспределения и газопроводы-вводы к жилым домам по ул. Советская в с. Володино
	1500
	2023
	9982800,00
	70-22-428-000930
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	424.
	Распределительный газопровод низкого давления к жилым домам по ул. Российская, ул. Мира, пер. Спортивный в с. Кожевниково
	580
	2023
	3860016,00
	70-22-428-000932
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	425.
	Распределительный газопровод низкого давления к жилым домам по ул. Российская 2, 2а, 2б, 2г, 4, 6, 8 в с. Кожевниково
	300
	2023
	1996560,00
	70-22-428-000933
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	426.
	Распределительный газопровод низкого давления к жилым домам по пер. Колхозный 18, 18а, 20, 22 в с. Кожевниково
	230
	2023
	1530696,00
	70-22-428-000934
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	427.
	Распределительный газопровод низкого давления к жилым домам по ул. Молодежная, ул. Мещера, ул. Школьная, ул. Таежная, ул. Заречная в с. Сафроновка
	2800
	2023
	18634560,00
	70-22-428-000936
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	428.
	Распределительный газопровод среднего и низкого давления к жилым домам по ул. Новая Жизнь, ул. Карла Маркса, ул. Калинина, ул. Комсомольская в с. Кожевниково (МКР "Северный" II очередь)
	2500
	2023
	16638000,00
	70-22-428-000937
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	429.
	Распределительный газопровод среднего и низкого давления к жилым домам по ул. Мичурина, пер. Гоголя, ул. Рассвет, ул. Покрышкина, пер. Первомайский, ул. Карла Маркса, ул. Новая Жизнь, ул. Калинина, пер. Заозерный, ул. Комсомольская, пер. Лермонтова в с. Кожевниково (МКР "Северный" III очередь)
	9000
	2023
	59896800,00
	70-22-428-000938
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	430.
	Распределительный газопровод низкого давления в п. Синий Утес, 73, 72, 71, 70, 69
	217
	2023
	1444178,40
	70-22-428-000939
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	431.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: с. Парабель, ул. Шишкова, 86
	50
	2023
	332760,00
	70-22-428-000940
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	432.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: с. Молчаново, ул. Спортивная, 18
	130
	2023
	865176,00
	70-22-428-000941
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	433.
	Газопровод низкого давления к жилым домам в с. Александровское, пер. Взлетный
	261,6
	2023
	1741000,32
	70-22-428-000942
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	434.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: с. Дзержинское, ул. Дорожная, 10/2
	40
	2023
	266208,00
	70-22-428-000944
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	435.
	Распределительный газопровод высокого и низкого давления к жилым домам по ул. Лазарева, ул. Нахимова, ул. Нефтеразведчиков, ул. Профсоюзная, ул. Речников, ул. Строителей, ул. Суворова в г. Колпашево
	4700
	2023
	31279440,00
	70-22-428-000946
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	436.
	Распределительный газопровод высокого и низкого давления к жилым домам по ул. Победы, ул. Сосновая в г. Колпашево
	900
	2023
	5989680,00
	70-22-428-000947
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	437.
	Распределительный газопровод низкого давления к жилым домам в г. Колпашево по пер. Кооперативный Тупик, пер. Пристанской, ул. Комсомольская, ул. Ленина, ул. М.Горького, ул. Советская
	3400
	2023
	22627680,00
	70-22-428-000950
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	438.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: с. Молчаново, ул. Кооперативная, 18А
	60
	2023
	399312,00
	70-22-428-000952
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	439.
	Газопроводы-вводы к жилым домам по ул. Олега Зайцева, ул. Советская в с. Молчаново
	280
	2023
	1863456,00
	70-22-428-000953
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	440.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: с. Тимирязевское, ул. Октябрьская, 95в
	30
	2023
	199656,00
	70-22-428-000954
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	441.
	Распределительный газопровод низкого давления к жилым домам в с. Тогур по ул. Анисимовка, ул. Гагарина, ул. Титова
	2900
	2023
	19300080,00
	70-22-428-000955
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	442.
	Распределительный газопровод высокого и низкого давления к жилым домам в с. Тогур по ул. Весенняя, ул. Мичурина
	2300
	2023
	15306960,00
	70-22-428-000956
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	443.
	Газопровод распределительный от СПХР Кожевниково до точки врезки в существующую сеть с. Кожевниково
	4000
	2023
	26620800,00
	70-22-428-000957
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	444.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Первомайский муниципальный район, Первомайское сельское поселение, с. Первомайское, ул. Кольцова, д. 32
	5
	2023
	33276,00
	70-22-428-000958
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	445.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский муниципальный район, Заречное сельское поселение, д. Барабинка, пер. Водяной, д. 10
	120
	2023
	798624,00
	70-22-428-000959
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	446.
	Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: с. Мельниково, ул. Суворова, д. 43, д. 45
	60
	2023
	399312,00
	70-22-428-000960
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	447.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Советская, д. 77а, кв. 1
	15
	2023
	99828,00
	70-22-428-000961
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	448.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Город Томск, Дзержинское село, Новая улица, д. 8д
	15
	2023
	99828,00
	70-22-428-000962
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	449.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, р-н Шегарский, с. Мельниково, ул. Зеленая, д. 37а, кв. 1
	60
	2023
	399312,00
	70-22-428-000963
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	450.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, мкр. Наука, пер. Ямской, д. 2в
	60
	2023
	399312,00
	70-22-428-000964
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	451.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, п. Апрель, ул. Еланская, д. 95
	110
	2023
	732072,00
	70-22-428-000965
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	452.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, городской округ Город Томск, с. Дзержинское, ул. Цветочная, д. 4
	130
	2023
	865176,00
	70-22-428-000966
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	453.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский муниципальный район, Заречное сельское поселение, д. Кисловка, ул. Михаила Андреева, д. 8б
	15
	2023
	99828,00
	70-22-428-000967
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	454.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Волгоградская, д. 1
	30
	2023
	199656,00
	70-22-428-000968
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	455.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, городской округ Город Томск, Апрель Поселок территория, Университетская улица, 1
	25
	2023
	166380,00
	70-22-428-000969
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	456.
	Газопровод низкого давления к жилым домам по ул. Ленина в с. Калтай Томского района Томской области
	80
	2023
	532416,00
	70-22-428-000970
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	457.
	Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Родниковая в п. Мирный Томского района Томской области
	1000
	2023
	6655200,00
	70-22-428-000973
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	458.
	Распределительный газопровод к жилым домам в с. Моряковский Затон по ул. Чехова
	200
	2023
	1331040,00
	70-22-428-000974
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	459.
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по пер. Пржевальского в г. Томске Томской области
	270
	2023
	1796904,00
	70-22-428-000975
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	460.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский муниципальный район, Корниловское сельское поселение, с. Корнилово, мкр. Красная горка, пер. 1-й Яблоневый, д. 15
	11,5
	2023
	147218,98
	70-22-428-000976
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	461.
	Распределительный газопровод низкого давления к жилым домам по ул. Полевая в с. Чажемто Колпашевского района Томской области
	720
	2023
	4791744,00
	70-22-428-000977
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	462.
	Газопроводы-вводы низкого давления к жилым домам по ул. Пушкина, ул. Нефтяников в с. Александровское
	300
	2023
	1996560,00
	70-22-428-000978
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	463.
	Газопровод низкого давления к жилым домам по улице Октябрьская в п. Самусь
	120
	2023
	798624,00
	70-22-428-000979
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	464.
	Распределительный газопровод низкого давления к жилым домам по ул. Ключевская в с. Моряковский Затон
	240
	2023
	1597248,00
	70-22-428-000980
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	465.
	Распределительный газопровод низкого давления к жилым домам в п. Синий Утес (II очередь)
	420
	2023
	2795184,00
	70-22-428-000981
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	466.
	Газопровод-ввод низкого давления к жилому дому по ул. Современников, д. 5 в п. Ключи
	5,6
	2023
	37269,12
	70-22-428-000982
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	467.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Асиновский район, д. Феоктистовка, ул. Дорожная, д. 8
	100
	2023
	665520,00
	70-22-428-000983
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	468.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский район, д. Большое Протопопово, МКР "Авиатор-1", д. 32
	23,3
	2023
	155066,16
	70-22-428-000985
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	469.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, МО "Зональненское сельское поселение" п. Зональная Станция, ул. Молодежная, участок 54/1
	40
	2023
	266208,00
	70-22-428-000986
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	470.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Подгорная, д. 7-Б
	80
	2023
	532416,00
	70-22-428-000987
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	471.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, р-н Томский, с. Богашево, ул. Крутая, 13
	40
	2023
	266208,00
	70-22-428-000988
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	472.
	Газопровод - ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, д. Большое Протопопово, мкр. Авиатор-2, ул. Лесная, д. 38
	45,7
	2023
	747364,61
	70-22-428-000989
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	473.
	Распределительный газопровод низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Пролетарская в с. Корнилово Томского района Томской области
	134
	2023
	891796,80
	70-22-428-000990
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	474.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский муниципальный район, Калтайское сельское поселение, с. Курлек, ул. Заболотная, д. 18
	18
	2023
	152679,48
	70-23-428-000001
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	475.
	Газопроводы-вводы к жилым домам по ул. Нагорная в с. Первомайское Первомайского района Томской области
	200
	2023
	1331040,00
	70-23-428-000002
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	476.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Дзержинское с, Новая ул, дом 21в
	80
	2023
	532416,00
	70-23-428-000003
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	477.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Черная Речка д, Мостовая ул, дом 7
	50
	2023
	332760,00
	70-23-428-000004
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	478.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Кафтанчиково с, Таежный пер, дом 18
	60
	2023
	399312,00
	70-23-428-000005
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	479.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Рассвет п, Фабричная ул, дом 53
	6,2
	2023
	41262,24
	70-23-428-000006
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	480.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Гамалея ул, дом 8
	16,3
	2023
	108479,76
	70-23-428-000007
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	481.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, 1-я Лесная ул, дом 50/1
	70
	2023
	465864,00
	70-23-428-000008
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	482.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Дзержинское с, Дзержинского ул, дом 48в
	50
	2023
	332760,00
	70-23-428-000009
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	483.
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Советская, 102/1, 100/1 в д. Черная Речка Томского района Томской области
	50
	2023
	332760,00
	70-23-428-000010
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	484.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Кривошеинский р-н, Кривошеино с, Березовый пер, дом 16
	30
	2023
	199656,00
	70-23-428-000012
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	485.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Калтай с, Ленина ул, дом 52
	120
	2023
	798624,00
	70-23-428-000013
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	486.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Заварзино Поселок тер., Вишневая ул, дом 17
	60
	2023
	399312,00
	70-23-428-000014
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	487.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Кандинка д, Лесная ул, дом 17
	90
	2023
	598968,00
	70-23-428-000016
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	488.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Кандинка д, Сибирская ул, дом 5
	30
	2023
	199656,00
	70-23-428-000017
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	489.
	Газопровод низкого давления к жилым домам по ул. Зеленая в с. Корнилово Томского района Томской области. 2 очередь
	100
	2023
	665520,00
	70-23-428-000018
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	490.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Корнилово с, Карьерная ул, дом 12Б
	80
	2023
	532416,00
	70-23-428-000020
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	491.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Зоркальцево с, Трактовая ул, дом 125
	200
	2023
	1331040,00
	70-23-428-000021
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	492.
	Газопроводы-вводы к жилым домам по ул. Дружная, д. 26, 12а в п. Зональная Станция Томского района Томской области
	60
	2023
	399312,00
	70-23-428-000022
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	493.
	Распределительный газопровод (закольцовка) низкого давления и газопроводы-вводы по ул. Березовая в с. Александровское Александровского района Томской области
	200
	2023
	1331040,00
	70-23-428-000023
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	494.
	Газопровод низкого давления к жилым домам по ул. Кольцевая в с. Богашево Томского района Томской области
	40
	2023
	266208,00
	70-23-428-000024
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	495.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Борики д, Парковая ул, дом 89
	30
	2023
	199656,00
	70-23-428-000025
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	496.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Колпашевский р-н, Тогур с, Королева ул, дом 40
	160
	2023
	1064832,00
	70-23-428-000026
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	497.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Колпашевский р-н, Колпашево г, Парковая ул, дом 3, квартира 2
	60
	2023
	399312,00
	70-23-428-000027
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	498.
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Нагорная в д. Большое Протопопово Томского района Томской области
	765,2
	2023
	5092559,04
	70-23-428-000028
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	499.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Борики д, Южная ул, дом 52
	37,8
	2023
	236406,55
	70-23-428-000029
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	500.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Корнилово с, Подгорная ул, дом 2
	20
	2023
	133104,00
	70-23-428-000030
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	501.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Парабельский р-н, Парабель с, 30 лет Победы ул, дом 87
	60
	2023
	399312,00
	70-23-428-000031
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	502.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Кожевниковский р-н, Кожевниково с, Обская ул, дом 79А
	20
	2023
	133104,00
	70-23-428-000034
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	503.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Тимирязевское с, Дальняя ул, дом 2/1
	30
	2023
	199656,00
	70-23-428-000035
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	504.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Тимирязевское с, Октябрьская ул, дом 6
	80
	2023
	532416,00
	70-23-428-000036
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	505.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Зоркальцево с, Клубная ул, дом 16б
	120
	2023
	798624,00
	70-23-428-000037
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	506.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Кисловка д, Ветеран-3 тер. СНТ, Светлая ул, дом 9а
	110
	2023
	732072,00
	70-23-428-000038
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	507.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Кедр тер. СНТ, дом 1/305
	15
	2023
	99828,00
	70-23-428-000039
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	508.
	Газопровод низкого давления по пер. Пограничный, ул. Ласточкина, ул. Винтера, ул. Российская, пер. Кисловский, пер. Коробова, пер. Музыкальный, ул. Украинская, пер. Школьный, пер. Московский, пер. Ясный, ул. Андреева, ул. Старикова, пер. Томский, пер. Чапаева, пер. Подгорный в д. Кисловка Томского района Томской области
	4385
	2023
	29183052,00
	70-23-428-000040
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	509.
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по пер. Садовый, пер. Степной, пер. Отрадный, пер. Янтарный, пер. Лазурный, ул. Строителей, пер. Радужный, ул. Просторная в п. Рассвет Томского района Томской области
	2000
	2023
	13310400,00
	70-23-428-000041
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	510.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Моряковский Затон с, Высоцкого ул, дом 1а
	40
	2023
	266208,00
	70-23-428-000042
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	511.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Шегарский р-н, Мельниково с, Садовая ул, дом 32б
	64,5
	2023
	429260,40
	70-23-428-000043
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	512.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Шегарский р-н, Мельниково с, Пионерская ул, дом 16
	15,6
	2023
	103821,12
	70-23-428-000044
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	513.
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по пер. 3-й Парковский в с. Моряковский Затон
	170
	2023
	1131384,00
	70-23-428-000045
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	514.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Шегарский р-н, Мельниково с, Суворова ул, дом 30
	12,6
	2023
	83855,52
	70-23-428-000046
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	515.
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Речников в с. Моряковский Затон
	200
	2023
	1331040,00
	70-23-428-000047
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	516.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Молчановский р-н, Молчаново с, Чапаева ул, дом 19/1
	70
	2023
	465864,00
	70-23-428-000048
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	517.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Мирный п, Мирный мкр., Лазурная ул, дом 2а
	30
	2023
	199656,00
	70-23-428-000049
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	518.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Колпашевский р-н, Колпашево г, Ленина ул, дом 31/1
	70
	2023
	465864,00
	70-23-428-000050
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	519.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Колпашевский р-н, Колпашево г, Н.Клюева ул, дом 18
	90
	2023
	598968,00
	70-23-428-000051
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	520.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Колпашевский р-н, Тогур с, Чапаева ул, дом 13, квартира 1
	250
	2023
	1663800,00
	70-23-428-000052
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	521.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Балагурная ул, дом 2
	52,8
	2023
	351394,56
	70-23-428-000053
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	522.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, пер. Пржевальского, д. 27
	6,3
	2023
	120540,30
	70-23-428-000056
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	523.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Пржевальского пер, дом 1б
	9
	2023
	59896,80
	70-23-428-000057
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	524.
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Весенняя, пер. Минина в г. Томске Томской области
	500
	2023
	3327600,00
	70-23-428-000058
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	525.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Тимирязевское с, Больничная ул, дом 40б
	100
	2023
	665520,00
	70-23-428-000059
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	526.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Тимирязевское с, Путевая ул, дом 84
	30
	2023
	199656,00
	70-23-428-000060
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	527.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Тимирязевское с, Ново-Деповская ул, дом 2в
	150
	2023
	998280,00
	70-23-428-000061
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	528.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Мирный п, Мирный мкр., Осенняя ул, дом 31
	20
	2023
	133104,00
	70-23-428-000062
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	529.
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Молодежная в п. Зональная Станция Томского района Томской области
	200
	2023
	1331040,00
	70-23-428-000063
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	530.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Корнилово с, Молодежная ул, дом 19
	60
	2023
	399312,00
	70-23-428-000064
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	531.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Кафтанчиково с, Березовая ул, дом 1а
	10
	2023
	66552,00
	70-23-428-000065
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	532.
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по пер. Кедровому 21А, 19А, 19А/1 в д. Некрасово Томского района Томской области
	166
	2023
	1104763,20
	70-23-428-000066
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	533.
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по пер. Иштанский в с. Моряковский Затон
	250
	2023
	1663800,00
	70-23-428-000067
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	534.
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Маяковского в с. Моряковский Затон
	300
	2023
	1996560,00
	70-23-428-000068
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	535.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Копылово п, Строителей ул, дом 15
	13,8
	2023
	245543,85
	70-23-428-000069
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	536.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Кисловка д, Пограничный пер, дом 68
	16,4
	2023
	109145,28
	70-23-428-000071
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	537.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Большое Протопопово д, Авиатор-2 мкр., Лесная ул, дом 37
	13,3
	2023
	191829,53
	70-23-428-000073
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	538.
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Фабричная в п. Рассвет Томского района Томской области
	1207,6
	2023
	8036819,52
	70-23-428-000074
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	539.
	Газоснабжение д. Лоскутово МО "Город Томск". 2 этап
	10862
	2023
	72288782,40
	70-23-428-000075
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	540.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Кривошеинский р-н, Володино с, Сибирская ул, дом 6
	10
	2023
	66552,00
	70-23-428-000076
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	541.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, Ленина улица, д. 46, кв. 1
	10
	2023
	66552,00
	70-23-428-000077
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	542.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Кафтанчиково с, Южная ул, дом 37б
	20
	2023
	133104,00
	70-23-428-000078
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	543.
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Сибирская, ул. Чехова в с. Александровское Александровского района Томской области
	250
	2023
	1663800,00
	70-23-428-000080
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	544.
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Партизанская в с. Александровское Александровского района Томской области
	148,7
	2023
	989628,24
	70-23-428-000081
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	545.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Александровский р-н, Александровское с, Калинина ул, дом 22а
	30
	2023
	199656,00
	70-23-428-000082
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	546.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Апрель Поселок тер., Горный проезд, дом 4а
	140
	2023
	931728,00
	70-23-428-000083
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	547.
	Сеть газораспределения высокого давления к территории СТ "Восток" г. Томска Томской области
	130
	2023
	865176,00
	70-23-428-000085
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	548.
	Газопровод - ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Тахтамышево с, Советская ул, дом 70а
	10
	2023
	66552,00
	70-23-428-000087
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	549.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Колпашевский р-н, Тогур с, Сибирский пер, дом 12
	50
	2023
	332760,00
	70-23-428-000088
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	550.
	Газопроводы-вводы к жилым домам по пер. Березовый в с. Кривошеино Кривошеинского района Томской области
	250
	2023
	1663800,00
	70-23-428-000097
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	551.
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Пархоменко, ул. Волгоградской, пер. Волгоградскому в г. Томске Томской области
	280
	2023
	1863456,00
	70-23-428-000137
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	552.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Кривошеинский р-н, Володино с, Коммунистическая ул, дом 34б
	110
	2023
	732072,00
	70-23-428-000147
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	553.
	Сеть газораспределения низкого давления по пер. Весенний в с. Тунгусово Молчановского района Томской области
	80
	2023
	532416,00
	70-23-428-000148
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	554.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Богашево с, Киевская ул, дом 47
	100
	2023
	665520,00
	70-23-428-000150
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	555.
	Сеть газораспределения низкого давления по ул. Красноармейская в с. Кожевниково Кожевниковского района Томской области
	260
	2023
	1730352,00
	70-23-428-000153
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	556.
	Газопроводы-вводы к жилым домам в мкр. Мичуринский в с. Нелюбино Томского района Томской области
	250,8
	2023
	1669124,16
	70-23-428-000155
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	557.
	Сеть газораспределения низкого давления по ул. Кузнецова в с. Кожевниково Кожевниковского района Томской области
	160
	2023
	1064832,00
	70-23-428-000156
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	558.
	Сеть газораспределения низкого давления по ул. Боровая, ул. Янтарная в п. Трубачево Томского района Томской области
	2000
	2023
	13310400,00
	70-23-428-000157
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	559.
	Сеть газораспределения низкого давления до территории ДНТ "Алмаз" в с. Кафтанчиково Томского района Томской области
	15
	2023
	99828,00
	70-23-428-000160
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	560.
	Сеть газораспределения низкого давления по пер. Березовый, ул. имени Ф.М.Зинченко в с. Кривошеино Кривошеинского района Томской области
	700
	2023
	4658640,00
	70-23-428-000166
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	561.
	Газопровод высокого и низкого давления к нежилому зданию (ФАП), расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Молодежный п, дом 6/1
	600
	2023
	3993120,00
	70-23-428-000168
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	562.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Наука мкр., Кучина ул, дом 59/1
	60
	2023
	399312,00
	70-23-428-000169
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	563.
	Сеть газораспределения низкого давления по ул. Минина и Пожарского, мкр. "Лесопитомник", п. Синий Утес, Томский район, Томская область
	230
	2023
	1530696,00
	70-23-428-000173
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	564.
	Сеть газораспределения низкого давления по пер. 2-й Северо-Каштачный, г. Томск, Томская область
	50
	2023
	332760,00
	70-23-428-000174
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	565.
	Сеть газораспределения низкого давления по ул. Новая, ж/д станция Копылово, г. Томск, Томская область
	160
	2023
	1064832,00
	70-23-428-000177
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	566.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Курлек с, Береговая ул, дом 24/2Б
	10
	2023
	66552,00
	70-23-428-000180
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	567.
	Газопроводы-вводы к жилым домам по улице Победы, с. Кривошеино, Томская область
	500
	2023
	3327600,00
	70-23-428-000182
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	568.
	Сеть газораспределения низкого давления к жилым домам по ул. Мелиоративная в с. Кривошеино Кривошеинского района Томской области
	600
	2023
	3993120,00
	70-23-428-000183
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	569.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Кривошеинский р-н, Кривошеино с, Новая ул, дом 1
	70
	2023
	465864,00
	70-23-428-000184
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	570.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Кривошеинский р-н, Кривошеино с, Западная ул, дом 20
	30
	2023
	199656,00
	70-23-428-000185
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	571.
	Сеть газораспределения низкого давления к жилым домам по ул. Рабочая в с. Кривошеино Кривошеинского района Томской области
	170
	2023
	1131384,00
	70-23-428-000186
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	572.
	Сеть газораспределения низкого давления к жилым домам по ул. Нагорная, пер. Нагорный в с. Кривошеино Кривошеинского района Томской области
	400
	2023
	2662080,00
	70-23-428-000187
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	573.
	Сеть газораспределения низкого давления к жилым домам по ул. Октябрьская в с. Кривошеино Кривошеинского района Томской области
	500
	2023
	3327600,00
	70-23-428-000188
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	574.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Кисловка д, Сосновая ул, дом 22
	40
	2023
	266208,00
	70-23-428-000189
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	575.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Степная ул, дом 67
	15
	2023
	99828,00
	70-23-428-000190
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	576.
	Распределительный газопровод низкого давления к жилым домам, расположенным по адресу: с. Парабель, ул. Береговая, ул. Подгорная
	150
	2023
	998280,00
	70-23-428-000191
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	577.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Парабельский р-н, Бугры д, Таежная ул, дом 14б
	10
	2023
	66552,00
	70-23-428-000192
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	578.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Колпашевский р-н, Колпашево г, Гроховского ул, дом 56/1
	130
	2023
	865176,00
	70-23-428-000198
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	579.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Богашево с, Березовая ул, дом 6
	75
	2023
	499140,00
	70-23-428-000199
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	580.
	Газопроводы-вводы к жилым домам по ул. Купеческая, ул. Ивовая, п. Трубачево, Томский район, Томская область
	15
	2023
	99828,00
	70-23-428-000207
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	581.
	Газопроводы-вводы к жилым домам по улице Ленина в с. Кривошеино Кривошеинского района Томской области
	240
	2023
	1597248,00
	70-23-428-000211
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	582.
	Сеть газораспределения низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам по улице Кооперативная в с. Кривошеино Кривошеинского района Томской области
	850
	2023
	5656920,00
	70-23-428-000212
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	583.
	Сеть газораспределения низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам по улице Ленина в с. Кривошеино Кривошеинского района Томской области
	800
	2023
	5324160,00
	70-23-428-000213
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	584.
	Газопроводы-вводы к жилым домам по ул. Заводская в с. Кривошеино Кривошеинского района Томской области
	30
	2023
	199656,00
	70-23-428-000234
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	585.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Кривошеинский р-н, Кривошеино с, Парковый пер, дом 7
	10
	2023
	66552,00
	70-23-428-000235
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	586.
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Богдана Хмельницкого, г. Томск, Томская область
	100
	2023
	665520,00
	70-23-428-000237
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	587.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Степановский пер, дом 6
	10
	2023
	66552,00
	70-23-428-000238
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	588.
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Октябрьская, ул. Ленина в с. Кривошеино Кривошеинского района Томской области
	245
	2023
	1630524,00
	70-23-428-000242
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	589.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Каргасокский р-н, Геологический п, Хвойный пер, дом 2а
	100
	2023
	665520,00
	70-23-428-000245
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	590.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, ЗАТО Северск, Самусь п, Строительная ул, дом 20
	20
	2023
	133104,00
	70-23-428-000258
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	591.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Рыбалово с, Совхозная ул, дом 1А
	22,1
	2023
	147079,92
	70-23-428-000260
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	592.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, 2-я Заречная ул, дом 24
	30
	2023
	199656,00
	70-23-428-000261
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	593.
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по пер. Кисловский в д. Кисловка Томского района Томской области. 2 этап
	300
	2023
	1996560,00
	70-23-428-000285
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	594.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Корнилово с, Тихий пер, дом 1/2а
	25
	2023
	166380,00
	70-23-428-000289
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	595.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Нижний пер, дом 17
	10
	2023
	66552,00
	70-23-428-000311
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	596.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томский р-н, Копылово п, Таежный пер, дом 9а
	150
	2023
	998280,00
	70-23-428-000319
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	597.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл, Томск г, Северо-Каштачный Поселок ул, дом 119г
	22,7
	2023
	151073,04
	70-23-428-000151
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	598.
	Газоснабжение Ленинского района, г. Томска. Высокое давление. 5 очередь
	7797,7
	2023
	153741072,0
	70-23-566-008
	ООО "Русский проект"

	599.
	Газоснабжение Ленинского района, г. Томска. Высокое давление. 6 очередь
	55,8
	2023
	2234808,0
	70-23-566-009
	ООО "Русский проект"

	600.
	Распределительный газопровод к жилым домам по адресу: Томская область, г. Томск, мкр. "Черемошники", район улицы Большая Подгорная. Блок 5
	5073,6
	2023
	72139968,0
	70-23-566-010
	ООО "Русский проект"

	601.
	Распределительный газопровод к жилым домам по адресу: Томская область, г. Томск, мкр. "Черемошники", район улицы Большая Подгорная. Блок 6
	4468,97
	2023
	64849848,0
	70-23-566-011
	ООО "Русский проект"

	602.
	Распределительный газопровод к жилым домам по адресу: Томская область, г. Томск, мкр. "Черемошники", район улицы Большая Подгорная. Блок 7
	8927,3
	2023
	130436532,0
	70-23-566-012
	ООО "Русский проект"

	603.
	Распределительный газопровод к жилым домам по адресу: Томская область, г. Томск, мкр. "Черемошники", район улицы Большая Подгорная. Блок 8
	4727,7
	2023
	71378340,0
	70-23-566-013
	ООО "Русский проект"

	604.
	Распределительный газопровод к жилым домам по адресу: Томская область, г. Томск, мкр. "Черемошники", район улицы Большая Подгорная. Блок 9
	5121
	2023
	76959264,0
	70-23-566-014
	ООО "Русский проект"

	605.
	Распределительный газопровод к жилым домам по адресу: Томская область, г. Томск, мкр. "Черемошники", район улицы Большая Подгорная. Блок 10
	3279,45
	2023
	48104316,0
	70-23-566-015
	ООО "Русский проект"

	606.
	Распределительный газопровод к жилым домам по адресу: Томская область, г. Томск, мкр. "Черемошники", район улицы Большая Подгорная. Блок 11
	5421,3
	2023
	72991620,0
	70-23-566-016
	ООО "Русский проект"

	607.
	Распределительный газопровод к жилым домам по адресу: Томская область, г. Томск, мкр. "Черемошники", район улицы Большая Подгорная. Блок 12
	2320,9
	2023
	32566416,0
	70-23-566-017
	ООО "Русский проект"

	608.
	Распределительный газопровод к жилым домам по адресу: Томская область, г. Томск, мкр. "Черемошники", район улицы Большая Подгорная. Блок 13
	2559,77
	2023
	32124480,0
	70-23-566-018
	ООО "Русский проект"

	609.
	Распределительный газопровод к жилым домам по адресу: Томская область, г. Томск, мкр. "Черемошники", район улицы Большая Подгорная. Блок 14
	2578,23
	2023
	32835432,0
	70-23-566-019
	ООО "Русский проект"

	610.
	Распределительный газопровод к жилым домам по адресу: Томская область, г. Томск, мкр. "Черемошники", район улицы Большая Подгорная. Блок 15
	1910,1
	2023
	21158976,0
	70-23-566-020
	ООО "Русский проект"

	611.
	Распределительный газопровод к жилым домам по адресу: Томская область, г. Томск, 2-й поселок ЛПК
	8964,06
	2023
	132016104,0
	70-23-566-021
	ООО "Русский проект"

	612.
	Газоснабжение Ленинского района, г. Томска. Высокое давление. 7 очередь
	1312,9
	2023
	30702876,0
	70-23-566-025
	ООО "Русский проект"

	613.
	Распределительный газопровод к жилым домам по адресу: Томская область, г. Томск, мкр. "Черемошники", район улицы Большая Подгорная. Блок 16
	4103,5
	2023
	53617272,0
	70-23-566-022
	ООО "Русский проект"

	614.
	Распределительный газопровод к жилым домам по адресу: Томская область, г. Томск, мкр. "Черемошники", район улицы Большая Подгорная. Блок 17
	6448,1
	2023
	94064664,0
	70-23-566-023
	ООО "Русский проект"

	615.
	Распределительный газопровод к жилым домам по адресу: Томская область, г. Томск, мкр. "Черемошники", район улицы Большая Подгорная. Блок 18
	7295,58
	2023
	115582356,0
	70-23-566-024
	ООО "Русский проект"



Распоряжение Администрации Томской области от 23.09.2019 N 566-ра (ред. от 09.01.2024) "Об утверждении Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Томской области на 2019 - 2023 годы" {КонсультантПлюс}


