	[image: image1.png]




	Распоряжение Администрации Томской области от 16.02.2024 N 94-ра
"Об утверждении Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Томской области на 2024 - 2033 годы"

	Документ предоставлен КонсультантПлюс



HYPERLINK https://www.consultant.ru 
www.consultant.ru

Дата сохранения: 21.03.2024
 


АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16 февраля 2024 г. N 94-ра

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГАЗИФИКАЦИИ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРОМЫШЛЕННЫХ И ИНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2024 - 2033 ГОДЫ

1. В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 31 марта 1999 года N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 N 903 "О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций" утвердить Региональную программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Томской области на 2024 - 2033 годы согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Признать утратившими силу следующие распоряжения Администрации Томской области:

от 23.09.2019 N 566-ра "Об утверждении региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Томской области на 2019 - 2023 годы";

от 27.11.2020 N 753-ра "О внесении изменений в распоряжение Администрации Томской области от 23.09.2019 N 566-ра";

от 24.06.2021 N 346-ра "О внесении изменений в распоряжение Администрации Томской области от 23.09.2019 N 566-ра";

от 30.11.2021 N 736-ра "О внесении изменений в распоряжение Администрации Томской области от 23.09.2019 N 566-ра";

от 17.11.2022 N 724-ра "О внесении изменений в распоряжение Администрации Томской области от 23.09.2019 N 566-ра";

от 20.12.2022 N 823-ра "О внесении изменений в распоряжение Администрации Томской области от 23.09.2019 N 566-ра";

от 10.07.2023 N 452-ра "О внесении изменений в распоряжение Администрации Томской области от 23.09.2019 N 566-ра";

от 09.01.2024 N 7-ра "О внесении изменений в распоряжение Администрации Томской области от 23.09.2019 N 566-ра".

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Томской области по экономике, инвестиционной политике и имущественным отношениям.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 01.01.2024.

И.о. Губернатора

Томской области

Н.Я.РУППЕЛЬ

Утверждена

распоряжением

Администрации Томской области

от 16.02.2024 N 94-ра

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ГАЗИФИКАЦИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРОМЫШЛЕННЫХ

И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2024 - 2033 ГОДЫ

Паспорт Региональной программы газификации

жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных

организаций Томской области на 2024 - 2033 годы

	Цель и задачи региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Томской области на 2024 - 2033 годы (далее - Программа)
	Цель Программы: повышение уровня газификации природным газом Томской области.

Задачи Программы:

- газификация населенных пунктов Томской области путем строительства, реконструкции объектов газоснабжения;

- обеспечение надежного и бесперебойного газоснабжения в Томской области

	Ответственный исполнитель и соисполнители Программы
	Ответственный исполнитель Программы:

Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области.

Соисполнители Программы:

Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области,

Департамент социальной защиты населения Томской области,

Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области,

Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области,

Департамент тарифного регулирования Томской области,

компании группы ПАО "Газпром" (по согласованию),

ООО "Газпром газификация" (по согласованию),

ООО "Газпром газораспределение Томск" (по согласованию),

ООО "Русский проект" (по согласованию)

	Участники Программы
	Органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию), газотранспортные и газораспределительные организации, физические и юридические лица Томской области

	Целевые показатели Программы к 2033 году
	объем (прирост) потребления природного газа в год
	Не менее 0,1 млрд м3

	
	протяженность (строительство) объектов магистрального транспорта
	-

	
	протяженность (строительство) газопроводов-отводов
	-

	
	количество (строительство) газораспределительных станций
	-

	
	реконструкция объектов транспорта природного газа (газораспределительных станций)
	-

	
	протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов
	более 74 км

	
	протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов
	более 880 км

	
	уровень газификации населения
	60,09%

	
	уровень потенциальной газификации населения
	68%

	
	газификация потребителей природным газом (количество населенных пунктов, квартир (домовладений)
	111 н.п.;

не менее 2 тыс. домовладений (квартир) в год

	
	уровень газификации населения природным газом
	60%

	
	перевод котельных на природный газ
	10 ед.

	
	газификация потребителей сжиженным углеводородным газом (количество населенных пунктов, квартир (домовладений)
	Не менее 120 н.п.;

не менее 2900 домовладений (квартир)

	
	уровень газификации населения сжиженным углеводородным газом
	0,09%

	
	перевод котельных на сжиженный углеводородный газ
	-

	
	газификация потребителей сжиженным природным газом (количество населенных пунктов, квартир (домовладений), уровень газификации населения сжиженным природным газом
	5 н.п.;

не менее 5000 домовладений (квартир)

	
	количество (строительство) комплексов производства сжиженного природного газа
	1 ед.

	
	перевод котельных на сжиженный природный газ
	15 ед.

	
	перевод на природный газ автотранспортной техники
	Не менее 30 ед. в год

	
	количество (строительство) автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций
	-

	
	протяженность и (или) количество бесхозяйных объектов газораспределения
	Не более 45 объектов (протяженностью не более 16 км)

	
	в том числе планируемых к регистрации права собственности на них в установленном порядке газораспределительной организацией
	-

	Этапы и сроки реализации Программы
	Срок реализации Программы: 2024 - 2033 годы. Отдельные этапы реализации Программы не выделяются

	Объемы и источники финансирования Программы
	Общий прогнозный объем финансирования составляет более 13 млрд руб.

	Ожидаемые результаты от реализации Программы
	Повышение уровня газификации жилищного фонда Томской области, подлежащего газификации природным газом, до 60%


План мероприятий Программы

План мероприятий Программы содержится в приложении N 1 к Программе.

Источниками финансирования Программы являются:

- бюджетные средства всех уровней, предусмотренные Законом о бюджете и (или) сводной бюджетной росписью в рамках государственных программ Российской Федерации, государственных программ Томской области, муниципальных программ, реализующих мероприятия по газификации населенных пунктов, переводу котельных на газовое топливо, развитию газомоторной автомобильной техники.

- внебюджетные средства, привлекаемые за счет средств населения, инвесторов, заинтересованных в реализации Программы, средства, полученные газораспределительными организациями в результате применения специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа по территории Томской области, а также инвестиционные средства единого оператора газификации, собственника Единой системы газоснабжения и газораспределительных организаций.

Срок реализации объектов, объемы и источники финансирования мероприятий Программы актуализируются с учетом доведенного бюджетного финансирования, а также при изменении внебюджетного финансирования.

Реализацию мероприятий Программы осуществляет единый оператор газификации совместно с организацией-собственником Единой системы газоснабжения и газораспределительными организациями.

Контроль за реализацией выполнения мероприятий Программы, реализуемых в рамках государственных программ Томской области, осуществляется ответственными исполнителями, соисполнителями и участниками в соответствии с их полномочиями путем мониторинга действующих государственных и инвестиционных программ.

Программа включает мероприятия, финансируемые за счет средств специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке природного газа.

Особенности расчета и применения размера специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа определяются действующей Методикой определения размера специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации, утвержденной приказом ФСТ России от 21.06.2011 N 154-э/4.

Специальная надбавка, рассчитанная в соответствии с методикой, утверждается дополнительно к тарифу на транспортировку газа. Средства, полученные в результате применения специальной надбавки, имеют целевой характер и направляются на финансирование мероприятий Программы. С целью подтверждения целевого использования средств газораспределительные организации ежеквартально и ежегодно предоставляют в Департамент тарифного регулирования Томской области и Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области отчеты о поступлении и расходовании средств с разбивкой по объектам строительства.

По запросу федеральных органов исполнительной власти и/или Департамента тарифного регулирования Томской области газораспределительные организации предоставляют дополнительные документы для проверки обоснования расходования средств, полученных в результате применения специальной надбавки.

Сводный план мероприятий по основным показателям Программы

Сводный план мероприятий по основным показателям Программы содержится в приложении N 2 к Программе.

Мероприятия по подготовке населения к использованию газа

Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 N 1547 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".

С 2021 года на территории Томской области реализуется проект "Социальная газификация".

С целью повышения уровня осведомленности населения на постоянной основе осуществляется работа органами местного самоуправления, региональными властями и газораспределительными организациями по информированию населения о возможности газификации домовладений в рамках проекта "Социальная газификация", а также о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по возмещению произведенных расходов на газификацию жилого помещения. В том числе размещается информация на официальных сайтах муниципальных образований Томской области и на сайте Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области (https://depenerg.tomsk.gov.ru/sotsialnaja-gazifikatsija).

Подать заявку на догазификацию жители газифицированных населенных пунктов Томской области могут:

- на сайте Единого оператора газификации (https://connectgas.ru/);

- в офисах (клиентских центрах) газораспределительных организаций;

- через портал государственных услуг Российской Федерации (https://www.gosuslugi.ru/);

- в территориальных отделах ОГКУ "Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг".

Мероприятия по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования физических лиц (за исключением выполнения мероприятий в границах земельных участков, на которых располагаются домовладения этих физических лиц) в рамках догазификации осуществляются без взимания средств граждан.

Вопросы установления размера платы за технологическое присоединение к сетям газоснабжения на территории Томской области, а также о розничных ценах на природный газ, реализуемый населению Томской области, подлежат государственному регулированию и устанавливаются Департаментом тарифного регулирования Томской области в соответствии с Методическими указаниями по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденными приказом ФАС России от 16.08.2018 N 1151/18 "Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину", и Методическими указаниями по регулированию розничных цен на газ, реализуемый населению, утвержденными приказом ФСТ России от 27.10.2011 N 252-э/2 "Об утверждении Методических указаний по регулированию розничных цен на газ, реализуемый населению".

С целью повышения темпов подключения населения к построенным газораспределительным сетям в Томской области оказываются меры социальной поддержки отдельных категорий граждан на газификацию жилых помещений в рамках следующих нормативных актов:

Закона Томской области от 12.08.2013 N 143-ОЗ "О социальной поддержке отдельных категорий граждан, осуществляющих газификацию жилых помещений на территории Томской области";

Закона Томской области от 16.12.2004 N 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей";

постановления Администрации Томской области от 01.11.2013 N 465а "Об утверждении Порядка выдачи сертификата на газификацию жилого помещения и Порядка назначения и выплаты единовременной денежной компенсации расходов на газификацию жилого помещения";

постановления Администрации Томской области от 30.12.2011 N 439а "О порядке выдачи сертификата на региональный материнский (семейный) капитал".

Схемы газоснабжения и газификации территорий Томской области

Генеральная схема газоснабжения и газификации Томской области опубликована на сайте Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области по ссылке: https://depenerg.tomsk.gov.ru/proekty-i-programmy.

Схемы расположения объектов газоснабжения (линейных) размещены на официальном сайте Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области по ссылке: https://depenerg.tomsk.gov.ru/shemy-raspolozhenija-obektov-gazosnabzhenija.

Проект "Социальная газификация"

на территории Томской области

В рамках реализации Перечня поручений Президента Российской Федерации от 2 мая 2021 г. N Пр-753 по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21 апреля 2021 г. о внедрении социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации и газоснабжения субъектов Российской Федерации на территории Томской области реализуется проект "Социальная газификация".

Сводный план-график догазификации и пообъектный план-график догазификации населенных пунктов Томской области (далее - планы-графики догазификации) являются разделами Программы и размещены на официальном сайте Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области по ссылке: https://depenerg.tomsk.gov.ru/sotsialnaja-gazifikatsija.

Корректировка планов-графиков догазификации согласовывается с единым оператором газификации и осуществляется в следующих случаях:

в связи с вновь поступившей заявкой на подключение домовладения, которое ранее не было включено;

в связи с исключением объектов капитального строительства, не соответствующих критериям догазификации (нежилые здания, коммерческая недвижимость, многоэтажные жилые дома, ранее газифицированные жилые дома);

в связи с включением в планы-графики догазификации вновь газифицированных населенных пунктов.

Также в планах-графиках догазификации могут корректироваться мероприятия, сроки реализации мероприятий, исполнители мероприятий.

Объемы реализации и финансирования мероприятий в рамках пообъектного плана-графика догазификации Томской области содержатся в приложении N 3 к Программе.

Перечень объектов газоснабжения, строящихся в рамках догазификации, содержится в приложении N 4 к Программе.

Перечень объектов газоснабжения, строящихся по общим правилам, содержится в приложении N 5 к Программе.

Мероприятия по поддержке развития

газозаправочной инфраструктуры

На территории Томской области реализуется Соглашение о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива между Администрацией Томской области и ООО "Газпром газомоторное топливо".

На территории региона (по состоянию на 01.01.2023) действуют 5 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (далее - АГНКС):

- г. Томск, ул. Смирнова, 1З;

- пос. Предтеченск, ул. Мелиоративная, 2А;

- г. Томск, ул. Елизаровых, д. 85/3;

- г. Северск, ул. Автодорога, 2;

- г. Томск, ул. Высоцкого, 20/2.

Объем потребления метана в качестве моторного топлива за 2022 год составил 14,5 млн м3.

В рамках государственной программы "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области", утвержденной постановлением Администрации Томской области от 27.09.2019 N 346а, предусмотрены мероприятия по переводу транспорта с традиционных видов топлива на природный газ (метан), а также по строительству автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (далее - АГНКС).

Приложение N 1

к Региональной программе

газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных

и иных организаций Томской области на 2024 - 2033 годы

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

	Раздел
	Подраздел
	Наименование объекта - источника газоснабжения
	Характеристика объекта
	Финансирование <*>
	Этап жизненного цикла объекта
	Проектные и изыскательские работы
	Строительно-монтажные работы
	Дата ввода в эксплуатацию
	Группа потребителей

	
	
	
	количество потребителей
	протяженность, км
	производительность (потребление), проектное значение
	объем хранения (транспортировочных емкостей)
	источник <**>
	млн рублей (с НДС)
	
	дата начала
	дата завершения
	финансирование, млн рублей (с НДС) <*>
	дата начала
	дата завершения
	финансирование, млн рублей (с НДС) <*>
	
	

	
	
	
	
	
	куб. м в час (тонн в час)
	тыс. куб. м в год (тонн в год)
	куб. м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Газоснабжение природным газом

	1
	
	Объект магистрального транспорта
	x
	-
	-
	-
	x
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	x

	1
	
	Газопровод-отвод
	x
	-
	-
	-
	x
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	x

	1
	1
	ГРС с-з "Чернореченский"
	x
	x
	-
	-
	x
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	x

	1
	1.1.
	Газопровод межпоселковый от ГРС с-з "Чернореченский" до мкр. Южный и Центральный в д. Кисловка Томского района Томской области
	x
	12
	
	31503
	x
	СЕСГ
	231,0
	строительство
	2023
	2024
	25,9
	2024
	2025
	205,1
	2026
	x

	1
	
	Газификация котельных
	0
	х
	
	31503
	х
	х
	х
	строительство
	
	
	х
	2025
	2026
	х
	
	

	1
	1.2.
	"Газопровод, назначение: нежилое, инв. N 7812, адрес объекта: Томский район, АГРС "Кисловка" - с. Моряковский Затон, межпоселковый газопровод высокого давления АГРС "Кисловка" - Моряковский Затон Томского района. 53938,0 п.м." на участке от ГРС Чернореченский до отвода на мкр. Серебряный бор"
	х
	8
	
	
	х
	СН
	127,6
	реконструкция
	2024
	2024
	6,5
	2024
	2024
	121,1
	2024
	х

	1
	2
	ГРС Томск-3
	x
	x
	-
	-
	x
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	x

	1
	2.1.
	Газопровод межпоселковый от н.п. Большое Протопопово до н.п. Мирный Томского района, с отводом на д. Малое Протопопово Томского района Томской области
	x
	5,4
	
	353
	x
	СЕСГ
	50,3
	строительство
	2023
	2024
	11,7
	2025
	2026
	38,6
	2027
	x

	1
	2.1.1.
	Распределительный газопровод в д. Малое Протопопово Томского района Томской области
	x
	7,2
	
	353
	x
	СЕСГ
	88,5
	строительство
	2023
	2024
	7,9
	2025
	2026
	80,6
	2027
	x

	1
	2.1.1.1.
	Газификация домовладений д. Малое Протопопово
	120
	x
	
	353
	x
	x
	x
	строительство
	
	
	x
	2026
	2028
	x
	
	население

	1
	3
	ГРС Парабель
	x
	x
	-
	-
	x
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	x

	1
	3.1.
	Газопровод межпоселковый до д. Вялово, д. Голещихино Парабельского района Томской области
	x
	1,6
	
	221
	x
	СЕСГ
	11,8
	строительство
	2023
	2024
	3,5
	2025
	2026
	8,3
	2027
	x

	1
	3.1.1
	Распределительный газопровод в д. Вялово Парабельского района Томской области
	x
	3,2
	
	137
	x
	СЕСГ
	39,0
	строительство
	2023
	2024
	4,3
	2025
	2026
	34,7
	2027
	x

	1
	3.1.1.1
	Газификация домовладений д. Вялово
	53
	x
	
	137
	x
	x
	x
	
	
	
	x
	2026
	2028
	x
	
	население

	1
	3.1.2.
	Распределительный газопровод в д. Голещихино Парабельского района Томской области
	x
	2,2
	
	84
	x
	СЕСГ
	27,3
	строительство
	2023
	2024
	3,0
	2025
	2026
	24,3
	2027
	x

	1
	3.1.2.1.
	Газификация домовладений д. Голещихино
	37
	x
	
	84
	x
	x
	x
	строительство
	
	
	x
	2026
	2028
	x
	
	население

	1
	4
	ГРС Итатка
	x
	x
	-
	-
	x
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	x

	1
	4.1.
	Газопровод межпоселковый от ГРС "Итатка" до с. Александровское Томского района Томской области
	x
	16,3
	
	1480
	x
	СЕСГ
	418,0
	строительство
	2023
	2024
	30,4
	2025
	2026
	387,6
	2027
	x

	1
	4.1.1
	Распределительный газопровод в с. Александровское Томского района Томской области
	x
	18,1
	
	1480
	x
	СЕСГ
	223,2
	строительство
	2023
	2024
	15,6
	2025
	2026
	207,6
	2027
	x

	1
	4.1.1.1.
	Газификация домовладений с. Александровское
	300
	x
	
	1102
	x
	x
	x
	строительство
	
	
	x
	2026
	2028
	x
	
	население

	1
	4.1.1.2.
	Газификация котельных
	1
	х
	
	378
	х
	х
	х
	строительство
	
	
	х
	2026
	2027
	х
	
	объекты теплоснабжения

	1
	5
	ГРС Томск-2
	x
	x
	-
	-
	x
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	x

	
	5.1.
	Газопровод от ГРС-2 до врезки в газопровод АГРС "АГНКС" - п. Мирный
	
	10,1
	
	
	
	СЕСГ
	653,2
	строительство
	
	
	
	2023
	2024
	653,2
	2024
	

	1
	5.1.1.
	Распределительный газопровод в д. Позднеево Томского района Томской области с подключением к межпоселковому газопроводу
	x
	7,7
	
	408
	x
	СЕСГ
	94,6
	строительство
	2023
	2023
	6,6
	2024
	2025
	88,0
	2026
	x

	1
	5.1.1.1.
	Газификация домовладений д. Позднеево
	120
	x
	
	408
	x
	x
	x
	строительство
	
	
	x
	2025
	2028
	x
	
	население

	1
	5.2.
	Газопровод высокого давления 2 категории 0,6 МПа (6275,0 м) г. Томск, от блочно-комплектной ГРС-160с. 71.6 - 76.3 км г/пр Парабель - Кузбасс" (Томская область, г. Томск, ул. Демьяна Бедного, д. 16/1, стр. 1)
	х
	0,4
	
	
	х
	СН
	58,7
	реконструкция
	2025
	2025
	1,5
	2026
	2026
	57,2
	2026
	х

	1
	6
	ГРС Асино
	x
	x
	-
	-
	x
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	x

	1
	6.1.
	Газопровод межпоселковый от ПГРП до с. Старо-Кусково с отводом на с. Ново-Кусково Асиновского района Томской области <***>
	
	5,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	6.1.1.
	Распределительный газопровод в с. Ново-Кусково Асиновского района Томской области
	x
	24,9
	-
	1905
	x
	СЕСГ
	305,7
	строительство
	2023
	2023
	21,2
	2023
	2024
	284,5
	2025
	x

	1
	6.1.1.1.
	Газификация домовладений с. Ново-Кусково
	411
	x
	
	1284
	x
	x
	x
	строительство
	
	
	x
	2024
	2028
	x
	
	население

	1
	6.1.1.2.
	Газификация котельных с. Ново-Кусково
	2
	х
	
	621
	x
	x
	x
	строительство
	
	
	х
	2024
	2025
	х
	
	объекты теплоснабжения

	1
	6.1.2.
	Распределительный газопровод в д. Старо-Кусково Асиновского района Томской области
	x
	5,5
	-
	150
	x
	СЕСГ
	67,7
	строительство
	2023
	2023
	5,5
	2024
	2024
	62,2
	2025
	x

	1
	6.1.2.1.
	Газификация домовладений с. Старо-Кусково
	69
	x
	
	150
	x
	x
	x
	строительство
	
	
	x
	2024
	2028
	x
	
	население

	1
	6.2.
	Газопровод межпоселковый до с. Семеновка Зырянского района с отводами на д. Победа, с. Больше-Дорохово Асиновского района Томской области <***>
	
	28,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	6.2.1.
	Распределительный газопровод в с. Больше-Дорохово Асиновского района Томской области
	х
	9
	
	566
	х
	СЕСГ
	110,7
	строительство
	2023
	2023
	8,5
	2024
	2024
	102,2
	2025
	x

	1
	6.2.1.1.
	Газификация домовладений с. Больше-Дорохово
	123
	x
	
	267
	x
	x
	x
	строительство
	
	
	x
	2024
	2028
	x
	
	население

	1
	6.2.1.2.
	Газификация котельных с. Больше-Дорохово
	2
	х
	
	299
	х
	х
	х
	
	
	
	х
	2024
	2025
	х
	
	объекты теплоснабжения

	1
	6.2.2
	Распределительный газопровод в с. Семеновка Зырянского района Томской области
	х
	13
	
	854
	х
	СЕСГ
	159,9
	строительство
	2023
	2023
	11,9
	2024
	2024
	148,0
	2025
	х

	1
	6.2.2.1.
	Газификация домовладений д. Семеновка
	287
	x
	
	675
	x
	x
	x
	строительство
	
	
	x
	2024
	2028
	x
	
	население

	1
	6.2.2.2.
	Газификация котельных д. Семеновка
	1
	x
	
	179
	x
	x
	x
	строительство
	
	
	x
	2024
	2025
	x
	
	объекты теплоснабжения

	1
	6.2.3.
	Распределительный газопровод в д. Победа Асиновского района Томской области
	x
	3,2
	
	75
	x
	СЕСГ
	39,4
	строительство
	2023
	2023
	3,5
	2024
	2024
	35,9
	2025
	x

	1
	6.2.3.1.
	Газификация домовладений д. Победа
	50
	x
	
	75
	x
	x
	x
	строительство
	
	
	x
	
	
	x
	
	население

	1
	6.2.4
	Распределительный газопровод в д. Воронино-Яя Асиновского района Томской области
	х
	5,9
	
	71
	х
	СЕСГ
	72,6
	строительство
	2023
	2023
	5,6
	2024
	2024
	67,0
	2025
	х

	1
	6.2.4.1.
	Газификация домовладений д. Воронино-Яя
	40
	x
	
	71
	x
	x
	x
	строительство
	
	
	x
	2024
	2028
	x
	
	население

	1
	6.3.
	Газопровод межпоселковый от с. Семеновка Зырянского района до с. Зырянское с отводами на д. Цыганово, Берлинка, Причулымский Зырянского района Томской области <***>
	
	25,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	6.3.1.
	Распределительный газопровод в с. Берлинка Зырянского района Томской области
	х
	13,7
	
	510
	х
	СЕСГ
	75,9
	
	2023
	2023
	8,5
	2024
	2024
	67,4
	2024
	

	1
	6.3.1.1.
	Газификация домовладений с. Берлинка
	230
	х
	
	510
	x
	x
	x
	строительство
	
	
	
	2024
	2028
	
	
	население

	1
	6.3.2.
	Распределительный газопровод в с. Цыганово Зырянского района Томской области
	х
	9,7
	
	340
	х
	СЕСГ
	119,4
	строительство
	2022
	2023
	9,6
	2023
	2024
	109,8
	2025
	х

	1
	6.3.2.1.
	Газификация домовладений с. Цыганово
	170
	x
	
	340
	x
	x
	x
	строительство
	
	
	x
	2024
	2028
	x
	
	население

	1
	6.3.3.
	Распределительный газопровод в п. Причулымский Зырянского района Томской области
	х
	10,7
	
	484
	х
	СЕСГ
	131,6
	строительство
	2022
	2023
	10,3
	2023
	2024
	121,3
	2025
	х

	1
	6.3.3.1.
	Газификация домовладений с. в с. Причулымский
	200
	x
	
	484
	x
	x
	x
	строительство
	
	
	x
	2024
	2028
	x
	
	население

	1
	6.3.4
	Распределительный газопровод в с. Зырянское Зырянского района Томской области (2 этап)
	х
	65
	
	4646,09
	х
	СЕСГ
	799,6
	строительство
	2023
	2024
	55,4
	2024
	2025
	744,2
	2026
	х

	
	6.3.4.1.
	Газификация котельных с. Зырянское
	3
	
	
	1382
	x
	x
	x
	строительство
	
	
	
	2025
	2026
	
	
	объекты теплоснабжения

	
	6.3.4.2.
	Газификация домовладений с. Зырянское (2 этап)
	1500
	
	
	3254
	x
	x
	x
	строительство
	
	
	
	2025
	2028
	
	
	население

	1
	7.
	ГРС Чажемто
	x
	x
	-
	-
	x
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	x

	1
	7.1.
	Реконструкция объекта: Газопровод межпоселковый к г. Колпашево Томской области, назначение: Транспортировка газа, Протяженность 49995,97 м, инв. N 69:232:0000:00:17891, адрес объекта: Томская область, Колпашевский район, Межпоселковая территория
	х
	1,66
	
	
	х
	СН
	208,1
	реконструкция
	2021
	2022
	
	2023
	2024
	208,1
	2024
	х

	1
	7.2.
	Реконструкция объекта: "Сооружение - сети газоснабжения, протяженностью 5200 м, Томская обл., Колпашевский район, с. Чажемто, ул. Ветеранов, 34, стр. 12"
	х
	5,2
	
	
	х
	СН
	11,1
	реконструкция
	2028
	2028
	11,1
	
	
	
	
	х

	1
	8
	ГРС Моряковский Затон
	x
	x
	-
	-
	x
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	x

	1
	8.2.
	"Газопровод, назначение: нежилое, инв. N 7812, адрес объекта: Томский район, АГРС "Кисловка" - с. Моряковский Затон, межпоселковый газопровод высокого давления АГРС "Кисловка" - Моряковский Затон Томского района. 53938,0 п. м" на участке от ГРС Моряковский затон до отвода на с. Нелюбино"
	х
	7,6
	
	
	х
	СН
	114,7
	реконструкция
	2026
	2026
	13,1
	2027
	2027
	101,6
	2027
	х

	1
	9
	ГРС Победа
	x
	x
	-
	-
	x
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	x

	1
	9.1.
	Межпоселковый газопровод высокого давления от ГРС Победа до с. Киреевск с отводом на д. Астраханцево
	х
	15
	
	
	х
	СН
	206,5
	строительство
	2027
	2027
	19,8
	2028
	2028
	186,7
	2028
	х

	1
	9.1.1
	Распределительный газопровод в с. Киреевск
	х
	40
	
	
	х
	СН
	52,8
	строительство
	2028
	2028
	52,8
	
	
	
	
	

	1
	9.1.1.1.
	Газификация домовладений с. Киреевск
	
	743
	
	
	x
	x
	x
	строительство
	
	
	
	2029
	2033
	
	
	население

	1
	9.1.2.
	Распределительный газопровод в с. Астраханцево
	х
	11
	
	
	х
	СН
	14,5
	строительство
	2028
	2028
	14,5
	
	
	
	
	х

	1
	9.1.2.1.
	Газификация домовладений с. Астраханцево
	
	224
	
	
	x
	x
	x
	строительство
	
	
	
	2029
	2033
	
	
	население

	1
	10
	ГРС ТЭЦ СХК
	x
	x
	-
	-
	x
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	x

	1
	10.1.
	Строительство сетей газоснабжения от ГРС к участкам территории опережающего социально-экономического развития "Северск", (70:22:0010402:234; 70:22:0010402:266; 70:22:0010803:127; 70:22:0010401:34; 70:22:0010402:14), Томская область, ЗАТО Северск
	х
	3,3
	
	
	х
	ОБ, МБ
	101,2
	строительство
	2020
	2021
	6,7
	2023
	2024
	94,5
	2024
	х

	...
	

	2
	Газоснабжение сжиженным природным газом

	2
	1
	Комплекс сжижения природного газа на газопроводе к ГРС "Каргала"
	x
	x
	7500
	
	400
	СЕСГ
	4638,1
	строительство
	2014
	2021
	463,8
	2021
	2024
	4174,3
	2025
	x

	2
	1.1.
	Транспорт для доставки сжиженного природного газа
	
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x

	2
	1.1.1
	Система для хранения и регазификации сжиженного природного газа (СПХР) в с. Бакчар
	x
	x
	7010
	
	500
	СЕСГ
	571,3
	строительство
	2014
	2021
	57,1
	2021
	2024
	514,2
	2025
	x

	2
	1.1.1.1
	Газоснабжение с. Бакчар Бакчарского района Томской области (1 этап)
	x
	6
	
	4040,3847
	x
	СЕСГ
	73,8
	строительство
	2022
	2023
	6,5
	2023
	2024
	67,3
	2025
	x

	2
	1.1.1.2
	Газоснабжение с. Бакчар Бакчарского района Томской области (3 этап)
	x
	20
	
	1051,8608
	x
	СЕСГ
	246,1
	строительство
	2023
	2023
	16,1
	2023
	2024
	230,0
	2025
	x

	2
	1.1.1.3
	Газоснабжение с. Бакчар Бакчарского района Томской области (4 этап)
	x
	52
	
	1068,9565
	x
	СЕСГ
	639,7
	строительство
	2023
	2024
	39,8
	2024
	2024
	599,9
	2025
	x

	2
	1.1.1.1.1.
	Газификация домовладений с. Бакчар (1 этап)
	200
	x
	3853
	
	
	x
	x
	строительство
	
	
	x
	2024
	2025
	x
	2025
	население

	2
	1.1.1.1.2.
	Газификация котельных с. Бакчар
	5
	x
	3573
	
	
	x
	x
	строительство
	
	
	x
	2024
	2025
	x
	2025
	источники теплоснабжения

	2
	1.1.2
	СПХР в с. Подгорное
	x
	x
	5314
	
	500
	СЕСГ
	544,0
	строительство
	2014
	2021
	54,4
	2021
	2024
	489,6
	2025
	x

	2
	1.1.2.1
	Газоснабжение с. Подгорное Чаинского района Томской области (2 этап)
	x
	24
	
	1155,662
	x
	СЕСГ
	295,3
	строительство
	2023
	2023
	18,4
	2024
	2024
	276,9
	2025
	x

	2
	1.1.2.2.
	Газоснабжение с. Подгорное Чаинского района Томской области (3 этап)
	x
	28
	
	1563,5427
	x
	СЕСГ
	344,4
	строительство
	2023
	2024
	23,2
	2024
	2024
	321,2
	2025
	x

	2
	1.1.2.1.1.
	Газификация домовладений с. Подгорное (2 этап)
	510
	x
	2719
	
	
	x
	x
	строительство
	
	
	x
	2024
	2025
	x
	2025
	население

	2
	1.1.2.1.2.
	Газификация котельных с. Подгорное
	5
	x
	
	
	
	x
	x
	строительство
	
	
	x
	2024
	2025
	x
	2025
	объекты теплоснабжения

	2
	1.1.3.
	СПХР в с. Тегульдет
	x
	x
	4447
	
	400
	СЕСГ
	555,0
	строительство
	2014
	2021
	55,5
	2021
	2024
	499,5
	2025
	x

	2
	1.1.3.1.
	Внутрипоселковый газопровод регазифицированного газа в населенном пункте с. Тегульдет <***>
	x
	60
	6854
	
	x
	ОБ, МБ
	
	строительство
	
	
	
	
	
	
	
	x

	2
	1.1.3.1.1.
	Газификация домовладений с. Тегульдет (1 этап)
	300
	x
	2820
	
	
	x
	x
	строительство
	
	
	x
	2024
	2025
	x
	
	население

	2
	1.1.3.1.2.
	Газификация котельных с. Тегульдет
	3
	x
	4034
	
	
	x
	x
	строительство
	
	
	x
	2024
	2025
	x
	
	объекты теплоснабжения

	2
	1.1.4.
	СПХР в с. Кожевниково
	x
	x
	4188
	
	500
	СЕСГ
	646,3
	строительство
	2014
	2021
	64,6
	2021
	2024
	581,7
	2025
	x

	2
	1.1.4.1.
	Внутрипоселковый газопровод регазифицированного газа в населенном пункте с. Кожевниково
	x
	
	8045
	
	x
	
	
	строительство
	
	
	
	
	
	
	
	x

	2
	1.1.4.1.1.
	Газификация домовладений с. Кожевниково (1 этап)
	300
	x
	2871
	
	
	x
	x
	строительство
	
	
	x
	2024
	2025
	x
	
	население

	2
	1.1.4.1.2.
	Газификация котельных с. Кожевниково
	1
	x
	5174
	
	
	x
	x
	строительство
	
	
	x
	2024
	2025
	x
	
	объекты теплоснабжения

	2
	1.1.5.
	СПХР в п. Вороновка
	x
	x
	900
	
	150
	СЕСГ
	330,0
	строительство
	2014
	2021
	33,0
	2021
	2024
	297,0
	2025
	x

	2
	1.1.5.1
	Внутрипоселковый газопровод регазифицированного газа в населенном пункте с. Вороновка <***>
	x
	13,3
	
	
	x
	ОБ, МБ
	
	строительство
	
	
	
	
	
	
	
	x

	2
	1.1.5.1.1.
	Строительство газовой котельной для ОГАУ "Дом социального обслуживания "Забота" по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Вороновка, ул. Набережная, 7а
	1
	x
	
	
	-
	ОБ
	71,1
	строительство
	2023
	2023
	4,7
	2024
	2024
	66,4
	2024
	объекты теплоснабжения

	2
	1.1.5.1.2.
	Газификация домовладений с. Вороновка
	168
	x
	
	
	-
	x
	x
	строительство
	2022
	2024
	x
	2024
	2025
	x
	
	население

	3
	Газоснабжение компримированным природным газом

	3
	3.1.
	Установка компримированного природного газа, в том числе автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС)
	х
	x
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x

	3
	3.1.1.
	Транспорт для доставки компримированного природного газа, в том числе передвижной автомобильный газовый заправщик (ПАГЗ)
	х
	x
	x
	x
	
	
	
	
	x
	x
	x
	х
	x
	x
	x
	x

	3
	3.1.1.1
	Система для хранения компримированного природного газа с пунктом редуцирования газа, расположенная по адресу: _________
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x

	3
	3.1.1.1.1
	Внутрипоселковый газопровод для транспортировки природного газа в населенном пункте
	x
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x

	3
	3.1.1.1.1.1
	Потребитель <4>
	
	x
	
	
	
	x
	x
	
	
	
	x
	
	
	x
	
	

	3
	3.1.1.1.1.2
	Потребитель <4>
	
	x
	
	
	
	x
	x
	
	
	
	x
	
	
	x
	
	

	4
	Газоснабжение сжиженным углеводородным газом

	4
	4.1.
	Газонаполнительная станция либо эстакада для слива сжиженного углеводородного газа из железнодорожной цистерны с устройством для заправки автоцистерн
	x
	x
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x

	4
	4.1.1.
	Транспорт для доставки сжиженного углеводородного газа в автоцистерне или в баллонах
	
	x
	x
	x
	
	
	
	
	x
	x
	x
	х
	x
	x
	x
	x

	4
	4.1.1.1
	Система для хранения сжиженного углеводородного газа в виде резервуарных установок с соответствующим оборудованием, или групповых баллонных установок, или автомобильных газозаправочных станций, расположенная по адресу: _________
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x

	4
	4.1.1.1.1
	Внутрипоселковый газопровод для транспортировки паровой фазы сжиженного углеводородного газа в населенном пункте
	x
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x

	4
	4.1.1.1.1.1
	Потребитель <4>
	
	x
	
	
	
	x
	x
	
	
	
	x
	
	
	x
	
	

	4
	4.1.1.1.1.2
	Потребитель <4>
	
	x
	
	
	
	x
	x
	
	
	
	x
	
	
	
	
	


--------------------------------

<*> - По потребителям указывается только финансирование в рамках доведенных бюджетных ассигнований.

<**> - СН - средства ООО "Газпром газораспределение Томск" от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям;

СЕСГ - средства организации - собственника Единой системы газоснабжения;

ФБ - средства федерального бюджета;

ОБ - средства бюджета Томской области;

МБ - средства местного бюджета.

<***> - строительство межпоселковых и(или) внутрипоселковых сетей завершено до 2024 года

Приложение N 2

к Региональной программе

газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных

и иных организаций Томской области на 2024 - 2033 годы

СВОДНЫЙ ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОСНОВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ПРОГРАММЫ

	N
	Наименование мероприятия (показателя)
	Источник финансирования
	Ед. изм.
	Годы реализации Программы
	2024 - 2033

	
	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	

	1.
	Объем (прирост) потребления природного газа в год
	млрд м3
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	

	2.
	Протяженность (строительство) объектов магистрального транспорта
	Всего, в том числе:
	км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1) федеральный бюджет
	км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2) бюджет субъекта Российской Федерации
	км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3) местный бюджет
	км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4) средства организаций, в том числе:
	км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	организация - собственник Единой системы газоснабжения (далее - собственник ЕСГ)
	км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	аффилированные лица собственника ЕСГ
	км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	независимые газотранспортные организации <****>
	км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5) иные источники
	км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Протяженность (строительство) газопроводов-отводов
	Всего, в том числе:
	км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1) федеральный бюджет
	км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2) бюджет субъекта Российской Федерации
	км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3) местный бюджет
	км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4) средства организаций, в том числе:
	км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	собственник ЕСГ
	км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	аффилированные лица собственника ЕСГ
	км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	независимые газотранспортные организации <****>
	км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5) иные источники
	км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Количество (строительство) газораспределительных станций (далее - ГРС)
	Всего, в том числе:
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1) федеральный бюджет
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2) бюджет субъекта Российской Федерации
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3) местный бюджет
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4) средства организаций, в том числе:
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	собственник ЕСГ
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	аффилированные лица собственника ЕСГ
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	независимые газотранспортные организации
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	независимые газораспределительные организации (далее - ГРО)
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5) иные источники
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Реконструкция объектов транспорта природного газа (ГРС)
	Всего, в том числе:
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1) федеральный бюджет
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2) бюджет субъекта Российской Федерации
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3) местный бюджет
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4) средства организаций, в том числе:
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	собственник ЕСГ
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	аффилированные лица собственника ЕСГ
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	независимые газотранспортные организации
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	независимые ГРО
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5) иные источники
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов
	Всего, в том числе:
	км
	23,8
	12,0
	23,3
	0,0
	15,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	74,1

	
	
	
	млн руб.
	729,1
	231,0
	480,1
	19,8
	186,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1646,7

	
	
	1) федеральный бюджет
	км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2) бюджет субъекта Российской Федерации
	км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3) местный бюджет
	км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4) средства организаций, в том числе:
	км
	23,8
	12,0
	23,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	59,1

	
	
	
	млн руб.
	729,1
	231,0
	480,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1440,2

	
	
	собственник ЕСГ
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	аффилированные лица собственника ЕСГ
	ед.
	23,8
	12,0
	23,3
	
	
	
	
	
	
	
	59,1

	
	
	
	млн руб.
	729,1
	231,0
	480,1
	
	
	
	
	
	
	
	1440,2

	
	
	независимые газотранспортные организации
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	независимые ГРО
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5) иные источники, в том числе:
	км
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	15,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	млн руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	19,8
	186,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям аффилированных лиц собственника ЕСГ
	км
	
	
	
	
	15,0
	
	
	
	
	
	15,0

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	19,8
	186,7
	
	
	
	
	
	206,5

	
	
	средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям независимых ГРО
	км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов
	Всего, в том числе:
	км
	730,1
	73,9
	30,7
	0,0
	0,0
	0,0
	51,0
	0,0
	0,0
	0,0
	885,7

	
	
	
	млн руб.
	5867,9
	902,0
	378,0
	0,0
	67,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7215,1

	
	
	1) федеральный бюджет
	км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2) бюджет субъекта Российской Федерации
	км
	3,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,3

	
	
	
	млн руб.
	44,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	44,3

	
	
	3) местный бюджет
	км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0

	
	
	
	млн руб.
	4,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,9

	
	
	4) средства организаций, в том числе:
	км
	726,8
	73,9
	30,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	831,4

	
	
	
	млн руб.
	5818,7
	902,0
	378,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7098,6

	
	
	аффилированные лица собственника ЕСГ
	км
	726,8
	73,9
	30,7
	
	
	
	
	
	
	
	831,4

	
	
	
	млн руб.
	5815,3
	902,0
	378,0
	
	
	
	
	
	
	
	7095,2

	
	
	независимые ГРО
	км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0

	
	
	
	млн руб.
	3,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,4

	
	
	5) иные источники, в том числе:
	км
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	51,0
	0,0
	0,0
	0,0
	51,0

	
	
	
	млн руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	67,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	67,3

	
	
	средства населения
	км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0

	
	
	средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям аффилированных лиц собственника ЕСГ
	км
	
	
	
	
	
	
	51
	
	
	
	51,0

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	67,3
	
	
	
	
	
	67,3

	
	
	средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям независимых ГРО
	км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0

	8.
	Уровень газификации населения природным газом и сжиженным углеводородным газом (далее - СУГ)
	%
	50,1
	51,1
	52,1
	53,1
	54,1
	55,1
	57,1
	58,1
	59,1
	60,1
	

	9.
	Уровень потенциальной газификации населения природным газом и СУГ
	%
	62,0
	63,0
	65,0
	65,0
	66,0
	66,0
	67,0
	67,0
	68,0
	68
	

	10.
	Уровень газификации населения природным газом
	%
	50,0
	51,0
	52,0
	53,0
	54,0
	55,0
	57,0
	58,0
	59,0
	60,0
	

	11.
	Газификация потребителей природным газом (количество населенных пунктов)
	ед.
	96
	104
	105
	109
	109
	109
	111
	111
	111
	111
	111

	12.
	Газификация потребителей природным газом (количество квартир, домовладений)
	Всего, в том числе:
	ед.
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	20000

	
	
	
	млн руб.
	260
	260
	260
	260
	260
	260
	260
	260
	260
	260
	2600

	
	
	1) федеральный бюджет
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2) бюджет субъекта Российской Федерации
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3) местный бюджет
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4) средства организаций
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5) иные источники, в том числе:
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	средства населения
	ед.
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	20000

	
	
	
	млн руб.
	260
	260
	260
	260
	260
	260
	260
	260
	260
	260
	2600

	13.
	Перевод котельных на природный газ <*>
	Всего, в том числе:
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1) федеральный бюджет
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2) бюджет субъекта Российской Федерации
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3) местный бюджет
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4) средства организаций
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5) иные источники
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.
	Уровень газификации населения СУГ
	%
	0,10
	0,10
	0,10
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	

	15.
	Газификация потребителей СУГ (количество населенных пунктов)
	ед.
	128
	128
	128
	123
	123
	120
	120
	120
	120
	120
	

	16.
	Газификация потребителей СУГ (количество квартир, домовладений)
	Всего, в том числе:
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1) федеральный бюджет
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2) бюджет субъекта Российской Федерации
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3) местный бюджет
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4) средства организаций
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5) иные источники, в том числе:
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	средства населения
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.
	Перевод котельных на СУГ
	Всего, в том числе:
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1) федеральный бюджет
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2) бюджет субъекта Российской Федерации
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3) местный бюджет
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4) средства организаций
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5) иные источники
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18.
	Уровень газификации населения сжиженным природным газом (далее - СПГ)
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19.
	Газификация потребителей СПГ (количество населенных пунктов)
	ед.
	0
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	0

	20.
	Газификация потребителей СПГ (количество квартир, домовладений)
	Всего, в том числе:
	ед.
	0
	1178
	1222
	1300
	1300
	0
	0
	0
	0
	0
	5000

	
	
	
	млн руб.
	
	153,14
	158,86
	169
	169
	0
	0
	0
	0
	0
	650

	
	
	1) федеральный бюджет
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2) бюджет субъекта Российской Федерации
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3) местный бюджет
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4) средства организаций
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5) иные источники, в том числе:
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	средства населения
	ед.
	
	1178
	1222
	1300
	1300
	
	
	
	
	
	5000

	
	
	
	млн руб.
	
	153,14
	158,86
	169
	169
	
	
	
	
	
	650

	21.
	Количество (строительство) комплексов производства СПГ
	Всего, в том числе:
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	млн руб.
	3784,9
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3784,9

	
	
	1) федеральный бюджет
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2) бюджет субъекта Российской Федерации
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3) местный бюджет
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4) средства организаций
	ед.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	
	
	млн руб.
	3784,9
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	3784,9

	
	
	5) иные источники
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22.
	Перевод котельных на СПГ <*>
	Всего, в том числе:
	ед.
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	
	
	
	млн руб.
	66,4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	66,4

	
	
	1) федеральный бюджет
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2) бюджет субъекта Российской Федерации
	ед.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	
	
	
	млн руб.
	66,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	66,4

	
	
	3) местный бюджет
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4) средства организаций
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5) иные источники
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23.
	Перевод на природный газ автотранспортной техники
	Всего, в том числе:
	ед.
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	120

	
	
	
	млн руб.
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	50

	
	
	1) федеральный бюджет
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2) бюджет субъекта Российской Федерации
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3) местный бюджет
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4) средства организаций
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5) иные источники
	ед.
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	120

	
	
	
	млн руб.
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	50,0

	24.
	Количество (строительство) автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций
	Всего, в том числе:
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1) федеральный бюджет
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2) бюджет субъекта Российской Федерации
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3) местный бюджет
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4) средства организаций
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5) иные источники
	ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	млн руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


--------------------------------

<*> Данные указываются только по котельным, которые финансируются за счет бюджетов.

Приложение N 3

к Региональной программе

газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных

и иных организаций Томской области на 2024 - 2033 годы

ОБЪЕМЫ

РЕАЛИЗАЦИИ И ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ

ПООБЪЕКТНОГО ПЛАНА-ГРАФИКА ДОГАЗИФИКАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

	Наименование газораспределительной организации
	Объем финансирования мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость
	Объем реализации мероприятия в рамках пообъектного плана-графика догазификации

	
	всего, в том числе
	средства от применения тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
	средства от применения специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
	средства единого оператора газификации
	иные средства
	план освоения вложений (тыс. рублей) с налогом на добавленную стоимость
	план ввода основных средств (тыс. рублей) без налога на добавленную стоимость

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	2024 год

	ООО "Газпром газораспределение Томск"
	3305309,7
	
	96332,3
	3208977,4
	
	3208977,4
	2674147,8

	ООО "Русский проект"
	3398,4
	
	
	3398,4
	
	3398,4
	2832,0

	
	2025 год

	ООО "Газпром газораспределение Томск"
	103260,7
	
	95507,4
	7753,3
	
	7753,3
	6461,1

	ООО "Русский проект"
	
	
	
	
	
	
	

	
	2026 год

	ООО "Газпром газораспределение Томск"
	95141,5
	
	95141,5
	0,0
	
	0,0
	0,0

	ООО "Русский проект"
	
	
	
	
	
	
	

	
	2027 год

	ООО "Газпром газораспределение Томск"
	84517,0
	
	84517,0
	0,0
	
	0,0
	0,0

	ООО "Русский проект"
	
	
	
	
	
	
	

	
	2028 год

	ООО "Газпром газораспределение Томск"
	82389,0
	
	82389,0
	0,0
	
	0,0
	0,0

	ООО "Русский проект"
	
	
	
	
	
	
	


Приложение N 4

к Региональной программе

газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных

и иных организаций Томской области на 2024 - 2033 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, СТРОЯЩИХСЯ В РАМКАХ ДОГАЗИФИКАЦИИ

	N п/п
	Наименование объекта
	Протяженность, м
	Год окончания строительства
	Плановая стоимость объектов, руб. с НДС
	Код объекта строительства
	Наименование газораспределительной организации

	1
	Газопровод низкого давления по ул. В. Хворова в с. Курлек Томского района Томской области
	256
	2024
	514540,00
	70-21-428-000388
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	2
	Газопроводы вводы к жилым домам, расположенным по адресам: г. Томск, с. Тимирязевское, пер. Крылова, ул. Крылова
	630
	2024
	19421910,00
	70-21-428-000572
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	3
	Сеть газоснабжения индивидуальных жилых домов, расположенных по адресу: с. Зоркальцево, Томский район, Томская область
	7029
	2024
	46779400,80
	70-22-428-000611
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	4
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Раздольная, ул. Звездная, проезд Кедровый, проезд Бирюзовый в п. Зональная Станция Томского района Томской области
	2135
	2024
	14208852,00
	70-22-428-000626
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	5
	Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Ново-Трактовая
	448
	2024
	2981529,60
	70-22-428-000656
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	6
	Распределительный газопровод к жилым домам по адресу: Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, мкр. "Перспективный"
	15956
	2024
	106190371,20
	70-22-428-000668
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	7
	Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами по пер. Фруктовый, пер. Цветочный, ул. Салтыкова Щедрина, пер. Энергетический, пер. Богашевский, пер. Моряковский, пер. Ангарский в г. Томске, Томской области
	3500
	2024
	23293200,00
	70-22-428-000679
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	8
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, Заварзино поселок, Еловая улица, д. 3
	140
	2024
	931728,00
	70-22-428-000759
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	9
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Усть-Киргизка 1-я, ул. Усть-Киргизка 2-я, ул. Усть-Киргизка 3-я, ул. Усть-Киргизка 4-я, ул. Усть-Киргизка 5-я, ул. Жигулевская, проезд Жигулевский, ул. Сухумская, ул. 1-я Мостовая в г. Томске, Томской области
	2600
	2024
	17303520,00
	70-22-428-000786
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	10
	Распределительный газопровод низкого давления к жилым домам, расположенным по адресу: Томская область, Томский район, п. Кайдаловка, мкр. Владыкино
	130
	2024
	865176,00
	70-22-428-000811
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	11
	Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Черемуховая, ул. Поляночная, ул. Урманская, пер. Урочинский, пер. Ермаковский, ул. Малый трамплин в поселке Ново-Карьерный в г. Томске
	6000
	2024
	39931200,00
	70-22-428-000830
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	12
	Газопровод низкого давления по ул. Чудная, мкр. Владыкино, 4, п. Кайдаловка
	750
	2024
	4991400,00
	70-22-428-000833
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	13
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Ново-Киевская, пер. Сосновый, пер. Пихтовый, Сосновый проезд, Ключевской проезд, пер. Красного пожарника, пер. Песочный, ул. Яковлева, ул. Войлочная Заимка, ул. Войлочная, ул. 1-я Ново-Киевская, ул. 2-я Ново-Киевская, ул. 3-я Ново-Киевская, пер. Асфальтовый в г. Томске Томской области
	5480
	2024
	36470496,00
	70-22-428-000834
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	14
	Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами в п. Степановка, п. Старо-Карьерный в г. Томске (район, ограниченный р. Ушайка, многоэтажной застройкой, ботаническим садом, железной дорогой)
	21400
	2024
	1546850,00
	70-22-428-000838
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	15
	Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами в г. Томске в районе, ограниченном улицами: ул. Вокзальная, 79 Гвардейской Дивизии, пер. Путевой, ул. Стрелочная, ул. Старо-Деповская, ул. Транспортная
	12400
	2024
	82524480,00
	70-22-428-000865
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	16
	Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами в мкр. Зеленая долина, с. Корнилово, Томский район, Томская область
	11300
	2024
	75203760,00
	70-22-428-000885
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	17
	Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Магистральная, ул. Тимофеева, ул. Николая Сиротинина, ул. Гребнева, ул. Шуклина, ул. Голещихина, ул. Едакина, ул. Жданова, ул. Вербанова в с. Корнилово Томского района Томской области
	3500
	2024
	23293200,00
	70-22-428-000888
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	18
	Распределительный газопровод низкого давления к жилым домам в с. Мельниково, ул. Чехова, ул. Жукова, ул. Чкалова, ул. Невского (мкр. Северный)
	2170
	2024
	14441784,00
	70-22-428-000926
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	19
	Распределительный газопровод высокого и низкого давления к жилым домам по ул. Полевая в с. Кожевниково
	1150
	2024
	7653480,00
	70-22-428-000935
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	20
	Распределительный газопровод высокого и низкого давления к жилым домам в с. Кожевниково, МКР "Молодежный", ул. Юбилейная, ул. Гагарина, ул. Новосибирская, ул. Молодежная, ул. Ленина, пер. Подгорный
	4077
	2024
	27133250,40
	70-22-428-000945
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	21
	Распределительный газопровод высокого и низкого давления к жилым домам в г. Колпашево по пер. 40 лет Победы, пер. Парковый, пер. Почтовый, пер. Селекционный, пер. Таежный Тупик, ул. Карповича, ул. Науки, ул. Пилипченко, ул. Рогачева, ул. Селекционная, 1 очередь
	5250
	2024
	34939800,00
	70-22-428-000948/1
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	22
	Распределительный газопровод высокого и низкого давления к жилым домам в г. Колпашево по пер. 40 лет Победы, пер. Парковый, пер. Почтовый, пер. Селекционный, пер. Таежный Тупик, ул. Карповича, ул. Науки, ул. Пилипченко, ул. Рогачева, ул. Селекционная, 2 очередь
	10000
	2024
	66552000,00
	70-22-428-000948/2
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	23
	Распределительный газопровод высокого и низкого давления в г. Колпашево по пер. Дальний, пер. Звездный, пер. Клубный, пер. Молодежный, пер. Новый, пер. Пионерский, пер. Рыбацкий, ул. Ватутина, ул. Гоголя, ул. Жданова, ул. Ленинградская, ул. Лермонтова, ул. Матьянговская, ул. Менделеева, ул. Некрасова, ул. Новосибирская, ул. Октябрьская, ул. П.Осипенко, ул. Панова, ул. Папанина, ул. Промысловая, ул. Центральная, ул. Чкалова, ул. Островского. 1 очередь
	10000
	2024
	66552000,00
	70-22-428-000949/1
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	24
	Распределительный газопровод высокого и низкого давления в г. Колпашево по пер. Дальний, пер. Звездный, пер. Клубный, пер. Молодежный, пер. Новый, пер. Пионерский, пер. Рыбацкий, ул. Ватутина, ул. Гоголя, ул. Жданова, ул. Ленинградская, ул. Лермонтова, ул. Матьянговская, ул. Менделеева, ул. Некрасова, ул. Новосибирская, ул. Октябрьская, ул. П.Осипенко, ул. Панова, ул. Папанина, ул. Промысловая, ул. Центральная, ул. Чкалова, ул. Островского. 2 очередь
	9200
	2024
	61227840,00
	70-22-428-000949/2
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	25
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл., Молчановский р-н, Молчаново с., Комарова ул., дом 5
	20
	2024
	133104,00
	70-23-428-000019
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	26
	Сеть газораспределения высокого давления для д. Новомихайловка, д. Малая Михайловка Томского района Томской области
	8600
	2024
	57234720,00
	70-23-428-000055
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	27
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл., Шегарский р-н, Мельниково с, Таежный пер., дом 1а
	54,4
	2024
	362042,88
	70-23-428-000072
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	28
	Газоснабжение с. Толмачево Парабельского района Томской области (закольцовка газопровода высокого давления)
	3205
	2024
	21329916,00
	70-23-428-000079
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	29
	Газопровод низкого давления к жилым домам в с. Богашево ул. Новостройка (4 этап)
	320
	2024
	2129664,00
	70-23-428-000084
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	30
	Сеть газораспределения низкого давления к территории "Областной Совет ветеранов "Ветеран-3" (ул. Звездная, ул. Воинской славы, ул. Афганская, ул. Гвардейская, ул. Яблочная, ул. Еловая, ул. Сосновая, ул. Абрикосовая, ул. Урожайная, ул. Яблочная)
	40
	2024
	266208,00
	70-23-428-000086
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	31
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл., Томский р-н, Кафтанчиково с., Молодежная ул., дом 2и
	20
	2024
	133104,00
	70-23-428-000089
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	32
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл., Томский р-н, Поросино д., Дачный пер., дом 1
	10
	2024
	66552,00
	70-23-428-000090
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	33
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл., Томский р-н, Поросино д., Солнечный пер, дом 28
	20
	2024
	133104,00
	70-23-428-000091
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	34
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл., Томский р-н, Кандинка д., Кедровая ул., дом 60
	38,4
	2024
	255559,68
	70-23-428-000092
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	35
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл., Томск г., Малиновая ул., дом 5
	15
	2024
	99828,00
	70-23-428-000093
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	36
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Спортивная, ул. Славянская, ул. Гагарина в д. Кандинка Томского района Томской области
	682
	2024
	4538846,40
	70-23-428-000094
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	37
	Сеть газораспределения высокого давления в д. Губино Томского района Томской области. 1 этап
	10000
	2024
	66552000,00
	70-23-428-000095
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	38
	Сеть газораспределения низкого давления в д. Губино Томского района Томской области. 2 этап
	4500
	2024
	29948400,00
	70-23-428-000096
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	39
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Пионерская в с. Нарга Молчановского района Томской области
	840
	2024
	5590368,00
	70-23-428-000098
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	40
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Нагорная, ул. Карла Маркса в с. Нарга Молчановского района Томской области
	600
	2024
	3993120,00
	70-23-428-000099
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	41
	Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Набережная, ул. Октябрьская, ул. Братьев Иглаковых, ул. Тракторная, ул. Чернышевского, ул. Чайковского, ул. Луговая, ул. Ломоносова, ул. Садовая, ул. Новосибирская, ул. Тепличная, ул. Цветочная, ул. Светлая, ул. Сквозная, ул. Глухонемых, ул. Чернобыльская, ул. Тургенева, ул. Переселенцев, ул. Чехова, ул. Песочный Тупик, ул. Подгорный Тупик, ул. Речной Тупик, ул. Матросова, ул. Лермонтова, СНТ Мир тер., Томская область, г. Северск (мкр. Иглаково)
	70000
	2024
	465864000,00
	70-23-428-000100
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	42
	Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Смолокурка, ул. Нижняя Ксензовка, ул. Верхняя Ксензовка, г. Северск, Томская область
	5000
	2024
	33276000,00
	70-23-428-000101
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	43
	Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Олимпийская, ул. Высоцкого, ул. Воскресенская в г. Томске Томской области
	600
	2024
	3993120,00
	70-23-428-000102
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	44
	Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами в районе, ограниченном р. Томь, ул. Аркадия Иванова, пер. Вузовский, Московский тракт, ул. Источная, ул. Максима Горького в г. Томске
	14000
	2024
	93172800,00
	70-23-428-000104
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	45
	Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами в районе, ограниченном р. Томь, ул. Нахимова, ул. Карпова, ул. Аркадия Иванова, в г. Томске
	3300
	2024
	21962160,00
	70-23-428-000105
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	46
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл., Томский р-н, Калтай с., Кооперативная ул., дом 22а
	10
	2024
	66552,00
	70-23-428-000106
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	47
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл., Томский р-н, Корнилово с., Новая ул., дом 2б
	25
	2024
	166380,00
	70-23-428-000107
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	48
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл., Томск г., Апрель Поселок тер., Саратовский проезд, дом 1
	40
	2024
	266208,00
	70-23-428-000108
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	49
	Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами по пер. Клубный, пер. Кооперативный, пер. Новый, ул. Береговая, ул. Лесная, ул. Тояна, ул. Клубная, ул. Рабочая, ул. Фрунзе, ул. Кооперативная, ул. Школьная в д. Эушта
	14700
	2024
	97831440,00
	70-23-428-000109
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	50
	Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами: ул. Водозаборная в с. Тимирязевское г. Томска; п. Кайдаловка, 10, 12а, 12 Томского района Томской области
	3000
	2024
	19965600,00
	70-23-428-000110
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	51
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл., Томск г., Заварзино Поселок тер., Вишневая ул., дом 14
	40
	2024
	266208,00
	70-23-428-000111
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	52
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл., Томск г., Заварзино Поселок тер., Вишневая ул., дом 3
	10
	2024
	66552,00
	70-23-428-000112
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	53
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл., Томский р-н, Корнилово с., Молодежная ул., дом 11
	50
	2024
	332760,00
	70-23-428-000113
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	54
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл., Томский р-н, Корнилово с., Осиновый пер, домовладение 3
	160
	2024
	1064832,00
	70-23-428-000114
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	55
	Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами в с. Октябрьское Томского района Томской области
	12200
	2024
	81193440,00
	70-23-428-000115
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	56
	Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами в д. Малая Михайловка Томского района Томской области
	3900
	2024
	25955280,00
	70-23-428-000116
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	57
	Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами в д. Воронино Томского района Томской области
	7700
	2024
	51245040,00
	70-23-428-000117
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	58
	Сеть газораспределения высокого и низкого давления до границ СДТ Ключи (п. Ключи) тер.
	150
	2024
	998280,00
	70-23-428-000118
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	59
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Гагарина в с. Малиновка Томского района Томской области
	500
	2024
	3327600,00
	70-23-428-000119
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	60
	Сеть газораспределения высокого давления, район севернее железной дороги в с. Малиновка Томского района Томской области
	1720
	2024
	11446944,00
	70-23-428-000120
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	61
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами, район севернее железной дороги в с. Малиновка Томского района Томской области
	6200
	2024
	41262240,00
	70-23-428-000121
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	62
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл., Томский р-н, Богашево с., Сортировка ул., дом 1
	420
	2024
	2795184,00
	70-23-428-000122
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	63
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл., Томск г., Апрель Поселок тер., Самарский проезд, дом 15
	80
	2024
	532416,00
	70-23-428-000123
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	64
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Верхняя в с. Корнилово Томского района Томской области
	80
	2024
	532416,00
	70-23-428-000124
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	65
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл., Томск г., Дзержинское с., Лесной пер., дом 28
	15
	2024
	99828,00
	70-23-428-000125
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	66
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл., Томск г., Богдана Хмельницкого ул., дом 68
	80
	2024
	532416,00
	70-23-428-000126
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	67
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Фонтанная в с. Александровское Александровского района Томской области
	700
	2024
	4658640,00
	70-23-428-000127
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	68
	Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами в мкр. Реженка в п. Светлый г. Томска Томской области
	5200
	2024
	34607040,00
	70-23-428-000128
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	69
	Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами в д. Большое Протопопово Томского района Томской области
	8600
	2024
	57234720,00
	70-23-428-000129
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	70
	Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Димитрова, ул. Гагарина, ул. Гречухина, ул. Полевая в с. Молчаново Молчановского района Томской области
	1500
	2024
	9982800,00
	70-23-428-000130
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	71
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Южная в с. Молчаново Молчановского района Томской области
	750
	2024
	4991400,00
	70-23-428-000131
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	72
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Зеленая, ул. Овражная, пер. Овражный в с. Молчаново Молчановского района Томской области
	2400
	2024
	15972480,00
	70-23-428-000132
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	73
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Заводская в с. Молчаново Молчановского района Томской области
	250
	2024
	1663800,00
	70-23-428-000133
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	74
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Садовая, ул. Учительская в с. Молчаново Молчановского района Томской области
	750
	2024
	4991400,00
	70-23-428-000134
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	75
	Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Береговая, ул. Димитрова, пер. Димитрова, ул. Пилипенко, ул. Октябрьская, ул. Озерная, пер. Озерный, ул. Источная, ул. Советская, ул. Болотная в с. Молчаново Молчановского района Томской области
	8100
	2024
	53907120,00
	70-23-428-000135
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	76
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл., Томск г., Тимирязевское с., Больничная ул., дом 9, квартира 4
	130
	2024
	865176,00
	70-23-428-000136
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	77
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Владимирской в с. Корнилово Томского района Томской области
	100
	2024
	665520,00
	70-23-428-000139
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	78
	Газопроводы-вводы к жилым домам по ул. Комарова в с. Молчаново Молчановского района Томской области
	380
	2024
	2528976,00
	70-23-428-000141
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	79
	Сеть газораспределения высокого и низкого давления по ул. Кузнецова в г. Томске Томской области
	700
	2024
	4658640,00
	70-23-428-000142
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	80
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по пер. Чапаева в д. Кисловка Томского района Томской области. 2 этап
	100
	2024
	665520,00
	70-23-428-000143
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	81
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Цветочная, ул. Полевая в с. Кафтанчиково Томского района Томской области
	720
	2024
	4791744,00
	70-23-428-000145
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	82
	Сеть газораспределения высокого и низкого давления в пос. Озерки г. Томска Томской области
	1250
	2024
	8319000,00
	70-23-428-000146
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	83
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл., Томский р-н, Кафтанчиково с., Песочный пер, дом 6
	20
	2024
	133104,00
	70-23-428-000149
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	84
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл., Томск г., Тимирязевское с., 2-й Рабочий пер, дом 4/1
	40
	2024
	266208,00
	70-23-428-000152
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	85
	Сеть газораспределения низкого давления по ул. Дзержинского в с. Дзержинское г. Томска Томской области
	240
	2024
	1597248,00
	70-23-428-000154
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	86
	Сеть газораспределения низкого давления и газопроводы-вводы по ул. Валикова, пер. Валикова в с. Молчаново Молчановского района Томской области
	280
	2024
	1863456,00
	70-23-428-000162
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	87
	Сеть газораспределения низкого давления и газопроводы-вводы по ул. 60 лет Октября в с. Молчаново Молчановского района Томской области
	300
	2024
	1996560,00
	70-23-428-000163
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	88
	Сеть газораспределения высокого и низкого давления по ул. Гришинский тракт в с. Молчаново Молчановского района Томской области
	360
	2024
	2395872,00
	70-23-428-000164
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	89
	Сеть газораспределения низкого давления по ул. Радужная, ул. Советская, ул. Молодежная, ул. Первомайская в с. Первомайское Первомайского района Томской области
	1350
	2024
	8984520,00
	70-23-428-000170
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	90
	Сеть газораспределения низкого давления по ул. Парковая, ул. Октябрьская, ул. Сибирская в д. Кандинка Томского района Томской области
	200
	2024
	1331040,00
	70-23-428-000171
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	91
	Сеть газораспределения низкого давления по пер. Рождественский в п. Зональная Станция Томского района Томской области
	200
	2024
	1331040,00
	70-23-428-000172
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	92
	Сеть газораспределения низкого давления по ул. Залоговая, г. Томск, Томская область
	240
	2024
	1597248,00
	70-23-428-000176
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	93
	Сеть газораспределения низкого давления по ул. Некрасова, с. Моряковский Затон, Томский район, Томская область
	3016
	2024
	20072083,20
	70-23-428-000178
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	94
	Сеть газораспределения низкого давления по пер. Уральский, г. Томск, Томская область
	380
	2024
	2528976,00
	70-23-428-000181
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	95
	Сеть газораспределения низкого давления по ул. Учебная, с. Мельниково, Шегарский район, Томская область
	540
	2024
	3593808,00
	70-23-428-000193
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	96
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл., Шегарский р-н, Мельниково с., Суворова ул., дом 8
	80
	2024
	532416,00
	70-23-428-000194
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	97
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл., Томский р-н, Зональная Станция п., Ясная ул., дом 1
	60
	2024
	399312,00
	70-23-428-000195
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	98
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл., Томский р-н, Писарево д., Садоводов ул., дом 18/1
	10
	2024
	66552,00
	70-23-428-000197
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	99
	Распределительный газопровод в пос. Родионово и мкр. Каменка, г. Томск, Томская область
	34900
	2024
	232266480,00
	70-23-428-000206
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	100
	Сеть газораспределения низкого давления в п. Кайдаловка, мкр. Владыкино-7, мкр. Владыкино-9, Томского района Томской области
	300
	2024
	1996560,00
	70-23-428-000214
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	101
	Сеть газораспределения низкого давления в п. Светлый, г. Томск, Томская область
	1500
	2024
	9982800,00
	70-23-428-000215
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	102
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. им. 370 Стрелковой дивизии, ул. Островского, ул. Зонная, ул. Сентябрьская, ул. Войкова, пер. Островского, пер. Тепличный, ул. Тепличная, ул. им. Репина, ул. Пушкина, ул. Чкалова, ул. им. Чернышевского, ул. Тимирязева в г. Асино Асиновского района Томской области
	7800
	2024
	51910560,00
	70-23-428-000216
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	103
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Гидролизная, ул. Воскресенская в г. Асино Асиновского района Томской области
	3500
	2024
	23293200,00
	70-23-428-000217
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	104
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. им. Гончарова, ул. Кривая, ул. Береговая, пер. Льва Толстого, ул. Солнечная, ул. А.Денисова, пер. Березовый, пер. Ксеньевский, пер. Новгородский, пер. Кривой, пер. Весенний, пер. им. Броневского, ул. Юбилейная, ул. им. Крупской, пер. Светлый, ул. Сельская, ул. Ивана Буева в г. Асино Асиновского района Томской области
	13000
	2024
	86517600,00
	70-23-428-000218
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	105
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Хвойная, ул. Тимирязева, ул. Чернышевского, ул. Зонная, ул. Сентябрьская в г. Асино Асиновского района Томской области
	4400
	2024
	29282880,00
	70-23-428-000219
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	106
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами в мкр. Август (ул. Луговая, ул. Ягодная, ул. Удачная, ул. Еловая), с. Корнилово, Томский район, Томская область
	20000
	2024
	133104000,00
	70-23-428-000221
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	107
	Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Камышовая, ул. Приозерная в г. Томск Томской области (п. 2-й Заречный)
	5100
	2024
	33941520,00
	70-23-428-000224
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	108
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Левобережная, ул. Проточная, ул. Сплавная, проезд Нижне-Складской, ул. Нижне-Складская, пер. Нижне-Складской, ул. Складская, пер. 1-й Сплавной, пер. 2-й Сплавной, пер. 3-й Сплавной, пер. 4-й Сплавной (п. Нижний Склад) в г. Томск Томской области
	18700
	2024
	124452240,00
	70-23-428-000226
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	109
	Сеть газораспределения высокого и низкого давления до границ СТ "Томское"
	500
	2024
	3327600,00
	70-23-428-000227
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	110
	Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Петропавловская, ул. Алтайская, ул. Красноармейская, ул. Сибирская, пер. Красноармейский, ул. Гоголя, пер. Юрточный, ул. Рузского, пер. Плеханова, пер. Орловский, пер. Шумихинский, ул. Заливная, ул. Крылова, пер. Аптекарский, пер. Комсомольский, пер. Кононова, пер. Батенькова в г. Томск, Томская область
	6500
	2024
	43258800,00
	70-23-428-000228
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	111
	Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Предвокзальная г. Томск, Томская область
	1300
	2024
	8651760,00
	70-23-428-000229
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	112
	Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами в г. Томск, пос. Росинка
	11000
	2024
	73207200,00
	70-23-428-000232
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	113
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Подгорная в с. Богашево Томского района Томской области
	210
	2024
	1397592,00
	70-23-428-000236
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	114
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл., Томский р-н, Кисловка д., Ветеран-3 тер. СНТ, Малиновый пер, дом 10
	5
	2024
	33276,00
	70-23-428-000239
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	115
	Сеть газораспределения низкого давления по ул. 1-я Заречная, г. Томск, Томская область
	110
	2024
	732072,00
	70-23-428-000240
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	116
	Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами в районе, ограниченном р. Ушайка: ул. Красноармейская, ул. Яковлева, ул. Пушкина, Кузнечный взвоз, ул. Бакунина в г. Томске
	13700
	2024
	91176240,00
	70-23-428-000246
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	117
	Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Родительская, ул. Семейная, ул. Мирная, ул. Домашняя, пер. Верный, пер. Доброты, пер. Молодежный, пер. Дружный, пер. Видный, пер. Ладный, ул. Гармонии, пер. Отрадный, ул. Уютная, пер. Доверия, пер. Милый, ул. Домашняя, пер. Заветный, пер. Доблестный, пер. Приветный, ул. Встречная, пер. Заботы, пер. Богатырский, пер. Живописный, пер. Былинный, пер. Чудесный, пер. Хлебосольный, ул. Сказочная, пер. Удачи, пер. Радушный, пер. Детский, пер. Попутный, пер. Красный, пер. Лучистый в г. Томске Томской области
	5000
	2024
	33276000,00
	70-23-428-000247
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	118
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Кулева, ул. Советская, ул. Белинского (от ул. Пирогова до ул. Учебная) в г. Томске Томской области
	600
	2024
	3993120,00
	70-23-428-000249
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	119
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Алтайская, ул. Тверская, г. Томск, Томская область
	700
	2024
	4658640,00
	70-23-428-000251
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	120
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл., р-н Томский, д. Некрасово, пер. Кедровый, 2
	197,1
	2024
	1311739,92
	70-23-428-000259
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	121
	Сеть газораспределения низкого давления по ул. Пастера, г. Томск, Томская область
	200
	2024
	1331040,00
	70-23-428-000262
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	122
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл., Томский р-н, Зональная Станция п., Дружный пер., дом 2
	10
	2024
	66552,00
	70-23-428-000265
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	123
	Сеть газораспределения низкого давления по пер. Дальний, г. Томск, Томская область
	70
	2024
	465864,00
	70-23-428-000267
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	124
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл., Томский р-н, Зональная Станция п., Озерная ул., дом 5б
	30
	2024
	199656,00
	70-23-428-000268
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	125
	Сеть газораспределения низкого давления по ул. 5-я Степная, г. Томск, Томская область
	100
	2024
	665520,00
	70-23-428-000269
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	126
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл., Томский р-н, Кафтанчиково с., Луговая ул., дом 13
	25
	2024
	166380,00
	70-23-428-000272
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	127
	Сеть газораспределения по ул. Рабочая, ул. 1-я Рабочая, ул. 2-я Рабочая, ул. 3-я Рабочая, ул. Водопроводная, ул. Путейская, г. Томск, Томская область
	3200
	2024
	21296640,00
	70-23-428-000274
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	128
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл., Томский, Богашевское, Богашево с., Цветочная ул., дом 5
	5
	2024
	33276,00
	70-23-428-000275
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	129
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл., Томский р-н, Моряковский Затон с., Овражная ул., домовладение 7
	70
	2024
	465864,00
	70-23-428-000276
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	130
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл., Томский р-н, Богашево с., Новостройка ул., дом 30
	100
	2024
	665520,00
	70-23-428-000277
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	131
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл., Колпашевский р-н, Чажемто с., Полевая ул., дом 10
	200
	2024
	1331040,00
	70-23-428-000279
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	132
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл., Кривошеинский р-н, Кривошеино с., Гагарина ул., дом 47
	5
	2024
	33276,00
	70-23-428-000280
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	133
	Сеть газораспределения низкого давления территории СТ "Большая Семья" (Кордон N 3), Томский район, Томская область
	800
	2024
	5324160,00
	70-23-428-000290
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	134
	Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: Томская обл., Шегарский р-н, Мельниково с., Калинина ул., 10, 11, 14, 26, 28
	5
	2024
	33276,00
	70-23-428-000356
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	135
	Распределительный газопровод высокого и низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Тихая и ул. Первомайская в п. Зональная Станция Томского района Томской области
	745
	2025
	4958124,00
	70-22-428-000632
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	136
	Сеть газораспределения высокого и низкого давления по ул. Полины Осипенко, ул. Котовского, г. Томск, Томская область
	420
	2025
	2795184,00
	70-23-428-000321
	ООО "Газпром газораспределение Томск"


Приложение N 5

к Региональной программе

газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных

и иных организаций Томской области на 2024 - 2033 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, СТРОЯЩИХСЯ ПО ОБЩИМ ПРАВИЛАМ

	N п/п
	Наименование объекта
	Протяженность, м
	Год окончания строительства
	Плановая стоимость объектов, руб. с НДС
	Код объекта строительства
	Наименование газораспределительной организации

	1.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: обл. Томская, г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 46
	180
	2024
	1197936,00
	В-ТП/И-1145
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	2.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Шегарский тракт, 10/3
	150
	2024
	998280,00
	В-ТП/И-1162
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	3.
	Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Фестивальная, 18
	20
	2024
	133104,00
	В-ТП/И-846
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	4.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Елизаровых улица, 79/6
	20
	2024
	133104,00
	В-ТП/С-1142
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	5.
	Газопровод до земельного участка: Томская обл., р-н Томский, земельный участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала 70:14:0300083. Кадастровый номер 70:14:0300083:677
	1900
	2024
	12644880,00
	В-ТП/С-1159
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	6.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Ивановского, 4/8
	220
	2024
	1464144,00
	В-ТП/С-1163
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	7.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Асино, ул. Мичурина, 12/19
	35
	2024
	232932,00
	В-ТП/С-1164
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	8.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская обл., г. Томск, ул. Мостовая, 28б
	15
	2024
	99828,00
	В-ТП/С-1168
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	9.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, р-н Томский, 14-й км автодороги Томск - Мельниково
	610
	2024
	4059672,00
	В-ТП/С-1170
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	10.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Томский район, СТ "Мирное" (в окр. п. Мирный), участок 19а
	15
	2024
	99828,00
	В-ТП/С-1174
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	11.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Асино, ул. Ивана Буева, 63
	60
	2024
	399312,00
	В-ТП/С-1175
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	12.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, р-н Томский, д. Кисловка, ул. Промышленная, 5г
	880
	2024
	5856576,00
	В-ТП/С-1181
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	13.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Заварзино поселок, Мостовая улица, 21д
	20
	2024
	133104,00
	В-ТП/С-1182
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	14.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Колпашевский муниципальный район, Колпашевское городское поселение, г. Колпашево, ул. Гоголя, земельный участок 93/4
	37
	2024
	246242,40
	В-ТП/С-1188
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	15.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Ивановского улица, 6/3
	16
	2024
	106483,20
	В-ТП/С-1189
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	16.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Томский район, пос. Зональная Станция, улица Королева, участок 7
	10
	2024
	66552,00
	В-ТП/С-1195
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	17.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Асино, Партизанская улица, 47/1
	95
	2024
	632244,00
	В-ТП/С-1203
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	18.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская обл., г. Томск, ул. Парковая, 28а
	27
	2024
	179690,40
	В-ТП/С-1205
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	19.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, город Томск, Томск город, ул. Континентальная, 6а
	360
	2024
	2395872,00
	В-ТП/С-1206
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	20.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, Колпашевский тракт, 4
	290
	2024
	1930008,00
	В-ТП/С-1208
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	21.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Асиновский муниципальный район, Большедороховское сельское поселение, порядка 540 м на север от ориентира - нежилое здание, расположенное: с. Больше-Дорохово, ул. Центральная, 38
	70
	2024
	465864,00
	В-ТП/С-1210
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	22.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Томский район, земельный участок расположен в юго-восточной части кадастрового квартала, кадастровый номер 70:14:0100034:698
	40
	2024
	266208,00
	В-ТП/С-1211
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	23.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Томский район, Зональненское сельское поселение, кадастровый номер 70:14:0300092:19404
	190
	2024
	1264488,00
	В-ТП/С-1214
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	24.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь, ул. Ленина, 21/8-3
	70
	2024
	465864,00
	В-ТП/С-1215
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	25.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, городской округ ЗАТО Северск, промышленный парк, з/у 1/4
	240
	2024
	1597248,00
	В-ТП/С-1216
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	26.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Ивановского, 4/6
	190
	2024
	1264488,00
	В-ТП/С-1221
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	27.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская обл., Молчановский р-н, с. Молчаново, ул. Димитрова, 70А
	24
	2024
	159724,80
	В-ТП/С-1227
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	28.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Континентальная, 6/4
	510
	2025
	3394152,00
	В-ТП/С-1230
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	29.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, Северный переулок, 1
	50
	2024
	332760,00
	В-ТП/С-1238
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	30.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, Портовая улица, участок 15, стр. 7
	50
	2025
	332760,00
	В-ТП/С-1243
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	31.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Асиновский р-н, г. Асино, пер. Электрический, 1
	14
	2025
	93172,80
	В-ТП/С-1260
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	32.
	Газопровод к нежилому строению, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Алтайская, 118, стр. 1
	30
	2024
	199656,00
	В-ТП/С-923
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	33.
	Газопровод к нежилому строению (храму), расположенному по адресу: Российская Федерация, Томская область, Кривошеинский муниципальный район, Володинское сельское поселение, с. Володино, ул. Лесная, д. 2в
	185
	2024
	1231212,00
	В-ТП/У-1046
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	34.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, п. Апрель, ул. Листопадная, 44
	46
	2024
	306139,20
	В-ТП/У-1148
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	35.
	Газопровод к земельному участку, расположенному по адресу Российская Федерация, Томская область, Кривошеинский муниципальный район, Кривошеинское сельское поселение, с. Кривошеино, ул. Заводская, д. 18а
	120
	2024
	798624,00
	В-ТП/У-1153
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	36.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, Ленина улица, 2Б
	16
	2024
	106483,20
	В-ТП/У-1158
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	37.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь, пер. Новый, 15, строение N 1
	95
	2024
	632244,00
	В-ТП/У-1176
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	38.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Томский район, МО "Богашевское сельское поселение", д. Писарево, ул. Садоводов, 39
	113
	2024
	752037,60
	В-ТП/У-1178
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	39.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Томский район, д. Лоскутово, СНТ "Молодежный", уч. 180
	8
	2024
	53241,60
	В-ТП/У-1180
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	40.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Радиоцентр, 5
	6
	2024
	39931,20
	В-ТП/У-1187
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	41.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская обл., Каргасокский р-н, с. Каргасок, ул. Голещихина, 36
	20
	2024
	133104,00
	В-ТП/У-1202
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	42.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Ивана Буева, 61/1
	50
	2024
	332760,00
	В-ТП/У-1204
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	43.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Парабельский муниципальный район, Парабельское сельское поселение, с. Парабель, ул. Мелиоративная, 23а/1
	55
	2024
	366036,00
	В-ТП/У-1207
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	44.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Пушкина, 27
	30
	2024
	199656,00
	В-ТП/У-1209
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	45.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Томский район, д. Кисловка, Лесная улица, 52
	8
	2024
	53241,60
	В-ТП/У-1220
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	46.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Раздольная, 2в
	15
	2024
	99828,00
	В-ТП/У-1232
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	47.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Томский район, МО "Заречное сельское поселение", с. Тахтамышево, ул. Зеленая кадастровый номер 70:14:0122002:920
	45
	2024
	299484,00
	В-ТП/У-1255
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	48.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Томский район, Муниципальное образование "Рыбаловское сельское поселение", с. Рыбалово, ул. Новая, 16
	30
	2024
	199656,00
	В-ТП/У-1257
	ООО "Газпром газораспределение Томск"

	49.
	Газопровод до земельного участка по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Гагарина, 14
	30
	2024
	199656,00
	В-ТП/У-1263
	ООО "Газпром газораспределение Томск"


